SUSITARIMAS Nr. 1

PRIE 2022-09-19 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS – 1667

(PIRKIMO NR. 598743, taikomi fiksuotos kainos su peržiūra kainodaros principai)

2023 m. _____________  d. Nr. AS –

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Transjuda“, juridinio asmens kodas 301577545, kurio registruota buveinė yra Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Simono Alminausko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022 m. rugsėjo 19 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-1667 „Priekulės miesto atvirų viešųjų erdvių statybos darbus (A dalis).“ (toliau – Sutartis).

- Rangovas 2023 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. TRJ-08/05 „Dėl rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1667, sudarytos 2022 m. rugsėjo 19 d.“ (reg. Nr. A23-4318 (5.1.23 Mr)) kreipėsi į Užsakovą, prašydamas pakeisti sutarties kainą, atsiradus nevykdomiems darbams. Archeologinės priežiūros metu nebuvo nustatytas poreikis atlikti archeologinius tyrimus.

- Nevykdomų darbų suma – 5500,00 (penki tūkstančiai penki šimtai) Eur be PVM, 6655,00 ( šeši tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt penki) Eur su PVM.

vadovaudamosi:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 3 d.

- Vadovaudamasis 2022-09-19 sutarties Nr. AS-1667 9.9.1 punktu, sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Pakeisti 2022 m. rugsėjo 19 d. statybos rangos sutarties Nr. AS-1667 3.4. punktą ir jį išdėstyti taip: „3.4. Pradinės sutarties vertė yra 344 550 Eur be PVM (416 905,50 Eur su PVM).

- Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildytas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.

- Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta 2022 m. rugsėjo 19 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-1997.

- Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedas. UAB „Transjuda“ 2023 m. rugpjūčio 29 d. raštas Nr. TRJ-08/05 „Dėl rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1667, sudarytos 2022 m. rugsėjo 19 d.“.

| Užsakovo vardu | Rangovo vardu |
| --- | --- |
| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija | UAB „Transjuda“ |
| Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai | Mokyklos g. 2, Daukšaičių k., LT-96271 Klaipėdos r. |
| Kodas 188773688 | Kodas 301577545 |
| PVM mokėtojo kodas: nėra PVM mokėtoja | PVM mokėtojo kodas: LT100003875315 |
| A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 | A. s. Nr. LT72 7300 0101 3834 2585 |
| AB Luminor bankas | AB Swedbank bankas |
| Banko kodas 40100 | Banko kodas 73000 |
| Tel. (8 46) 47 20 21 | Tel. (8 46) 43 28 43 |
| Faksas (8 46) 47 20 05 |  |
| El. paštas: savivaldybe@klaipedos-r.lt | El. paštas: info@transjuda.com |
| Direktorius Sigitas Karbauskas | Direktorius Simonas Alminauskas |
| ______________________ (Parašas) | _____________________ (Parašas) |