PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE

2023 M. BIRŽELIO 19 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1110

2023 m.  __________________  d.  SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2023 m. birželio 19 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1110 (toliau – Sutartis) 10.1. ir 10.2. punktų nuostatomis ir atsižvelgdami į 2023-10-02 Darbų pakeitimo akte Nr. 1 nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą ir sutaria:

1. Vykdant Pakapės gatvės, Šiauliuose, statybos darbus, atsiradus papildomiems darbams, nurodytiems 2023-10-02 Darbų pakeitimo akte Nr. 1, padidinti Sutarties kainą, numatytą Sutarties 3.4. papunktyje, 11 154,09 Eur (vienuolika tūkstančių šimtas penkiasdešimt keturi eurai, 9 ct.) su PVM.

2. Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys sutaria, kad dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, nurodyta Sutartyje yra 305 579,26 Eur (trys šimtai penki tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt devyni eurai, 26 ct.) be PVM. Sutarties sudarymo dienai taikomas 21 % PVM sudaro 64 171,64 Eur (šešiasdešimt keturi tūkstančiai vienas šimtas septyniasdešimt vienas euras, 64 ct).

3. Dėl šiame Susitarime nurodytų papildomų darbų vykdymo, Sutartyje nurodytas darbų atlikimo terminas, nesikeičia.

4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Susitarimo priedai – 2023-10-02 Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 bei jo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Limega“ Kanapių g. 1C, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145407247 PVM mokėtojo kodas LT 454072410 A.s. LT45 7300 0101 1526 7450 AB “Swedbank”, b.k. 73000 Tel. (8 41) 45 57 98 El. p.: info@limega.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius | Vytautas Vilkas Direktorius |

Sutarties kuratorė – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistė Diana Kundrotienė, tel. (8 41) 383 409 el. paštas diana.kundrotiene@siauliai.lt.