PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 5

PRIE 2022 M. SPALIO 11 D. STATYBOS DARBŲ RANGOS

SUTARTIES NR. SŽ-1517

2023 m.                                            d.

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, (toliau – Užsakovas) ir 2022 m. rugsėjo 12 d. Jungtinės veiklos (partnerystės) sutarties Nr. 2022/09/12-1 pagrindu veikiantys Stasio Pakarklio įmonė ir UAB „Kaslita", atstovaujami Stasio Pakarklio įmonės direktoriaus Donato Mickaus, (toliau – Rangovas), vadovaudamiesi 2022 m. spalio 11 d. Statybos darbų rangos sutarties Nr. SŽ-1517 4.1 ir 5.1 punktais bei kitomis nuostatomis, sudarėme šį susitarimą dėl Projekto II etapo Lakūnų gatvės darbų atlikimo (toliau – Susitarimas):

1. Bendra. atliekamų Darbų vertė 261.883,63 Eur be PVM (du šimtai šešiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai aštuoniasdešimt trys eurai, 63 ct.).

2. Rangovas įsipareigoja:

2.1. II etapo Lakūnų gatvės „Aerouosto gatvės, tarp Dubijos g. ir Lakūnų g.3 ir Lakūnų gatvės, Šiauliuose, kapitalinio remonto/rekonstravimo projektas“ projekto Nr. LB21-011-TDP darbus (nurodytus Sutarties 1 priede), atlikti per 7 mėnesius (4 mėnesiai tik rangos darbams) nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Sutarties šalis).

2.3. Per penkias darbo dienas nuo Susitarimo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Sutarties šalis) pateikti atliekamų darbų kalendorinį Darbų vykdymo grafiką (Susitarimo 1 priedas) ir suderinti su Užsakovu;

3. Už atliktus darbus Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui sumą, nustatytą vadovaujantis 2022 m. spalio 11 d. sutarties Nr. SŽ-1517 9.4 punkto nuostatomis.

4. Susitarimas yra neatsiejama 2022 m. spalio11 d. sutarties Nr. SŽ-1517 dalis.

5. Susitarimo priedas (Darbų vykdymo grafikas) yra neatskiriama Susitarimo dalis.

6. Šis Susitarimas sudarytas 2 egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

Šalių adresai ir rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 383 409 Faksas +370 41 524 109 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS Stasio Pakarklio įmonė Gamybos g. 7A, LT-76128, Šiauliai Juridinio asmens kodas 145590161 PVM mokėtojo kodas LT455901610 A.s. LT94 4010 0442 0102 4167 Luminor Bank AB b.k. 40100 Tel. (8 41) 500 781 Faksas (8 41) 500 782 El. paštas: info@spi.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... | Donatas Mickus Direktorius Parašas ................................................. |

Sutarties kuratorius – Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Infrastruktūros poskyrio vyr. specialistas Valentas Gilys