PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE

2023 M. RUGPJŪČIO 24 D. SENŲJŲ ŠIAULIŲ CIVILINIŲ KAPINIŲ TVOROS (I ETAPAS) ŠIAULIŲ M. PAPRASTOJO REMONTO STATYBOS SUTARTIES NR. SŽ-1450

2023 m.                         SŽ-

Šiauliai

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, toliau vadinama Užsakovu ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, toliau vadinama Rangovu ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 punktu, 2023 m. rugpjūčio 23 d. Senųjų Šiaulių civilinių kapinių tvoros (I etapas) Šiaulių m. paprastojo remonto statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1450 (toliau – Sutartis) 2.5.1 punktą ir atsižvelgiant į 2023-10-17 d. paprastojo remonto projekto ir darbų pakeitimo rašte pateiktą pažymą dėl projekto A laidos pakeitime Nr. GIF-3859 nurodytas aplinkybes, sudaro šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) ir sutaria:

- Padidinti Sutarties kainą, numatytą Objektinėje sąmatoje – 898,07 Eur su PVM (aštuoni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 07 ct) suma, atsižvelgiant į tai, kad vykdant senųjų Šiaulių m. kapinių paprastojo remonto darbus (unikalus Nr. 4400-5892-9727),  būtų papildomai įrengiami 2,39 m. pločio ir 1,50 m. aukščio vienvėriai varteliai vietoje vieno tvoros segmento. Dėl minėtų pakeitimų reikalingos papildomos lėšos darbams atlikti. Bendras statinio ilgis, aukštis nekinta.

- Aiškumo ir tikslumo dėlei, Šalys susitaria, kad dėl šiame Susitarime nurodyto pakeitimo, pakeičiama galutinė Sutarties kaina, kuri  yra  19.733,33 Eur (devyniolika tūkstančių septyni šimtai trisdešimt trys eurai, 33 ct) be PVM ir 23.877,33 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt septyni eurai, 33 ct) su PVM.  Papildomo susitarimo sudarymo dieną taikomas 21% PVM, kuris sudaro 4.144,00 Eur (keturi tūkstančiai vienas šimtas keturiasdešimt keturi eurai, 00 ct).

- Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo data yra data, kai Susitarimą pasirašo paskutinė Susitarimo šalis)ir yra neatsiejama Sutarties dalis.

- Lokalinė sąmata – darbų pakeitimo aktas Nr. 1.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS Šiaulių miesto savivaldybės administracija Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai Įstaigos kodas 188771865 A. s. Nr. LT30 7300 0100 9374 1771 Bankas AB „Swedbank“, b. k. 73000 Tel. +370 41 500 539 El. p.: info@siauliai.lt | RANGOVAS UAB „Limega“ Kanapių g. 1C, Šiauliai Kodas 145407247 A. s. LT45730010115267450 tel. +370 41 455798 el. paštas: info@limega.lt |
| --- | --- |
| Antanas Bartulis Administracijos direktorius Parašas ................................................... Data......................................................... A.V. | Vytautas Vilkas Direktorius Parašas................................................... Data....................................................... A.V. |

Sutarties kuratoriai:

Architektūros urbanistikos ir paveldosaugos vyr. specialistas Mantas Antanavičius, tel. +370 41 596246, el. p. mantas.antanavicius@siauliai.lt ;

Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus Aplinkosaugos ir miesto tvarkymo poskyrio vyr. specialistė Danutė    Mažulienė, tel.: +370 41 596281, el. p.:  danute.mazuliene@siauliai.lt