SUSITARIMAS Nr. 2

PRIE 2022-07-28 STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. AS-1304

(PIRKIMO NR. 603510)

2023 m. rugpjūčio          d. Nr. AS –

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188773688, kurios registruota buveinė yra Klaipėdos g. 2, Gargždai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Sigito Karbausko, veikiančio pagal Administracijos nuostatus (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Statmax“, juridinio asmens kodas 302607183, kurio registruota buveinė yra Kęstučio g. 11-4, LT-87121 Telšiai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus JuozoValužio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas),

ir toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2022 m. liepos  28 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. AS-1304 „Sutarties objektas – kultūros paskirties pastato Klaipėdos g. 15, Gargždai, kapitalinio remonto
(modernizavimo) projekto rangos darbų pirkimas “ (toliau – Sutartis).

Rangovas 2023 m. rugpjūčio 10 d. raštu Nr. S-2390 „Dėl sutartyje Nr. AS-1304 nenumatytų darbų įsigijimo“, (reg. Nr. A23-4120), kreipėsi į Užsakovą, prašydamas įsigyti papildomus, sutartyje nenumatytus darbus, kuriuos būtina atlikti, norint įvykdyti Sutartyje numatytus darbus ir tinkamai užbaigti Sutartį.

Papildomų  darbų, kuriuos būtina atlikti, norint užbaigti 2022-07-28 rangos darbų sutartį Nr. AS-1304, sumą sudaro 419 429,63 (keturi šimtai devyniolika tūkstančių keturi šimtai dvidešimt devyni  eurai 63 centai) eurai  su PVM, 346 636,06 (trys šimtai keturiasdešimt šeši tūkstančiai šeši šimtai trisdešimt šeši eurai 6 centai) eurų be PVM.

Nevykdomų darbų suma – 94 135,79 (devyniasdešimt keturi tūkstančiai šimtas trisdešimt penki eurai 79 centai) eurų su PVM, 77 798,17 (septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai 17 centų) eurų be PVM.

Sutarties kaina, įvertinus nevykdomus ir papildomus (nenumatytus) darbus, didėja 325 293,84 (trys šimtai dvidešimt penki tūkstančiai du šimtai devyniasdešimt trys eurai 84 centai) eurais su PVM ir 268 837,89 (du šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt septyni eurai 89 centai) eurais be PVM.

vadovaudamosi:

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 3 d.;

- 2022 m. liepos 28 d. rangos darbų pirkimo sutarties Nr. AS-1304 15.3 punkto nuostatomis;

- 2023 m. rugpjūčio 14 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos protokolas Nr. A6-360;

sudarė šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitarė:

- Pakeisti Sutarties 5.1 punktą „Pradinė Sutarties vertė yra 3 101 226,77 (trys milijonai šimtas vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt šeši eurai 77 centai) EUR  be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 3 752 484,39 (trys milijonai setyni šimtai penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai  aštuoniasdešimt keturi eurai 39centai) EUR su PVM“ ir jį išdėstyti taip:

„5.1. Pradinė Sutarties vertė yra 3 370 064,66 (trys milijonai trys šimtai septyniasdešimt tūkstančių šešiasdešimt keturi eurai 66 centai) EUR be PVM. Sutarties kaina, nustatyta viešojo pirkimo metu, yra 4 077 778,23 (keturi milijonai septyniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai 23 centai)  EUR su PVM.

- Šis Susitarimas gali būti keičiamas, papildomas arba nutraukiamas Šalių raštišku susitarimu.

- Visos kitos šiame susitarime nenurodytos sąlygos galioja, kaip nurodyta 2022 m. liepos 28 d. statybos rangos sutartyje Nr. AS-1304.

- Šis susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

- Susitarimo priedai:

  - 2023-08-10 UAB „Statmax“ rašto Nr. S-2390 kopija, 1 egz., 3 lapai;

  - Papildomų, nenumatytų darbų aktas Nr. 2 1 egz., 17 lapų;

  - Nevykdomų darbų aktas Nr. 2 1 egz.,  4 lapai;

  - Objektinė sąmata, 1 egz., 1 lapas;

  - Papildomų darbų sąmatos, 1 egz.,  14 lapų;

  - Nedaromų darbų sąmatos, 3 egz., 3 lapai;

  - 2023-08-14 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos protokolas Nr. A6-360, 1 egz., 3 lapai.

Pirkėjo vardu                                                                     Tiekėjo vardu

| Klaipėdos rajono savivaldybės administracija Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai Kodas 188773688 A. s. Nr. LT14 4010 0402 0031 4539 Luminor bank AS Banko kodas 40100 Tel. (8 46) 21 11 16 El. paštas savivaldybe@klaipedos-r.lt |  | UAB „Statmax“ Kęstučio g. 11-4, LT-87121 Telšiai Kodas 302607183 PVM mokėtojo kodas LT 100006067219 A. s. Nr. LT 66 7300 0100 0259 8274 Luminor bank AS Banko kodas 40100 Tel. +370 610 61095 El. paštas info@statmax.lt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Direktorius |  | Direktorius |  |
| ______________________ (Parašas) |  | ______________________ (Parašas) |  |