SUSITARIMAS DĖL 2021 M. RUGSĖJO 20 D. RANGOS SUTARTIES„DĖL RASEINIŲ RAJONO KULTŪROS CENTRO PASTATO VYTAUTO DIDŽIOJO G. 10, RASEINIUOSE REKONSTRAVIMO RANGOS DARBŲ PIRKIMO“ NR. SR-565 PAKEITIMO

2023 m. spalio 31 d. Nr. 7

Raseiniai

Raseinių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288740810, kurios registruota buveinė yra V. Kudirkos g. 5, 60150 Raseiniai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama rajono Savivaldybės administracijos direktoriaus Kęstučio Užemecko, veikiančio pagal Raseinių rajono savivaldybės administracijos nuostatus ir Raseinių rajono savivaldybės mero 2023 m. gegužės 23 d. potvarkį Nr. MP-77 „Dėl Kęstučio Užemecko skyrimo į Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“, (toliau – Užsakovas),

ir UAB „Projektas KARMA“, juridinio asmens kodas 302701864, kurios registruota buveinė yra Kėdainių g. 47, Josvainių k., Josvainių sen., Kėdainių r. sav., duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Ado Laurinaičio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. rugsėjo 20 d. Rangos sutarties Nr. SR-565 (toliau – Sutartis) 9.8.3 papunkčiu ir Lietuvos statistikos departamento 2023-06-17 raštu Nr. Nr. (9.24E) NUA-781, susitaria:

- Patvirtinti neatliktų darbų 2.030.703,38 Eur su PVM – (du milijonai trisdešimt tūkstančių septyni trys Eur, 38 ct) sąmatinę vertę, iš jų indeksuojama dalis 1.738.009,12 Eur su PVM – (vienas milijonas septyni šimtai trisdešimt aštuoni tūkstančiai devyni Eur, 12 ct) pridėjus 11,4 proc. padidėjimą – 198.133,04 Eur su PVM – (vienas šimtas devyniasdešimt aštuoni tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt trys Eur, 4 ct) 2.228.836,42 (du milijonai du šimtai dvidešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši Eur, 42 ct) Eur su PVM.

- Padidinti sutartinius įkainius 11,4 proc. ir taikyti juos teikiant atliktų darbų aktus nuo 2023-10-31.

- Padidinti Sutarties 3.4 punkte nurodytą priimtą sumą , t. y. vietoje 3.4 punkte nurodytos sumos 5.135.873,79 (penki milijonai vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt trys Eur, 79 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 891.350,00 (aštuoni šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai penkiasdešimt Eur, 00 ct) Eur., įrašyti 5.334.006,83 (penki milijonai trys šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši Eur, 83 ct) Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 925.736,72 (devyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt šeši Eur, 72 ct) Eur.

- Šalys patvirtina, kad nė viena Šalis neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų kitai Šaliai dėl Susitarimo sudarymo tvarkos.

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos ir lieka galioti.

PRIDEDAMA:

- Lietuvos statistikos departamento raštas Nr. (9.24E) NUA-526 – 1 psl.;

- UAB „Projektas KARMA“ 2023-10-02 raštas Nr. 10.1/23 – 1 psl.;

- Nauji įkainiai taikomi teikiant atliktų darbų aktus nuo 2023-10-31 – 70 .xls failai.

| UŽSAKOVAS Raseinių rajono savivaldybės administracija | RANGOVAS UAB „Projektas KARMA“ |
| --- | --- |
| Įstaigos kodas: 288740810 Adresas: V. Kudirkos g. 5, Raseiniai Tel.: 8428 79600 El. paštas: savivaldybe@raseiniai.lt Direktorius Kęstutis Užemeckas | Įmonės kodas: 302701864 Adresas: Kėdainių g. 47, Josvainių k. Josvainių sen., Kėdainių r. sav. Tel.: 861476815 El. paštas: info@projektaskarma.lt Direktorius Adas Laurinaitis |