DARBŲ ATLIKIMO SUTARTIS  Nr. SRV-

Du tūkstančiai dvidešimtųjų trečiųjų metų lapkričio mėnesio       diena

Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Administracijos direktorės Jurgos Bagamolovienės, veikiančios pagal Biržų rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

UAB „Dujostata“, juridinio asmens kodas 168654840, kurio registruota buveinė yra Tinklų g. 27, LT-35115 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Juliaus Paškonio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų atlikimo sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė šią darbų atlikimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja savo jėgomis ir rizika, per Sutartyje nustatytą terminą, atlikti vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų atšakos iki sklypo, esančio Latvygalos g. 27, Biržuose, ribų įrengimo darbus. (toliau - Darbus), perduoti atliktus Darbus kaip numatyta Sutartyje bei ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutartyje numatyta tvarka priimti Darbų rezultatą ir sumokėti Rangovui Sutarties kainą (toliau – Darbai).

II. SUTARTIES GALIOJIMAS, VYKDYMO PRADŽIA, TRUKMĖ IR TERMINAI

2. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja 2 (du) mėnesius arba kol Šalys sutaria ją nutraukti arba kol Sutarties galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar šioje Sutartyje nustatytais atvejais.

3. Darbų pradžia laikoma sutarties pasirašymo diena.

4. Darbų atlikimo terminas – vienas mėnuo.

5. Darbų atlikimo vieta – Latvygalos g. 27, Biržų m.

6. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai, ištaisyti defektai, pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

III. SUTARTIES KAINA (KAINODAROS TAISYKLĖS) IR MOKĖJIMO SĄLYGOS

7. Darbų kaina patvirtinta, neskelbiamos apklausos pirkimu ir patvirtinta 2023-VERT-BRSA- 92 pirkimo pažyma.

Kaina be PVM  5525,87 Eur (penki tūkstančiai penki šimtai  dvidešimt penki eurai, 87 ct);

PVM (21 %) – 1160,43 Eur (vienas tūkstantis vienas šimtas šešiasdešimt eurų ir 43 ct.);

Sutarties kaina su PVM  6686,30 Eur (šeši tūkstančiai šeši šimtai aštuoniasdešimt šeši eurai, 30 ct). Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

7.1 Pradinė sutarties vertė lygi 7 punkte nurodytai kainai be PVM. Rangovui tinkamai atlikus Darbus, Užsakovas privalo sumokėti Sutarties kainą, kuri turi būti nustatyta vadovaujantis Sutarties sąlygų 7 punkto nuostatomis.

7.2. Sutarties kaina (su PVM) dėl pasikeitusių mokesčių bus perskaičiuojama tokia tvarka:

7.2.1. mokestis, kuriam pasikeitus bus perskaičiuojama Sutarties kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM);

7.2.2. perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM dydžiui – sutarties kaina (su PVM) keičiama (mažinama arba didinama) proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Sutarties kaina (be PVM) nekeičiama;

7.2.3. perskaičiuota kaina (su PVM) pradedama taikyti kitą dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos;

7.2.4. perskaičiuota sutarties kaina įforminama sutarties šalių atstovų pasirašomu papildomu susitarimu, kuris yra sudarytos sutarties neatskiriama dalis;

7.3. Prievolių įvykdymas užtikrinamas netesybomis. Rangovui už sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą numatoma 10 procentų bauda nuo sutarties vertės be PVM. Rangovas, nustatytu laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, perkančiajai organizacijai pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo laiku neatliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną arba atitinkamai sumažinama už atliktus darbus mokėtina suma.

7.4. Užsakovas apmoka Rangovui už atliktus darbus:

7.4.1. už atliktus darbus Užsakovas pagal Rangovo pateiktus priėmimo – perdavimo aktus ir sąskaitas faktūras sumoka Rangovui ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo mokėjimo dokumentų (priėmimo – perdavimo akto ir sąskaitos faktūros) gavimo dienos.

7.4.2. Rangovui bus atsiskaitoma už atliktus darbus kas mėnesį pateikus mokėjimo dokumentus.

7.4.3. avansiniai mokėjimai nenumatomi.

8. Rangovui mokėtinos sumos turi būti apskaičiuojamos nustačius faktinį atliktų Darbų kiekį.

9. Rangovas, prieš pateikdamas Užsakovui apmokėjimo už atliktus Darbus dokumentus (Atliktų darbų aktą ir PVM sąskaitą faktūrą) privalo nustatyti atliktų Darbų faktinį kiekį.

10. PVM sąskaitos faktūros, sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis tik informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis.

11. Sutartyje taikoma fiksuotos kainos kainodara:

IV. UŽSAKOVO IR RANGOVO TEISĖS IR PAREIGOS

12. Rangovas įsipareigoja:

12.1. atlikti Darbus savo medžiagomis ir įranga, savo priemonėmis ir jėgomis;

12.2. atsakyti už blogą medžiagų ir įrangos kokybę;

12.3. prisiimti riziką už darbų rezultato atsitiktinį žuvimą ar sugedimą;

12.4. vienašališkai atsisakyti Sutarties įspėjus kitą šalį apie tai prieš 30 kalendorinių dienų, jei Užsakovas laiku neatsiskaito už atliktus darbus bei pareikalauti Sutarties 21 punkte nustatytų delspinigių;

12.5. vykdyti Darbus pagal normatyvinių statybos dokumentų nustatytus reikalavimus ir Sutartį;

13. Užsakovas įsipareigoja:

13.1. bet kuriuo metu tikrinti darbų atlikimo eigą ir kokybę, nesikišant į Rangovo ūkinę komercinę veiklą;

13.2. vienašališkai atsisakyti Sutarties ir reikalauti Sutarties 19 punkte nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo, jeigu Rangovas nepradeda laiku vykdyti Sutarties arba atlieka Darbus per lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai negalima;

13.3. jeigu Darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkamai atlikti, nustatyti Rangovui protingą terminą trūkumams pašalinti, o jeigu Rangovas per nustatytą terminą šio reikalavimo neįvykdo, - vienašališkai atsisakyti Sutarties bei reikalauti Sutarties 18 punkte nustatyto sutarties įvykdymo užtikrinimo.

13.4. dėl svarbių priežasčių, bet kada, kol Darbai nebaigti atsisakyti sutarties kartu sumokėdamas Rangovui atlyginimą už atliktą Darbo dalį ir atlygindamas nuostolius, padarytus dėl Sutarties nutraukimo.

13.5. jei darbų priėmimo metu nustatomi Darbų trūkumai, Užsakovas gali atskaityti iš sumų, priklausančių Rangovui už atliktus Darbus, sumą, reikalingą tiems trūkumams pašalinti;

13.6. sutarties vykdymo metu už sutarties vykdymą atsakingu paskirti Statybos ir infrastuktūros skyriaus vyriausiąjį specialistą Petrą Januškevičių. Už sutarties ir jos pakeitimų paviešinimą atsakinga Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausioji specialistė Irena Kleivienė.

V. DARBŲ PRIĖMIMAS-PERDAVIMAS

14. Užsakovas perima Darbus, kai Darbai ar tarpiniai Darbai baigti pagal Sutartį, ir kai pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

15. Rangovas, užbaigęs Darbus, su prašymu dėl Darbų perdavimo-priėmimo privalo kreiptis į Užsakovą ir kartu su Užsakovu, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, atlikti bendrą Darbų apžiūrą ir patikrinimą, po kurio Rangovas privalo parengti Rangovui Darbų perdavimo-priėmimo aktą jame nurodydamas, kad Darbai buvo baigti pagal Sutartį kartu pridedant (jei reikia) defektų ir smulkių nebaigtų darbų, kurie neturės esminės įtakos naudojant Darbus pagal paskirtį, sąrašą. Tokiame sąraše turi būti nurodoma, iki kada nebaigti Darbai ar defektai turi būti pašalinti. Darbų perdavimo-priėmimo aktą pasirašo Užsakovas ir Rangovas.

16. Užsakovas gali raštu atsisakyti perimti Darbus nurodant atsisakymo pagrindą ir nurodant Darbus, kuriuos Rangovas privalo atlikti, kad galėtų būti pasirašomas Darbų perdavimo-priėmimo aktas.

17. Jei tarp Rangovo ir Užsakovo kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis gali reikalauti skirti ekspertizę. Ekspertizės išlaidos tenka Rangovui, išskyrus atvejus, kai ekspertizė nenustato, kad Rangovas būtų pažeidęs Sutartį, tuo atveju ekspertizės išlaidas apmoka ta šalis kuri reikalavo skirti ekspertizę.

# VI. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

18. Rangovui už sutarties neįvykdymą arba netinkamą vykdymą numatoma 10 procentų bauda nuo sutarties vertės be PVM.

19. Užsakovas, laiku neįvykdęs sutartinių įsipareigojimų, Rangovui pareikalavus, moka 0,02 procentų dydžio delspinigius nuo atliktų darbų vertės už kiekvieną uždelstą dieną.

VII. GINČŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

20. Ginčus ir nesutarimus, atsiradusius dėl Sutarties ir vykdant Sutartį, Šalys sprendžia derybų būdu.

21. Neišspręsti ginčai tarp Šalių nagrinėjami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Lietuvos Respublikos teisę.

VIII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

22. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo protingai kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir, kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (force majeure).

23. Šalis, negalinti vykdyti pagal Sutartį savo įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių veikimo, privalo raštu apie tai pranešti kitai Šaliai per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo pradžios.

24. Nenugalimos jėgos aplinkybės nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis.

25. Nenugalimos jėgos aplinkybėms pasibaigus, toliau vykdomi Sutartyje numatyti Šalių įsipareigojimai.

26. Jeigu nenugalimos jėgos aplinkybės ir jų padariniai tęsiasi ilgiau negu tris mėnesius, kiekviena Šalis turi teisę atsisakyti vykdyti savo įsipareigojimus ir nutraukti Sutartį. Šiuo atveju nei viena iš Šalių negali reikalauti atlyginti jos patirtų turtinių nuostolių.

IX. KITOS SĄLYGOS

27. Ši Sutartis pasirašoma elektroniniu parašu, sudaryta vienu egzemplioriumi, lietuvių kalba,.

28. Sutartis gali būti pakeista ir (ar) papildyta tik Šalių rašytiniu susitarimu.

29. Pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 17 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

30. Jeigu Sutartis nutraukiama vienašališkai, Sutartį nutraukusi Šalis moka antrai Šaliai išlaidas, patirtas dėl šios Sutarties nutraukimo.

31. Sutartis gali būti nutraukta anksčiau laiko, Šalims susitarus ir tai įforminus abiejų Sutarties šalių pasirašytu protokolu.

X. GARANTIJA

32. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė už blogai atliktų statybos darbų padarinius statybos metu ir per nustatytą darbų garantinį laiką (kurio pradžia skaičiuojama darbų užbaigimo akto pasirašymo dienos):

32.1. Bendriems statybos darbams – 5 metai;

32.2. Paslėpti darbai (konstrukcijų, vamzdynų ir t.t.) – 10 metų;

33. Garantiniu laikotarpiu nustatyti defektai turi būti pašalinti per (10) dešimt darbo dienų po pranešimo apie defektų atsiradimą.

34. Šiuo Šalys patvirtina, kad Sutartį perskaitė, suprato jos turinį ir pasekmes, priėmė ją kaip atitinkančią jų tikslus ir pasirašė aukščiau nurodyta data.

XI. SUTARTIES PRIEDAI

35.1. Pasiūlymo kopija „Dėl vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų (atšakos iki sklypo Layvygalos g. 27, Biržuose ribų) darbų pirkimo“, 2 lapai.

Užsakovas					             Rangovas

Biržų rajono savivaldybės administracija 		UAB „Dujostata“

Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai 			Tinklų g,27, LT-35115 Panevėžys

Įstaigos kodas 188642660				Įmonės kodas 168654840

Ne PVM mokėtoja					PVM kodas LT68548418

atsisk. sąskaita LT72 4010 0413 0002 0052	            atsisk. sąskaita LT65 7300 0100 0002 2263

Luminor Bank AS bankas,				AB Swedbank bankas

tel. +370 605 74081					tel. +370 614 71465

El. p. savivaldybe@birzai.lt				El. p. info@dujostata.lt

Administracijos direktorė				Direktorius

Jurga Bagamolovienė _____________		Julius Paškonis __________