INTEGRACINIŲ KOMPONENTŲ, SKIRTŲ VIENKARTINIO DUOMENŲ PATEIKIMO „ONLY-ONCE“ TECHNINEI SISTEMAI, SUKŪRIMO IR ĮDIEGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

| Data* |  |
| --- | --- |
| Sutarties Nr. |  |
| Vadovaudamiesi viešosios įstaigos CPO LT, juridinio asmens kodas 302913276, buveinės adresas Ukmergės g. 219-1, 07152 Vilnius, viešojo pirkimo komisijos 2023-10-24 sprendimu [viešojo pirkimo komisijos posėdžio protokolo numeris 12], kuriuo Tiekėjo pasiūlymas (toliau – Pasiūlymas), pateiktas atviram tarptautiniam konkursui „Integracinių komponentų, skirtų vienkartinio duomenų pateikimo „Only-once“ techninei sistemai, sukūrimo ir įdiegimo paslaugos“ (pirkimo numeris – 675033) (toliau – Pirkimas), buvo pripažintas laimėjusiu, sudarė šią Paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutartį (toliau – Sutartis). |  |

| UŽSAKOVAS |  |
| --- | --- |
| Pavadinimas | Informacinės visuomenės plėtros komitetas |
| Adresas | Konstitucijos pr. 15-89, LT-09319 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 188772433 |
| PVM mokėtojo kodas | Nėra |
| Atsiskaitomoji sąskaita | LT58 4040 0636 1000 0665 |
| Bankas, banko kodas | LR finansų ministerija, Lukiškių g. 2, 01108 Vilnius; Juridinio asmens kodas: 288601650; SWIFT kodas: MFRLLT22XXX |
| Telefonas | +370 68583595 |
| El. paštas | info@ivpk.lt |
| Atstovas | Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas, Arminas Rakauskas |
| Atstovavimo pagrindas | Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2021 m. spalio 14 d. įsakymas Nr. 12-92 „Dėl Gintauto Mežečio atleidimo iš pareigų“. |
| TIEKĖJAS |  |
| Pavadinimas | UAB „Asserte“ |
| Adresas | Juozo Rutkausko g. 6, LT-05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 302838172 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007246618 |
| Banko sąskaita | LT49 7044 0600 0784 2733 |
| Bankas, banko kodas | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Telefonas | +37061290596 |
| Faksas | - |
| El. paštas | info@asserte.lt |
| Atstovas | Direktorius Egidijus Drobavičius |
| Atstovavimo pagrindas | Bendrovės įstatai |

| Specialiųjų sutarties sąlygų nuostatos punkto Nr./pavadinimas | Specialiųjų sutarties sąlygų nuostata |  | Nuoroda į Bendrųjų sutarties sąlygų punktą/ skyrių |
| --- | --- | --- | --- |
| - SUTARTIES DALYKAS |  |  |  |
| - Paslaugų aprašymas | Perkamos Paslaugos: - Integracinių komponentų, skirtų vienkartinio duomenų pateikimo „only-once“ techninei sistemai specifikavimo paslaugos; - Integracinių komponentų ir kitų susijusių funkcionalumų kūrimo ir diegimo paslaugos. Išsamus Paslaugų aprašymas ir kiti reikalavimai teikiamoms Paslaugoms nustatyti Specialiųjų sutarties sąlygų 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – Techninė specifikacija) ir 2 priede „Pasiūlymas“. |  | 4.2., 4.3. |
| - Informacija apie ES finansuojamą projektą | Už Paslaugas bus atsiskaitoma 2021–2030 metų valstybės skaitmeninimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 05-002-01-07-08 „Kurti technologinius sprendimus ir įrankius, leidžiančius saugiai ir patogiai naudotis paslaugomis” lėšomis. |  |  |
| - Papildomos paslaugos | Netaikoma |  | 4.5., 6.13. |
| 2. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI |  |  |  |
| 2.1. Paslaugų suteikimo terminas | Paslaugos pagal Sutartį turi būti pradėtos teikti nuo Sutarties įsigaliojimo dienos ir suteiktos ne vėliau kaip per 24 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, laikantis Techninėje specifikacijoje nustatytų Paslaugų teikimo terminų. |  | 4.4. |
| 2.2. Paslaugų suteikimo terminas, kai Paslaugos teikiamos etapais/ periodais | Netaikoma |  | 8.9. |
| 3. SUTARTIES KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA |  |  |  |
| 3.1. Sutarčiai taikoma kainodara | Vadovaujantis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ taikoma mišri (fiksuotos kainos, fiksuoto įkainio ir sutarties vykdymo išlaidų atlyginimo) kainodara. |  | 6.1. |
| 3.2. Pradinės Sutarties vertė | Pradinės Sutarties vertė yra 950 000,00 Eur (devyni šimtai penkiasdešimt tūkstančių eurų, 0 ct), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM). Šioje Sutartyje Pradinės Sutarties vertė yra lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai (be PVM) pirkimo dokumentuose ir Sutartyje nurodytų paslaugų įsigijimui. |  |  |
| 3.3. Sutarties kaina (esant mišriai kainodarai) | Sutarties kainą sudaro: - fiksuota Sutarties kainos dalis pagal Sutarties 2 priedo 1.1. lentelėje nurodytą kainą; - kintama Sutarties kainos dalis apskaičiuojama Sutarties 2 priedo 1.2. lentelėje nurodytą paslaugų įkainį padauginus iš užsakomų paslaugų valandų kiekio. Tiekėjas privalo teikti paslaugas, kurias Užsakovas gali užsakyti Sutarties galiojimo laikotarpiu, apmokant už užsakyme suderintas darbų apimtis; - faktiškai patiriamų išlaidų, tiesiogiai susijusių su sutarties vykdymu, kurias Tiekėjas patirs dėl trečiųjų šalių teikiamų paslaugų, numatytų techninės specifikacijos 3.3 skyriuje, vertė - ne daugiau kaip 10 000 Eur be PVM (12 100 Eur su PVM). Bendra sutarties vertė yra 1 149 500,00 Eur (milijonas vienas šimtas keturiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai eurų, 0 ct) su PVM. PVM sudaro 199 500,00 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai eurų, 0 ct). |  | 6.1., 6.14.-6.16. |
| 3.4. Sutarties kainos/ įkainių perskaičiavimas | Sutarties kaina/įkainiai bus perskaičiuojami: - pagal bendrą kainų lygio kitimą; - dėl PVM tarifo pasikeitimo; 3.4.1. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų kainos/ įkainių perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 3 (trijų) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 3.4.3. papunktyje, viršija 5 procentus. 3.4.2. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotus kainą/įkainius, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę. 3.4.3. Nauji įkainiai/kaina apskaičiuojama pagal formulę: a1=a+k100×a, kur a – įkainis/kaina (Eur be PVM)) (jei jis jau buvo perskaičiuotas, tai po paskutinio perskaičiavimo). a1 – perskaičiuotas (pakeistas) įkainis/kaina (Eur be PVM) k – Pagal vartotojų kainų indeksą VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę: a1=a+k100×a , (proc.) kur Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS. Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo. 3.4.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio. |  | 6.3., 6.4. |
| 3.5. Atsiskaitymo su Tiekėju terminas | Per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų po to, kai bus gautos investicinio projekto įgyvendinimui skirtos ES finansavimo lėšos. |  | 6.6. |
| 3.6. Atsiskaitymas su Tiekėju (etapais/periodiškai) | Netaikoma. |  | 6.7. |
| 3.7. Avansas | Netaikoma |  | 6.10.-6.12. |
| 4. PAPILDOMAS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS |  |  |  |
| 4.1. Reikalaujamas papildomas sutarties įvykdymo užtikrinimas: |  |  |  |
| 4.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo būdas | Užtikrinimo būdas, apimantis netesybų mokėjimą: Banko garantija/ Draudimo bendrovės laidavimo raštas su polisu. |  | 7.1.-7.2., 7.5. |
| 4.2. Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo terminas | 5 (penkios) darbo dienos nuo Sutarties pasirašymo dienos. |  | 7.1. |
| 4.3. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydis | 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur. |  | 7.2. |
| 4.4. Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas | Iki vėliausios Tiekėjo prievolių įvykdymo dienos. |  | 7.7., 7.9. |
| 5. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS |  |  |  |
| 5.1. Papildomi Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimai ir teisės | Papildomų Užsakovo ir Tiekėjo įsipareigojimų ir teisių nenumatoma. |  | 5 skyrius |
| 6. INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS |  |  |  |
| 6.1. Turtinių autoriaus teisių parėjimas Užsakovo nuosavybėn | Turtinės autoriaus teisės Užsakovo nuosavybėn pereina. |  | 9 skyrius |
| 7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ |  |  |  |
| 7.1. Užsakovui taikomos netesybos dėl apmokėjimo vėlavimo | Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas Bendrosiose sutarties sąlygose. |  | 10.2. |
| 7.2. Tiekėjui taikomos netesybos | Netesybų dydis taikomas toks, koks numatytas Bendrosiose sutarties sąlygose. Delspinigiai skaičiuojami nuo Pradinės sutarties vertės. |  | 10.3. |
| 7.3. Bauda, taikoma Tiekėjui, nutraukus Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo | 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur |  | 10.5. |
| 7.4. Bauda Tiekėjui už Subtiekėjo pakeitimą be Užsakovo raštiško sutikimo | 200 (du šimtai) Eur |  | 14.4. |
| 7.5. Papildomai taikomos baudos | Netaikoma |  |  |
| 7.6. Solidarios atsakomybės taikymas | Netaikoma |  | 10.8. |
| 8. SUTARTIES GALIOJIMAS, STABDYMAS IR PRATĘSIMAS |  |  |  |
| 8.1. Sutarties pratęsimas | Sutarties pratęsimas numatomas, kai yra Bendrosiose sutarties sąlygose numatyti pagrindai ir/ arba šios aplinkybės, sąlygojančios Paslaugų atlikimo termino pratęsimą: Tiekėjui dėl objektyvių priežasčių ar dėl Užsakovo kaltės nespėjus laiku suteikti Paslaugų, Paslaugų teikimo terminas gali būti pratęstas 2 (du) kartus po 6 (šešis) mėnesius tokiomis pačiomis sąlygomis ir tvarka. |  | 12.10. arba 12.11 |
| 8.2. Sutarties pratęsimo metu taikoma kainodara | Už atliktas Paslaugas apmokama Pasiūlyme nurodyta kaina ir įkainiais. |  | 12 skyrius |
| # 9. SUTARTIES NUTRAUKIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 9.1. Esminiai Sutarties pažeidimai | Esminiais Sutarties pažeidimais laikomi Bendrosiose sutarties sąlygose, Civiliniame kodekse numatyti ir šie Sutarties pažeidimai: - jeigu Paslaugos yra suteiktos netinkamai ir (ar) nekokybiškai ir (ar) neatitinka Sutartyje ir (ar) Techninėje specifikacijoje numatytų reikalavimų ir Tiekėjas neištaiso Paslaugų teikimo trūkumų per Užsakovo nurodytą (-us) terminą (-us); - jeigu Tiekėjas dėl savo kaltės negali ir (arba) atsisako vykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus ar bet kurią jų dalį, nepriklausomi nuo tokios dalies vertės; - jeigu Tiekėjas padidina Sutarties kainą ir nevykdo prisiimtų įsipareigojimų už Sutartyje nustatytą kainą; - jeigu Tiekėjas pažeidžia Sutartyje nustatytus įsipareigojimus dėl konfidencialumo; - jei Tiekėjas nebeatitinka pasiūlymo vertinimo kriterijų, už kuriuos Tiekėjui pasiūlymų vertinimo metu buvo skiriami balai, kai pasiūlymas buvo vertinamas pagal kainos ar sąnaudų ir kokybės santykį. |  | 13.2.2. |
| 9.2. Užsakovo rezervuota teisė | Netaikoma |  | 13.2.6. |
| 9.3. Nacionalinio saugumo nuostatos | Užsakovas veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi ar valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą. Užsakovas veikia gynybos srityje, valdo ypatingos svarbos informacinę infrastruktūrą, veikia srityse, kurios laikomos nacionaliniam saugumui užtikrinti strategiškai svarbių ūkio sektorių dalimi, ar įrašytas į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, atlieka prekių pirkimą (-us), kurio (-ių) objekto (-ų) BVPŽ kodas nurodytas Viešojo pirkimo objektų, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalyje ir 47 straipsnio 9 dalyje, Bendrojo viešųjų pirkimų žodyno kodų sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“. |  | 13.2.7., 13.2.8. |
| 9.4. Tarptautinių sankcijų įgyvendinimas (Tarybos reglamento (ES) 2022/576 5 k straipsnis) | Sutartis nutraukiama, jeigu paaiškėja, kad tiekėjas atitinka bent vieną iš Tarybos Reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, 5k straipsnio sąlygų (taikoma, kol Reglamentas galioja). |  |  |
| 10. SUBTIEKĖJŲ PASITELKIMAS IR KEITIMAS |  |  |  |
| 10.1. Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai | Sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekėjai, kurių kvalifikacija remiasi Tiekėjas, kiti Sutarties sudarymo metu žinomi subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiasi Tiekėjas, yra nurodyti Specialiųjų sutarties sąlygų priede Nr. 4. |  | 14 skyrius |
| 11. APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI |  |  |  |
| 11.1. Aplinkosauginiai reikalavimai paslaugai ir/ar jos teikimui | Pirkimas laikomas žaliuoju vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3. p., nes pirkimo objektas yra nematerialaus pobūdžio, nesusijęs su materialaus objekto sukūrimu, nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (t. y. šiuo pirkimu įsigyjamos nematerialaus pobūdžio integracinių komponentų, skirtų vienkartinio pateikimo “Only-once“ techninei specifikacijai, sukūrimo ir diegimo paslaugos. |  |  |
| 12. SPECIALIŲJŲ SUTARTIES SĄLYGŲ PRIEDAI |  |  |  |
| 12.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija; 12.2. Priedas Nr. 2 - Pasiūlymas; 12.3. Priedas Nr. 3 – Atsakingi asmenys; 12.4. Priedas Nr. 4 - Sutarties vykdymui pasitelkiami ūkio subjektai; 12.5. Priedas Nr. 5 – Už Sutarties vykdymą atsakingų specialistų sąrašas; 12.6. Priedas Nr. 6 – Asmens duomenų tvarkymo susitarimas. |  |  |  |
| # 13. ŠALIŲ PARAŠAI |  |  |  |
| Arminas Rakauskas Skaitmeninės aplinkos skyriaus vedėjas, atliekantis direktoriaus funkcijas ______________ (parašas) |  | Egidijus Drobavičius Direktorius ______________ (parašas) |  |

* Jei šis dokumentas pasirašomas elektroniniu būdu, šio dokumento pasirašymo ir registracijos datos užfiksuojamos šio dokumento metaduomenyse.