SUSITARIMAS

PRIE 2022 M. BALANDŽIO 29 D. SUTARTIES Nr. 22-1162

2023 m. _____________d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, LT-35200 Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Užsakovas) ir

UAB „Fegda“ pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 110801759, kurios registruota buveinė yra Geologų g. 12, Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Gedimino Gribulio, veikiančio pagal įmonės įstatus, (toliau  Rangovas),

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai - Šalimi, sudarė šį susitarimą (toliau –Susitarimas) prie 2022 m. balandžio 29 d. sutarties Nr. 22-1162 „Elektronikos g., Senamiesčio g., S. Kerbedžio g., Tinklų g., Venslaviškio g., J. Biliūno g., Panevėžyje, rekonstravimo (I etapo dalis „Senamiesčio g. – S.Kerbedžio g. sankryžos rekonstravimas“) darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4.2 punkto 4.2.3 papunkčiu, 4.3 ir 7.2 punktais, atsižvelgiant į Rangovo 2023 m. lapkričio 28 d. raštą Nr. P-2-125 „DĖL SUTARTIES TERMINO PRATĘSIMO“, Šalys susitaria:

- Pratęsti Darbų pabaigos terminą iki 2024 m. gegužės 31 d.

- Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimą iki 2024 m. liepos 30 d.

- Susitarimas įsigalioja po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimą Susitarimo 2 punkte numatytam terminui.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija | Rangovas UAB „Fegda“ |  |
| --- | --- | --- |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna | Generalinis direktorius Gediminas Gribulis |  |