Susitarimas

prie 2022 m. rugpjūčio 31 d. SUTARTIES NR. 22-2232

2023 m.____________ d.

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios, (toliau  Užsakovas) ir

UAB „Kriautė“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147100161, kurios registruota buveinė yra Pramonės g. 8, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau  Rangovas),

toliau kiekvienas atskirai vadinamas „Šalimi“, o kartu - „Šalimis“, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2022 m. rugpjūčio 31 d. sutarties Nr. 22-2232 „Panevėžio autobusų stoties su požemine automobilių stovėjimo aikštele Savanorių a. 9, Panevėžyje, statybos darbo projekto parengimas ir rangos darbai“ (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

Vadovaujantis Sutarties 4.2 punkto 4.2.5 papunkčiu, 4.3 ir 7.2 punktais, atsižvelgiant į Rangovo 2023 m. lapkričio 27 d. raštą Nr. S-422 „Dėl rangos darbų užbaigimo įsipareigojimų vykdymo“ Šalys susitaria:

- Pratęsti Darbų atlikimo terminą iki 2024 m. birželio 22 d.

- Šalims pasirašius šį Susitarimą, Rangovas per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimą iki 2024 m. rugpjūčio 21 d.

- Susitarimas įsigalioja po to, kai Rangovas pateikia Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento galiojimo pratęsimą Susitarimo 2 punkte numatytam terminui.

- Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi. Sutarties nuostatos taikomos ir šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pasikeitusios šiuo Susitarimu.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

| Užsakovas | Rangovas |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Panevėžio miesto savivaldybės administracija | UAB „Kriautė“ |  |  |  |  |  |
| Administracijos direktorius Tomas Jukna | Generalinis direktorius Audrius Butkūnas |  |  |  |  |