SUSITARIMAS NR. 1

2023-10-18 PIRKIMO SUTARTIES NR. CPO272004 „MOKSLO PASKIRTIES PASTATO,

V. KRĖVĖS PR. 58, KAUNE, (STOGO APŠILTINIMO) PAPRASTOJO REMONTO DARBAI“

2023 m. gruodžio mėn.       d.

Kaunas

Kauno lopšelis – darželis „Pagrandukas“ (toliau – Užsakovas), atstovaujamas direktorės Editos Maciulevičienės, veikiančios pagal nuostatus,

UAB „Expolita“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Karolio Arbačiausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus,

Ir

Toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

VADOVAUJANTIS:

- 2023-10-18 Pirkimo sutarties Nr. CPO272004, dėl objekto „Mokslo paskirties pastato V. Krėvės pr. 58, Kaune, (stogo apšiltinimo) paprastojo remonto darbai“ 3.2. p.;

- Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalimi (redakcija, įsigaliojusi nuo 2017 m. liepos 1 d.);

- 2023 m. gruodžio 1 d. papildomų darbų aktu, patvirtintu Kauno lopšelio – darželio „Pagrandukas“ direktorės,  Rangovo, Techninės priežiūros vadovo parašais.

ŠALYS SUSITARIA:

- SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- Papildyti Sutartį šiais papildomais, Sutartyje nenumatytais, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais Darbais susijusiais ir būtinais Sutarčiai įvykdyti (užbaigti) darbais, kurie nurodyti 2023 m. gruodžio 1 d. papildomų darbų akte, kurių vertė yra 2043,84 (Du tūkstančiai keturiasdešimt trys, 84 ct) Eur be PVM, 2473,05 (Du tūkstančiai keturi šimtai septyniasdešimt trys, 05) Eur su PVM;

- Pakeisti Pirkimo sutarties kainą, kuri po papildomo susitarimo Nr. 1 pasirašymo yra 125514,91 (Šimtas dvidešimt penki tūkstančiai penki šimtai keturiolika, 91) Eur be PVM, 151873,04 (Šimtas penkiasdešimt vienas tūkstantis aštuoni šimtai septyniasdešimt trys, 04) Eur su PVM;

- Už šio Susitarimo 1.1. p. Nurodytus darbus Užsakovas atsiskaito su Rangovu Sutarties 5.11. p. Nustatyta tvarka.

- SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

- Šalys susitarimą pasirašo kvalifikuotais elektroniniais parašais.

- BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- Šis susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

- Šiame Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

- SUSITARIMO PRIEDAI:

- 2023 m. gruodžio 1 d. papildomų darbų aktas su sąmata.

| UŽSAKOVAS Kauno lopšelis – darželis „Pagrandukas“ Įs. kodas 191636062 V. Krėvės pr. 58, 50459 Kaunas Tel. Nr. 8-37-314180 A.s. LT724010042500040129 AB „Luminor bankas“ Direktorė _____________________ (parašas) Edita Maciulevičienė | RANGOVAS UAB „Expolita“ Įm. kodas 302515386 PVM kodas: LT100005505215 Vilniaus g. 8A, Kaniūkų k., Alytaus r. Tel. Nr. 8 601 77477 A.s. LT857181200025467985 AB Šiaulių bankas Direktorius _____________________ (parašas) Karolis Arbačiauskas |
| --- | --- |