SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. LIEPOS 11 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-423 PAKEITIMO

2023 m.                            d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado                , veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Versiculus”, atstovaujama            veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi 2023 m. liepos 11 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-423 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.2 papunkčiu, susitarė:

1. Atlikti papildomų darbų už 31 523,00 Eur su PVM (trisdešimt vieną tūkstantį penkis šimtus dvidešimt tris eurus 00 ct);

2. Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1 punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 191 387,86 Eur su PVM (vienas šimtas devyniasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai aštuoniasdešimt septyni eurai 86 ct);

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

4. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

5. Susitarimo priedai:

5.1. 1 priedas „Darbų lokalinė sąmata“, 2 lapai.

6. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovo rekvizitai LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. (8 5) 278 53 43 Faksas (8 5) 211 38 14 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė juridinio asmens kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01120 Vilnius A.s.LT48 7300 0100 0246 0179 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 PVM mokėtojo kodas LT887326716 | Rangovo rekvizitai UAB „Versiculus” Daugėliškio g. 32, Vilnius Įmonės kodas 126262167 Tel.nr. +370 675 67028 A.s. LT454010049500270073 Bankas Luminor bank AS Lietuvos filialas Banko kodas 40100 PVM mokėtojo kodas LT262621610 info@versiculus.lt |
| --- | --- |

Užsakovo vardu			      Rangovo vardu

A. V.				      A.V.