RANGOS SUTARTIS Nr. BL-SUT-21-000300

Vilniaus universitetas, įmonės kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, registruotas Universiteto 3, Vilnius, LT-01513, atstovaujamas kanclerio Raimundo Balčiūnaičio, veikiančio pagal 2021-09-16 įgaliojimą Nr. RI-328 (toliau – Užsakovas) ir UAB „Baltijos liftai“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Manto Romaškos, vadovaujantis viešojo darbų pirkimo Nr. VU22790 rezultatais, sudarė šią sutartį:

- Sutarties dalykas ir kaina

  - Šia sutartimi Rangovas įsipareigoja per 2 mėn. pagaminti ir pristatyti naujus liftus, ne ilgiau kaip per 3 mėn. demontuoti senus liftus ir į esamas liftų šachtas sumontuoti naujus, perkančiosios organizacijos reikalavimus atitinkančius liftus (W-line-modelis; Wittur-gamintojas) bei atlikti kitus, techninėje specifikacijoje numatytus darbus bei 6 mėn. vykdyti sumontuotų liftų techninę priežiūrą (toliau – darbai), o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas darbams atlikti, priimti darbų rezultatą ir sumokėti sutartyje nustatytą kainą.

  - Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bendra sutarties kaina įskaitant PVM, yra 152.438,22 EUR (vienas šimtas penkiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai trisdešimt aštuoni Eur, 22 ct). PVM suma yra 26.456,22 EUR (dvidešimt šeši tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt šeši Eur, 22 ct).

  - Į bendrą sutarties kainą įskaičiuotos visos darbų apimtys (visi tiesioginiai ir netiesioginiai darbai), visos Rangovo išlaidos, būtinos pilnam ir tinkamam darbų atlikimui.

  - Rangovas įsipareigoja sutarties 1.1 punkte nurodytus darbus atlikti minėtame punkte numatytais terminais, bet ne ilgiau kaip per 11 mėn. nuo Sutarties pasirašymo.

  - Darbų atlikimo terminas rašytiniu šalių susitarimu, kuris tampa neatsiejama šios sutarties dalimi,  gali būti pratęstas 30 dienų terminui.

  - Sutarties kaina Sutarties galiojimo metu neturi būti keičiama išskyrus šiame punkte nurodytais atvejais:

    - padidėjus arba sumažėjus pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifui Sutarties kaina atitinkamai didinama arba mažinama. Perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimui, kuriuo keičiamas mokesčio tarifas. PVM tarifas neatliktiems statybos darbams keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus. Perskaičiuota Sutarties suma pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo, kuriuo keičiamas šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos. Sutarties kainos perskaičiavimo formulė pasikeitus PVM tarifui:

- Perskaičiuota Sutarties kaina (su PVM)

- Sutarties kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

A – Atliktų darbų kaina (su PVM) iki perskaičiavimo

- senas PVM tarifas (procentais)

- naujas PVM tarifas (procentais)

- Užsakovo teisės

  - Kontroliuoti ir techniškai prižiūrėti atliekamų darbų eigą, apimtis ir kokybę, Rangovo naudojamų medžiagų/įrenginių kokybę.

  - Pastebėjus nukrypimus nuo sutarties sąlygų, ar kitus trūkumus, nedelsiant pranešti Rangovui.

  - Nustatęs trūkumus, dėl kurių darbų rezultato neįmanoma naudoti pagal šioje sutartyje numatytą paskirtį ar jei Rangovas Užsakovo nurodomų trūkumų nepašalina, Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatą ir taikyti Sutartyje numatytą atsakomybę bei reikalauti atlyginti žalą, jei tokia bus patirta.

- Rangovo pareigos

  - Atlikti darbus pagal sutarties ir jos priedų reikalavimus.

  - Sutartyje nustatytais terminais ir tvarka tinkamai atliktų darbų rezultatus perduoti Užsakovui. Darbai bus perduodami pasirašant atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktą/aktus.

  - Garantuoti, kad tretieji asmenys neturi teisės uždrausti ar kliudyti atlikti darbus pagal Rangovo parengtus techninius dokumentus.

  - Užtikrinti įstatymų ir normatyvinių statybos dokumentų laikymąsi, darbo saugumą statybos aikštelėje, statybos objekto priešgaisrinę, aplinkos ir materialinių vertybių apsaugą.

  - Užsakovui pareikalavus, pateikti medžiagų, įrenginių, detalių ir kitokių konstrukcijų sertifikatus, leidžiančius konkrečias medžiagas ar įrenginius naudoti Lietuvos Respublikoje.

  - Medžiagas sandėliuoti nenusižengiant teisės aktų bei atliktinų darbų aprašyme pateiktiems reikalavimams.

  - Darbų atlikimo metu padarius išvadą, kad reikalingi normatyviniuose darbų atlikimo dokumentuose nenumatyti darbai, apie tai pranešti Užsakovui. Šių darbų Rangovas neturi teisės atlikti be sutarties pakeitimo, sudaryto abiejų šalių vadovaujantis Sutarties 7.2 p.

  - Savo sąskaita per 10 dienų šalinti darbų atlikimo metu bei garantiniu laikotarpiu (sutarties 5.5 p.) išryškėjusius defektus.

  - Informuoti Užsakovą apie sutarties vykdymo metu paaiškėjusias aplinkybes, kurios iš anksto nebuvo numatytos ir kurios trukdo pabaigti darbus laiku arba sukels objekto, kuriame atliekami darbai, būklės suprastėjimą ar praktinių savybių sumažėjimą/netekimą.

- Atsiskaitymai tarp šalių

  - Užsakovas apmoka Rangovui už tinkamai atliktus ir perduotus Užsakovui darbus: (i) už senų liftų demontavimą, naujus liftus bei jų sumontavimą ir techninėje specifikacijoje numatytus apdailos ir kitus darbus, (ii) už liftų techninės priežiūros darbus  per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo mokėjimo dokumentų gavimo:

    - Mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui 2 (du) atliktų darbų akto egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte minimus dokumentus, per 10 kalendorinių dienų privalo patvirtinti pasirašydamas atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu koks nors Rangovo atliktas darbas neatitinka sutarties 1 priede „Techninėje specifikacijoje“ nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju Užsakovas surašo nustatytus neatitikimus ir  nustato terminą jiems ištaisyti.

    - Jeigu Užsakovas per 4.1.1. punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad darbai yra atlikti tinkamai.

  - Atliktų darbų bei darbų perdavimo-priėmimo aktą iš Užsakovo pusės turi teisę pasirašyti Sutarties 8.1. punkte nurodytas Užsakovo atstovas.

  - Rangovas šios sutarties vykdymo metu, pridėtinės vertės mokesčio sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūros, kreditinius ir debetinius dokumentus turi teikti naudodamasis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, išskyrus atvejus, nustatytus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 str. 12 d. nustatytus atvejus.

- Šalių atsakomybė

  - Rangovas atsako Užsakovui už nukrypimus nuo normatyvinių dokumentų reikalavimų, už statinio patvarumo ar atsparumo sumažėjimą ar netekimą.

  - Sutarties įvykdymas užtikrinamas bauda. Rangovui nepagrįstai atsisakius vykdyti darbus, jis įsipareigoja sumokėti Užsakovui 10 % nuo sutarties sumos dydžio baudą.

  - Rangovas, uždelsęs atlikti darbus, arba jeigu vėluojama perduoti Sutarties objektą naudoti ir/arba perduoti Užsakovui visus dokumentus, Užsakovui pareikalavus moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius, nuo Sutarties kainos, už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami taip pat ir tuo atveju, jeigu Rangovas privalo per tam tikrą terminą ištaisyti darbų kokybės trūkumus, neatsižvelgiant į tai, ar tokia Rangovo pareiga atsiranda Sutarties galiojimo, ar garantinio laikotarpio metu.

  - Užsakovas baudas ir delspinigius išskaičiuoja iš Rangovui mokėtinų sumų.

  - Rangovas atsako už objekto defektus ir suteikia darbams ir sumontuotiems įrenginiams 24 mėn. garantinį terminą.

  - Rangovui atsisakius pašalinti defektus arba jų nepašalinus per sutarties 3.8 p. nustatytą terminą, juos pašalina Užsakovas, o Rangovas privalo kompensuoti Užsakovui atliktų darbų vertę ir sumokėti 50 % šių darbų vertės baudą.

  - Jei Užsakovas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Rangovu per sutarties 4.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną vėlavimo dieną nuo nesumokėtos sumos.

- Sutarties nutraukimas

  - Sutartis gali būti nutraukiama rašytiniu šalių susitarimu.

  - Užsakovas, iš anksto įspėjęs Rangovą raštu, gali nutraukti sutartį šiais atvejais:

    - kai Rangovas nevykdo savo įsipareigojimų pagal sutartį arba vykdo juos kitomis sąlygomis, negu buvo nurodęs savo pasiūlyme;

    - kai Rangovas per nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - kai Rangovas perleidžia visus ar dalį įsipareigojimų pagal Sutartį be Užsakovo sutikimo;

    - kai Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba  įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

    - dėl kitokio pobūdžio Rangovo neveiksnumo, trukdančio vykdyti sutartį.

  - Rangovas, iš anksto įspėjęs Užsakovą raštu, gali nutraukti Sutartį šiais atvejais:

    - Užsakovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų arba vykdo juos netinkamai.

  - Šalis, ketinanti nutraukti sutartį vienašališkai, privalo kitai šaliai pateikti rašytinį įspėjimą ne vėliau nei 15 (penkiolika) dienų iki numatomo Sutarties nutraukimo dienos ir nustatyti terminą Sutarties pažeidimui pašalinti. Jei kaltoji šalis per pranešime nurodytą terminą nepašalina sutarties pažeidimų, sutartis laikoma nutraukta nuo  pranešime nurodyto termino pasibaigimo dienos.

  - Nutraukus sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp šalių pagal šią sutartį, taip pat visos kitos šios sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta sutartis.“.

- Kitos sąlygos

  - Sutartis įsigalioja ją pasirašius galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 13 (trylika) mėnesių.

  - Sutartis gali būti keičiama tik raštišku šalių susitarimu, vadovaujantis VPĮ 89 str. nuostatomis. Visi šios sutarties pakeitimai tampa neatskiriama sutarties dalimi.

  - Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami draugiškomis abiejų sutarties šalių pastangomis (derybų būdu). Šalims nepavykus susitarti per 10 (dešimt) dienų, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

  - Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais aktais ir šia sutartimi.

  - Šalys neatsako, jei sutartis neįvykdyta dėl priežasčių, nepriklausančių nuo šalių, pasirašiusių šią sutartį (Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis).

  - Jei Šalys ketina apsikeisti sutarčių originalais, sutartis surašoma dviem (2) turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną. Šalys taip pat susitaria, kad Sutartis gali būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu arba apsikeičiant pasirašytomis skenuotomis Sutarties kopijomis PDF formatu.

- Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys

  - Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal Sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra išsiųsti registruotu paštu ar elektroniniu paštu žemiau nurodytais adresais:

|  | Užsakovo atstovas | Rangovo atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė |  |  |
| Adresas | Elektrinės g. 3, Vilnius | Saulėtekio al. 6, Vilnius |
| Telefonas |  |  |
| El. paštas |  |  |

- Sutarties priedai

  - Techninė specifikacija

Sutarties šalių adresai ir rekvizitai:

| Rangovas: UAB „Baltijos liftai“ | Užsakovas: Vilniaus universitetas |
| --- | --- |
| įmonės kodas 302496587, PVM mokėtojo kodas LT100005472417, adresas Elektrinės g. 3, Vilnius LT-03150, a/s Nr. LT17 2140 0300 0313 2926, Luminor bank AS Banko kodas 21400 Direktorius Mantas Romaška data | įmonės kodas 211950810, PVM mokėtojo kodas LT119508113, adresas Universiteto g. 3, Vilnius, LT-01513, A/s LT537300010002460768 AB „Swedbank“ Banko kodas 73000 Kancleris Raimundas Balčiūnaitis data_________________________ |
| _______________ (parašas) | _______________ (parašas) |