|  |
| --- |
| C:\Users\m00070\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\64U1CDI5\vsf_logo.jpg  **VSF 2014–2020 m. programa „ Nacionalinės VIS plėtojimas“**  **projektas Nr.**  **LT/2018/VSF/1.1.1.2;**  **VSF 2014–2020 m. programa Teisėsaugos institucijų universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimas“ projektas Nr. LT/2019/VSF/5.2.7.1;**  **VSF 2014–2020 m. programa „Nacionalinės SIS plėtojimas diegiant papildomas saugos priemones“ projektas Nr. LT/2019/VSF/2.4.1.2** |

# SUSITARIMAS

**DĖL 2022 M. SAUSIO 6 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. 15R-5**

##### **PASLAUGŲ TEIKĖJO SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TERMINO PRATĘSIMO**

##### 2023 m. gruodžio d. Nr.

Vilnius

**Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos** (toliau – **Klientas, IRD**), atstovaujamas direktorės **Viktorijos Rūkštelės** ir **ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB ,,Asserte“ ir UAB „Insoft“**,veikianti 2021 m. liepos 15 d. tarpusavyje pasirašytos jungtinės veiklos sutarties Nr. ASRT210715-JVS pagrindu, atstovaujama atsakingojo partnerio **UAB ,,Asserte“** (toliau – **Paslaugų teikėjas**), atstovaujama direktoriaus Egidijaus Drobavičiaus, toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, atsižvelgdamos į tai, kad

Europos Sąjungos Teisingumo ir vidaus reikalų taryba 2023 m. spalio 19 d. patvirtino naują ES informacinių sistemų, kurias valstybės naudoja kovai su nusikalstamumu, sienų kontrolei ir migracijos srautų valdymui, diegimo ir sąveikumo užtikrinimo tvarkaraštį, kuriame numatyta, kad centrinė Atvykimo ir išvykimo sistema (toliau – AIS) bus parengta eksploatavimui 2024 m. rudenį, o AIS atitikties testus valstybės narės turi atlikti iki 2024 m. balandžio mėn. ir į tai, kad

tarpiniai mokėjimai pagal Sutarties 2.5 papunktį yra įvykdyti ir, kad Sutarties 2.5 papunktyje numatytas galutinis apmokėjimas už paslaugas Paslaugų teikėjui pilnai įvykdžius sutartinius įsipareigojimus neįvykdytas,

vadovaudamosi 2022 m. sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. 15R-5 (toliau – Sutartis) kartu su 2022 m. rugsėjo 8 d. Susitarimu Nr. 15R-393 „Dėl 2022 sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-5 pakeitimo“, su 2022 m. gruodžio 16 d. Susitarimu Nr. 15R-705 „Dėl 2022 m. sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-5 paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pratęsimo“ bei su 2023 m. gegužės 22 d. Susitarimu Nr. 15R-243 „Dėl 2022 m. sausio 6 d. paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties Nr. 15R-5 paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymo termino pratęsimo“, pagal kurią Paslaugų teikėjas teikia Klientui Teisėsaugos institucijų universalios duomenų paieškos sistemos (naršyklės) sukūrimo ir įdiegimo paslaugas, 10.1 p. ir Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., kad protinga ir apdairi perkančioji organizacija IRD aukščiau nurodytų aplinkybių negalėjo numatyti ir iš esmės tai nepakeičia pirkimo sutarties pobūdžio, kai Sutarties pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių – ES informacinės sistemos projekto, už kurios valdymą atsakinga ES didelės apimties IT sistemų laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje operacijų valdymo agentūra (eu-LISA), įgyvendinimo veiklų vėlavimo ir jų vykdymo datų nukėlimo, kurių Klientas ir Paslaugų teikėjas negalėjo numatyti, taip pat geranoriško tarpusavio bendradarbiavimo ir sąžiningumo principais ir gera valia, susitaria:

1. Pratęsti Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, numatytą Sutarties 3.1.1 papunktyje iki 2024 m. balandžio 30 d. imtinai.
2. Už „Naršyklės integracijos su Atvykimo ir išvykimo sistema (AIS) sukūrimas ir įdiegimas“ paslaugą Klientas su Paslaugų teikėju atsiskaitys mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Paslaugų teikėjo atsiskaitomąją sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas po to, kai Vidaus saugumo fondo lėšos bus pervestos į Kliento sąskaitą bet ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo paslaugos priėmimo–perdavimo akto pasirašymo tarp Paslaugų teikėjo ir Kliento bei teisingos PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos.
3. Paslaugų teikėjas per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio susitarimo pasirašymo dienos pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė turi būti ne mažesnė kaip 5 (penki) procentai nuo likusios (neįvykdytos) Sutarties kainos **33 227,27** Eur be PVM ir galiojantį ne trumpiau kaip iki šio susitarimo 1 punkte nurodyto pratęsto Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo termino.
4. Šis Susitarimas įsigalioja nuo Paslaugų teikėjo pareigos, numatytos šio susitarimo 3 punkte įvykdymo dienos.
5. PRIDEDAMA:
   1. Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato 2023 m. spalio 25 d. pranešimas, 1 lapas;
   2. IO Rodmap rebaseline – updated version – September 2023, 12 lapų.
   3. UAB „Asserte“ raštas „Prašymas dėl sutarties pratęsimo“, adoc.
6. Šalių parašai ir rekvizitai:

|  |  |
| --- | --- |
| **KLIENTAS**  **Informatikos ir ryšių departamentas**  **prie Lietuvos Respublikos**  **vidaus reikalų ministerijos**  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių  asmenų registre, kodas 188774822  Šventaragio g. 2, 01510 Vilnius  Tel. (8 5) 271 7177  El. paštas: ird@vrm.lt  A. s. LT36 4040 0636 1000 1061  Lietuvos Respublikos finansų ministerija  Banko kodas 40400  Direktorė      Viktorija Rūkštelė | **PASLAUGŲ TEIKĖJAS**  **Ūkio subjektų grupė, sudaryta iš UAB „Asserte“ ir UAB „Insoft“, atstovaujama atsakingojo partnerio UAB „Asserte“**  Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302838172  PVM mokėtojo kodas LT100007246618  J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius  Tel. (8 5) 2100660  El. paštas: info@asserte.lt  A. s. LT49 7044 0600 0784 2733  AB SEB bankas  Banko kodas 70440  Direktorius      Egidijus Drobavičius |