|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| UAB „Veba“  El. p. veba@veba.lt |  | 2023-12- Nr. SD-  Į |

**DĖL RANGOS SUTARTIES ĮGYVENDINIMO**

2022 m. gegužės 25 d. Kauno rajono savivaldybės administracija ir UAB Veba“ (toliau – rangovas) sudarė statybos rangos darbų sutartį Nr. S-629 (toliau – Sutartis), kuria rangovas įsipareigojo atlikti statinio – Zapyškio mstl., Kauno r. amfiteatro statybos darbus. Darbų pradžia – 2022 m. balandžio 19 d., pabaiga – 2022 m. birželio 30 d.

Pažymime, kad Rangovo darbų vertė yra 146 848,05 Eur su PVM. Rangovas darbus atliko savo jėgomis, nepasitelkiant subrangovų. Darbai atlikti pagal projektą, nepažeidžiant sutartyje numatytų terminų ir sąlygų, vadovaujantis statybos techniniais reglamentais ir kitų galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių darbų atlikimą, reikalavimais.

Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius

Jurgita Rakauskaitė, tel. 8 670 88 544, el. p. jurgita.rakauskaite@krs.lt