STATYBOS RANGOS SUTARTIS 2023-11-17 Nr. (9.27Mr)D1-706
SPECIALIOSIOS SĄLYGOS
\

(parengtos pagal Bendrųjų sąlygų 2022-02-04 redakciją)

SUTARTIES PAVADINIMAS		PRIENŲ R. SAV. PASTATO (1B2/P) LAISVĖS A. 12, PRIENAI, KAPITALINIS REMONTAS, PERPLANUOJANT PAGRINDINĘ LAIPTINĘ IR ĮRENGIANT KELTUVĄ (I ETAPAS)
SUTARTIES DATA			SUTARTIES NR.
SUTARTIES (IŠSKYRUS 13.1 IR 13.2 P.) ĮSIGALIOJIMO DATA
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJA				Nr. 1
SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ VERSIJOS ĮSIGALIOJIMO DATA
ŠALYS:
Užsakovas (1.1.48 p.)	Pavadinimas		Prienų rajono savivaldybės administracija
	Steigimo šalis		Lietuvos Respublika
	Juridinio asmens kodas		288742590
	Juridinių asmenų registras		Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
	PVM mokėtojo kodas		Ne PVM mokėtojas
	Banko sąskaita		LT337300010076937146
	Faktinės buveinės adresas		Laisvės a. 12, Prienai
	Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		Tel. (8 319) 61 105 / El. p. administracija@prienai.lt
	Užsakovo vadovas (29.2, 29.6 p.)		Administracijos direktorė Jūratė Mickevičienė / el. p. administracija@prienai.lt
	Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą (4.2.1, 4.2.3 p.)		Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Seilius / tel. (8 319) 61 122, el. p. arturas.seilius@prienai.lt / ☐ – pažymėti, jeigu Užsakovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus
	Asmuo, atsakingas už Sutarties ir Susitarimų paskelbimą		Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausiasis specialistas Artūras Seilius
Rangovas (1.1.28 p.)	Pavadinimas		UAB „Rolginta“
	Steigimo šalis		Lietuvos Respublika
	Juridinio asmens kodas		303347379
	Juridinių asmenų registras		Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
	PVM mokėtojo kodas		LT100008931610
	Banko sąskaita		LT987290000013467291
	Faktinės buveinės adresas		S. Dariaus ir S. Girėno g. 2-12, Alytus
	Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		+370 620 83809 / info@rolginta.lt
	Rangovo vadovas (29.2, 29.6 p.)		Rolandas Treinavičius / rolginta@gmail.com
	Rangovo atstovas (4.2.1, 4.2.3 p.)		Rolandas Treinavičius / +370 620 83809 / rolginta@gmail.com / x – pažymėti, jeigu Rangovo atstovas yra įgaliotas sudaryti Susitarimus
TRETIEJI ASMENYS, DALYVAUJANTYS VYKDANT DARBUS (1.1.53 p.):
Projektuotojas	Pavadinimas		UAB „Statprojektas“
	Juridinio asmens kodas		302620978
	Faktinės buveinės adresas		Grigiškių g. 17, 44439 Kaunas, Kauno m. sav.
	Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		+370 684 54015 / info@statprojektas.lt
	Statinio projekto vadovas		Laima Urbonienė / 8 686 86534 / info@statprojektas.lt
Statinio projekto vykdymo priežiūros rangovas	Pavadinimas		UAB „Statprojektas“
	Juridinio asmens kodas		302620978
	Faktinės buveinės adresas		Grigiškių g. 17, 44439 Kaunas, Kauno m. sav.
	Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		+370 684 54015 / info@statprojektas.lt
	Statinio projekto vykdymo priežiūros vadovas		Laima Urbonienė / +370 684 54015 / info@statprojektas.lt
Techninės priežiūros rangovas	Pavadinimas		MB „Darnus valdymas“
	Juridinio asmens kodas		304841039
	Faktinės buveinės adresas		B. Sruogos g. 12-39, Birštonas
	Duomenys korespondencijai ir komunikacijai		+370 620 26502 / mbgirosta@gmail.com
	Techninis prižiūrėtojas		Robertas Želvys / +370 620 26502 / mbgirosta@gmail.com
DUOMENYS APIE OBJEKTĄ (1.1.18 p.):
Objektas	Pavadinimas		Prienų r. sav. pastato (1B2/P) Laisvės a. 12, Prienai, kapitalinio remonto, perplanuojant laiptinę ir įrengiant keltuvą, I etapo darbai
	Adresas		Laisvės a. 12, Prienai
	Unikalus Nr.		6996-4001-8018
	Objekto rūšis (15.5.3.2 p.)		Administracinis pastatas
Žemės sklypas	Pavadinimas		Žemės sklypas (Visuomeninės paskirties teritorijos)
	Adresas		Laisvės a. 12, Prienai
	Unikalus Nr.		4400-5099-5801
DARBO PROJEKTAS (5.3.1 p.)			☐ – pažymėti, jeigu rengia Rangovas
DATA, KURIĄ GALIOJUSIUS ĮSTATYMUS TURI ATITIKTI DARBO PROJEKTAS (5.3.5 p.)			NETAIKOMA
DARBO LAIKAS (6.4.20 p.)			Bus derinama su laimėtoju
KAINA:
Pradinės sutarties vertė, EUR, su PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)			86274,77 EUR
Pradinės sutarties vertė, EUR, be PVM (1.1.25, 15.1.2 p.)			71301,46 EUR
Sutarties kainos apskaičiavimo būdas (15.1.1 p.)			☐ – fiksuoto įkainio / ☐ – fiksuoto įkainio su peržiūra / x – fiksuotos kainos / ☐ – fiksuotos kainos su peržiūra
AVANSAS:
Avanso dydis, EUR arba procentais nuo Pradinės sutarties vertės be PVM (16.1.1 p.)			NETAIKOMA
Avanso išskaitos dydis, procentais (16.1.4 ir 16.2.4 p.)			NETAIKOMA
SULAIKOMA SUMA (1.1.41, 16.2.5 p.)			NETAIKOMA
TERMINAI:
Visų Darbų Galutinis terminas (1.1.12 p.)			Per 5 mėnesius nuo sutarties pasirašymo
GARANTINIAI TERMINAI (1.1.13 p.):
Pagrindinis Garantinis terminas akivaizdiems defektams (taikomas visais atvejais, išskyrus išvardintus žemiau)			Ilgiausias iš šių terminų: / (i) 5 metai; / (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; / (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas
Garantinis terminas paslėptiems defektams (defektams paslėptuose statinio elementuose: konstrukcijose, vamzdynuose ir kt.)			10 metų
Garantinis terminas tyčia paslėptiems defektams			20 metų
Įrenginio Garantinis terminas			Ilgiausias iš šių terminų: / (i) 2 metai; / (ii) Užsakovo užduotyje nurodytas terminas; / (iii) Rangovo pasiūlyme nurodytas terminas; / (iv) Įrenginio pardavėjo suteiktas terminas
DRAUDIMAS:
Statybos darbų ir Rangovo civilinės atsakomybės draudimas (14.3.5-14.3.6, 14.3.8-14.3.9 p.)	Statybos darbų draudimo suma		86274,77 EUR
	Statybos darbų draudimo besąlyginė išskaita		500 EUR
	Civilinės atsakomybės draudimo suma		43400 EUR
	Civilinės atsakomybės besąlyginė išskaita		2900 EUR
ATSAKOMYBĖ:
Bauda pagal 9.4.6 p. (delsimas ištaisyti defektus)			100 EUR už kiekvieną uždelstą dieną
Bauda pagal 11.4.1 p. (Darbų terminų praleidimas)			50 EUR už kiekvieną vėlavimo dieną
Delspinigiai už pavėluotą mokėjimą pagal 16.4.4 p.			0,04 % nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pavėluotą dieną
Bauda pagal 26.4.4 p. (pažeidimai nutraukus Sutartį)			1000 EUR
Maksimali bendra Šalies atsakomybė (22.6 p.)			10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
KITI PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMO BŪDAI:
Sutarties įvykdymo užtikrinimas (13.1 p.)	x – banko garantija arba / x – draudimo bendrovės laidavimo draudimo liudijimas
Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma (13.2.4 p.)	10 % nuo Pradinės sutarties vertės arba Sutarties kainos (be PVM), atsižvelgiant į tai, kuri yra didesnė
Garantinių įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimas (10 str.)	10 % nuo Sutarties kainos (su PVM)
PRIEDAI:
Priedas Nr. 1	Pirkimo dokumentai (išskyrus dokumentus, kurie pridedami kaip atskiri Priedai, nurodyti žemiau); NETAIKOMA
Priedas Nr. 2	Užsakovo užduotis; NETAIKOMA
Priedas Nr. 3	Statinio projektas; NETAIKOMA
Priedas Nr. 4	Darbų kainų žiniaraštis;
Priedas Nr. 5	Rangovo pasiūlymas;
Priedas Nr. 6	Sutarties kainos (įkainių) detalizacijos žiniaraštis; NETAIKOMA
Priedas Nr. 7	Subrangovų sąrašo forma; NETAIKOMA
Priedas Nr. 8	Specialistų sąrašas; NETAIKOMA
Priedas Nr. 9	Statybvietės perdavimo-priėmimo akto forma; NETAIKOMA
Priedas Nr. 10	Darbų perdavimo-priėmimo akto forma;
Priedas Nr. 11	Atliktų darbų akto forma;
Priedas Nr. 12	Pažymos apie atliktų darbų vertę forma;
Priedas Nr. 13	Trišalio susitarimo su Subrangovu forma; NETAIKOMA
Priedas Nr. 14	Susitarimo forma.
NUORODA Į BENDRĄSIAS SĄLYGAS IR PRIEDUS (30.2 p.):			https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/editdocuments_b.asp?PID=733158&TID=692449&PJID=&FID=0

Pastaba – Bendrųjų sąlygų keitimo reikalavimai:
1) Keičiant Bendrąsias sąlygas, turi būti nurodomi keičiamų Bendrųjų sąlygų straipsnių ir (arba) punktų numeriai. / 2) Darant pakeitimus, negali būti keičiama Bendrųjų sąlygų numeracija. Tuo atveju, jeigu Bendrosios sąlygos yra papildomos nauju straipsniu arba jeigu Bendrųjų sąlygų straipsnis yra papildomas nauju punktu, naujajam straipsniui arba punktui turi būti suteikiamas naujas eilės numeris. Tuo atveju, jeigu įterpiamas naujas straipsnis ar p., jam turi būti suteikiamas eilės numeris su viršutiniu indeksu. / 3) Tuo atveju, jeigu yra išbraukiamas Bendrųjų sąlygų straipsnis arba p., turi būti nurodomas tokio straipsnio pavadinimas, straipsnio ar punkto eilės numeris ir įrašomas žodis „Netaikoma“. / 4) Tuo atveju, kai keičiama, papildoma arba išbraukiama konkreti Bendrųjų sąlygų nuostata, visais atvejais turi būti nurodomas atitinkamo Bendrųjų sąlygų straipsnio, kuriame yra daromi pakeitimai, eilės numeris ir pavadinimas. / 5) Tuo atveju, jeigu keičiamas Bendrųjų sąlygų p. arba jis papildomas naujomis sąlygomis, toks p. turi būti išdėstomas nauja redakcija.

Šalių atstovų parašai