DARBŲ PIRKIMO SUTARTIS NR.05-22-2024

PIRKIMO NR. 703737, VPP-129(2023)

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.1

2024-08-23, Kaunas

UAB „Kauno vandenys“, juridinio asmens kodas 132751369, kurios registruota buveinė yra Aukštaičių g. 43, Kaunas, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Technikos direktoriaus Dariaus Gražio, veikiančio pagal 2020-04-20 generalinio direktoriaus įsakymą Nr. 2-64-2020 (toliau – Užsakovas),

Ir

UAB „KRS“, juridinio asmens kodas 133630961, kurios registruota buveinė yra Draugystės g.15A, LT-51227, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama projektų direktoriaus Mindaugo Valiūno, veikiančio pagal įgaliojimą 2023-03-24 Nr. I-230324/03 (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje darbų pirkimo–pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Užsakovui, atlikus viešąjį darbų pirkimą, atliktą Mažos vertės pirkimo skelbiamos apklausos būdu ir 2024-01-22 apklausos pažyma Nr. 79-18-2024 Rangovo  pateiktą pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, Šalys sudarė šią darbų pirkimo–pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl jos Papildomo susitarimo, toliau išvardintomis sąlygomis.

- Papildomo susitarimo dalykas

  - Papildomo susitarimo dalykas yra Buitinių nuotekų slėginės linijos ir kameros nauja statyba Neries kr. / Pagėgių g., Kaunas (toliau - Darbai).

  - Šalys, vadovaudamosios Sutarties 3.9.1 p., 6 skyriaus nuostatomis, Rangovo pateikta informacija (priedas Nr.1), susitaria dėl nevykdomų, papildomų darbų vertės bei Sutarties vertės sumažėjimo 4617,21 Eur. Sutarties galiojimo terminas nesikeičia, Sutartis galioja iki 2024-09-25. Sutarties vertė Papildomo susitarimo pasirašymo metu sudaro 74362,79 Eur. (be PVM).

- Papildomo susitarimo galiojimas, vykdymo pradžia, trukmė ir terminai

  - Šis Papildomas susitarimas įsigalioja kai Šalys pasirašo jį. Papildomas susitarimas galioja iki kol Šalys sutaria jį nutraukti arba kol Papildomo susitarimo galiojimas pasibaigia (visiškai įvykdomi įsipareigojimai), nutraukiama įstatymu ar Sutartyje nustatytais atvejais, bet neilgiau nei iki 2024-09-25.

- Kitos nuostatos

  - Šiuo Šalys patvirtina, kad Papildomą susitarimą perskaitė, suprato jo turinį ir pasekmes, priėmė jį kaip atitinkantį jų tikslus.

  - Visi kiti Sutarties punktai, priedai,  nepaminėti ar nepakeisti šiame Papildomame susitarime, lieka galioti ir šiam Papildomam susitarimui.

  - Priedai:

    - Priedas Nr.1. Raštas, lokalinės sąmatos.

ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas: | Rangovas: |  |
| --- | --- | --- |
| Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno vandenys“ | UAB „KRS“ |  |
| Juridinio asmens kodas 132751369 | Juridinio asmens kodas 133630961 |  |
| PVM mokėtojo kodas LT327513610 | PVM mokėtojo kodas LT336309610 |  |
| Aukštaičių g. 43, 44158, Kaunas | Draugystės g. 15A, 51227, Kaunas |
| Tel.: +370 37 301700 | Tel. +370 37 454464 |
| El. paštas: ofisas@kaunovandenys.eu | El. Paštas: krs@krs-group.com |
| A. s. LT447044060003089823 | A. s. LT827044060002889998 |
| AB SEB bankas, banko kodas 70440 | AB SEB bankas, banko kodas 70440 |
| Užsakovo vardu: | Rangovo vardu: |
| Technikos direktorius Darius Gražys | Projektų direktoriaus Mindaugo Valiūno |
| ____________________________ A.V. | ____________________________ A.V. |