VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

Privačių interesų registro modernizavimo ir  palaikymo PASLAUGŲ PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIS NR. MS-23-(6.10)

2023 m.  gruodžio 4  d.

Vilnius

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija (toliau – VTEK), atstovaujama komisijos pirmininko pavaduotojos Virginijos Aleksejūnės, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos įstatymą, (toliau – UŽSAKOVAS) ir UAB „Insoft“, atstovaujama direktoriaus Mindaugo Mikulėno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – VYKDYTOJAS), toliau šioje sutartyje kartu vadinamos šalimis, o atskirai šalimi, sudarė šią Privačių interesų registro (toliau – PINREG) modernizavimo ir palaikymo  paslaugų sutartį (toliau – sutartis).

- SUTARTIES PAGRINDAS

  - Sutartis yra sudaryta UŽSAKOVUI įvykdžius PINREG modernizavimo ir palaikymo  paslaugų pirkimą (toliau – Pirkimas). Sutartis negali prieštarauti Pirkimo dokumentams (taip pat ir VYKDYTOJO pateiktam pasiūlymui) ir turi būti vykdoma atsižvelgiant pirkimo  dokumentus bei nepažeidžiant jų reikalavimų.

  - Pirkimo dokumentai ir VYKDYTOJO visas pateiktas Pirkimo pasiūlymas yra neatskiriamos sutarties dalys.

- SUTARTIES OBJEKTAS

  - Šia sutartimi VYKDYTOJAS įsipareigoja, vadovaudamasis šia sutartimi, sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas), 2 priede „Pasiūlymas“ (toliau – 2 priedas), susijusiuose teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka, suteikti PINREG modernizavimo ir palaikymo  paslaugas (toliau – paslaugos) už sutartyje nustatytą kainą, o UŽSAKOVAS įsipareigoja priimti tinkamai suteiktas paslaugas ir sumokėti už jas sutartyje nustatyta tvarka.

  - Paslaugos detalizuotos sutarties 1 ir 2 priede. Paslaugos turi būti suteiktos pagal sutarties 1 priedo reikalavimus ir nustatytus terminus, išskyrus sutarties vykdymo sustabdymo ar paslaugų suteikimo termino pratęsimo atvejus.

  - Visos paslaugos pagal sutartį turi būti teikiamos (išskyrus garantinį aptarnavimą) 9 mėnesius nuo sutarties pasirašymo. Raštišku šalių susitarimu Paslaugų atlikimo terminas gali būti pratęstas iki 3 mėn. laikotarpiui dėl:

    - bet kokio vėlavimo, kliūčių ar trukdymų, sukeltų arba priskiriamų Užsakovui arba Užsakovo personalui;

    - jeigu dėl papildomų Paslaugų Tiekėjas pagrįstai negali baigti Paslaugų atlikimo laiku.

    - Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi pirkimo Sutarties Šalys ir pirkimo Sutartis užregistruojama. Sutartis galioja iki visiško Sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo.

2.4. Garantinės priežiūros terminas 24 mėnesiai nuo galutinio paslaugų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos.

- ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

  - VYKDYTOJAS įsipareigoja:

    - šioje sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais suteikti paslaugas;

    - visą sutarties galiojimo laiką turėti sutarčiai vykdyti reikiamą kvalifikaciją ir profesinę patirtį turinčių specialistų, nuosekliai vykdyti sutartį, suteikus paslaugas, užtikrinti modernizuotos informacinės sistemos, veikimą, vykdyti kitus įsipareigojimus, numatytus sutartyje ir (ar) Pirkimo sąlygose, įskaitant paslaugų trūkumų šalinimą. VYKDYTOJAS pasirūpina visa būtina įranga, darbų sauga ir darbo jėga, reikalinga sutarčiai vykdyti

    - vykdyti teisėtus UŽSAKOVO nurodymus, susijusius su sutarties vykdymu. Jeigu VYKDYTOJAS mano, kad UŽSAKOVO nurodymai viršija sutarties reikalavimus arba prieštarauja teisės aktams, jis apie tai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos, raštu informuoja UŽSAKOVĄ;

    - jei dėl kokių nors priežasčių buvo nevykdomos arba netinkamai vykdomos sutartinės prievolės, UŽSAKOVUI pareikalavus, VYKDYTOJAS turi, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu;

    - visą dokumentaciją, susijusią su paslaugų teikimu, parengti nešališkai, vadovaujantis teisės aktais ir nusistovėjusia praktika;

    - prireikus ir siekiant aptarti ir (arba) išspręsti vykdant šią sutartį iškilusias problemas, pristatyti sutarties vykdymo eigą UŽSAKOVUI, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo UŽSAKOVO pareikalavimo dienos;

    - sutarties vykdymo metu bendradarbiauti su UŽSAKOVO darbuotojais;

    - užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir informacijos saugą;

    - užtikrinti, kad paslaugų teikimu nebūtų padaryta Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sąjungos teisės aktų pažeidimų;

    - saugoti ir neatskleisti tretiesiems asmenims jokios su šia sutartimi ir/ar paslaugų teikimu susijusios informacijos, bei informacijos, kuri tampa VYKDYTOJUI prieinama dėl šios sutarties vykdymo, nes visa tokia informacija laikoma konfidencialia informacija, kurios atskleidimas padarytų ekonominės žalos UŽSAKOVUI. VYKDYTOJAS taip pat įsipareigoja, kad konfidencialumo pareigos laikytųsi visi jos darbuotojai, specialistai, subteikėjai, kiti konsultantai ar atstovai;

    - per sutartyje ir jos prieduose nustatytus terminus savo sąskaita ištaisyti bet kokius suteiktų paslaugų trūkumus;

    - informuoti UŽSAKOVĄ apie bet kokias jam žinomas trečiųjų asmenų pretenzijas, reikalavimus, paklausimus, susijusius su šios sutarties objektu ir / ar VYKDYTOJO veiksmais vykdant sutartį;

    - neperleisti savo įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi, tretiesiems asmenims arba sudaryti subteikimo sutartį be UŽSAKOVO raštiško sutikimo;

    - laikytis garantinio aptarnavimo tvarkos ir terminų nustatytų sutartyje ir sutarties 1 priede;

    - vykdyti kitus teisės aktuose ir šioje sutartyje nustatytus reikalavimus.

  - VYKDYTOJO teisės:

    - gauti sutartyje nustatyta tvarka apmokėjimą už tinkamai suteiktas paslaugas;

    - reikalauti iš UŽSAKOVO pateikti visus dokumentus ir informaciją, reikalingą tinkamam paslaugų suteikimui;

    - turi kitas šios sutarties ir teisės aktų nustatytas teises.

  - UŽSAKOVO pareigos:

    - sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka sumokėti VYKDYTOJUI už tinkamai suteiktas paslaugas;

    - suteikti VYKDYTOJUI visas sąlygas paslaugoms teikti, suteikti visus dokumentus ir informaciją, reikalingus tam, kad VYKDYTOJAS galėtų tinkamai suteikti paslaugas. Sutarties vykdymo laikotarpio pabaigoje visi dokumentai grąžinami UŽSAKOVUI;

    - atlikti kitus teisės aktuose ir šioje sutartyje nustatytus veiksmus.

  - UŽSAKOVO teisės:

    - duoti nurodymus VYKDYTOJUI ir pateikti papildomus dokumentus, jeigu tai reikalinga užtikrinti greitą ir efektyvų paslaugų teikimą, tinkamam šios sutarties įvykdymui ir (ar) jos trūkumų pašalinimui;

    - reikalauti suteikti paslaugas šioje sutartyje ir jos prieduose nustatyta tvarka ir terminais;

    - vykdyti paslaugų teikimo kontrolę;

    - atsisakyti priimti paslaugas, kurios neatitinka šioje sutartyje ir jos prieduose nustatytų reikalavimų;

    - turi kitas šioje sutartyje, jos prieduose ir teisės aktuose nustatytas teises

- SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

  - Sutartinių prievolių įvykdymo užtikrinimas (garantijos) – netaikomas.

- PASLAUGŲ TEIKIMO KAINA IR MOKĖJIMŲ TVARKA

  - PINREG modernizavimo ir palaikymo paslaugų kainodara yra mišri fiksuotos kainos ir fiksuoto įkainio.

  - Pagal fiksuotą kainą už paslaugas, numatytas Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, UŽSAKOVAS VYKDYTOJUI privalo sumokėti, VYKDYTOJO pasiūlyme nurodytą kainą pirkimo metu: 45 254,00 Eur su PVM Eur su PVM.

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Kaina, Eur be PVM | Kaina, Eur su PVM |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | 2. | 3. |
| 1. | Privačių interesų registro modernizavimo paslaugos pagal konkurso dokumentų 1 priede (techninė specifikacija) nustatytus reikalavimus (neįtraukiant 500 darbo valandų įdiegiant PINREG modernizavimo papildomus funkcionalumus paslaugų vertės). | 37 400,00 | 45 254,00 |

  - Pagal fiksuotą įkainį - papildomų funkcionalumų įdiegimo, nenumatytų sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, valandinis įkainis yra 78,65  Eur su PVM.

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto sudėtinės dalys | Mato vnt. | Vieneto įkainis (be PVM) | Vieneto įkainis (su PVM) | Kiekis | Kaina (be PVM) (pateikiama 4 ir 6 lentelės skilčių sandauga) | Kaina (su PVM) (pateikiama 5 ir 6 lentelės skilčių sandauga) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2. | Papildomų funkcionalumų, nenumatytų PINREG modernizavimo ir palaikymo techninėje specifikacijoje, valandinis įkainis, esant Užsakovo užsakymams pagal faktiškai sugaištą šių paslaugų teikimo laiką, suderintą su Užsakovu | val. | 65,00 | 78,65 | 500* | 32500,00 | 39 325,00 |

|  | Kaina iš viso už 500 darbo valandų įdiegiant papildomus funkcionalumus, kurie nenumatyti PINREG modernizavimo ir palaikymo techninėje specifikacijoje: | 32 500,00 | 39 325,00 |
| --- | --- | --- | --- |

| Bendra kaina (PINREG modernizavimas ir palaikymas bei 500 darbo valandų įdiegiant papildomus funkcionalumus) su PVM, Eur: | 84 579,00 Eur su PVM |
| --- | --- |

  - Maksimalus papildomų funkcionalumų įdiegimo valandinis paslaugų kiekis yra 500 valandų. Nurodytas valandinis paslaugų kiekis yra preliminarus, kurio Perkančioji organizacija neįsipareigoja nupirkti. Papildomų funkcionalumų įdiegimo paslaugų kiekis, nustatomas ir apmokamas pagal faktiškai sugaištą šių paslaugų teikimo laiką, suderintą (pateikiant papildomų modifikavimų paslaugų realizavimo aprašymą, laiko sąnaudas, jų pagrindimą bei įgyvendinimo terminą) su UŽSAKOVU. Pirkėjas Sutarties galiojimo laikotarpiu užsakys paslaugas pagal poreikį ir skiriamą finansavimą, neviršydamas maksimalios Sutarties vertės. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso paslaugų kiekio nurodyto Sutartyje ir / arba sumokėti visos Sutarties kainos, numatytos Sutarties 5.3. papunktyje.

  - Sutarties 5.2 punkte numatyta paslaugų kaina VYKDYTOJUI mokama dalimis tinkamai ir pilnai užbaigus atitinkamus sutartyje nustatytus paslaugų teikimo etapus:

    - įgyvendinus paslaugų iniciavimo ir analizės etapus ir UŽSAKOVUI patvirtinus šiam etapui priskirtinus paslaugų teikimo rezultatus, atliekamas 20 proc. nuo PINREG modernizavimo ir palaikymo paslaugų kainos,  mokėjimas;

    - įgyvendinus paslaugų projektavimo etapą bei UŽSAKOVUI patvirtinus šiam etapui priskirtinus paslaugų teikimo rezultatus, atliekamas 30 proc. nuo PINREG modernizavimo ir palaikymo kainos,  mokėjimas;

    - įgyvendinus paslaugų kūrimo ir konstravimo etapą bei UŽSAKOVUI patvirtinus šiam etapui priskirtinus paslaugų teikimo rezultatus, atliekamas 30 proc. nuo PINREG modernizavimo ir palaikymo kainos,  mokėjimas;

    - įgyvendinus paslaugų diegimo testavimo aplinkoje, priėmimo testavimo, diegimo gamybinėje aplinkoje etapus bei UŽSAKOVUI patvirtinus šiam etapui priskirtinus paslaugų teikimo rezultatus, atliekamas 10 proc. nuo PINREG modernizavimo ir palaikymo kainos,  mokėjimas;

    - Įgyvendinus paslaugų mokymo bandomosios eksploatacijos bei pridavimo  etapus ir UŽSAKOVUI patvirtinus šiam etapui priskirtinus paslaugų teikimo rezultatus, atliekamas 10 proc. nuo PINREG modernizavimo ir palaikymo kainos,  mokėjimas.

  - Apmokėjimas už papildomų funkcionalumų įdiegimą, kurie nenumatyti sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“, atliekamas pagal sutarties 5.3. p. nustatytą valandinį įkainį.

  - Į paslaugų kainą įskaitomi visi VYKDYTOJUI privalomi mokėti mokesčiai ir kitos su sutarties įgyvendinimu susijusios išlaidos.

  - Įvykdęs kiekvieną iš paslaugų etapų arba atlikus papildomų funkcionalumų įdiegimą, VYKDYTOJAS pateikia UŽSAKOVUI paslaugų perdavimo – priėmimo aktą. UŽSAKOVO perdavimo – priėmimo akto pasirašymas laikomas paslaugų priėmimu.

  - Jei UŽSAKOVAS nesutinka su paslaugų kokybe arba mano, kad paslaugos nebuvo suteiktos ar suteiktos tik iš dalies, jis nepasirašo perdavimo - priėmimo akto ir gražina jį su rašytiniu paaiškinimu ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo paslaugų perdavimo – priėmimo akto gavimo dienos.  Tokiu atveju: (i) jei VYKDYTOJAS sutinka su UŽSAKOVO pastabomis, per 5 (penkias) darbo dienas raštu apie tai informuoja UŽSAKOVĄ ir nurodo trūkumų pašalinimo terminą; (ii) jei VYKDYTOJAS nesutinka su UŽSAKOVO pastabomis, per 5 (penkias) darbo dienas raštu apie tai informuoja UŽSAKOVĄ ir šalys per 3 (tris) darbo dienas sudaro bendrą komisiją ginčui išspręsti. Šalims neišsprendus ginčo per 10 (dešimt) darbo dienų, šalys bendru sutarimu paskiria ekspertą (-us), kuris įvertina ir konstatuoja, ar VYKDYTOJO atlikti darbai, kurių nepriima UŽSAKOVAS, yra suteikti tinkamai ir pagal sutartį. Šalims eksperto išvada privaloma. Eksperto išlaidas apmoka neteisioji šalis.

  - VYKDYTOJAS finansinius dokumentus (PVM sąskaitas faktūras, sąskaitas faktūras, kreditinius ir debetinius dokumentus bei avansines sąskaitas) teikia UŽSAKOVUI naudodamasis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E.sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Nesant objektyvių galimybių, nurodytų Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme (toliau – VPĮ),  finansinius dokumentus pateikti naudojantis informacine sistema „E.sąskaita“, VYKDYTOJAS finansinius dokumentus teikia UŽSAKOVUI elektroniniu paštu vtek@vtek.lt  ar kitu su UŽSAKOVU suderintu būdu.

  - UŽSAKOVAS nemoka už iš dalies arba nekokybiškai suteiktas paslaugas.

  - UŽSAKOVAS po sutarties  perdavimo – priėmimo akto pasirašymo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą apmokės ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos-faktūros gavimo datos.

  - Paslaugų kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojama tokiomis sąlygomis:

5.12.1. Bet kuri Šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytų Paslaugų kainos perskaičiavimą (keitimą) ne anksčiau kaip po 6 (šešių) mėnesių nuo Paslaugų teikimo pradžios dienos, jeigu Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas, viršija 5 (penkis) procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos statistikos departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo;

5.12.2. nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

, kur

a – Paslaugų kaina (Eur be PVM);

a1 – perskaičiuota (pakeista) paslaugų kaina (Eur be PVM)

k – pagal Ūkio subjektams suteiktų Paslaugų kainų indeksą apskaičiuotas (Ūkio subjektams suteiktų Paslaugų „kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

, (proc.), kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai Šaliai datą naujausias paskelbtas Ūkio subjektams suteiktų Paslaugų kainų indeksas;

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (ketvirčio) Ūkio subjektams suteiktų paslaugų kainų indeksas. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paslaugų teikimo pradžios ketvirtis. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (ketvirtis) yra paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės ketvirtis. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl Paslaugų pakeitimo, nurodant Paslaugų pavadinimus, kiekius, techninius sprendinius, kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą. Toks susitarimas ar protokolas turi būti patvirtintas ir pasirašytas Šalių ir laikomas sudėtine Sutarties dalimi.

  - Mokėjimai atliekami nacionaline valiuta pavedimu į VYKDYTOJO nurodytą banko sąskaitą.

  - Sumokėjimo diena – sumokėjimo diena – tai diena, kai lėšos pervedamos iš UŽSAKOVO sąskaitos arba per Valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemą (VBAMS).

  - Jei UŽSAKOVAS VYKDYTOJUI sumokėjo daugiau nei jam priklauso pagal sutartį, VYKDYTOJAS permokėtą sumą nedelsdamas privalo grąžinti UŽSAKOVUI.

  - Banko mokesčius už grąžinamas lėšas sumoka šalis, dėl kurios kaltės atsirado permoka.

  - UŽSAKOVAS gali atsiskaityti tiesiogiai su subtiekėju (-ais), jei subtiekėjas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe. Tokiu atveju turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp UŽSAKOVO, VYKDYTOJO ir subtiekėjo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėju tvarka. UŽSAKOVAS turi teisę prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams. Tiesioginio atsiskaitymo su subtiekėjais galimybė nekeičia VYKDYTOJO atsakomybės dėl pirkimo sutarties įvykdymo.

- PASLAUGŲ KOKYBĖ

  - VYKDYTOJO teikiamų ir/ar suteiktų paslaugų kokybė turi atitikti šioje sutartyje, jos prieduose, Pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus bei tokio pobūdžio paslaugoms taikomus reikalavimus, kurie yra numatyti Lietuvos Respublikos bei (ar) Europos Sąjungos teisės aktuose ir kituose susijusiuose teisės aktuose ar/ir dokumentuose.

  - VYKDYTOJAS suteiktoms paslaugoms suteikia 24 mėnesių garantinę priežiūrą, skaičiuojamą nuo galutinio paslaugų priėmimo–perdavimo akto pasirašymo datos. Jei per nurodytą garantinės priežiūros laikotarpį išryškėja modernizuoto PINREG, programinės įrangos klaidų, trūkumų, gedimų ir (ar) su tomis klaidomis, trūkumais ar gedimais susijusių veikimo problemų, UŽSAKOVAS apie tai praneša VYKDYTOJUI. VYKDYTOJAS turi pastebėtus trūkumus, klaidas ir gedimus pašalinti per sutarties 1 priede numatytus terminus. Jeigu per suderintą terminą VYKDYTOJAS nepašalina trūkumų, klaidų ir (ar) gedimų, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti delspinigių ir/ar baudos sutarties 10.5 punkte nustatyta tvarka. Trūkumus, klaidas ir gedimus VYKDYTOJAS šalina nemokamai.

- DARBUOTOJAI IR ĮRANGA

7.1. VYKDYTOJAS gali keisti savo Pirkimo pasiūlyme nurodytus darbuotojus (ekspertus, specialistus), dėl kurių buvo susitarta sutarties sudarymo metu, visam ar daliai sutarties vykdymo laiko tik dėl objektyvių priežasčių ir tik prieš tai raštu pranešęs UŽSAKOVUI ir gavęs jo raštišką sutikimą.

7.2. VYKDYTOJAS privalo savo iniciatyva siūlyti keisti savo pirkimo pasiūlyme nurodytą darbuotoją (ekspertą, specialistą) šiais atvejais:

7.2.1. dėl darbuotojo darbo sutarties su VYKDYTOJU nutraukimo, ilgalaikių atostogų suteikimo, mirties, ligos arba nelaimingo atsitikimo;

7.2.2. kai darbuotojas nebeatitinka minimalių kvalifikacijos reikalavimų, kurie buvo nurodyti kaip privalomi darbuotojui Pirkimo dokumentuose;

7.2.3. dėl kitų nuo VYKDYTOJO nepriklausančių priežasčių.

7.3. VYKDYTOJAS apie 7.2 punkte minėtų aplinkybių atsiradimą privalo per 3 (tris) darbo dienas raštu informuoti UŽSAKOVĄ nuo minėtų aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jas dienos.

7.4. UŽSAKOVAS sutarties vykdymo metu gali inicijuoti darbuotojo, kuris netinkamai atlieka sutartyje numatytas funkcijas, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

7.5. Jei tenka keisti VYKDYTOJO pirkimo pasiūlyme nurodytą darbuotoją, pastarieji privalo būti keičiami ne tik Pirkimo sąlygose įtvirtintus kvalifikacijos reikalavimus atitinkančiais ekspertais (specialistais), bet ir tokiais, kurie būtų įvykdę ne mažesnį skaičių sutarčių, už kurias ekonominio naudingumo vertinimo metu buvo gauti balai.

7.6. VYKDYTOJAS kitą darbuotoją su reikiama kvalifikacija ir patirtimi, kurios nurodytos sutarties 7.5  turi surasti per 15 darbo dienų, o apie darbuotojo pakeitimą per 3 d. d. informuoti UŽSAKOVĄ. Jeigu VYKDYTOJAS nesuranda reikiamo darbuotojo arba atsisako tokiu netinkamą darbuotoją pakeisti, UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti sutartį.

7.7. VYKDYTOJAS privalo vykdyti sutarties vykdymui reikalingo personalo administravimą taip, kad sutartis būtų vykdoma tinkamai.

7.8. VYKDYTOJAS privalo užtikrinti tinkamą sutarties vykdymą jo darbuotojų atostogų, ligos, ar kitais atvejais, kai bet kuris asmuo iš pasiūlyme nurodyto personalo negali atlikti jam pavesto darbo ir/arba užduoties.

7.9. VYKDYTOJAS darbui užtikrinti iš savo lėšų turi numatyti transporto išlaidas, vykstant į projektų vykdymo vietą, ryšio/komunikacijos ir kopijavimo paslaugas bei turi imtis visų priemonių, kad paslaugas teikiantys darbuotojai būtų aprūpinti visa įranga ir priemonėmis, reikalingomis jų funkcijoms vykdyti.

- APSKAITA, PATIKRINIMAI IR KONTROLĖ

8.1. VYKDYTOJAS privalo suteikti sąlygas UŽSAKOVUI bei kitoms kompetentingoms institucijoms, kurioms šią teisę suteikia įstatymai ar kiti teisės aktai, tikrinti sutarties įgyvendinimą.

8.2. VYKDYTOJAS įsipareigoja sudaryti sąlygas kompetentingų institucijų ekspertams ar UŽSAKOVO paskirtiems ekspertams atvykti į sutarties vykdymo vietas, taip pat prieiti prie informacinių sistemų, duomenų bazių ir susipažinti su dokumentais, susijusiais su sutarties vykdymu.

8.3. Pateikus pastabas, VYKDYTOJAS įsipareigoja ne vėliau kaip per 5 d. d. pakoreguoti sąskaitą faktūrą ir (arba) paslaugų priėmimo – perdavimo aktą pagal pateiktas pastabas.

- INTELEKTINĖS IR PRAMONINĖS NUOSAVYBĖS TEISĖS

  - Visi rezultatai ir su jais susijusios teisės, įgytos vykdant šią sutartį, įskaitant autorių turtines ir kitas intelektinės ar pramoninės nuosavybės teises, yra UŽSAKOVO nuosavybė, kurią UŽSAKOVAS gali naudoti, publikuoti, perleisti ar perduoti, kaip manydamas esant tinkamą ir be jokių geografinių, termino ar kitų apribojimų.

  - Be išankstinio rašytinio UŽSAKOVO sutikimo VYKDYTOJAS negali publikuoti straipsnių apie paslaugas ar atskleisti iš UŽSAKOVO gautą informaciją.

  - VYKDYTOJAS garantuoja nuostolių atlyginimą UŽSAKOVUI dėl reikalavimų, kylančių dėl autorių teisių, patentų, licencijų, brėžinių, modelių, prekės (paslaugų) pavadinimų ar prekių (paslaugų) ženklų naudojimo, išskyrus atvejus, kai toks pažeidimas atsiranda dėl UŽSAKOVO kaltės.

- ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAI

  - Jeigu kuri nors šios sutarties šalis nevykdo kokių nors savo įsipareigojimų, prisiimtų šia sutartimi, laikoma, kad ji pažeidžia šią sutartį. Sutarties šaliai pažeidus šią sutartį, kita sutarties šalis turi teisę:

10.1.1. reikalauti iš kitos sutarties šalies vykdyti sutartinius įsipareigojimus;

10.1.2. reikalauti atlyginti nuostolius ir patirtą žalą;

10.1.3. reikalauti sumokėti šioje sutartyje nustatytus delspinigius ir baudas;

10.1.4. vienašališkai nutraukti šią sutartį dėl esminio sutarties pažeidimo;

10.1.5. taikyti kitus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus teisių gynimo būdus.

  - UŽSAKOVUI nesumokėjus per sutarties 5.10 punkte nustatytą terminą VYKDYTOJAS gali pareikalauti mokėti VYKDYTOJUI 0,02 % dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

  - VYKDYTOJUI praleidus tam tikro įsipareigojimo įvykdymo terminą (nepriklausomai nuo to, kokią šių paslaugų dalį VYKDYTOJAS vėluoja suteikti), nustatyta tvarka ir sąlygomis nesuteikus paslaugų arba jas suteikus netinkamai, neįvykdžius ir (ar) netinkamai įvykdžius kitus įsipareigojimus pagal sutartį, VYKDYTOJAS, UŽSAKOVO rašytiniu reikalavimu privalo sumokėti 0,02 proc. delspinigius, skaičiuojamus nuo sutarties vertės už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių mokėjimas neatleidžia VYKDYTOJO nuo prievolės kiek įmanoma greičiau suteikti dar nesuteiktas paslaugas, taip pat nuo prievolės vykdyti UŽSAKOVO reikalavimą mokėti šiame punkte nurodytus delspinigius.

  - Jeigu pagal sutarties 5.15 punktą nuo UŽSAKOVO pareikalavimo grąžinti sumą gavimo dienos praėjus 5 (penkioms) darbo dienoms VYKDYTOJAS nėra grąžinęs permokėtos sumos, UŽSAKOVAS turi teisę reikalauti 0,02 % delspinigių nuo negrąžintos sumos už kiekvieną po to einančią kalendorinę dieną.

  - UŽSAKOVAS turi teisę priskaičiuotų delspinigių ir (arba) baudų suma mažinti savo piniginę prievolę VYKDYTOJUI.

  - Šaliai pasirinkus vieną iš sutarties 10.1 punkte nurodytų jos teisių gynimo būdų, ji dėl to paties sutarties pažeidimo ar sutartinių įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo nepraranda teisės į kitus savo teisių gynimo būdus nurodytus sutarties 10.1 punkte.

- SUTARTIES VYKDYMO SUSTABDYMAS

  - Esant svarbioms priežastims (siekiant nustatyti, ar iš tikrųjų buvo padarytos esminės klaidos, pažeidimai; taip pat jei UŽSAKOVAS negauna valstybės asignavimų; buvo priimti svarbūs sutarties vykdymui pakeitimai ar teisės aktų pakeitimai; šalys daugiau nei 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų neišsprendžia ginčo derybomis; ir pan.), UŽSAKOVAS turi teisę sustabdyti paslaugų ar jų dalies teikimą, prieš tai suderindamas su VYKDYTOJU paslaugų teikimo stabdymo terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 6 (šeši) mėnesiai.

  - Paslaugų ar jų dalies teikimas sustabdomas raštu, šalims pasirašant susitarimą prie sutarties.

  - Paslaugų ar jų dalies, kurių teikimas buvo sustabdytas, terminas, išnykus aplinkybėms, dėl kurių paslaugų ar jų dalies teikimas buvo sustabdytas, pratęsiamas tam paslaugų ar jų dalies teikimo terminui, kuris pagal pirkimo sutartį buvo likęs VYKDYTOJO paslaugų teikimui iki kol paslaugų ar jų dalies teikimas buvo sustabdytas. Jeigu pagal atitinkamas aplinkybes ir VPĮ reglamentavimą būtina, toks paslaugų ar jų dalies teikimo pratęsimas ŠALIŲ turi būti sudarytas raštu ir įformintas kaip sutarties pakeitimas.

  - Jei paslaugų teikimas stabdomas ilgesniam nei su VYKDYTOJU sutartam paslaugų teikimo stabdymo terminui ir stabdoma ne dėl VYKDYTOJO kaltės, VYKDYTOJAS gali pranešimu UŽSAKOVUI pareikalauti atnaujinti paslaugų teikimą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų arba nutraukti sutartį. Toks sutarties nutraukimas nėra laikomas sutarties nutraukimu dėl UŽSAKOVO kaltės.

- GINČŲ SPRENDIMAS, SUTARTIES PAKEITIMAS, PAPILDYMAS IR NUTRAUKIMAS

  - Iškilę ginčai sprendžiami geranoriškai derybomis. Neišsprendus ginčų derybomis per 30 kalendorinių dienų nuo raštiško pranešimo apie ginčus pateikimo, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka pagal UŽSAKOVO registruotos buveinės vietą.

  - Sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti keičiamos pagal VPĮ 89 str. ir kitose šio įstatymo nuostatose numatytas sąlygas bei šioje sutartyje numatytus atvejus. Tokie sutarties pakeitimai ir papildymai galimi šalių raštišku papildomu susitarimu prie sutarties. Tokie papildomi susitarimai, pasirašyti abiejų šalių, tampa neatskiriama sutarties dalimi ir įsigalioja nuo jų pasirašymo dienos, jeigu susitarimuose nenumatyta vėlesnė jų įsigaliojimo data.

  - Šalys gali nutraukti sutartį šioje sutartyje, VPĮ 90 str. ir Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytais atvejais, tvarka ir terminais.

  - UŽSAKOVAS, įspėjęs VYKDYTOJĄ prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, turi teisę nutraukti sutartį, neatsisakydamas kitų savo teisių gynimo būdų, šiais atvejais:

    - kai VYKDYTOJAS nesilaiko sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminų, nustatytų sutartyje;

    - kai VYKDYTOJAS nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų;

    - kai VYKDYTOJAS yra likviduojamas, su kreditoriais sudaro taikos sutartį, sustabdo ar apriboja ūkinę veiklą;

    - kai VYKDYTOJUI iškeliama restruktūrizavimo, bankroto byla, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jam vykdomos analogiškos procedūros pagal šalies, kurioje jis registruotas, įstatymus;

    - kai keičiasi VYKDYTOJO organizacinė struktūra – juridinis statusas, pobūdis ar valdymo struktūra ir tai gali turėti įtakos tinkamam sutarties vykdymui.

    - kai VYKDYTOJAS tris kartus pažeidžia šią sutartį ir apie prieš tai padarytus pažeidimus jis buvo įspėtas raštu;

    - kai tokia teisė UŽSAKOVUI nustatyta sutartyje;

    - KITAIS Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

  - UŽSAKOVAS turi teisę nutraukti sutartį kitais nei sutarties 12.4 punkte nurodytais pagrindais tik raštu įspėjęs apie tai VYKDYTOJĄ ne vėliau nei likus 30 kalendorinių dienų iki numatomo sutarties nutraukimo dienos.

  - Sutartį nutraukus dėl sutarties 12.4 punkte nurodytų priežasčių, be jam priklausančio atlyginimo už tinkamai suteiktas paslaugas (iš kurio išskaitomi dėl VYKDYTOJO veiksmų ar neveikimo UŽSAKOVUI kilę nuostoliai, delspinigiai ir (arba) baudos), VYKDYTOJAS neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją. Jei sutartis nutraukiama UŽSAKOVO iniciatyva, dėl VYKDYTOJO veiksmų kilę nuostoliai ar išlaidos išieškomi išskaičiuojant juos iš VYKDYTOJUI mokėtinų sumų.

  - VYKDYTOJAS, prieš 10 darbo dienų įspėjęs UŽSAKOVĄ, gali nutraukti sutartį, jei:

    - UŽSAKOVAS nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus pagal sutartį;

    - kai UŽSAKOVAS per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo VYKDYTOJO nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

    - UŽSAKOVAS stabdo paslaugų ar jų dalies teikimą daugiau nei sutartam su VYKDYTOJU paslaugų teikimo stabdymo laikotarpiui ne dėl VYKDYTOJO kaltės atsiradusių priežasčių.

  - Iki sutarties nutraukimo dienos šalys privalo vykdyti teises ir pareigas, numatytas šioje sutartyje, išskyrus atvejus, kai dėl konkrečių teisių ir pareigų nevykdymo susitaria atskiru susitarimu.

- NENUGALIMA JĖGA (FORCE MAJEURE)

  - Nė viena sutarties šalis nėra laikoma pažeidusi sutartį arba nevykdanti savo įsipareigojimų pagal ją, jei įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, atsiradusios po sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

  - Jei šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama informuoja apie tai kitą šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei UŽSAKOVAS raštu nenurodo kitaip, VYKDYTOJAS toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal sutartį tiek, kiek įmanoma, ir savo įsipareigojimams vykdyti ieško alternatyvių būdų, kuriems nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo.

  - VYKDYTOJAS nenaudoja alternatyvių būdų, dėl kurių gali atsirasti papildomų išlaidų, jei UŽSAKOVAS nenurodo jam to daryti.

  - Jei, vykdydamas UŽSAKOVO nurodymus naudoti alternatyvius būdus pagal 14.4 punktą, VYKDYTOJAS patiria papildomų išlaidų, UŽSAKOVAS jas turi atlyginti.

13.6. Jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės trunka ilgiau kaip 180 (vieną šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų, tuomet, nepaisant sutarties įvykdymo termino pratęsimo, kuris dėl minėtųjų aplinkybių gali būti VYKDYTOJO suteiktas, bet kuri sutarties šalis turi teisę nutraukti sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės vis dar yra, sutartis nutraukiama ir pagal sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio sutarties vykdymo.

- SUTARTIES GALIOJIMAS

  - Šalių pasirašyta sutartis įsigalioja nuo abiejų šalių pasirašymo datos ir galioja iki visų sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymo arba kol bus išnaudota maksimali sutarties vertė.

  - Pasibaigus sutarties galiojimui ar ją nutraukus lieka galioti visi šalių iki sutarties galiojimo pabaigos ar nutraukimo pagal sutartį prisiimti įsipareigojimai (mokėjimų, paslaugų kokybės, atsakomybės ir kiti).

- KITOS SĄLYGOS

  - UŽSAKOVAS ir VYKDYTOJAS paskiria pagal šią sutartį įgaliotus asmenis, kuriems siunčiami raštiški pranešimai, susiję su sutarties vykdymu, šiais adresais paštu, elektroniniu paštu ar faksu:

|  | UŽSAKOVO atstovas | VYKDYTOJO atstovas |
| --- | --- | --- |
| Vardas, pavardė | Evelina Matulaitienė | Justas Klikna |
| Adresas | A. Goštauto g. 9, 01108 Vilnius | J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius |
| Telefonas | +370 686 12034 | +37064649351 |
| Faksas | - | - |
| El. paštas | evelina@vtek.lt | justas.klikna@insoft.lt |

  - Už sutarties vykdymą, sutarties ir jos pakeitimų paskelbimą pagal VPĮ nuostatas yra atsakingas UŽSAKOVO darbuotojas, kuriam tokios funkcijos ir pareigos yra numatytos pagal UŽSAKOVO vidinius teisės aktus.

  - Šalys negali perduoti savo teisių ir pareigų dėl visos ar dalies šios sutarties trečiosioms šalims be raštiško kitos šalies sutikimo.

  - Vykdytojas ir UŽSAKOVAS įsipareigoja išlaikyti konfidencialia bet kokią informaciją, susijusią su vienas kito veikla, kurią jie gali sužinoti vykdydami šia sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, ir nenaudoti tokios informacijos kokiu nors kitu tikslu bei neatskleisti tokios informacijos ir neleisti, kad ji būtų atskleista jokiems tretiesiems asmenims, išskyrus kai tai yra būtina vykdant šią sutartį, taip pat Lietuvos Respublikos įstatymų numatytais atvejais ir tvarka.

  - UŽSAKOVO ir VYKDYTOJO vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti siunčiami sutartyje nurodytais pašto adresais, faksu, elektroninio pašto adresais arba įteikiami asmeniškai kontaktiniam asmeniui.

  - Jeigu sutarties šaliai reikia pranešimo gavimo patvirtinimo, ji nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jeigu yra nustatytas atsakymo į rašytinį pranešimą gavimo terminas, sutarties šalis pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti rašytinio pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju sutarties šalis imasi priemonių, būtinų jos pranešimo gavimui užtikrinti. Pranešimai neturi būti nepagrįstai sulaikomi arba delsiami išsiųsti.

  - Visi su sutartimi susiję pranešimai, prašymai, kiti dokumentai ar susirašinėjimas turi vykti raštu, faksu, paštu, elektroniniu paštu (neprivalo būti pasirašyti elektroniniu parašu, užtenka pasirašyto skenuoto dokumento) arba įteikiami pasirašytinai. Laikoma, kad siųstas pranešimas yra gautas kitą darbo dieną po pranešimo išsiuntimo. Šalys, nepriimdamos ar neatsiimdamos registruotų laiškų ir nesitikrindamos savo elektroninio pašto, prisiima visą su tuo susijusią riziką ir neigiamas pasekmes. Apie savo adreso, elektroninio pašto ar kitų rekvizitų pasikeitimą kiekviena šalis nedelsdama, tačiau ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo minėto pasikeitimo dienos, raštu informuoja kitą šalį. Kol apie pasikeitusį adresą ar (ir) elektroninį paštą nustatyta tvarka nebuvo pranešta, ankstesniu adresu ar (ir) elektroniniu paštu pristatyti laiškai/pranešimai yra laikomi gautais.

  - Sutartis sudaryta lietuvių kalba dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

  - Visi sutarties priedai, šalių pasirašyti susitarimai dėl sutarties pakeitimo ir (ar) papildymo yra neatskiriamos sutarties dalys.

  - Visi Pirkimo dokumentai ir jų priedai, sudėtinės dalys aiškinami sistemiškai, atsižvelgiant į tikruosius Pirkimo dokumentų nuostatų tikslus.

5.11. Vykdomas žaliasis pirkimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.3 papunkčiu perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, ir skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo, programinės įrangos nuomos ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos).

- SUTARTIES PRIEDAI

1 priedas. Techninė specifikacija;

2 priedas. Pasiūlymas.

- ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

| UŽSAKOVAS: Pavadinimas: Vyriausioji tarnybinės etikos komisija Adresas: A. Goštauto g. 9, LT-01108 Vilnius Įmonės kodas: 188736355 Sąskaitos Nr.: Bankas: el. p.: vtek@vtek.lt tel.: (8 5) 212 4396 Pirmininko pavaduotoja Virginija Aleksejūnė ______________________ (parašas) A. V. | VYKDYTOJAS: Pavadinimas: UAB „Insoft“ Adresas: J. Rutkausko g. 6, 05132 Vilnius Įmonės kodas: 302294870 PVM mokėtojo kodas: LT100004466518 Sąskaitos Nr.: LT48 7044 0600 0665 7896 Bankas: AB SEB bankas el. p.: info@insoft.lt tel.: (8 5) 210 0660 Direktorius Mindaugas Mikulėnas ______________________ (parašas) A. V. |  |
| --- | --- | --- |