PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR.

PRIE 2023 M. GRUODŽIO 21 D. SUTARTIES Nr. 22-2835

RANGOS SUTARTIS

2024 m.__________________d. Nr. ________

Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama savivaldybės administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 „Dėl Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo ir Savivaldybės tarybos sprendimų pripažinimo netekusiais galios“, (toliau – Užsakovas), ir UAB „Eivensa“ juridinio asmens kodas 303375898, kurios registruota buveinė yra J.Žemgulio g.46, Panevėžys, atstovaujama direktoriaus Vitalijaus Breivės, veikiančio  pagal  bendrovės įstatus, (toliau  Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi) sudarė šį papildomą susitarimą prie 2023 m. gruodžio 21 d. Rangos sutarties Nr. 22-2835 (toliau – Sutartis),

atsižvelgiant į 2024 m. vasario 13 d. gautą prašymą Nr.20-1001 (4.45K), kuriame prašoma pratęsti sutarties baigimo terminą vienam mėnesiui, dėl „vykdant darbus viename iš butų reikėjo atjungti vandens skaitiklį. Papildomai buvo kviesti atstovai iš UAB „Aukštaitijos vandenys“ (nuimti/uždėti skaitliukų plombas); vykdant darbus, atjungus vandenį, paaiškėjo, kad nebėga vanduo, reikėjo iškviesti nurodytu adresu, aptarnaujančias tarnybas ( konkrečiu atveju Butų ūkio avarinė tarnyba); keičiant nuotekų vamzdyną aptikti defektai, kuriuos reikėjo pašalinti, kad būtų galima vykdyti tolimesnius darbus; užtruko PVC langų tiekimas“. Vadovaujantis Sutarties 4.2.2. punktu, Šalys susitarė:

- Pagal sutarties 4.2.2 punktą Darbų atlikimo terminą pratęsti 1 (vieną) mėnesį iki 2024 metų kovo 21 d.

- Ši Susitarimas prie Sutarties įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi Šalys, ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.

- Šis Susitarimas prie Sutarties laikomas neatskiriama šios Sutarties dalimi.

- Šis Susitarimas surašytas 1 (vienu) egzemplioriumi ir Šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

- Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai

| Užsakovas Panevėžio miesto savivaldybės administracija Kodas 288724610 Ne PVM mokėtoja Laisvės a. 20, LT-35200, Panevėžys Tel. (8 45) 501 360 El. paštas administracija@panevezys.lt A. s. Nr. LT 147300010092869544 AB bankas „Swedbank“ Banko kodas 73000 | Rangovas UAB „Eivensa“ Juridinio asmens kodas 303375898 PVM mokėtojo kodas LT100008810812 J.Žemgulio g.46, LT-35239 Panevėžys Tel. +37061007508 El. paštas info@eivensa.lt A.s. LT667044060007980458 Bankas SEB AB Banko kodas 70440 |
| --- | --- |
| ______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. | ______________________________ (pareigos, vardas ir pavardė, parašas) A. V. |