PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

I. SPECIALIOJI DALIS

2024 m. ____________ d.

Vilnius

Lietuvos kariuomenė, juridinio asmens kodas 188732677, Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius, atstovaujama Karinių jūrų pajėgų vado jūrų kpt. Giedriaus Premenecko, veikiančio pagal Lietuvos kariuomenės vado 2022 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-1306 suteiktus įgaliojimus, (toliau – Pirkėjas), ir

UAB „Klaipėdos laivų remontas“, atstovaujama generalinio direktoriaus Alvydo Butkaus, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Teikėjas),

toliau kartu šioje paslaugų pirkimo-pardavimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (toliau – VPĮ),

sudarė šią paslaugų pirkimo-pardavimo sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

- Sutarties objektas 1.1. Teikėjas įsipareigoja pagal Pirkėjo pateiktą užsakymą (-us) suteikti štabo ir aprūpinimo laivo „Jotvingis“ (N42) reglamentinio remonto doke paslaugas (toliau – Paslaugos), atitinkančias Sutarties ir jos 2 priede „VIDAR klasės štabo ir aprūpinimo laivo „Jotvingis“ (N42) dokinio remonto techninė specifikacija“ (toliau – 2 priedas) nustatytus reikalavimus ne didesniais nei Sutarties 1 priede „Paslaugų apimtys ir įkainiai“ (toliau – 1 priedas) nurodytais įkainiais ir užsakyme nurodyta apimtimi, o Pirkėjas įsipareigoja priimti Sutarties ir jos priedų reikalavimus atitinkančias Paslaugas ir už faktiškai suteiktas Paslaugas atsiskaityti su Teikėju Sutarties bendrosios dalies 4 punkte nustatyta tvarka. 1.2. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti visų Paslaugų, nurodytų Sutarties specialiosios dalies 1.1 punkte bei 2 priede. Reikalingų suteikti Paslaugų kiekis nurodomas teikiant užsakymą (-us).

2. Sutarties kaina 2.1. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjo įsigyjamų Paslaugų maksimali vertė negali viršyti – 1 135 490,00 EUR (vienas milijonas vienas šimtas trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai devyniasdešimt eurų ir 00 ct) su 0 % (nuliniu) pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM). 2.2. Paslaugų maksimalūs įkainiai nurodyti Sutarties 1 priede. Sutarties įkainiai nurodyti su visais mokesčiais (įskaitant 0 % (nuliniu) PVM) bei kitomis Teikėjo išlaidomis, galinčiomis atsirasti vykdant Sutartį. 2.3. Sutarčiai taikoma fiksuoto įkainio kainodara. 2.4. Maksimalūs Paslaugų įkainiai negali būti didinami visą Sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejį, kai po Sutarties pasirašymo pasikeičia Paslaugoms (ir/ar su jų teikimu susijusioms prekėms) taikomas PVM. Pasikeitus paslaugoms (ir/ar su jų teikimu susijusioms prekėms) taikomam PVM dydžiui, maksimalūs Paslaugų įkainiai keičiami ir taikomi Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte nustatyta tvarka. 2.5. Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų (ir su jų teikimu susijusių prekių) Sutarties bendrosios dalies 12.8 punkte nustatyta tvarka. 2.6. Kadangi Karinių jūrų pajėgų laivų įgulų pasirengimas vykdyti praktines užduotis tiek krante, tiek jūroje yra neatsiejamas nuo Karinių jūrų pajėgų laivams priskiriamų paieškos ir gelbėjimo darbų vykdymo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 43 straipsnio 1, 3 ir 4 dalių nuostatomis, paieškos ir gelbėjimo darbams jūroje skirtiems laivams tiesiogiai aptarnauti ir tiesioginiams jų poreikiams tenkinti tiekiamos atsarginės dalys, prekės ir teikiamos paslaugos apmokestinamos taikant 0 % (nulinį) PVM tarifą.

3. Paslaugų teikimo vieta, terminas ir sąlygos 3.1. Pirkėjas, kilus remonto poreikiui, siunčia raštišką užsakymą (-us) šioje Sutartyje Teikėjo nurodytu el. paštu, kuriame (-iuose) nurodoma užsakomų Paslaugų apimtis. 3.2. Teikėjas, gavęs Pirkėjo užsakymą (-us), ne vėliau kaip 7 darbo dienos iki Paslaugų teikimo pradžios turi pateikti Pirkėjui suderintą su Pirkėju Paslaugų teikimo grafiką (išdėstytą dienomis) ir pateikti patvirtinimui numatomų atlikti darbų ir paslaugų sąrašą nurodant užsakomų Paslaugų įkainius, proporcingus realiai ketinamos suteikti 2 priede nurodytos konkrečios paslaugos apimčiai, bet ne didesnius nei nurodyti 1 priede. Pirkėjas turi teisę atvykti į Paslaugų atlikimo vietą ir patikrinti, ar Teikėjas laikosi numatyto Paslaugų teikimo grafiko. 3.3. Teikėjas įsipareigoja: 3.3.1. suteikti užsakytas Paslaugas pagal Sutartyje ir jos 2 priede nustatytus reikalavimus teisėtai naudojamame doke adresu: Priešpilio g. 9, Klaipėda; 3.3.2. laivas bus dokuojamas ir laikomas doke 35 (trisdešimt penkias) paras; 3.3.3. atlikti užsakytas Paslaugas ne vėliau kaip per 2 (du) mėnesius nuo Pirkėjo raštiško (el. paštu) užsakymo pateikimo dienos 1 priede nurodytais įkainiais; 3.3.4. užtikrinti ir sudaryti visas sąlygas Pirkėjo raštu nurodytiems asmenims patekti į laivą Paslaugų teikimo metu su reikalingomis techninėmis priemonėmis įvairiems darbams atlikti; 3.3.5. sraigto ir veleno remonto darbų priežiūrai pasamdyti Wichmann (Wartsila) gamintojo serviso atstovą, kaip reikalaujama 2 priedo Priedėlyje Nr. 8; 3.3.6. Paslaugų teikimui nenaudoti atsarginių dalių, pagamintų valstybėse ar teritorijose, nurodytose VPĮ 92 straipsnio 14 ir 15 punktuose (Rusijos Federacija; Baltarusijos Respublika; Ukrainos teritorijos dalys: aneksuotas Krymas ir kitos Ukrainos vyriausybės nekontroliuojamos teritorijos; Moldovos Respublikos vyriausybės nekontroliuojama Padniestrės teritorija; Sakartvelo vyriausybės nekontroliuojamos Abchazijos ir Pietų Osetijos teritorijos ir Kinijos Liaudies Respublika, netaikoma Taivano (Penghu, Kinmeno ir Matsu) atskirajai muitų teritorijai). 3.4. Pirkėjas įsipareigoja iš anksto raštu informuoti Teikėją apie asmenis, kurie lankysis laive ir tikrins Paslaugų teikimo eigą. 3.5. Teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties sudarymo ir vykdymo metu neatsirastų aplinkybių nurodytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. Pirkėjas turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti Teikėjo, pateikti pagrindžiančius dokumentus, nurodytus VPĮ 51 straipsnio 12 dalyje, kad nėra sąlygų, numatytų VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje. Teikėjas privalo pateikti Pirkėjo prašomus dokumentus ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Teikėjas privalo užtikrinti, kad Sutarties vykdymo metu tretiesiems asmenims (subjektams ir/ar jų atstovams) nebūtų atskleista su Sutarties vykdymu susijusi informacija. 3.6. Paslaugos pagal suderintą Paslaugų teikimo grafiką teikiamos etapais ir perduodamos Pirkėjui Šalims pasirašant tarpinius paslaugų perdavimo–priėmimo aktus. Pirkėjas kiekvieną paslaugų perdavimo–priėmimo aktą pasirašo tik tuo atveju, jeigu suteiktos paslaugos atitinka Sutarties ir jos 2 priede nustatytus reikalavimus. Tik po tarpinio paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos Teikėjas gali pradėti vykdyti kito etapo darbus. Faktinis Paslaugų, nurodytų Sutarties 2 priede, suteikimo apimties nustatymas vykdomas remiantis atliktų paslaugų aprašais. Visi aktai, protokolai, matavimo dokumentai ir atlikto remonto aprašai suderinami su Pirkėjo atstovu, kuris atsakingas už realiai pagal atliktų darbų aprašą suteiktų paslaugų įvertinimą ir atlikimo kontrolę. 3.7. Visos suteiktos Paslaugos perduodamos–priimamos pasirašant galutinį paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (Sutarties 2 priedo Priedėlis Nr. 9) po laivo eigos bandymų ir įvertinus realiai Sutarties 2 priede nurodytų konkrečių suteiktų Paslaugų apimtis, nurodytas atliktų Paslaugų apraše. Nesant neatitikimų - laikoma, kad Paslaugos suteiktos tinkamai ir Pirkėjo yra priimamos.

4. Apmokėjimo tvarka 4.1. Pirkėjas su Teikėju atsiskaito Sutarties bendrosios dalies 4.1 punkte nustatyta tvarka abiem Šalims pasirašius galutinį Paslaugų perdavimo – priėmimo aktą kuriame nurodomi suteiktų Paslaugų įkainiai, už faktiškai suteiktas Paslaugas (t. y.už Paslaugas bus mokama ne maksimalūs įkainiai, o proporcingai mažesni (arba tokie pati jeigu atliekamos maksimalios Paslaugų apimtys) suma atsižvelgiant į faktines Paslaugų apimtis lyginant su maksimaliomis įvardintomis 2 priede). 4.2. Pirkėjui nusprendus gali būti mokamas avansas iki 30 (trisdešimt) procentų bendros kiekvieno užsakymo kainos. Tokiu atveju taikomos Sutarties bendrosios dalies 4.3 – 4.6 punktuose nustatytos sąlygos, 4.7 punkte nustatyta tvarka. 4.3. Vykdant Sutartį, PVM sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis, nurodant Pirkėją, Sutarties numerį ir jos datą. Jeigu Teikėjas nepateikia sąskaitos informacinės sistemos E. sąskaita priemonėmis, Pirkėjas neatlieka mokėjimo.

5. Pirkėjo teisė vienašališkai nutraukti Sutartį 5.1. Teikėjui nepradedant teikti paslaugų daugiau kaip 10 (dešimt) dienų pagal Sutarties specialiosios dalies 3.2 punkte suderintą Paslaugų teikimo grafiką, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2. punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti. 5.2. Paaiškėjus aplinkybėms, kad Teikėjas prarado organizacinį ar techninį gebėjimą atlikti remontą Sutarties specialiosios dalies 3.3.2 papunktyje nurodytu terminu, Pirkėjas turi teisę Sutarties bendrosios dalies 9.2. punkte nustatyta tvarka Sutartį nutraukti. 5.3. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Teikėjas netinkamai vykdo Sutarties specialiosios dalies 9.7.2 papunktyje prisiimtus įsipareigojimus. 5.4. Teikėjas per nustatytą terminą Pirkėjui nepateikia Sutarties specialiosios dalies 3.5 punkte nurodytų dokumentų. 5.5. Paaiškėja, kad yra aplinkybė, atitinkanti bent vieną iš VPĮ 45 straipsnio 21 dalyje išvardintų sąlygų. 5.6. Teikėjas Sutarties vykdymo metu tretiesiems asmenims (subjektams ir/ar jų atstovams) atskleidžia su Sutarties vykdymu susijusią informaciją. 5.7. Kiti vienašalio Sutarties nutraukimo atvejai numatyti Sutarties bendrosios dalies 9.2. punkte.

6. Paslaugų kokybė 6.1. Paslaugų kokybė privalo atitikti Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus. 6.2. Teikėjas garantuoja, kad paslaugas teiks vadovaudamasis jo įmonėje įdiegtomis ir veikiančiomis kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemomis. 6.3. Teikėjo paskirtas asmuo, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę: _____, tel. _____, el. p. _____. 6.4. Pirkėjo sudaryta komisija, atsakinga už priimamų paslaugų kokybės kontrolės vykdymą.

7. Garantiniai įsipareigojimai 7.1. Teikėjo suteiktų Paslaugų (ir su jų teikimu susijusių prekių) kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Pirkėjo ir Teikėjo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 7.2. Teikėjo naujai sumontuotos įrangos bei naujų sumontuotų dalių kokybės garantinis terminas – ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėnesių nuo Pirkėjo ir Teikėjo galutinio Paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 7.3. Garantijos termino metu pastebėjus, kad suteiktų Paslaugų (ir su jų teikimu susijusių prekių) ar naujai sumontuotos įrangos bei naujų sumontuotų dalių kokybė neatitinka Sutarties ir jos priedų reikalavimų ir paslaugų teikimo ar prekių trūkumai ar defektai atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės, Teikėjas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų po raštiško Pirkėjo pranešimo gavimo dienos, suteikia nesuteiktas paslaugas, ištaiso Paslaugų teikimo trūkumus arba pakeičia netinkamas prekes naujomis savo lėšomis (įskaitant transportavimo išlaidas) bei kompensuoja Pirkėjo patirtus nuostolius (jeigu tokie buvo). 7.4. Kokybės garantijos terminas Paslaugoms, kurių trūkumus Teikėjas pašalino, pratęsiamas laikotarpiui, ne trumpesniam kaip trūkumų šalinimo trukmė, ir skaičiuojamas nuo tų Paslaugų, kurių trūkumai yra pašalinti, perdavimo–priėmimo akto pasirašymo dienos. 7.5. Naujai sumontuotai įrangai bei naujoms sumontuotoms dalims, kurias Teikėjas pakeitė po nustatytų trūkumų ar defektų garantinio termino metu, taikomas naujas Sutarties specialiosios dalies 7.2 punkte nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo įrangos ir /ar detalių, kurios buvo pakeistos naujomis, perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

8. Papildomas prievolių įvykdymo užtikrinimas Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštu užtikrinama suma - 79 484,30 EUR (septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 30 ct). Banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto galiojimo terminas – 14 (keturiolika) mėnesių. Banko garantija ar draudimo bendrovės laidavimo raštas privalo atitikti Sutarties bendrosios dalies 12.1, 12.2 ir 12.3 punktuose nurodytus reikalavimus.

9. Kitos sąlygos 9.1. Sutarties Bendrosios dalies 11.1 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis yra - 0,2% nuo Paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną. 9.2. Sutarties Bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis 79 484,30 EUR (septyniasdešimt devyni tūkstančiai keturi šimtai aštuoniasdešimt keturi eurai ir 30 ct). 9.3. Sutarties Bendrosios dalies 11.3 punkte numatytų Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis – 7 (septyni) % nuo nesuteiktų Paslaugų ir/arba nekokybiškai suteiktų Paslaugų, kai nebėra galimybių Paslaugas suteikti arba ištaisyti Paslaugų teikimo trūkumus, įkainių sumos. 9.4. Sutartį nutraukus Specialiosios dalies 5.3-5.6 punktuose nurodytais atvejais Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydis - 170 323,50 EUR (vienas šimtas septyniasdešimt tūkstančių trys šimtai dvidešimt trys eurai ir 50 ct). 9.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių trukmė – 30 (trisdešimt) dienų, taikant Sutarties bendrosios dalies 9.1.2 punkto sąlygas. 9.6. Teikėjas šiai Sutarčiai vykdyti subteikėjo (-ų) nepasitelks. 9.7. Teikėjas įsipareigoja: 9.7.1. organizuoti ir vykdyti paslaugų teikimą vadovaudamasis teisės aktais; 9.7.2. turėti visus reikiamus atestatus, patentus, leidimus, licencijas ir įgaliojimus, kurių gali reikti Sutartiniams įsipareigojimams įvykdyti. Jeigu reikiamų atestatų, patentų, leidimų, licencijų ir įgaliojimų galiojimo terminas baigiasi Sutarties galiojimo laikotarpiu, Teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip 1 (vienas) mėnuo iki nurodytų dokumentų galiojimo pabaigos Pirkėjui pateikti dokumentus, patvirtinančius nurodytų dokumentų galiojimo termino pratęsimą; 9.7.3. Sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus prieš terminą, grąžinti Pirkėjui visą jam perduotą su Pirkėjo laivais susijusią dokumentaciją, be išankstinio Pirkėjo sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims dėl Sutarties vykdymo jam tapusios žinomos informacijos, įskaitant susijusią su objektu, kurį remontavo. 9.8. Teikėjas, kiekvienas teikėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė), subteikėjas (jei subteikėjas bus pasitelktas), privalo nedelsiant informuoti Pirkėją jeigu Sutarties vykdymo metu pasikeistų Teikėjo teikti duomenys dėl atitikties Pirkimo sąlygų 4 priedo „Teikėjų pašalinimo pagrindai, reikalaujami kvalifikacijos reikalavimai ir, jeigu taikytina, kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartai“ kvalifikaciniam reikalavimui Nr. 2 „Teikėjas nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui“. 9.9. Pirkėjas įsipareigoja priimti iš Teikėjo pagal šios Sutarties ir jos priedų reikalavimus suteiktas paslaugas ir už jas atsiskaityti šios Sutarties nustatyta tvarka ir terminais. 9.10. Teikėjo atstovas, paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą bei Sutarties Specialiosios dalies 3.7 punkte nurodytų Teikėjo įsipareigojimų vykdymo kontrolę – Steponas Lenkauskas, +370 46 490990. 9.11. Pirkėjo atstovas, paskirtas atsakingu už Sutarties vykdymą – kmd. ltn. Tadas Kazelskas, tel. nr. +370 46 391360, el. p. adresas: tadas.kazelskas@mil.lt. 9.12. Pirkėjo atstovas, paskirtas atsakingu už paslaugų/prekių priėmimą, faktiškai suteiktų Paslaugų įvertinimą ir patikrinimą - kmd. ltn. Tadas Kazelskas, tel. nr. +370 46 391360, el. p. adresas: tadas.kazelskas@mil.lt. . 9.13. Sutarties priedai: 9.13.1. 1 priedas „Paslaugų apimtys ir įkainiai“, 17 lapų; 9.13.2. 2 priedas „VIDAR klasės štabo ir aprūpinimo laivo „Jotvingis“ (N42) dokinio remonto techninė specifikacija“, 29 lapai.

10. Sutarties galiojimas 10.1. Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, o finansinių ir garantinių įsipareigojimų atžvilgiu – iki visiško finansinių ir garantinių įsipareigojimų įvykdymo. 10.2. Sutarties pratęsimas nenumatomas.

11. Pirkėjo rekvizitai Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 PVM mokėtojo kodas LT887326716 Šv. Ignoto 8, LT-01144 Vilnius A. s. LT62 4040 0636 1000 1175 Lietuvos Respublikos Finansų ministerija

12. Teikėjo rekvizitai UAB „Klaipėdos laivų remontas“ Kodas 140355654 PVM mokėtojo kodas LT403556515 Priešpilio g. 9, LT-91240 Klaipėda A. s. LT39 4010 0423 0030 9866 AS Luminor bank

PIRKĖJAS				                 TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenė                                                                        UAB „Klaipėdos laivų remontas“

Lietuvos kariuomenės vardu

Karinių jūrų pajėgų vadas                                                             Generalinis direktorius

jūrų kpt. Giedrius Premeneckas                                                    Alvydas Butkus

_________________________                                                     ________________________

(Parašas)                                                                                                                (Parašas)

A.V.				                 A.V.

PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

II. BENDROJI DALIS

1. Sąvokos

1.1. Šioje Sutartyje naudojamos pagrindinės sąvokos:

1.1.1. Sutartis – šios paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties bendroji ir specialioji dalys, paslaugų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties priedai.

1.1.2. Sutarties Šalys - Pirkėjas ir Teikėjas:

1.1.2.1. Pirkėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, perkantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis;

1.1.2.2. Teikėjas – tai Sutarties šalis, kurios rekvizitai nurodyti Sutartyje, suteikiantis Paslaugas šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis.

1.1.3. Gavėjas – Pirkėjo padalinys, nurodytas Sutarties specialiojoje dalyje arba Sutarties priede, kuriam teikiamos paslaugos.

1.1.4. Trečiasis asmuo – tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (taip pat valstybė, valstybės institucijos, savivaldybė, savivaldybės institucijos) išskyrus Gavėją, kuris nėra šios Sutarties šalis.

1.1.5. Licencijos - visos reikalingos licencijos, patentai ir/arba leidimai būtini Sutarties vykdymui.

1.1.6. Sutarties objektas - paslaugos ir su jų teikimu susijusios prekės, dėl kurių Sutarties šalys susitarė Sutarties specialiojoje dalyje ir kurios atitinka Pirkėjo nustatytus reikalavimus.

1.1.7. Šalių iš anksto sutarti minimalūs nuostoliai – tai Sutarties nustatyta arba Sutartyje nustatyta tvarka apskaičiuota ir neginčijama pinigų suma, kurią Teikėjas įsipareigoja sumokėti Pirkėjui, jeigu sutartiniai įsipareigojimai neįvykdyta\i arba netinkamai įvykdyti.

1.1.8. Kainodaros taisyklės – Sutartyje nustatyta kaina/įkainiai ar Sutarties kainos/įkainių apskaičiavimo bei kainos/įkainių koregavimo taisyklės.

1.1.9. Prekės – paslaugų teikimui naudojamos, kartu su paslaugomis perkamos prekės arba prekės, kurios yra sukuriamos, teikiant paslaugas.

1.1.10. Prekių siunta – tai vienu metu pristatomų prekių kiekis.

1.1.11. Prekių partija – tai iš tos pačios medžiagos partijos pagamintų prekių siuntos.

1.1.12. Medžiagų partija – tam tikras medžiagos kiekis, pagamintas iš tų pačių žaliavų, gautų iš to paties Teikėjo pagal tą pačią technologiją, tomis pačiomis sąlygomis. Nustatytos medžiagos partijos kokybę patvirtinančiu įrodymu laikomas atitikties įvertinimo pažymėjimas arba sertifikatas.

1.2. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių skaičiavimas pradedamas kitą dieną po paskutinės pagal Sutartį įsipareigojimų įvykdymo termino dienos ir baigiamas Sutarties šaliai įvykdžius įsipareigojimus (paskutinė skaičiavimo diena yra laikoma įsipareigojimų įvykdymo diena).

1.3. Sutarties dalių ir straipsnių pavadinimai yra naudojami tik nuorodų patogumui, ir aiškinant Sutartį gali būti naudojami tik kaip papildoma priemonė.

1.4. Jeigu Sutartyje nenustatyta kitaip, Sutarties trukmė ir kiti terminai yra skaičiuojami kalendorinėmis dienomis.

1.5. Jeigu mokėjimų ar prievolių įvykdymo terminas sutampa su oficialių švenčių ir ne darbo diena Lietuvos Respublikoje, tai pagal Sutartį prievolės įvykdymo ir mokėjimų terminas yra po to einanti darbo diena.

1.6. Sutartyje, kur reikalauja kontekstas, žodžiai pateikti vienaskaitoje, gali turėti daugiskaitos prasmę ir atvirkščiai.

1.7. Tais atvejais, kai tam tikra prasmė yra skirtinga tarp nurodytosios žodžiais ir nurodytosios skaičiais, vadovaujamasi žodine prasme.

2. Sutarties kaina/paslaugų įkainiai/kainodaros taisyklės

2.1. Sutarties kaina/įkainiai - pinigų suma, kurią Pirkėjas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais įsipareigoja sumokėti Teikėjui.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai yra pastovūs ir nekeičiami visą sutarties galiojimo laikotarpį, išskyrus atvejus, kai po Sutarties pasirašymo keičiasi paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms taikomas PVM tarifas. Perskaičiuota kaina/įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi toms paslaugoms ir su jų teikimu susijusioms prekėms, kurios bus suteiktos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.3. Paslaugų įkainiai keičiami vadovaujantis Sutartyje nustatytomis kainodaros taisyklėmis Perskaičiuoti įkainiai įforminami raštišku Šalių susitarimu ir taikomi paslaugoms, kurios suteikiamos po tokio Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

2.4. Teikėjas į Sutarties kainą/paslaugų įkainius privalo įskaičiuoti visas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas ir mokesčius, įskaitant, bet neapsiribojant:

2.4.1. logistikos (transportavimo) išlaidas;

2.4.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su paslaugų teikimu susijusias išlaidas;

2.4.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

2.4.4. visas išlaidas susijusias su paslaugų teikimui reikalingų priemonių, įrankių, įrangos, technikos įsigijimu ar nuoma, bei šiame punkte minimos įrangos, technikos priemonių eksploatacines išlaidas;

2.4.5. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

2.4.6. garantinio remonto išlaidas;

2.4.7. visas su darbinių pavyzdžių pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas;

2.4.8. visas su medžiaginių pavyzdžių (pagrindinių ir priedų), kurios naudojamos prekės gamyboje, pagaminimu ir pateikimu Pirkėjui susijusias išlaidas.

2.5. Užsienio valiutų kursų svyravimo, gamintojų kainų keitimo rizika tenka Teikėjui.

2.6. Su Sutarties specialiojoje dalyje nurodytu Subtiekėju (-ais) Pirkėjas ir Teikėjas gali sudaryti trišalę tiesioginio atsiskaitymo sutartį, kuria Šalių ir Subtiekėjo sutarta apimtimi ir sąlygomis Teikėjas perleidžia teisę Subtiekėjui reikalauti iš Pirkėjo mokėti sutartą dalį Sutarties kainos. Reikalavimo teisės perleidimas Subtiekėjui nesudarius trišalės tiesioginio atsiskaitymo Sutarties negalioja.

2.7. Subtiekėjas, norėdamas, kad Pirkėjas tiesiogiai atsiskaitytų su juo raštu praneša Pirkėjui, kad pageidauja sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį. Kartu su prašymu sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį Subtiekėjas turi būti pateikti:

2.7.1. Pagrindinės tiesioginio tiekimo sutarties sąlygos nurodytos Sutarties bendrosios dalies 2.8 punkte.

2.7.2. Teikėjo patvirtinimą, kad jis sutinka Subtiekėjo siūlomomis sąlygomis sudaryti tiesioginio atsiskaitymo sutartį.

2.7.3. Dokumentai įrodantys, kad nėra Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje nurodytų pagrindų.

2.8. Tiesioginio atsiskaitymo sutartyje yra nustatoma Sutarties kainos dalis, kurios reikalavimo teisė yra perleidžiama Subtiekėjui, mokėjimų tvarka, kuri turi atitikti Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą tvarką, Subtiekėjo pareiga pateikti sąskaitas tik suderinus su Teikėju ir pateikus šio suderinimo rašytinius įrodymus, Šalių ir Subtiekėjo pareiga informuoti apie rekvizitų pasikeitimus, mokėjimų vykdymo tvarka įvykus ginčui tarp Teikėjo ir Subtiekėjo, papildomas prievolių, užtikrinimas (taikoma tik numatant avansinius mokėjimus).

2.9. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki dienos, nuo kurios atsiranda mokėjimo prievolė pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

2.10. Tiesioginis atsiskaitymas su Subtiekėju neatleidžia Teikėjo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Pirkimo sutartį. Sutartyje numatytos Teikėjo teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nesusiję su reikalavimo teise sumokėti Sutarties kainą perleidimu Subtiekėjui negali būti perduoti.

2.11. Pirkėjas turi teisę reikšti Subtiekėjui visus atsikirtimus, kuriuos jis turėjo teisę reikšti Teikėjui iki reikalavimo teisės perdavimo.

2.12. Kilus ginčui tarp Teikėjo ir Subtiekėjo dėl tiesioginio atsiskaitymo sutartyje numatytų atsiskaitymų ar jų tvarkos, visos mokėjimo prievolės vykdomos Teikėjui. Jei Subtiekėjo reikalavimas (sąskaita ar kitas dokumentas) yra nesuderintas su Teikėju, bus laikoma, kad tarp Teikėjo ir Subtiekėjo yra kilęs ginčas.

2.13. Visi Pirkimo sutarties mokėjimų dokumentai yra teikiami naudojantis informacinės sistemos „E.sąskaita“ priemonėmis. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms dėl mokėjimo dokumentų pateikimo naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“, atitinkamai taikomas tuo metu galiojantis teisinis reguliavimas.

3. Paslaugų teikimo terminai ir sąlygos

3.1. Paslaugos teikiamos Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede (-uose)) numatytais terminais ir tvarka.

3.2. Paslaugas Teikėjas teikia savo rizika be papildomo apmokėjimo. Tinkamai suteiktos paslaugos perduodamos – priimamos abiem Šalims (atskirais atvejais Teikėjui ir Gavėjui) pasirašius dokumentą, patvirtinantį paslaugų perdavimą-priėmimą. Šis dokumentas pasirašomas tik tuo atveju, jeigu paslaugos suteiktos kokybiškai ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus. Kai suteiktos paslaugos yra kokybiškos ir atitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) joms nustatytus reikalavimus dokumentas, patvirtinantis paslaugų perdavimą-priėmimą, turi būti pasirašomas ne vėliau kaip per 30 dienų.

4. Mokėjimo terminai ir sąlygos

4.1. Teikėjui sumokama, kai sutarties objektas, atitinkantis Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus, perduodamas Pirkėjui, abiems Šalims pasirašius dokumentą, patvirtinantį paslaugų perdavimą-priėmimą, per 30 (trisdešimt) dienų nuo dokumento, patvirtinančio paslaugų perdavimą-priėmimą pasirašymo ir sąskaitos gavimo dienos (sąskaita faktūra turi būti pateikiama Viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 12 straipsnio 10 dalyje numatytomis elektroninėmis priemonėmis). Jei nustatomos kitokios apmokėjimo sąlygos, jos turi būti nustatytos Sutarties specialioje dalyje. Pirkėjui vėluojant atsiskaityti šiame punkte numatytu terminu, Pirkėjas, Teikėjui pareikalavus (ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų nuo pareikalavimo gavimo), moka palūkanas pagal Lietuvos Respublikos mokėjimų, atliekamų pagal komercines sutartis, vėlavimo prevencijos įstatymą.

4.2. Jeigu už paslaugas bus mokamas Sutarties specialiojoje dalyje nurodyto dydžio avansas, Teikėjas įsipareigoja per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo gavimo dienos pateikti Pirkėjo sumokamo avanso sumai, avansinio apmokėjimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kuri/-is galiotų 2 (du) mėnesius ilgiau nei paslaugų suteikimo terminas) ir avansinio mokėjimo sąskaitą. Teikėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis (jei spec. dalyje nurodyta, kad sąlyga dėl avanso taikoma).

4.3. Avansinio mokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte privalo būti įrašyta, kad garantas/laiduotojas neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoja per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Teikėjo kaltės, iš Pirkėjo gavimo, sumokėti Pirkėjui sumą, neviršijant laidavimo/garantijos sumos, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

4.4. Avansinio mokėjimo banko garantijoje ar laidavimo rašte negali būti nurodyta, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą. Negali būti įrašytos nuostatos ar sąlygos, kurios įpareigotų Pirkėją įrodyti garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei, kad su Teikėju Sutartis nutraukta teisėtai arba kitaip leistų garantiją ar laidavimo raštą išdavusiai įmonei nemokėti (arba vilkinti mokėjimą) garantija ar laidavimu užtikrinamos (laiduojamos) sumos.

4.5. Avansinio apmokėjimo banko garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštas, neatitinkantys Sutarties bendrosios dalies 4.2-4.4. punktuose nustatytų reikalavimų, nebus priimami. Tokiu atveju bus laikoma, kad Teikėjas avansinio apmokėjimo banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto Pirkėjui nepateikė ir bus atsiskaitoma pagal Sutarties bendrosios dalies 4.1 punktą.

4.6. Pirkėjas avansą sumoka per 10 (dešimt) dienų nuo avansinio apmokėjimo banko garantijos ar draudimo bendrovės laidavimo rašto ir avansinio mokėjimo sąskaitos gavimo (jei spec. dalyje nurodyta, kad avansas bus mokamas) dienos.

4.7. Šalys turi teisę sudaryti papildomus susitarimus dėl avansinio apmokėjimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte numatytos sumos sumažinimo Teikėjui tinkamai įvykdžius dalį įsipareigojimų.

5. Paslaugų kokybė

5.1. Paslaugos turi atitikti Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytus reikalavimus.

5.2. Pirkėjui paslaugų teikimo metu patikrinus paslaugų teikimo kokybę ir nustačius paslaugų teikimo trūkumus arba faktą, jog buvo vėluojama teikti paslaugas, paslaugos iš viso neteikiamos arba pažeidžiami kiti sutartiniai įsipareigojimai, surašomas patikrinimo aktas, kurį pasirašo Pirkėjo ir Teikėjo įgalioti atstovai (Teikėjo atstovui atsisakius tai padaryti, patikrinimo aktą pasirašo tik Pirkėjo atstovas), o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė.

5.3. Tuo atveju, kai konfliktas dėl paslaugų kokybės ir jų atitikimo Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams negali būti išspręstas Sutarties Šalių susitarimu, Šalys turi teisę kviesti nepriklausomus ekspertus. Visas su ekspertu darbu susijusias išlaidas padengia Šalis, kurios nenaudai priimtas ekspertų sprendimas.

5.4. Teikėjas įsipareigoja leisti Pirkėjo atstovui vykdyti paslaugų teikimo kokybės kontrolę gamybos eigoje, tikrinti pagalbines medžiagas bei žaliavas, jų pirminius įsigijimo dokumentus.

5.5. Prekių, kurios yra paslaugų teikimo rezultatas, priėmimo metu pastebėjus jų neatitikimą Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytiems reikalavimams, kviečiami Teikėjo atstovai, kuriems dalyvaujant surašomas aktas, prekės nepriimamos, o Teikėjui taikoma sutartinė atsakomybė (šiuo atveju sutartinė atsakomybė taikoma, jeigu prekių pristatymo terminas jau pasibaigęs) (taikoma, jeigu vykdant paslaugų sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu).

6. Kokybės garantija

6.1. Kokybės garantijos terminas nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede).

6.2. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita vietoj prekės su trūkumais pateikti kitą lygiavertę prekę, (prekė neprivalo būti identiška pagal sutartį gaunamai prekei, tačiau turi galėti vykdyti funkcijas, kurių vykdymui skirta pagal Sutartį gaunama prekė), kuria būtų galima naudotis prekės įsigytos pagal šią Sutartį trūkumų šalinimo laikotarpiu, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.3. Kokybės garantijos termino metu Teikėjas privalo ne vėliau kaip per Sutarties specialiojoje dalyje nustatytą terminą savo sąskaita pašalinti prekių trūkumus arba, nepavykus jų pašalinti, prekę su trūkumais savo sąskaita pakeisti nauja, atitinkančia šioje Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytus reikalavimus (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

6.4. Apie kokybės garantijos termino metu pastebėtus prekių trūkumus Teikėjas informuojamas raštu (faksu arba paštu). Pareikšti pretenziją dėl kokybės galima viso kokybės garantijos termino galiojimo metu.

6.5. Teikėjo pašalintų prekių trūkumų kokybės garantijos terminas skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio prekių su pašalintais trūkumais perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.6. Jeigu prekė pakeičiama nauja, jai suteikiamas toks pat Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas kokybės garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo dokumento, patvirtinančio naujų prekių perdavimą-priėmimą, pasirašymo dienos.

6.7. Sutarties specialiojoje dalyje (arba Sutarties priede) nurodyta garantija netaikoma, jeigu Teikėjas įrodys, kad prekių trūkumai atsirado dėl neteisingo ar netinkamo Pirkėjo elgesio arba trečiųjų asmenų veiklos, arba nenugalimos jėgos.

7. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės.

7.1. Šalis nėra laikoma atsakinga už bet kokių įsipareigojimų pagal šią Sutartį neįvykdymą, jeigu įrodo, kad tai įvyko dėl neįprastų aplinkybių, kurių Šalys negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti, bei užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 str. ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Nustatydamos nenugalimos jėgos aplinkybes Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 kovo 13 d. nutarimu Nr. 222 „Dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes liudijančių pažymų išdavimo tvarkos patvirtinimo“ ar jį pakeičiančiais norminiais teisės aktais. Esant nenugalimos jėgos aplinkybėms Sutarties Šalys Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatyta tvarka yra atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutartyje numatytų prievolių neįvykdymą, dalinį neįvykdymą arba netinkamą įvykdymą, o įsipareigojimų vykdymo terminas pratęsiamas.

7.2. Šalis, prašanti ją atleisti nuo atsakomybės, privalo pranešti kitai Šaliai raštu apie nenugalimos jėgos aplinkybes nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pateikdama įrodymus, kad ji ėmėsi visų pagrįstų atsargumo priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų išlaidas ar neigiamas pasekmes, taip pat pranešti galimą įsipareigojimų įvykdymo terminą. Pranešimo taip pat reikalaujama, kai išnyksta įsipareigojimų nevykdymo pagrindas.

8. Kodifikavimas

8.1. Per 5 (penkias) dienas po Sutarties įsigaliojimo Teikėjas privalo pateikti Pirkėjui jo nurodytu adresu pasirašytos Sutarties kopiją ir perkamoms su paslaugų teikimu susijusioms prekėms identifikuoti reikalingus duomenis pagal šios Sutarties priede pateiktas formas „Kodifikuotinų materialinių vertybių sąrašas“ ir „Informacija apie gamintoją ir tiekėją“. Teikėjas turi pateikti užpildytas ir pasirašytas formas elektroniniu pavidalu arba popierines jų kopijas (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

8.2. Pirkėjui pareikalavus, Teikėjas privalo per 5 (penkias) dienas nemokamai pateikti kodifikavimui reikalingą papildomą techninę dokumentaciją (pvz. technines charakteristikas, brėžinius, nuotraukas, katalogus, nuorodas ir pan.).

9. Sutarties nutraukimas

9.1. Ši Sutartis gali būti nutraukta:

9.1.1. raštišku Šalių susitarimu;

9.1.2. nenugalimos jėgos aplinkybėms užtrukus ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą dienų skaičių (priklausomai nuo sutarties vykdymo specifikos, konkretus terminas nurodomas Specialiojoje dalyje gali būti nuo 14 iki 60 dienų) ir abiem Šalims nesudarius susitarimų dėl šios Sutarties pakeitimo, leidžiančių Šalims toliau vykdyti savo įsipareigojimus, kiekviena Sutarties šalis gali vienašališkai nutraukti Sutartį, pranešant apie tai kitai Sutarties šaliai raštu ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas;

9.2. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties pažeidimu laikoma, jeigu:

9.2.1. Teikėjas nepradeda teikti paslaugų Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu;

9.2.2. Teikėjas vėluoja teikti (arba informuoja, kad neteiks) paslaugas Sutarties specialioje dalyje nurodytu terminu/ais;

9.2.3. Teikėjas didina paslaugų kainas/įkainius, išskyrus Sutarties bendrosios dalies 2.2 punkte numatytą atvejį;

9.2.4. Teikėjas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutarties bendrosios dalies 6 punkte numatytus garantinius įsipareigojimus;

9.2.5. Teikėjas nevykdo Sutarties bendrosios dalies 12.4 punkte numatyto įsipareigojimo (jeigu sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija);

9.2.6. Teikėjo suteiktos paslaugos neatitinka Sutartyje ir jos priede (-uose) nustatytų reikalavimų ir Teikėjas Sutarties specialiojoje dalyje nustatyta tvarka nepašalina suteiktų paslaugų trūkumų;

9.2.7. Teikėjas nustatytu laiku nepateikia avansinio apmokėjimo banko garantijos, kuri galiotų ne mažiau kaip nurodyta Sutarties bendrosios dalies 4.2. punkte (jeigu pagal sutarties sąlygas numatytas avanso mokėjimas);

9.2.8. Sutarties galiojimo laikotarpiu Teikėjas yra įtraukiamas į Nepatikimų tiekėjų ar Melagingą informaciją pateikusių tiekėjų sąrašus;

9.2.9. Paaiškėjus, kad Teikėjas ar jo teikiamos prekės ar paslaugos yra nepatikimos ir kelia pavojų nacionaliniam saugumui;

9.2.10. Sutarties vykdymo metu paaiškėja Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 34 straipsnio 1 dalyje numatytos aplinkybės;

9.2.11. Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad Sutartis buvo pakeista pažeidžiant Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį/Viešųjų pirkimų atliekamų gynybos ir saugumo srityje įstatymo 53 straipsnį.

9.3. Pirkėjas, ne vėliau kaip prieš 7 (septynias) dienas (jeigu spec. dalyje nenurodytas kitas terminas) raštu informavęs Teikėją turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Teikėjas yra likviduojamas ar kreipiamasi į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo, arba jam iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla, arba priimamas sprendimas dėl neteisminės bankroto procedūros pradėjimo.

9.4. Nutraukus sutartį, Teikėjas per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties nutraukimo dienos turi grąžinti Pirkėjui jo sumokėtą avansą (jei toks buvo sumokėtas) už neįvykdytą sutarties dalį.

10. Ginčų sprendimo tvarka

10.1. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

10.2. Visi tarp Sutarties Šalių kilę ginčai ar nesutarimai, susiję su Sutartimi, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose pagal Pirkėjo (arba jeigu Pirkėjas Lietuvos kariuomenės padalinys „pagal juridinio asmens – Lietuvos kariuomenės“) buveinės vietą.

11. Atsakomybė

11.1. Per Sutarties specialiosios dalies 3 punkte nurodytą terminą pavėlavus suteikti ar per Sutarties specialiosios dalies 7 punkte nurodytą terminą ištaisyti paslaugų teikimo ir/ar prekių trūkumus (jeigu teikiant paslaugas buvo pateiktos/parduotos prekės), Teikėjas moka Pirkėjui nuo 0,05 iki 0,2 % dydžio (konkretus dydis nurodomas Sutarties specialiojoje dalyje) nuo per terminą nesuteiktų paslaugų (ir/ar prekių) ar paslaugų (ir/ar prekių), kurių trūkumai neištaisyti, kainos be PVM už kiekvieną uždelstą dieną/valandą (taikoma priklausomai nuo to, kaip įsipareigojimų terminas yra skaičiuojamas Sutarties specialiojoje dalyje) Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius, kurių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti Pirkėjo patirtus nuostolius Teikėjui nevykdant arba netinkamai vykdant savo įsipareigojimus, susijusius su paslaugų trūkumų šalinimu ir/ar prekių garantija. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą.

11.2. Nutraukus Sutartį dėl Sutarties bendrojoje dalyje 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.2.7,  9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių, Teikėjas per 14 (keturiolika) dienų (skaičiuojant nuo Sutarties nutraukimo dienos) turi sumokėti Pirkėjui ne mažiau kaip 5-7 (septynių) % sutarties kainos be PVM (arba bendros pasiūlymo kainos) (konkretus procentinis dydis arba konkreti fiksuota suma nurodoma Sutarties specialioje dalyje) Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių, bet ne daugiau kaip visų pagal šią Sutartį neįvykdytų įsipareigojimų kainos be PVM. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį.

11.3. Jeigu paslaugos nebuvo suteiktos arba paslaugos suteiktos nekokybiškai ir nebėra galimybių paslaugas suteikti arba ištaisyti paslaugų teikimo trūkumus (paslaugų suteikimas praleidus terminą tapo nebeaktualus, objektyviai nebeįmanomas ir pan.), už kiekvienos tokios Sutartyje ir jos priede (-uose) nurodytos paslaugos nesuteikimą arba suteikimą su trūkumais Teikėjas moka Pirkėjui Sutarties specialiojoje dalyje nurodytą Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą. Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumokėjimas neatleidžia Teikėjo nuo pareigos atlyginti visus Pirkėjo patirtus nuostolius, Teikėjui nevykdant ar netinkamai vykdant sutartį. Šalių iš anksto sutartus minimalius nuostolius Teikėjas įsipareigoja sumokėti ne vėliau kaip per sąskaitoje faktūroje ar pareikalavime nurodytą terminą

11.4. Kiti sutartinės atsakomybės taikymo Teikėjui atvejai nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

11.5. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.253 straipsnio 1 ir 3 dalimis finansavimo vėlavimas iš biudžeto yra sąlyga visiškai atleidžianti Pirkėją nuo civilinės atsakomybės ir palūkanų mokėjimo Teikėjui už pavėluotą atsiskaitymą.

12. Sutarties galiojimas

12.1. Sutartis įsigalioja abiem Šalims ją pasirašius ir Teikėjui pateikus Pirkėjui Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą (Sutarties įsigaliojimo kai pateikiamas užtikrinimas sąlyga taikoma, jeigu Sutarties spec. dalyje nurodyta, kad Sutarties vykdymas bus užtikrintas laidavimu arba banko garantija), užtikrinantį Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytos sumos sumokėjimą. Banko garantijoje ar draudimo bendrovės laidavimo rašte garantas/laiduotojas turi įsipareigoti sumokėti Sutarties bendrosios dalies 11.2 punkte nurodytą sumą Pirkėjui nutraukus Sutartį dėl bent vienos iš 9.2.1 - 9.2.7, 9.3 punktuose ar kitų Sutarties specialiojoje dalyje išvardintų priežasčių. Garantijos ar laidavimo raštas, kuriame nurodoma, kad garantas ar laiduotojas atsako tik už tiesioginių nuostolių atlyginimą nebus priimami, kadangi turi būti įsipareigojama atlyginti konkrečią Sutarties įvykdymo užtikrinimo sumą, nurodytą sutarties 11.2 punkte.

12.2. Garantas/laiduotojas turi neatšaukiamai ir besąlygiškai įsipareigoti ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo raštiško pranešimo, patvirtinančio Sutarties nutraukimą dėl Sutartyje numatytų pagrindų esant Teikėjo kaltei, įvykdyti prievolę ir sumokėti įsipareigotą sumą, pinigus pervedant į Pirkėjo sąskaitą.

12.3. Teikėjas ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po Sutarties pasirašymo pateikia Pirkėjui Sutarties bendrosios dalies 12.1 punkte nurodytą Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą, kuris galiotų dviem mėnesiais ilgiau nei Sutarties specialiojoje dalyje nurodytas paslaugų teikimo terminas ar Sutarties galiojimo terminas. Teikėjas taip pat turi pateikti patvirtinimą iš draudimo bendrovės (apmokėjimą įrodantį dokumentą ar pan.), kad laidavimo raštas yra galiojantis. Sutarties įvykdymo užtikrinimo banko garantijoje arba draudimo bendrovės laidavimo rašte nurodytos sumos sumokėjimas  neturi būti siejamas su visišku Pirkėjo patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Teikėjo nuo pareigos juos atlyginti pilnai.

12.4. Jei Sutarties vykdymo metu Sutarties įvykdymo užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo (bankas ar draudimo bendrovė) negali įvykdyti savo įsipareigojimų (sustabdoma veikla, paskelbiamas moratoriumas ir pan.), Teikėjas per 10 (dešimt) dienų pateikia naują Sutarties vykdymo užtikrinimą, tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir ankstesnysis. Jei Teikėjas nepateikia naujo sutarties įvykdymo užtikrinimo, Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį, Sutarties bendrosios dalies 9.2.5 punkte nustatyta tvarka.

12.5. Sutarties įvykdymo užtikrinimas grąžinamas per 10 (dešimt) dienų nuo šio užtikrinimo galiojimo termino pabaigos Teikėjui pateikus raštišką prašymą.

12.6. Sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus atvejus, kai pakeitimas yra galimas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis/Viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo 53 straipsnio nuostatomis ir neprieštarauja pagrindiniams viešųjų pirkimų principams bei tikslui.

12.7. Sutarties galiojimo metu Šalims pastebėjus techninio apsirikimo, rašybos klaidų (netinkamai perkeltos nuostatos iš pasiūlymo ar pirkimo sąlygų ir kt.), pasikeitus Sutartyje nurodytiems už Sutarties vykdymą atsakingiems asmenims ar Sutarties Šalių rekvizitams, Sutarties Šalys raštišku susitarimu gali patikslinti Sutarties sąlygas. Toks Sutarties sąlygų patikslinimas nebus laikomas Sutarties sąlygų keitimu.

12.8. Sutartis gali būti pratęsta Sutarties specialiojoje dalyje nustatytomis sąlygomis arba esant poreikiui, Pirkėjas turi teisę įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų neviršijant 10 procentų Sutarties specialiosios dalies 2 punkte nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Sutartyje ir jos prieduose nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias paslaugas Teikėjas gali teikti tik ne didesnėmis nei užsakymo dieną Teikėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių paslaugų kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Teikėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Esant poreikiui įsigyti Sutartyje ir jos prieduose nenurodytų, tačiau su pirkimo objektu susijusių paslaugų, Pirkėjas ir Teikėjas sudaro papildomą rašytinį susitarimą, kurio sąlygos privalo būti analogiškos Sutarties sąlygoms, atitinkamai jas pritaikant prie naujai perkamų paslaugų (jei spec. dalyje nurodyta, kad ši sąlyga taikoma).

12.9. Sutarties specialiojoje dalyje numatyta Sutarties galiojimo termino pabaiga nereiškia Šalių prievolių pagal Sutartį pabaigos ir neatleidžia Šalių nuo civilinės atsakomybės už Sutarties pažeidimą.

13. Susirašinėjimas

13.1. Pirkėjo ir Teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai lietuvių/anglų (taikoma, jeigu sutartis sudaroma anglų kalba) kalba turi būti raštiški. Šalių viena kitai siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu  arba įteikiami asmeniškai. Pranešimai turi būti siunčiami Sutarties specialiojoje dalyje Šalių rekvizituose nurodytais adresais, numeriais. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turėtų nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą.

13.2. Šalys įsipareigoja ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas raštu viena kitai pranešti apie Sutarties specialiojoje dalyje nurodytų Šalies rekvizitų pasikeitimą. Sutarties Šalis nepranešusi apie savo rekvizitų pasikeitimą laiku, negali reikšti pretenzijų dėl kitos Šalies veiksmų, atliktų vadovaujantis Sutartyje pateiktais Šalies rekvizitais.

14. Informacijos konfidencialumas ir asmens duomenys

14.1. Šalys privalo užtikrinti, kad informacija, kurią jos perduoda viena kitai, bus naudojama tik vykdant Sutartį ir nebus naudojama tokiu būdu, kuris pakenktų informaciją perdavusiai Šaliai.

14.2. Šalys įsipareigoja užtikrinti visos joms žinomos ir (ar) patikėtos informacijos slaptumą Sutarties galiojimo metu ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui ar ją nutraukus.

14.3. Teikėjas įsipareigoja be Pirkėjo išankstinio rašytinio sutikimo nenaudoti Pirkėjo jam pateiktos informacijos nei savo, nei bet kokių trečiųjų asmenų naudai, neatskleisti tokios informacijos kitiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus.

14.4. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys (vardai, pavardės, pareigos, el. paštas, ar telefono numeris) gali būti naudojami tik nustatant Šalių ar Gavėjo atsakingus asmenis už Sutarties vykdymą ir bendrauti Sutarties vykdymo klausimais. Jei Sutarties vykdymo metu yra tvarkomi kokie nors papildomi asmens duomenys, šie duomenys ir jų tvarkymo tikslas yra įvardinami Sutarties specialiosios dalies 9 punkte.

14.5. Sutarties šalys užtikrina, kad su asmens duomenimis tvarkomais vykdant Sutartį susipažins tik tie asmenys, kuriems tai yra būtina vykdant įsipareigojimus pagal Sutartį.

14.6. Sutartyje ir jos prieduose nurodyti asmens duomenys be atskiro kitos Šalies sutikimo negali būti perduoti tretiesiems asmenims, išskyrus Teikėjo įvardintus subteikėjus ir Gavėją (jei toks nurodytas), kurie yra pasitelkiami Sutarties vykdymui ir tik tais atvejais, kai tai yra būtina Sutarties vykdymui arba tokių duomenų neatskleidimas sukeltų itin didelius sunkumus vykdant Sutartį. Jei subteikėjas Sutarties numatyta tvarka yra keičiamas, turi būti gautas atskiras kitos Šalies sutikimas dėl duomenų perdavimo.

14.7. Jei Sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad yra tvarkomi asmens duomenys, kurie nėra aptarti Sutarties sąlygose, Sutarties šalys turi nedelsiant informuoti kitą Šalį dėl tokių duomenų ir išlaikyti šių duomenų konfidencialumą. Nustačius, kad yra tvarkomi Sutartyje nenumatyti asmens duomenys, yra pildomas Sutarties specialiosios dalies 9 punktas.

14.8. Visi asmens duomenys, kurie buvo tvarkomi siekiant įvykdyti Sutartyje numatytus įsipareigojimus, gali būti tvarkomi iki to momento, kai pasibaigia Šalių prievolės pagal Sutartį. Gali būti nenaikinami tik tokie asmens duomenys, kurių sunaikinimas reikštų neprotingai dideles laiko ar finansines sąnaudas ar būtų nepateisinamas Sutarties rezultato naudojimo tikslais.

14.9. Šalys privalo imtis pakankamų techninių ir organizacinių priemonių informacijos saugumui ir konfidencialumui užtikrinti. Apie bet kokį pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų pažeidimą, Šalys viena kitą informuoja per 1 (vieną) darbo dieną. Pranešime apie pažeidimą privalo būti nurodytas pažeidimo pobūdis, galimos pažeidimo pasekmės ir priemonės, kurių buvo imtasi pažeidimo padariniams panaikinti ar sušvelninti.

14.10. Šalys neatlygina viena kitos patirtų išlaidų ir nuostolių dėl asmens duomenų tvarkymo įsipareigojimų pagal šią Sutartį vykdymo.

14.11. Pažeidęs Sutarties bendrosios dalies 14.3 punkte numatytą įsipareigojimą Teikėjas privalo Pirkėjui sumokėti 10 proc. dydžio maksimalios Sutarties vertės/pasiūlymo kainos be PVM Šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių dydžio sumą ir atlyginti kitus dėl tokio pažeidimo padarytus nuostolius.

15. Baigiamosios nuostatos

15.1. Sutartis sudaryta lietuvių/anglų, lietuvių ir anglų kalba dviem/keturiais egzemplioriais (po vieną/du kiekvienai Šaliai) (taikoma priklausomai nuo to kokiomis kalbomis bus sudaroma sutartis). Abu tekstai autentiški ir turi vienodą teisinę galią. Atsiradus neatitikimams tarp tekstų lietuvių ir anglų kalbomis, pirmenybė teikiama tekstui anglų kalba (taikoma, jeigu sutartis sudaroma su užsienio tiekėju lietuvių ir anglų kalba).

15.2. Šią Sutartį sudaro Sutarties bendroji ir specialioji dalys bei Sutarties priedas (-ai). Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama Sutarties dalis.

15.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajam asmeniui teisių ir įsipareigojimų pagal šią Sutartį be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

15.4. Pažeidęs šios sutarties dalies 15.3 punkte nurodytą įpareigojimą Teikėjas moka Pirkėjui 5 proc. maksimalios Sutarties/pasiūlymo kainos be PVM dydžio šalių iš anksto sutartų minimalių nuostolių sumą, jeigu Sutarties specialiojoje dalyje nenustatyta kitaip.

15.5. Teikėjas garantuoja, kad turi visas Sutarties įvykdymui reikalingas licencijas. Teikėjas įsipareigoja atlyginti Pirkėjui nuostolius, jeigu Pirkėjui būtų pateikta pretenzijų ar iškelta bylų dėl patentų ar licencijų pažeidimų, kylančių iš Sutarties ar padarytų ją vykdant.

15.6. Sutarties Šalys patvirtina, kad sudarydamos Sutartį neviršijo ir nepažeidė savo kompetencijos (įstatų, nuostatų, statuto, jokio Sutarties šalies valdymo organo (savininko, steigėjo ar kito kompetentingo subjekto) nutarimo, sprendimo, įsakymo, jokio privalomo teisės akto (taip pat ir lokalinio, individualaus), sandorio, teismo sprendimo (nutarties, nutarimo) ar kt.).

15.7. Sutarties vykdymas gali būti aiškinamas Šalių raštišku sutarimu nekeičiant Sutarties sąlygų.

15.8. Subtiekėjo (-ų)/subteikėjo pavadinimas, jo (-ų) vykdomų sutartinių įsipareigojimų dalis yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.9. Sutarties vykdymo metu Sutartyje nurodytas (-i) subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (-ai) gali būti keičiamas (-i) kitu (-ais) subtiekėju (-ais)/subteikėju (-ais) dėl objektyvių aplinkybių, kurių Teikėjui nebuvo galima numatyti paraiškos/pasiūlymo pateikimo momentu. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/ subteikėjo (-ų) keitimas kitu galimas tik iš anksto raštu suderinus su Pirkėju.  Prašymas dėl Sutartyje nustatyto subtiekėjo (ų)/ subteikėjo (-ų) keitimo kitu Pirkėjui pateikiamas raštu, nurodant tokio keitimo priežastis, kartu pateikiant pagrindžiančius dokumentus, kad naujas subtiekėjas (-ai)/subteikėjas (ai) atitinka visus subtiekėjui (-ams)/subteikėjui (-ams)  viešojo pirkimo, kurio pagrindu pasirašyta ši Sutartis, dokumentuose nustatytus reikalavimus, o Teikėjas dėl subtiekėjo pasikeitimo neprarado pirkimo dokumentuose nustatytos minimalios kvalifikacijos. Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu (taikoma, jei Teikėjas numato pasitelkti subtiekėjus). Sutartyje nustatyto subtiekėjo (-ų)/subteikėjo (-ų) pakeitimas kitu subtiekėju (-ais)/ subteikėju (-ais) įforminamas rašytiniu Sutarties pakeitimu .

15.10. Teikėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Teikėjui, priiminėja ir tvirtina Pirkėjo teikiamus užsakymus, atsakingas už teikiamų paslaugų kokybę, dalyvauja susitikimuose su Pirkėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

15.11. Pirkėjo paskirtas asmuo/asmenys, kurie atstovauja Pirkėjui, teikia Teikėjui užsakymus, dalyvauja susitikimuose su Teikėju ir atlieka kitus veiksmus, būtinus tinkamam šios Sutarties vykdymui, yra nurodyti Sutarties specialiojoje dalyje.

PIRKĖJAS				                 TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenė                                                                        UAB „Klaipėdos laivų remontas“

Lietuvos kariuomenės vardu

Karinių jūrų pajėgų vadas                                                             Generalinis direktorius

jūrų kpt. Giedrius Premeneckas                                                    Alvydas Butkus

_________________________                                                     ________________________

(Parašas)                                                                                                                (Parašas)

A.V.				                 A.V.

2024 m. .......................... d.

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ___

1 priedas

PASLAUGŲ APIMTYS IR ĮKAINIAI

| 1. | BENDROSIOS PASLAUGOS | Mato vienetas | Kiekis (preliminarus) | Mato vieneto įkainis, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Laivo dokavimas ir laikymas doke remonto atlikimui. | paros | 45 | 2680,00 |
| 1.2 | Laivo užėjimo į ir išėjimo iš kito uosto, įskaitant locmano paslaugas, uosto mokesčiai, kanalo ar tiltų pakėlimo ir nuleidimo mokesčiai, bei kitos uoste taikomos rinkliavos. Dyzelinio kuro, reikalingo laivui nueiti nuo Klaipėdos uosto iki doko ir grįžti atgal tiekimas. | kompl. | 1 | 0,00 |
| 1.3 | Laivo įvedimas ir išvedimas iš doko (du vilkikai). | val. | 6 | 780,00 |
| 1.4 | Gėlo geriamo vandens tiekimas. | m³ | 40 | 5,50 |
| 1.5 | Sąlygų laivo remonto metu išmesti susikaupusias buitines atliekas šalia laivo pastatant šiukšlių konteinerį kuris tuštinamas kai prisipildo arba dažniau, sudarymas. | m³ | 15 | 170,00 |
| 1.6 | Higienos normas atitinkančių sąlygų naudotis tualetais ir prausyklomis (dušai su karštu vandeniu) šalia doko sudarymas laivo remonto doke metu. | kompl. | 1 | 340,00 |
| 2. | ELEKTROS ENERGIJA |  |  |  |
| 2.1 | Prijungimas ir atjungimas. | kompl. | 1 | 150,00 |
| 2.2 | Elektros energijos (440V, 60Hz, 250A arba 380V, 50Hz, 270A) tiekimas (numatomos elektros energijos sąnaudos 2160 KWh/parą). | KWh | 97200 | 0,55 |
|  | REMONTO DARBAI |  |  |  |
| 3. | LAIVO KORPUSO POVANDENINĖS DALIS |  |  |  |
| 3.1 | Laivo korpuso povandeninės dalies, įskaitant visus išsikišimus ir angas bei visus laivo povandeninės dalies priklausinius, plovimas aukšto slėgio (ne mažesnis 250 Bar ir ne didesnis nei 350 Bar) gėlu vandeniu nuo apaugimų bei atsisluoksniavusių-defektinių dažų (plovimas atliekamas iškart po laivo iškėlimo iš vandens, dar korpusui esant šlapiam). | m² | 1000 | 3,20 |
| 3.2 | Povandeninės korpuso dalies defektacija, metalo storio matavimas, matavimų schemos sudarymas (matavimai atliekami prietaisais, turinčiais galiojančią metrologinę patikrą). | taškai | 2000 | 3,25 |
| 3.3 | Korozijos ar mechaniškai pažeistų povandeninės korpuso dalies vietų remontas, korpuso metalo lakštų, kurių storis yra mažesnis už minimalų leistiną tokios klasės laivų metalinių korpusų storį, pakeitimas naujais (nurodytas preliminarus plotas). | m² | 40 | 100,00 |
| 3.4 | Laivo povairio šachtos valymas ir defektacija. | m² | 30 | 45,00 |
| 3.5 | Laivo povairio šachtos remontas pagal defektacijos rezultatus (nurodytas preliminarus plotas). | m² | 5 | 100,00 |
| 3.6 | Laivo povairio šachtos paruošimas dažymui ir dažymas. | m² | 30 | 55,00 |
| 3.7 | Povandeninės korpuso dalies metalo lakštų pažeistų suvirinimo siūlių defektacija. | m | 200 | 5,00 |
| 3.8 | Povandeninės korpuso dalies metalo lakštų pažeistų suvirinimo siūlių atnaujinimas ir pervirinimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 150 | 65,00 |
| 3.9 | Kingstonų ir laivo povairio grotelių demontavimas, nuvalymas, defektacija ir sumontavimas po remonto panaudojant naujus tvirtinimo varžtus. | vnt. | 5 | 220,00 |
| 3.10 | Kingstonų ir laivo povairio grotelių remontas pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 5 | 35,00 |
|  | Kingstonų ir laivo povairio grotelių pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 50,00 |
| 3.11 | Kingstonų ir povairio grotelių paruošimas dažymui ir dažymas. | vnt. | 5 | 95,00 |
| 3.12 | Kingstoninių dėžių defektacija. | vnt. | 3 | 650,00 |
| 3.13 | Kingstoninių dėžių remontas pagal defektacijos rezultatus, dėžių sandarumo patikrinimas. | vnt. | 3 | 100,00 |
| 3.14 | Kingstoninių dėžių paruošimas dažymui ir dažymas. | m² | 9 | 360,00 |
| 3.15 | Povandeninės laivo korpuso dalies cinko protektorių (tipas "Coral Z-51" arba analogas) nusidėvėjimo įvertinimas ir jų tvirtinimo elementų (varžtų) defektacija. | vnt. | 59 | 3,00 |
| 3.16 | Cinko protektorių pakeitimas naujais pagal nusidėvėjimo įvertinimo rezultatus (tipas "Coral Z-51" arba analogas). | vnt. | 59 | 86,00 |
| 3.17 | Cinko protektorių tvirtinimo elementų pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 59 | 5,00 |
| 3.18 | Povandeninės laivo korpuso dalies ir jos elementų paruošimas dažymui ir dažymas. | m² | 1000 | 55,00 |
| 3.19 | Echoloto jutiklių šulinio sandarinimo plokštelių defektacija(400X300 mm). | kompl. | 1 | 25,00 |
| 3.20 | Echoloto jutiklių šulinio sandarinimo plokštelių remontas arba pakeitimas naujais (400X300 mm). | kompl. | 1 | 280,00 |
| 4. | LAIVO INKARAI |  |  |  |
| 4.1 | Laivo inkaro, inkaro grandinės iškrovimas iš laivo ir pakrovimas po remonto, sertifikavimo ir dažymo. | kompl. | 2 | 1520,00 |
| 4.2 | Laivo inkaro, inkaro grandinės, inkaro kliuzo ir inkaro grandinės jungties su grandinės dėže defektacija. | kompl. | 2 | 560,00 |
| 4.3 | Inkaro grandinės remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 120,00 |
| 4.4 | Inkaro kliuzo remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 640,00 |
| 4.5 | Inkaro grandinės jungties su grandinės dėže remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 440,00 |
| 4.6 | Laivo inkarų grupės elementų sertifikavimas. | kompl. | 2 | 1000,00 |
| 4.7 | Laivo inkaro grupės elementų paruošimas dažymui ir dažymas. Inkaro ir grandinės dažų spalva juoda RAL 9005, grandžių žymės - baltos RAL9003. | kompl. | 2 | 2400,00 |
| 4.8 | Inkaro dėžės valymas ir defektacija. | kompl. | 2 | 55,00 |
| 4.9 | Inkaro dėžės remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 8 | 50,00 |
| 4.10 | Inkaro dėžės paruošimas dažymui ir dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | kompl. | 2 | 660,00 |
| 4.11 | Inkaro grandinės fiksatorių ir jų tvirtinimo prie laivo denio defektacija. | kompl. | 2 | 25,00 |
| 4.12 | Inkaro grandinės fiksatorių remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 240,00 |
| 4.13 | Inkaro grandinės fiksatorių ir jo pamato paruošimas dažymui ir dažymas (spalva juoda RAL9005). | kompl. | 2 | 35,00 |
| 4.14 | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulinės sistemos (valdymo pultas, hidraulinis variklis "HMH5-7,3-1-T-5-Y-N" ir vamzdynas, esantis išoriniame denyje) defektacija (hidraulinės sistemos darbinis slėgis - 200 bar.). | kompl. | 2 | 280,00 |
| 4.15 | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulinės sistemos (valdymo pultas, hidraulinis variklis "HMH5-7,3-1-T-5-Y-N" ir vamzdynas, esantis išoriniame denyje) remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 3600,00 |
|  | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulinės sistemos (valdymo pultas, hidraulinis variklis "HMH5-7,3-1-T-5-Y-N" ir vamzdynas, esantis išoriniame denyje) pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 4800,00 |
| 4.16 | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulikos greičio lėtinimo vožtuvo pakeitimas nauju. | vnt. | 1 | 560,00 |
| 5 | LAIVO VIRŠVANDENINĖ KORPUSO DALIS |  |  |  |
| 5.1 | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų kaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visus išsikišimus ir angas bei visus priklausinius plovimas aukšto slėgio (ne mažesnis 250 Bar ir ne didesnis nei 350 Bar) gėlu vandeniu nuo nešvarumų bei atsisluoksniavusių-defektinių dažų (plovimas atliekamas iškart po laivo iškėlimo iš vandens). | m² | 2560 | 3,20 |
| 5.2 | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų falškaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visų išsikišimų ir angų bei visų priklausinių defektacija. | m² | 2560 | 3,50 |
| 5.3 | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų kaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visų išsikišimų ir angų bei visų priklausinių remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 60 | 320,00 |
|  | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų kaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visų išsikišimų ir angų bei visų priklausinių pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 360,00 |
| 5.4 | Laivo viršvandeninės korpuso dalies paruošimas dažymui ir nudažymas (nuo KWL iki falšbortų). | m² | 670 | 55,00 |
| 5.5 | Laivo anstato, laivo stiebo, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, bei kitų konstrukcinių elementų ir dujų išmetimų falškaminų paruošimas dažymui ir dažymas. | m2 | 1100 | 55,00 |
| 5.6 | Išorinių denių (juto; bako; 1 denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai, vairinės stogo) paruošimas dažymui ir nudažymas. | m2 | 790 | 55,00 |
| 5.7 | Laivo lėjerių defektacija. | m | 500 | 1,00 |
| 5.8 | Laivo lėjerių remontas pagal defektacijos rezultatus (pateikta preliminari remonto apimtis, vamzdžio skermuo Ø50mm). | m | 100 | 160,00 |
| 5.9 | Laivo lėjerių paruošimas dažymui ir nudažymas RAL 7001 spalvos dažais. | m | 500 | 65,00 |
| 5.10 | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios ventiliacijos oro paėmimo ir išmetimo angų defektacija. | vnt. | 8 | 1200,00 |
| 5.11 | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios ventiliacijos oro paėmimo ir išmetimo angų remontas pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 4 | 560,00 |
|  | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios ventiliacijos oro paėmimo ir išmetimo angų pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 600,00 |
| 5.12 | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios oro sistemos konstrukcinių elementų paruošimas dažymui ir dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | m². | 20 | 45,00 |
| 5.13 | Geriamo vandens tankų alsuoklių - perbėgimo dėžių paruošimas dažymui ir dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | m² | 3 | 175,00 |
| 6. | LAIVO LIUKAI, ILIUMINATORIAI IR DURYS |  |  |  |
| 6.1 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų, iliuminatorių ir liukų defektacija (hermetiškumo patikrinimas, uždarymo mechanizmo patikrinimas ir pan.). | vnt. | 100 | 10,00 |
| 6.2 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų, iliuminatorių ir liukų remontas pagal defektacijos rezultatus, sandarinimo gumų pakeitimas naujais. | vnt. | 35 | 550,00 |
| 6.3 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų, iliuminatorių ir liukų paruošimas dažymui, dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | vnt. | 100 | 30,00 |
| 7. | LAIVO VAIRAI |  |  |  |
| 7.1 | Vairo plunksnų demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 | 7800,00 |
| 7.2 | Vairo plunksnų defektacija, sandarumo patikrinimas: užpildymas antikorozine alyva (Valvoline 511M arba analogu) iki viršutinio eksploatacinio lygio, patikrinimas iki 0,5 bar slėgiu ir tepalo išleidimas. | kompl. | 2 | 2590,00 |
| 7.3 | Vairo plunksnų remontas pagal defektacijos rezultatus. Pateikta maksimali remonto apimtis. | kompl. | 2 | 450,00 |
| 7.4 | Vairo balerio demontavimas, po remonto sumontavimas. | kompl. | 2 | 2800,00 |
| 7.5 | Vairo balerio, guolių, įvorių defektacija (atliekama spalvotosios defektoskopijos ir matavimo metodu). | kompl. | 2 | 720,00 |
| 7.6 | Vairo balerio, guolių ir įvorių remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 560,00 |
|  | Vairo balerio, guolių ir įvorių pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 1750,00 |
| 7.7 | Vairo plunksnos ir vairo balerio slankiojančių mechanizmų (rumpelinėje) defektacija, matavimų rezultatų pateikimas. | kompl. | 2 | 1380,00 |
| 7.8 | Vairo plunksnos ir vairo balerio slankiojančių mechanizmų (rumpelinėje) remontas pagal defektacijos ir atliktų matavimo rezultatus. | kompl. | 2 | 1400,00 |
|  | Vairo plunksnos ir vairo balerio slankiojančių mechanizmų (rumpelinėje) pakeitimas pagal defektacijos ir atliktų matavimo rezultatus. |  |  | 1600,00 |
| 7.9 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo mechanizmo kreipiančiosios įvorės ir veleno (laivo korpuse ir išorėje) demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 | 2420,00 |
| 7.10 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo mechanizmo kreipiančiosios įvorės ir veleno (laivo korpuse ir išorėje) remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 2420,00 |
|  | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo mechanizmo kreipiančiosios įvorės ir veleno (laivo korpuse ir išorėje) pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 2750,00 |
| 7.11 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo tvirtinimo prie vairo plunksnos įvorės ir veleno demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 | 3200,00 |
| 7.12 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo tvirtinimo prie vairo plunksnos įvorės ir veleno remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 1420,00 |
|  | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo tvirtinimo prie vairo plunksnos įvorės ir veleno pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 1700,00 |
| 7.13 | Vairo plunksnos pasukimo hidraulinės dalies (hidraulinis variklis) išardymas, defektacija ir surinkimas. | kompl. | 2 | 2450,00 |
| 7.14 | Vairo plunksnos pasukimo hidraulinės dalies (hidraulinis variklis) remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 1850,00 |
|  | Vairo plunksnos pasukimo hidraulinės dalies (hidraulinis variklis) pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 2000,00 |
| 7.15 | Vairo nulinės, tarpinių padėčių ir maksimalių kampų (į kairę ir į dešinę) sureguliavimas. | kompl. | 2 | 820,00 |
| 8. | REGULIUOJAMOJO ŽINGSNIO SRAIGTAI |  |  |  |
| 8.1 | Sraigto menčių ir stebulės valymas ir šlifavimas pašalinant apnašas, apaugimus. | kompl. | 2 | 1350,00 |
| 8.2 | Sraigto menčių ir stebulės defektacija (defektacija atliekama spalvotosios defektoskopijos metodu). | kompl. | 2 | 1680,00 |
| 8.3 | Sraigto menčių ir stebulės remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 500,00 |
| 8.4 | Reguliuojamo žingsnio sraigto ir jo posūkio kampo keitimo mašinos darbinių pozicijų patikrinimas ir tarpusavio sulyginimas prieš demontavimą ir po demontavimo (sraigto menčių posūkio kampų fizinių reikšmių sulyginimas, uždavus sraigto keitimo mašinai komandas: 10 pirmyn, 10 atgal, 0 ir tarpinės pozicijos kas 1 padalą). | kompl. | 2 | 1800,00 |
| 8.5 | Reguliuojamo žingsnio sraigto ir jo posūkio kampo keitimo mašinos darbinių pozicijų perreguliavimas siekiant užtikrinti pagrindinio variklio maksimalią ekploatacinę apkrovą, laivui judant pirmyn. | kompl. | 2 | 960,00 |
| 8.6 | Veleno linijos demontavimas ir sumontavimas pagal procedūrą nurodytą laivo techninėje dokumentacijoje (Nr.304 punktai 3.4, 3.5 ir 3.6; Nr.307 paveikslas 7.28). | kompl. | 2 | 7500,00 |
| 8.7 | Veleno nuvalymas, defektavimas ir matavimo rezultatų pateikimas. | kompl. | 2 | 250,00 |
| 8.8 | Veleno remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | 560,00 |
| 8.9 | Deidvudo-atraminio guolio įvorių (1 komplektą sudaro 2 įvorės) defektacija ir matavimo rezultatų pateikimas. | kompl. | 2 | 960,00 |
| 8.10 | Deidvudo-atraminio guolio įvorių (1 komplektą sudaro 2 įvorės) remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | 1680,00 |
|  | Deidvudo-atraminio guolio įvorių (1 komplektą sudaro 2 įvorės) pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. |  |  | 1800,00 |
| 8.11 | Veleno deidvudo vamzdžio sandariklių SIMPLEX Compact GR240V (vidinio ir išorinio) demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 | 2650,00 |
| 8.12 | Veleno deidvudo vamzdžio sandariklių SIMPLEX Compact GR240V (vidinio ir išorinio) pakeitimas nauju pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 19600,00 |
| 8.13 | Sraigto stebulės menčių guminių sandarinimo žiedų ir sandariklių pakeitimas naujais. | kompl. | 2 | 4480,00 |
| 8.14 | Stebulės menčių bronzinių įvorių defektacija ir atliktų matavimų pateikimas. | kompl. | 2 | 560,00 |
| 8.15 | Stebulės bronzinių įvorių remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | 1250,00 |
|  | Stebulės bronzinių įvorių pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. |  |  | 1600,00 |
| 8.16 | Stebulės menčių bronzinių žiedų defektacija ir atliktų matavimų pateikimas. | kompl. | 2 | 280,00 |
| 8.17 | Stebulės menčių bronzinių žiedų remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | 720,00 |
|  | Stebulės menčių bronzinių žiedų pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. |  |  | 960,00 |
| 8.18 | Stebulės sudedamųjų dalių ir menčių valdymo blokų defektacija ir atliktų matavimų pateikimas. | kompl. | 2 | 3600,00 |
| 8.19 | Stebulės sudedamųjų dalių ir menčių valdymo blokų remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | 1200,00 |
|  | Stebulės sudedamųjų dalių ir menčių valdymo blokų pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. |  |  | 1520,00 |
| 8.20 | Stebulėse montuojamų slėgio kompensavimo kamuoliukų pakeitimas naujais. Galimas lygiavertis gamintojo leidžiamas technologinis sprendimas. | vnt. | 40 | 145,00 |
| 8.21 | Sraigto balansavimas po remonto. | vnt. | 2 | 1960,00 |
| 8.22 | Veleno linijos centravimas su varikliu. | kompl. | 2 | 4800,00 |
| 8.23 | Sraigtų ir velenų sistemos sandarumo patikrinimas po sumontavimo. | kompl. | 2 | 720,00 |
| 9. | LAIVO POVAIRIO SISTEMA |  |  |  |
| 9.1 | Laivo povairio Brunvoll BPA-50 defektacija. | kompl. | 1 | 1200,00 |
| 9.2 | Laivo povairio remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1 | 960,00 |
| 10. | KURO TANKAI |  |  |  |
| 10.1 | Kuro tankų valymas | vnt. | 14 | 780,00 |
| 10.2 | Kuro tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | vnt. | 14 | 320,00 |
| 10.3 | Kuro tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas prieš uždarymą. | m² | 120 | 20,00 |
| 10.4 | Kuro tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis atspariomis naftos produktams. | vnt. | 14 | 208,00 |
| 11. | BALASTINIAI TANKAI |  |  |  |
| 11.1 | Balastinių tankų valymas. | vnt. | 5 | 615,00 |
| 11.2 | Balastinių tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | vnt. | 5 | 320,00 |
| 11.3 | Balastinių tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas prieš uždarymą. | m² | 100 | 20,00 |
| 11.4 | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, defektacija. | m | 30 | 63,00 |
| 11.5 | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 8 | 220,00 |
|  | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 252,00 |
| 11.6 | Balastinės sistemos tankuose esančio vamzdyno defektacija. | m | 60 | 57,00 |
| 11.7 | Balastinės sistemos tankuose esančio vamzdyno remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 20 | 175,00 |
|  | Balastinės sistemos tankuose esančio vamzdyno pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 210,00 |
| 11.8 | Balastinių tankų cinko protektorių nusidėvėjimo įvertinimas ir defektacija. | vnt. | 50 | 15,00 |
| 11.9 | Balastinių tankų cinko protektorių pakeitimas naujais pagal nusidėvėjimo įvertinimo rezultatus (tipas- Coral Z-51 arba analogas). | vnt. | 50 | 97,50 |
| 11.10 | Balastinių tankų paruošimas dažymui, dažymas jūros vandeniui atspariais dažais, darbų pridavimas Užsakovo atstovui. | kompl. | 5 | 6250,00 |
| 11.11 | Balastinių tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis. | vnt. | 5 | 208,00 |
| 12. | GĖLO VANDENS TANKAI |  |  |  |
| 12.1 | Gėlo vandens tankų valymas | vnt. | 4 | 2150,00 |
| 12.2 | Vandens tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | vnt. | 4 | 320,00 |
| 12.3 | Vandens tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas. | m² | 50 | 30,00 |
| 12.4 | Vandens paėmimo vamzdžių, esančių tankuose, defektacija. | m | 30 | 63,00 |
| 12.5 | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 30 | 220,00 |
|  | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 252,00 |
| 12.6 | Vandens tankų paruošimas dažymui, dažymas higienos reikalavimus atitinkančiais dažais. | vnt. | 4 | 8105,00 |
| 12.7 | Vandens tanko dezinfekavimas, gėlo vandens mėginio paėmimas po dezinfekavimo, laboratorinio bakteriologinio ir cheminio tyrimo atlikimas, sertifikato pateikimas Užsakovo atstovui. Vanduo turi atitikti higienos normų reikalavimus geriamąjam vandeniui (rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ arba atitikti lygiavertę normą). | vnt. | 4 | 320,00 |
| 12.8 | Gėlo vandens tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis tinkama salyčiui su geriamu vandeniu, pagal galiojančias ES higienos normas. | vnt. | 4 | 208,00 |
| 13. | UŽBORTINĖS SISTEMOS VOŽTUVAI |  |  |  |
| 13.1 | Kingstoninių vožtuvų demontavimas, išardymas, valymas ir defektacija. | vnt. | 15 | 222,00 |
| 13.2 | Kingstoninių vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. | vnt. | 15 | 305,00 |
|  | Kingstoninių vožtuvų pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. |  |  | 350,00 |
| 13.3 | Užbortinės sistemos vožtuvų demontavimas, išardymas, valymas, defektacija. | vnt. | 19 | 260,00 |
| 13.4 | Užbortinės sistemos vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. | vnt. | 19 | 260,00 |
|  | Užbortinės sistemos vožtuvų pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. |  |  | 320,00 |
| 13.5 | Nusausinimo sistemos vožtuvų demontavimas, išardymas, valymas ir defektacija. | vnt. | 10 | 190,00 |
| 13.6 | Nusausinimo vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. | vnt. | 10 | 516,00 |
|  | Nusausinimo vožtuvų pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. |  |  | 620,00 |
| 13.7 | Nusausinimo sistemos, užbortinio vožtuvo DN250 PN10 hidrauliškai valdomo uždarymo mechanizmo pritaikymas ir sumontavimas. | vnt. | 2 | 3150,00 |
| 14. | LAIVO PAGALBINIAI TANKAI |  |  |  |
| 14.1 | Laivo pagalbinių tankų valymas | vnt. | 6 | 375,00 |
| 14.2 | Laivo pagalbinių tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | kompl. | 6 | 320,00 |
| 14.3 | Laivo pagalbinių tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas. | m² | 50 | 60,00 |
| 14.4 | Laivo pagalbinių tankų paruošimas dažymui ir dažymas. | kompl. | 6 | 2998,00 |
| 14.5 | Laivo pagalbinių tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis atspariomis naftos produktams. | vnt. | 6 | 208,00 |
| 15. | LAIVO VAMZDYNAS |  |  |  |
| 15.1 | Priešgaisrinės sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 10 bar. | m | 235 | 25,00 |
| 15.2 | Priešgaisrinės sistemos vamzdyno remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 235 | 40,00 |
|  | Priešgaisrinės sistemos vamzdyno pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 60,00 |
| 15.3 | Gėlo vandens sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 5 bar. | m | 115 | 25,00 |
| 15.4 | Gėlo vandens sistemos vamzdyno remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 60 | 130,00 |
|  | Gėlo vandens sistemos vamzdyno pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 174,00 |
| 15.5 | Pagrindinių variklių kondensato pašalinimo vamzdyno defektacija. | m | 50 | 25,00 |
| 15.6 | Pagrindinių variklių kondensato pašalinimo vamzdyno remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 30 | 75,00 |
|  | Pagrindinių variklių kondensato pašalinimo vamzdyno pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 90,00 |
| 15.7 | ABC sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 10 bar. | m | 10 | 25,00 |
| 15.8 | ABC sistemos vamzdyno remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 10 | 120,00 |
|  | ABC sistemos vamzdyno pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 165,00 |
| 15.9 | UVAS lauko ir vidaus sprinklerinė sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 10 bar. | m | 217 | 25,00 |
| 15.10 | UVAS lauko ir vidaus sprinklerinė sistemos vamzdyno remontas arba keitimas naujais pagal defektaciją. | m | 50 | 160,00 |
| 15.11 | Fekalinės sistemos vamzdyno defektacija (vakuuminė sistema). | m | 64 | 25,00 |
| 15.12 | Fekalinės sistemos vamzdyno keitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 64 | 220,00 |
| 15.13 | Karšto vandens vamzdynų sistemos defektacija. Darbinis slėgis 5 bar. | m | 20 | 15,00 |
| 15.14 | Karšto vandens vamzdynų sistemos remontas arba keitimas naujais pagal defektacijos rezultatus | m | 20 | 154,00 |
| 16. | PAPILDOMI DARBAI |  |  |  |
| 16.1 | Skysčių lygio tankuose matavimo sistemos ir jos elementų defektacija (pneumatinė skysčių lygio matavimo sistema susideda iš dviejų mechaninių konsolių). | kompl. | 1 | 1850,00 |
| 16.2 | Skysčių lygio tankuose matavimo sistemos ir jos elementų remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1 | 7050,00 |
|  | Skysčių lygio tankuose matavimo sistemos ir jos elementų pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 9125,00 |
| 16.3 | Darbinio oro balionų išvalymas, defektacija (sienelių matavimas, hidraulinis bandymas, apsauginių oro vožtuvų kalibravimas). | vnt. | 2 | 1806,00 |
| 16.4 | Darbinio oro balionų remontas pagal defektacijos aktą, sertifikavimas. | vnt. | 2 | 1280,00 |
| 16.5 | Darbinio oro balionų rankinių vožtuvų defektacija. Komplekte - 4 vnt. | kompl. | 2 | 958,00 |
| 16.6 | Darbinio oro balionų rankinių vožtuvų remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | 480,00 |
|  | Darbinio oro balionų rankinių vožtuvų pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 560,00 |
| 16.7 | Nuotekų tanko alsuoklio vamzdžio pakeitimas. | m | 15 | 235,00 |
| 16.8 | Povandeninių telefonų jutiklių defektacija. | kompl. | 1 | 1200,00 |
| 16.9 | Povandeninių telefonų jutiklių remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1 | 960,00 |
| 16.10 | Priešgaisrinės sistemos vožtuvų keitimas naujais. | vnt. | 11 | 780,00 |
| 16.11 | Karšto vandens sistemos vožtuvu ir skirstytuvo defektacija. | vnt. | 4 | 20,00 |
| 16.12 | Karšto vandens sistemos vožtuvu ir skirstytuvo remontas pagal defektacijos aktą | vnt. | 4 | 220,00 |
| 16.13 | Laivo kajučių šildymo ventiliacijos padavimo reguliuojamų vožtuvų defektacija. | vnt. | 35 | 45,00 |
| 16.14 | Laivo kajučių šildymo ventiliacijos padavimo reguliuojamų vožtuvų remontas pagal defektacijos aktą arba keitimas naujais | vnt. | 35 | 35,00 |
| 16.15 | Pagrindinių variklių Wichmann 7AX, gėlo vandens šildymo automatikos defektacija. | kompl. | 2 | 330,00 |
| 16.16 | Pagrindinių variklių Wichmann 7AX, gėlo vandens šildymo automatikos remontas pagal defektacijos aktą. | kompl. | 2 | 2500,00 |
| 16.17 | Gėlo vandens vožtuvų defektacija. | vnt. | 2 | 204,00 |
| 16.18 | Gėlo vandens vožtuvų remontas pagal defektacijos aktą, arba keitimas naujais. | vnt. | 2 | 420,00 |
| 16.19 | Laivo Bocmano sandėlio vidinės patalpos, metalinių konstrukcijų paruošimas dažymui, dažymas | m² | 190 | 20,00 |
| 16.20 | Geriamo, karšto ir šildymo vandens vamzdžių defektacija. | m | 300 | 25,00 |
| 16.21 | Geriamo vandens vamzdžių remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 100 | 120,00 |
|  | Geriamo vandens vamzdžių pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 160,00 |
| 16.22 | Geriamo karšto vandens vamzdžių remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 100 | 120,00 |
|  | Geriamo karšto vandens vamzdžių pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 160,00 |
| 16.23 | Šildymo vandens vamzdžių remontas pagal defektacijos rezultatus. | m | 100 | 120,00 |
|  | Šildymo vandens vamzdžių pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. |  |  | 160,00 |

PIRKĖJAS				                 TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenė                                                                        UAB „Klaipėdos laivų remontas“

Lietuvos kariuomenės vardu

Karinių jūrų pajėgų vadas                                                             Generalinis direktorius

jūrų kpt. Giedrius Premeneckas                                                    Alvydas Butkus

_________________________                                                     ________________________

(Parašas)                                                                                                                (Parašas)

A.V.				                 A.V.

2024 m. .......................... d.

Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ___

2 priedas

VIDAR KLASĖS ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO ,,JOTVINGIS" (N42) DOKINIO REMONTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Laivo tipas | VIDAR klasės matmenys: ilgis - 64,8 m, plotis - 12,0 m, grimzlė - 4,9 m, vandentalpa - 1450 t. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Laivo remonto rūšis | Dokinis remontas |  |  |
| 1. | BENDROS PASLAUGOS | Mato vienetas | Kiekis (preliminarus) | Papildomi duomenys |
| 1.1 | Laivo dokavimas ir laikymas doke remonto atlikimui. | paros | 45 | Priedėlis Nr. 1 |
| 1.2 | Laivo užėjimo į ir išėjimo iš kito uosto, įskaitant locmano paslaugas, uosto mokesčiai, kanalo ar tiltų pakėlimo ir nuleidimo mokesčiai, bei kitos uoste taikomos rinkliavos. Dyzelinio kuro, reikalingo laivui nueiti nuo Klaipėdos uosto iki doko ir grįžti atgal tiekimas. | kompl. | 1 | Jei laivo dokavimas atliekamas ne Klaipėdos uoste. |
| 1.3 | Laivo įvedimas ir išvedimas iš doko (du vilkikai). | val. | 6 |  |
| 1.4 | Gėlo geriamo vandens tiekimas. | m³ | 40 |  |
| 1.5 | Sąlygų laivo remonto metu išmesti susikaupusias buitines atliekas šalia laivo pastatant šiukšlių konteinerį kuris tuštinamas kai prisipildo arba dažniau, sudarymas. | m³ | 15 |  |
| 1.6 | Higienos normas atitinkančių sąlygų naudotis tualetais ir prausyklomis (dušai su karštu vandeniu) šalia doko sudarymas laivo remonto doke metu. | kompl. | 1 | Dienos metu - visai įgulai (40 žmonių), po darbo valandų - budinčiai paros tarnybai (4 žmonės). |
| 2. | ELEKTROS ENERGIJA |  |  |  |
| 2.1 | Prijungimas ir atjungimas. | kompl. | 1 |  |
| 2.2 | Elektros energijos (440V, 60Hz, 250A arba 380V, 50Hz, 270A) tiekimas (numatomos elektros energijos sąnaudos 2160 KWh/parą). | KWh | 97200 |  |
|  | REMONTO DARBAI |  |  |  |
| 3. | LAIVO KORPUSO POVANDENINĖS DALYS |  |  |  |
| 3.1 | Laivo korpuso povandeninės dalies, įskaitant visus išsikišimus ir angas bei visus laivo povandeninės dalies priklausinius, plovimas aukšto slėgio (ne mažesnis 250 Bar ir ne didesnis nei 350 Bar) gėlu vandeniu nuo apaugimų bei atsisluoksniavusių-defektinių dažų (plovimas atliekamas iškart po laivo iškėlimo iš vandens, dar korpusui esant šlapiam). | m² | 1000 |  |
| 3.2 | Povandeninės korpuso dalies defektacija, metalo storio matavimas, matavimų schemos sudarymas (matavimai atliekami prietaisais, turinčiais galiojančią metrologinę patikrą). | taškai | 2000 | Defektacija turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais (neardomuoju metodu). Matavimo schema turi būti suderinta su Užsakovo atstovu prieš atliekant matavimą. |
| 3.3 | Korozijos ar mechaniškai pažeistų povandeninės korpuso dalies vietų remontas, korpuso metalo lakštų, kurių storis yra mažesnis už minimalų leistiną tokios klasės laivų metalinių korpusų storį, pakeitimas naujais (nurodytas preliminarus plotas). | m² | 40 |  |
| 3.4 | Laivo povairio šachtos valymas ir defektacija. | m² | 30 | Defektacija turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais (neardomuoju metodu). |
| 3.5 | Laivo povairio šachtos remontas pagal defektacijos rezultatus (nurodytas preliminarus plotas). | m² | 5 |  |
| 3.6 | Laivo povairio šachtos paruošimas dažymui ir dažymas. | m² | 30 | Priedėlis Nr. 2 |
| 3.7 | Povandeninės korpuso dalies metalo lakštų pažeistų suvirinimo siūlių defektacija. | m | 200 | Defektacija turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais (neardomuoju metodu). |
| 3.8 | Povandeninės korpuso dalies metalo lakštų pažeistų suvirinimo siūlių atnaujinimas ir pervirinimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 150 |  |
| 3.9 | Kingstonų ir laivo povairio grotelių demontavimas, nuvalymas, defektacija ir sumontavimas po remonto panaudojant naujus tvirtinimo varžtus. | vnt. | 5 | Apžiūra ir defektacija (neardomuoju būdu, išskyrus vizualinį). Tvirtinimo varžtai 125 vnt. DIN 605 nerūdijančio plieno. Grotelių preliminari kvadratūra - 3m² |
| 3.10 | Kingstonų ir laivo povairio grotelių remontas arba pakeitimas naujomis pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 5 |  |
| 3.11 | Kingstonų ir povairio grotelių paruošimas dažymui ir dažymas. | vnt. | 5 | Priedėlis Nr. 2 |
| 3.12 | Kingstoninių dėžių defektacija. | vnt. | 3 | Defektacija turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais (neardomuoju metodu). Preliminari kvadratūra - 9m² |
| 3.13 | Kingstoninių dėžių remontas pagal defektacijos rezultatus, dėžių sandarumo patikrinimas. | vnt. | 3 |  |
| 3.14 | Kingstoninių dėžių paruošimas dažymui ir dažymas. | m² | 9 | Priedėlis Nr. 2 |
| 3.15 | Povandeninės laivo korpuso dalies cinko protektorių (tipas "Coral Z-51" arba analogas) nusidėvėjimo įvertinimas ir jų tvirtinimo elementų (varžtų) defektacija. | vnt. | 59 | Vykdymas turi būti suderintas su Užsakovo atstovu prieš atliekant defektaciją. |
| 3.16 | Cinko protektorių pakeitimas naujais pagal nusidėvėjimo įvertinimo rezultatus (tipas "Coral Z-51" arba analogas). | vnt. | 59 |  |
| 3.17 | Cinko protektorių tvirtinimo elementų pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 59 |  |
| 3.18 | Povandeninės laivo korpuso dalies ir jos elementų paruošimas dažymui ir dažymas. | m² | 1000 | Priedėlis Nr. 2 |
| 3.19 | Echoloto jutiklių šulinio sandarinimo plokštelių defektacija (400X300 mm). | kompl. | 1 | Echolotas Skipper GDS101 |
| 3.20 | Echoloto jutiklių šulinio sandarinimo plokštelių remontas arba pakeitimas naujais (400X300 mm). | kompl. | 1 | Echolotas Skipper GDS101 |
| 4. | LAIVO INKARAI |  |  |  |
| 4.1 | Laivo inkaro, inkaro grandinės iškrovimas iš laivo ir pakrovimas po remonto, sertifikavimo ir dažymo. | kompl. | 2 | Inkarų (tipas Cholo) svoriai po 1750 kg, grandinių ilgiai po 200 m (7 grandys), grandies d - 36 mm. |
| 4.2 | Laivo inkaro, inkaro grandinės, inkaro kliuzo ir inkaro grandinės jungties su grandinės dėže defektacija. | kompl. | 2 |  |
| 4.3 | Inkaro grandinės remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 4.4 | Inkaro kliuzo remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 4.5 | Inkaro grandinės jungties su grandinės dėže remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 4.6 | Laivo inkarų grupės elementų sertifikavimas. | kompl. | 2 | Laivo inkarų jungtys, grandinės, grandinės fiksatoriai. |
| 4.7 | Laivo inkaro grupės elementų paruošimas dažymui ir dažymas. Inkaro ir grandinės dažų spalva juoda RAL 9005, grandžių žymės - baltos RAL9003. | kompl. | 2 |  |
| 4.8 | Inkaro dėžės valymas ir defektacija. | kompl. | 2 | Patalpų plotas 12 m² |
| 4.9 | Inkaro dėžės remontas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 8 | Metalo lakštų suvirinimas arba keitimas naujais |
| 4.10 | Inkaro dėžės paruošimas dažymui ir dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | kompl. | 2 | Patalpų plotas 12 m². Priedėlis Nr. 3 |
| 4.11 | Inkaro grandinės fiksatorių ir jų tvirtinimo prie laivo denio defektacija. | kompl. | 2 |  |
| 4.12 | Inkaro grandinės fiksatorių remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 4.13 | Inkaro grandinės fiksatorių ir jo pamato paruošimas dažymui ir dažymas (spalva juoda RAL9005). | kompl. | 2 | 3 m² |
| 4.14 | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulinės sistemos (valdymo pultas, hidraulinis variklis "HMH5-7,3-1-T-5-Y-N" ir vamzdynas, esantis išoriniame denyje) defektacija (hidraulinės sistemos darbinis slėgis - 200 bar.). | kompl. | 2 |  |
| 4.15 | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulinės sistemos (valdymo pultas, hidraulinis variklis "HMH5-7,3-1-T-5-Y-N" ir vamzdynas, esantis išoriniame denyje) remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 4.16 | Inkaro brašpilio "AW-1800" hidraulikos greičio lėtinimo vožtuvo pakeitimas nauju. | vnt. | 1 | Vožtuvas užstrigęs dėl korozijos |
| 5. | LAIVO VIRŠVANDENINĖ KORPUSO DALIS |  |  |  |
| 5.1 | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų kaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visus išsikišimus ir angas bei visus priklausinius plovimas aukšto slėgio (ne mažesnis 250 Bar ir ne didesnis nei 350 Bar) gėlu vandeniu nuo nešvarumų bei atsisluoksniavusių-defektinių dažų (plovimas atliekamas iškart po laivo iškėlimo iš vandens). | m² | 2560 |  |
| 5.2 | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų falškaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visų išsikišimų ir angų bei visų priklausinių defektacija. | m² | 2560 | Defektacija turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais (neardomuoju metodu). |
| 5.3 | Laivo korpuso viršvandeninės dalies, anstatų, stiebo, išmetamųjų dujų kaminų, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, išorinių denių (juto; bako; 1denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai) bei kitų konstrukcinių elementų ir įskaitant visų išsikišimų ir angų bei visų priklausinių remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m² | 60 |  |
| 5.4 | Laivo viršvandeninės korpuso dalies paruošimas dažymui ir nudažymas (nuo KWL iki falšbortų). | m² | 670 | Priedėlis Nr. 3. |
| 5.5 | Laivo anstato, laivo stiebo, bako vidinių falšbortų, vairinės sparnų falšbortų, denio mechanizmų, bei kitų konstrukcinių elementų ir dujų išmetimų falškaminų paruošimas dažymui ir dažymas. | m2 | 1100 | Priedėlis Nr. 3. |
| 5.6 | Išorinių denių (juto; bako; 1 denio, 01 denio, 02 denio kairio ir dešinio bortų, bei aplink priekinį ir galinį pabūklus praėjimai, vairinės stogo) paruošimas dažymui ir nudažymas. | m2 | 790 | Priedėlis Nr. 3. |
| 5.7 | Laivo lėjerių defektacija. | m | 500 |  |
| 5.8 | Laivo lėjerių remontas pagal defektacijos rezultatus (pateikta preliminari remonto apimtis, vamzdžio skermuo Ø50mm). | m | 100 |  |
| 5.9 | Laivo lėjerių paruošimas dažymui ir nudažymas RAL 7001 spalvos dažais. | m | 500 | Priedėlis Nr. 3. |
| 5.10 | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios ventiliacijos oro paėmimo ir išmetimo angų defektacija. | vnt. | 8 | Defektacija turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais (neardomuoju metodu).Angų išmatavimai. Ištraukiamoji - 21x41 cm. / 60,5x40,5 cm / 61x41 cm. 107.5x58 cm. Įpučiamoji - 41x31 cm. / 41x31 cm. / 143x81 cm./ 146x56 cm. |
| 5.11 | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios ventiliacijos oro paėmimo ir išmetimo angų remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | vnt. | 4 |  |
| 5.12 | Laivo ištraukiamosios ir įpučiamosios oro sistemos konstrukcinių elementų paruošimas dažymui ir dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | m². | 20 | Priedėlis Nr. 3. |
| 5.13 | Geriamo vandens tankų alsuoklių - perbėgimo dėžių paruošimas dažymui ir dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | m² | 3 | Priedėlis Nr. 3. |
| 6. | LAIVO LIUKAI, ILIUMINATORIAI IR DURYS |  |  |  |
| 6.1 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų, iliuminatorių ir liukų defektacija (hermetiškumo patikrinimas, uždarymo mechanizmo patikrinimas ir pan.). | vnt. | 100 | Priedėlis Nr. 5. |
| 6.2 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų, iliuminatorių ir liukų remontas pagal defektacijos rezultatus, sandarinimo gumų pakeitimas naujais. | vnt. | 35 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys - 10 vnt. Krovininis liukas - 5 vnt. Iliuminatoriai - 20 vnt. |
| 6.3 | Laivo nepralaidžių vandeniui durų, iliuminatorių ir liukų paruošimas dažymui, dažymas RAL 7001 spalvos dažais. | vnt. | 100 | Priedėlis Nr. 5. |
| 7. | LAIVO VAIRAI |  |  |  |
| 7.1 | Vairo plunksnų demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 |  |
| 7.2 | Vairo plunksnų defektacija, sandarumo patikrinimas: užpildymas antikorozine alyva (Valvoline 511M arba analogu) iki viršutinio eksploatacinio lygio, patikrinimas iki 0,5 bar slėgiu ir tepalo išleidimas. | kompl. | 2 |  |
| 7.3 | Vairo plunksnų remontas pagal defektacijos rezultatus. Pateikta maksimali remonto apimtis. | kompl. | 2 |  |
| 7.4 | Vairo balerio demontavimas, po remonto sumontavimas. | kompl. | 2 |  |
| 7.5 | Vairo balerio, guolių, įvorių defektacija (atliekama spalvotosios defektoskopijos ir matavimo metodu). | kompl. | 2 |  |
| 7.6 | Vairo balerio, guolių ir įvorių remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 7.7 | Vairo plunksnos ir vairo balerio slankiojančių mechanizmų (rumpelinėje) defektacija, matavimų rezultatų pateikimas. | kompl. | 2 |  |
| 7.8 | Vairo plunksnos ir vairo balerio slankiojančių mechanizmų (rumpelinėje) remontas arba pakeitimas pagal defektacijos ir atliktų matavimo rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 7.9 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo mechanizmo kreipiančiosios įvorės ir veleno (laivo korpuse ir išorėje) demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 |  |
| 7.10 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo mechanizmo kreipiančiosios įvorės ir veleno (laivo korpuse ir išorėje) remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 7.11 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo tvirtinimo prie vairo plunksnos įvorės ir veleno demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 |  |
| 7.12 | Reaktyvinio (užlenkiamos vairo plunksnos dalies) vairo tvirtinimo prie vairo plunksnos įvorės ir veleno remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 7.13 | Vairo plunksnos pasukimo hidraulinės dalies (hidraulinis variklis) išardymas, defektacija ir surinkimas. | kompl. | 2 |  |
| 7.14 | Vairo plunksnos pasukimo hidraulinės dalies (hidraulinis variklis) remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 7.15 | Vairo nulinės, tarpinių padėčių ir maksimalių kampų (į kairę ir į dešinę) sureguliavimas. | kompl. | 2 |  |
| 8. | REGULIUOJAMOJO ŽINGSNIO SRAIGTAI |  |  |  |
| 8.1 | Sraigto menčių ir stebulės valymas ir šlifavimas pašalinant apnašas, apaugimus. | kompl. | 2 | Sraigtų Ø2100, 4 menčių. Priedėlis Nr. 8 |
| 8.2 | Sraigto menčių ir stebulės defektacija (defektacija atliekama spalvotosios defektoskopijos metodu). | kompl. | 2 |  |
| 8.3 | Sraigto menčių ir stebulės remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 8.4 | Reguliuojamo žingsnio sraigto ir jo posūkio kampo keitimo mašinos darbinių pozicijų patikrinimas ir tarpusavio sulyginimas prieš demontavimą ir po demontavimo (sraigto menčių posūkio kampų fizinių reikšmių sulyginimas, uždavus sraigto keitimo mašinai komandas: 10 pirmyn, 10 atgal, 0 ir tarpinės pozicijos kas 1 padalą). | kompl. | 2 | Užsakovui turi būti pateikti patikrinimo rezultatai. |
| 8.5 | Reguliuojamo žingsnio sraigto ir jo posūkio kampo keitimo mašinos darbinių pozicijų perreguliavimas siekiant užtikrinti pagrindinio variklio maksimalią ekploatacinę apkrovą, laivui judant pirmyn. | kompl. | 2 |  |
| 8.6 | Veleno linijos demontavimas ir sumontavimas pagal procedūrą nurodytą laivo techninėje dokumentacijoje (Nr.304 punktai 3.4, 3.5 ir 3.6; Nr.307 paveikslas 7.28). | kompl. | 2 |  |
| 8.7 | Veleno nuvalymas, defektavimas ir matavimo rezultatų pateikimas. | kompl. | 2 |  |
| 8.8 | Veleno remontas pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 8.9 | Deidvudo-atraminio guolio įvorių (1 komplektą sudaro 2 įvorės) defektacija ir matavimo rezultatų pateikimas. | kompl. | 2 |  |
| 8.10 | Deidvudo-atraminio guolio įvorių (1 komplektą sudaro 2 įvorės) remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 8.11 | Veleno deidvudo vamzdžio sandariklių SIMPLEX Compact GR240V (vidinio ir išorinio) demontavimas, sumontavimas ir defektacija. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.12 | Veleno deidvudo vamzdžio sandariklių SIMPLEX Compact GR240V (vidinio ir išorinio) pakeitimas nauju pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.13 | Sraigto stebulės menčių guminių sandarinimo žiedų ir sandariklių pakeitimas naujais. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.14 | Stebulės menčių bronzinių įvorių defektacija ir atliktų matavimų pateikimas. | kompl. | 2 |  |
| 8.15 | Stebulės bronzinių įvorių remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.16 | Stebulės menčių bronzinių žiedų defektacija ir atliktų matavimų pateikimas. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.17 | Stebulės menčių bronzinių žiedų remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.18 | Stebulės sudedamųjų dalių ir menčių valdymo blokų defektacija ir atliktų matavimų pateikimas. | kompl. | 2 |  |
| 8.19 | Stebulės sudedamųjų dalių ir menčių valdymo blokų remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos ir matavimų rezultatus. | kompl. | 2 | Priedėlis Nr. 8 |
| 8.20 | Stebulėse montuojamų slėgio kompensavimo kamuoliukų pakeitimas naujais. Galimas lygiavertis gamintojo leidžiamas technologinis sprendimas. | vnt. | 40 | Nitriliniai kamuoliukai Ø80 mm, dalies Nr. 130740 (404285080000). Priedėlis Nr. 8 |
| 8.21 | Sraigto balansavimas po remonto. | vnt. | 2 |  |
| 8.22 | Veleno linijos centravimas su varikliu. | kompl. | 2 |  |
| 8.23 | Sraigtų ir velenų sistemos sandarumo patikrinimas po sumontavimo. | kompl. | 2 |  |
| 9. | LAIVO POVAIRIO SISTEMA |  |  |  |
| 9.1 | Laivo povairio Brunvoll BPA-50 defektacija. | kompl. | 1 |  |
| 9.2 | Laivo povairio remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1 |  |
| 10. | KURO TANKAI |  |  |  |
| 10.1 | Kuro tankų valymas | vnt. | 14 | Priedėlis Nr. 4. |
| 10.2 | Kuro tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | vnt. | 14 | Priedėlis Nr. 4. |
| 10.3 | Kuro tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas prieš uždarymą. | m² | 120 | Priedėlis Nr. 4. |
| 10.4 | Kuro tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis atspariomis naftos produktams. | vnt. | 14 | Priedėlis Nr. 4. |
| 11. | BALASTINIAI TANKAI |  |  |  |
| 11.1 | Balastinių tankų valymas. | vnt. | 5 |  |
| 11.2 | Balastinių tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | vnt. | 5 | Priedėlis Nr. 4. |
| 11.3 | Balastinių tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas prieš uždarymą. | m² | 100 | Priedėlis Nr. 4. |
| 11.4 | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, defektacija. | m | 30 | Ø60, medžiaga - plienas |
| 11.5 | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 8 |  |
| 11.6 | Balastinės sistemos tankuose esančio vamzdyno defektacija. | m | 60 | Ø50, medžiaga - plienas |
| 11.7 | Balastinės sistemos tankuose esančio vamzdyno remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 20 |  |
| 11.8 | Balastinių tankų cinko protektorių nusidėvėjimo įvertinimas ir defektacija. | vnt. | 50 |  |
| 11.9 | Balastinių tankų cinko protektorių pakeitimas naujais pagal nusidėvėjimo įvertinimo rezultatus (tipas- Coral Z-51 arba analogas). | vnt. | 50 |  |
| 11.10 | Balastinių tankų paruošimas dažymui, dažymas jūros vandeniui atspariais dažais, darbų pridavimas Užsakovo atstovui. | kompl. | 5 | Priedėlis Nr. 2. |
| 11.11 | Balastinių tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis. | vnt. | 5 |  |
| 12. | GĖLO VANDENS TANKAI |  |  |  |
| 12.1 | Gėlo vandens tankų valymas | vnt. | 4 |  |
| 12.2 | Vandens tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | vnt. | 4 | Priedėlis Nr. 4. |
| 12.3 | Vandens tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas. | m² | 50 | Priedėlis Nr. 4. |
| 12.4 | Vandens paėmimo vamzdžių, esančių tankuose, defektacija. | m | 30 | Ø60, medžiaga - plienas |
| 12.5 | Vandens paėmimo vamzdžių, einančių per tankų pertvaras, remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 30 |  |
| 12.6 | Vandens tankų paruošimas dažymui, dažymas higienos reikalavimus atitinkančiais dažais. | vnt. | 4 | Priedėlis Nr. 4. |
| 12.7 | Vandens tanko dezinfekavimas, gėlo vandens mėginio paėmimas po dezinfekavimo, laboratorinio bakteriologinio ir cheminio tyrimo atlikimas, sertifikato pateikimas Užsakovo atstovui. Vanduo turi atitikti higienos normų reikalavimus geriamąjam vandeniui (rezultatai turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ arba atitikti lygiavertę normą). | vnt. | 4 |  |
| 12.8 | Gėlo vandens tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis tinkama salyčiui su geriamu vandeniu, pagal galiojančias ES higienos normas. | vnt. | 4 |  |
| 13. | UŽBORTINĖS SISTEMOS VOŽTUVAI |  |  |  |
| 13.1 | Kingstoninių vožtuvų demontavimas, išardymas, valymas ir defektacija. | vnt. | 15 | Priedėlis Nr. 6. |
| 13.2 | Kingstoninių vožtuvų remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. | vnt. | 15 |  |
| 13.3 | Užbortinės sistemos vožtuvų demontavimas, išardymas, valymas, defektacija. | vnt. | 19 | Priedėlis Nr. 6. |
| 13.4 | Užbortinės sistemos vožtuvų remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. | vnt. | 19 |  |
| 13.5 | Nusausinimo sistemos vožtuvų demontavimas, išardymas, valymas ir defektacija. | vnt. | 10 | Priedėlis Nr. 6. |
| 13.6 | Nusausinimo vožtuvų remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. Sumontavimas pakeičiant visas tarpines naujomis. Pateikta maksimali remonto apimtis. | vnt. | 10 |  |
| 13.7 | Nusausinimo sistemos, užbortinio vožtuvo DN250 PN10 hidrauliškai valdomo uždarymo mechanizmo pritaikymas ir sumontavimas. | vnt. | 2 |  |
| 14. | LAIVO PAGALBINIAI TANKAI |  |  |  |
| 14.1 | Laivo pagalbinių tankų valymas | vnt. | 6 |  |
| 14.2 | Laivo pagalbinių tankų defektacija, sandarinimo dangčių, bei smeigių (varžtų) defektacija, tankų hermetiškumo patikrinimas. | kompl. | 6 | Priedėlis Nr. 4. |
| 14.3 | Laivo pagalbinių tankų remontas, smeigių (varžtų) pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus, remontuotų tankų pakartotinis išvalymas. | m² | 50 |  |
| 14.4 | Laivo pagalbinių tankų paruošimas dažymui ir dažymas. | kompl. | 6 | Priedėlis Nr. 4. |
| 14.5 | Laivo pagalbinių tankų uždarymas dangčiais su naujomis sandarinimo gumomis atspariomis naftos produktams. | vnt. | 6 |  |
| 15. | LAIVO VAMZDYNAS |  |  |  |
| 15.1 | Priešgaisrinės sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 10 bar. | m | 235 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.2 | Priešgaisrinės sistemos vamzdyno remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 235 |  |
| 15.3 | Gėlo vandens sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 5 bar. | m | 115 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.4 | Gėlo vandens sistemos vamzdyno remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 60 |  |
| 15.5 | Pagrindinių variklių kondensato pašalinimo vamzdyno defektacija. | m | 50 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.6 | Pagrindinių variklių kondensato pašalinimo vamzdyno remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 30 |  |
| 15.7 | ABC sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 10 bar. | m | 10 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.8 | ABC sistemos vamzdyno remontas arba pakeitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 10 |  |
| 15.9 | UVAS lauko ir vidaus sprinklerinė sistemos vamzdyno defektacija. Darbinis slėgis 10 bar. | m | 217 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.10 | UVAS lauko ir vidaus sprinklerinė sistemos vamzdyno remontas arba keitimas naujais pagal defektaciją. | m | 50 |  |
| 15.11 | Fekalinės sistemos vamzdyno defektacija (vakuuminė sistema). | m | 64 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.12 | Fekalinės sistemos vamzdyno keitimas naujais pagal defektacijos rezultatus. | m | 64 |  |
| 15.13 | Karšto vandens vamzdynų sistemos defektacija. Darbinis slėgis 5 bar. | m | 20 | Priedėlis Nr. 7. |
| 15.14 | Karšto vandens vamzdynų sistemos remontas arba keitimas naujais pagal defektacijos rezultatus | m | 20 |  |
| 16. | PAPILDOMI DARBAI |  |  |  |
| 16.1 | Skysčių lygio tankuose matavimo sistemos ir jos elementų defektacija (pneumatinė skysčių lygio matavimo sistema susideda iš dviejų mechaninių konsolių). | kompl. | 1 | Soundfast 822-302/823-2055 |
| 16.2 | Skysčių lygio tankuose matavimo sistemos ir jos elementų remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1 | Soundfast 822-302/823-2055 |
| 16.3 | Darbinio oro balionų išvalymas, defektacija (sienelių matavimas, hidraulinis bandymas, apsauginių oro vožtuvų kalibravimas). | vnt. | 2 | Wichmann, 500 ltr. |
| 16.4 | Darbinio oro balionų remontas pagal defektacijos aktą, sertifikavimas. | vnt. | 2 | Darbinis slėgis 26 bar. Darbai turi būti atliekama vadovaujantis laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais. |
| 16.5 | Darbinio oro balionų rankinių vožtuvų defektacija. Komplekte - 4 vnt. | kompl. | 2 | DN10, MS 1 1/4, MS 3/4, MS 1/2 |
| 16.6 | Darbinio oro balionų rankinių vožtuvų remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 2 |  |
| 16.7 | Nuotekų tanko alsuoklio vamzdžio pakeitimas. | m | 15 | Metalinį vamzdį pakeisti plastikiniu Ø100 mm |
| 16.8 | Povandeninių telefonų jutiklių defektacija. | kompl. | 1 | Sistema ELAC TEG 4-03, 2 jutikliai |
| 16.9 | Povandeninių telefonų jutiklių remontas pagal defektacijos rezultatus. | kompl. | 1 |  |
| 16.10 | Priešgaisrinės sistemos vožtuvų keitimas naujais. | vnt. | 11 | PN16, DN50 bronzinis arba tas pačias antikorozinės savybė savybes turintis metalas, pajungimas NOR 1 system. Priedėlis Nr.6 |
| 16.11 | Karšto vandens sistemos vožtuvu ir skirstytuvo defektacija. | vnt. | 4 | Vožtuvai: DN25 - 3 vnt. Skirstytuvas - 1 vnt. Priedėlis Nr.6 |
| 16.12 | Karšto vandens sistemos vožtuvu ir skirstytuvo remontas pagal defektacijos aktą | vnt. | 4 |  |
| 16.13 | Laivo kajučių šildymo ventiliacijos padavimo reguliuojamų vožtuvų defektacija. | vnt. | 35 | DN15 Priedėlis Nr.6 |
| 16.14 | Laivo kajučių šildymo ventiliacijos padavimo reguliuojamų vožtuvų remontas pagal defektacijos aktą arba keitimas naujais | vnt. | 35 | DN15 Priedėlis Nr.6 |
| 16.15 | Pagrindinių variklių Wichmann 7AX, gėlo vandens šildymo automatikos defektacija. | kompl. | 2 |  |
| 16.16 | Pagrindinių variklių Wichmann 7AX, gėlo vandens šildymo automatikos remontas pagal defektacijos aktą. | kompl. | 2 |  |
| 16.17 | Gėlo vandens vožtuvų defektacija. | vnt. | 2 | Vožtuvai: DN65 - 2 vnt. Priedėlis Nr.6 |
| 16.18 | Gėlo vandens vožtuvų remontas pagal defektacijos aktą, arba keitimas naujais. | vnt. | 2 | Vožtuvai: DN65 - 2 vnt. Priedėlis Nr.6 |
| 16.19 | Laivo Bocmano sandėlio vidinės patalpos, metalinių konstrukcijų paruošimas dažymui, dažymas | m² | 190 | Priedėlis Nr. 3 |
| 16.20 | Geriamo, karšto ir šildymo vandens vamzdžių defektacija. | m | 300 | Ø43, Ø75, medžiaga - plienas. Vamzdynas prie katilo ir hidroforo sistemos |
| 16.21 | Geriamo vandens vamzdžių remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 100 |  |
| 16.22 | Geriamo karšto vandens vamzdžių remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 100 |  |
| 16.23 | Šildymo vandens vamzdžių remontas arba pakeitimas pagal defektacijos rezultatus. | m | 100 |  |
| Papildoma informacija |  |  |  |  |
| Pirkimo objektas negali kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. |  |  |  |  |
| Užsakovas pasilieka teisę atsisakyti visų arba dalies šioje dokinio remonto darbų specifikacijoje ir jos prieduose nurodytų darbų ir kiekių. Apie savo ketinimus Užsakovas turi informuoti Teikėją raštu. |  |  |  |  |
| Laivas turi būti tinkamai įžemintas doke. Už laivo įvedimą ir išvedimą iš doko atsako Vykdytojas (paslaugos teikėjas). |  |  |  |  |
| Laivo dokavimas turi būti atliekamas neišplaukiant iš Baltijos jūros regiono. |  |  |  |  |
| Jei laivo dokavimas bus atliekamas ne Klaipėdos uoste, turi būti sudaryta galimybė šalia doko kranto infrastruktūrose laikinai saugoti įrangą (kuras, gelbėjimosi valtys, plaustai ir t.t.), kuri būtina laivo saugiam perėjimui iš Klaipėdos uosto į kitą uostą. Įrangos iškrovimas, saugojimas ir pakrovimas - Teikėjo sąskaita. |  |  |  |  |
| Visos medžiagos, dažai, gruntai, antifulingas, tepalai, atsarginės detalės, nauja įranga, remontui reikalingos dalys ir kitos priemonės ir medžiagos paminėtos šioje dokinio remonto darbų specifikacijoje ir jos priedėliuose - Teikėjo. |  |  |  |  |
| Laivui stovint doke Teikėjas turi užtikrinti savo darbuotojų darbų saugos ir gaisrinės saugos taisyklių laikymąsi. Turi būti vykdoma darbuotojų kontrolė kad visi darbai būtų atlikti sąžiningai ir laiku. |  |  |  |  |
| Netinkamų remontuoti, defektinių daliu keitimas naujomis - Teikėjo sąskaita. |  |  |  |  |
| Prieš atliekant bet kokius dažymo darbus Teikėjas privalo uždengti ar kitaip apsaugoti denį ar įrangą, kuri nėra numatyta dažyti. |  |  |  |  |
| Darbai ir veiksmai, būtini specifikacijoje nurodytam darbui atlikti įskaitant darbo aplinkos paruošimą, trukdančių įrengimų ar kitų elementų laikiną pašalinimą atliekami Teikėjo sąskaita, po specifikacijoje nurodytų darbų atlikimo grąžinant trukdančius įrengimus ar kitus elementus į pradinį stovį. |  |  |  |  |
| Faktinis paslaugos vykdymo ir atsiskaitymo apimties nustatymas pagal šios specifikacijos punktus Nr. 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.2, 3.2, 3.3, 3.5, 3.7, 3.8, 3.10, 3.13, 3.15, 3.16, 3.17, 3.20, 4.3, 4.5, 4.9, 4.12, 4.15, 5.3, 5.8, 5.11, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3, 7.6, 7.8, 7.10, 7.12, 7.14, 8.3, 8.5, 8.8, 8.10, 8.15, 8.17, 8.19, 8.22, 8.23, 9.2, 10.3, 11.3, 11.5, 11.7, 11.8, 11.9, 12.3, 12.5, 13.2, 13.4, 13.6, 13.7, 14.3, 15.2, 15.4, 15.6, 15.8, 15.10, 15.12, 15.14, 16.2, 16.4, 16.6, 16.7, 16.9, 16.10, 16.12, 16.14, 16.16, 16.18, 16.21, 16.22, 16.23 vykdomas remiantis defektacijos aktais, bandymų protokolais ar kitais dokumentuotais matavimais, faktinėmis sąnaudomis. Visi aktai, protokolai ar dokumentai, kuriais remiantis buvo vykdomi išvardintų specifikacijos punktų darbai turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. Apmokėjimas už išvardintuose punktuose įsigytas paslaugas vykdomas pagal prie kiekvieno punkto nurodytus matavimo vienetus ir pateiktą kainą vienam vienetui. Kiekvienam specifikacijoje nurodytam defektacijos darbui turi būti sudarytas defektacijos atlikimo planas (derinamas su Užsakovu), kurį įvykdžius parengiamas aktas, kuris suderinamas su Užsakovo atstovu ir pateikiamas jam prieš atitinkamo įrengimo remonto darbų pradžią. Remonto darbai negali būti pradėti be patvirtinto defektacijos akto ir Užsakovo sutikimo. |  |  |  |  |
| Už darbus, kurie suprantami kaip natūrali šios specifikacijos dalis ir nėra išskaidyti smulkiau, įskaitant ir darbo aplinkos paruošimą atlikti pagrindiniam specifikacijoje nurodytam darbui, papildomai apmokami nebus. |  |  |  |  |
| Jeigu Teikėjas išardo įrenginį ar sistemą ar dalį jų, nepaminėtų šioje specifikacijoje, savo lėšomis turi užtikrinti tinkamą šių įrenginių, sistemų ar jų dalių surinkimą ir įvedimą į darbinį stovį ir pridavimą Užsakovui. |  |  |  |  |
| Teikėjas turi užtikrinti ir sudaryti visas sąlygas KJP atstovams ir KJP samdomiems atstovams su jų techninėmis priemonėmis patekti į laivą remonto metu įvairių darbų atlikimui, apie kuriuos Užsakovas praneša raštu iš anksto. |  |  |  |  |
| Techninė specifikacija parengta remiantis prielaida, kad remontas bus atliekamas kvalifikuotų darbuotojų, išmanančių paminėtus komponentus ir sistemas. |  |  |  |  |
| Laivo remonto metu Teikėjas turi užtikrinti laivo apšildymą siekiant išvengti skysčių užšalimo ir paviršių apledėjimo šaltuoju metų laiku ir tinkamą remonto darbams atlikti ir įgulos buvimo laive sąlygoms užtikrinančia ventiliaciją šiltuoju metų laiku. |  |  |  |  |
| Remonto paslaugų atlikimo terminas - per 2 mėnesius nuo Užsakovo raštiško užsakymo pateikimo dienos. |  |  |  |  |
| Teikėjas atliktiems darbams suteikia ne mažesnę nei 6 mėnesių, naujai sumontuotai įrangai ar naujai pakeistoms dalims 12 mėnesių garantiją po galutinio remonto darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Priedelis Nr. 9. |  |  |  |  |
| Šioje specifikacijoje nurodytų vairų, veleno ir reguliuojamojo žingsnio sraigto defektacijos bei remonto darbų priežiūrai Užsakovas gali samdyti nepriklausomą ekspertą. Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną šioje specifikacijoje nurodytą darbą, turi suderinti su šių darbų technologiją su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytu nepriklausomu ekspertu. Vykdytojas kiekvieną darbų etapą (jį atlikus) priduoda Užsakovui ir/arba Užsakovo samdytam nepriklausomam ekspertui ir tik suderinus su Užsakovu ir/arba Užsakovo samdytu nepriklausomu ekspertu pradeda sekančio etapo darbus. |  |  |  |  |
| Darbai atliekami pagal Teikėjo sudarytą ir su Užsakovu iš anksto suderintą šioje techninėje specifikacijoje atliekamų darbų grafiką, visus darbus etapais priduodant Užsakovo atstovui. Darbų grafikas turi būti sudarytas ir patvirtintas abiejų šalių atstovų ne vėliau kaip prieš 7 darbo dienas iki remonto darbų pradžios. |  |  |  |  |
| Dokinio remonto metu Teikėjas turi užtikrinti laivo priešgaisrinę saugą panaudojant laive esantį avarinį inventorių ir remonto įmonės tiekiamą papildomą įrangą ar užtikrinant įrenginių ir asmenų budėjimą, priešgaisrinio budėjimo organizavimą. Teikėjas privalo užtikrinti, kad laive nedelstinam panaudojimui būtų paruoštos ne mažiau kaip 2 gaisrinės žarnos, kurių ilgis ne mažesnis kaip 25 m. |  |  |  |  |
| Teikėjas informuoja Užsakovą, prieš sudarant šioje techninėje specifikacijoje atliekamų darbų grafiką, kokio gamintojo dažai ir antifulingas bus naudojami atliekant laivo korpuso dažymo darbus. |  |  |  |  |
| Kiekvienam specifikacijoje nurodytam defektacijos darbui turi būti sudarytas defektacijos aktas, kuris suderinamas su Užsakovo atstovu ir pateikiamas jam prieš atitinkamo įrengimo remonto darbų pradžią. Remonto darbai negali būti pradėti be patvirtinto defektacijos akto ir Užsakovo sutikimo. |  |  |  |  |
| Defektacijos aktai, patikros liudijimai, atliktų matavimų aktai, projektinių darbų brėžiniai ir dokumentacija, dažymo ataskaita su naudojamų dažų, glaisto, grunto, antifulingo sertifikatais originalais arba kopijomis turi būti pateikti Užsakovo atstovui. |  |  |  |  |
| Šioje specifikacijoje naudojamas mato vienetas išreikštas komplektais (trumpinys - kompl.) reiškia veiksmų, darbų, medžiagų ir kitokių priemonių visumą, reikalingą specifikacijoje nurodytam veiksmui atlikti. |  |  |  |  |
| Laivo dokavimas yra suprantamas kaip laivo iškėlimo iš vandens veiksmas remontui atlikti tam skirtoje vietoje. |  |  |  |  |
| Naujos įrangos projektiniai darbai prieš įrangos instaliavimą turi būti suderinti su Užsakovo atstovu. |  |  |  |  |

Priedėlis Nr. 1

| ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) PASTATYMAS IR NULEIDIMAS Į/IŠ DOKO |  |
| --- | --- |
| 1 | LAIVO PASTATYMAS IR JO PRIEŽIŪRA JAM STOVINT DOKE. Laivo korpusas yra metalinis. Vykdytojas užtikrina, kad laivas stovės stabiliai visą jo buvimo doke laiką ir bus atlikti visi darbai, kuriems pagal specifikaciją atlikti reikalingas laivo dokavimas. Kilio blokų, ant kurių pastatomas laivas, aukštis turi užtikrinti, kad bus įmanoma laisvai demontuoti laivo velenų linijas ir vairus. Dokavimo metu Vykdytojas turi užtikrinti laisvą priėjimą prie visų povandeninės korpuso dalies elementų (lago, echoloto ir kitų elementų). Visą dokavimo laiką Vykdytojas vykdo asmeninę kilio blokų ir sutvirtinimų priežiūrą, reikalui esant įstatomi papildomi pleištai. Už saugų laivo įvedimą/išvedimą į/iš doko atsakingas Vykdytojas. |
| 2 | LAIVO NULEIDIMAS IŠ DOKO. Prieš laivą išvedant iš doko įvertinama ar darbai atlikti dokavimo metu negali turėti įtakos laivo būklei, reikalui esant atliekami laivo stabilumo skaičiavimai. Jei reikalingi laivo stabilumo skaičiavimai, laivas negali būti išvestas iš doko, kol nebus gauti minėti skaičiavimai. Kai pradedamas laivo išvedimas iš doko, dokas nuleidžiamas taip, kad visas laivo korpusas nuo kilio blokų pasikeltų vienu metu. Likus maždaug 400 mm iki laivo korpusas pasikels nuo kilio blokų, doko nuleidimas sustabdomas ir apžiūrima ar nėra vandens pratekėjimų į laivo vidų. Apžiūrą atlieka Vykdytojo ir Užsakovo atstovai. Jei apžiūros metu nepastebima vandens pratekėjimo į laivo vidų, doko nuleidimas tęsiamas toliau. |

Priedėlis Nr. 2

| ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) POVANDENINĖS KORPUSO DALIES PARUOŠIMAS DAŽYMUI, DAŽYMAS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paviršių nušlifuoti arba nusmėliuoti pasiekiant paviršiaus paruošimo klasę SA 2 (pagal ISO 8501-1:1988 standartą). Korozijos pažeistas vietas nušlifuoti iki metalo paruošimo klasės Sa 3 (pagal ISO 8501-1:1988 standartą). Nušlifuotus iki metalo paviršius padengti (2 kartus) modifikatoriumi "JOTAMASTIC 87 ALUM" arba lygiaverčiu analogu. |  |  |  |
| 2. | Nedažomų paviršių uždengimas apsaugojimui nuo padengimo dažais (sraigtai, pavairavimo įrenginio sraigtas, cinko protektoriai, įžeminimo plokštė, lago sparnas, sonaro dangtis ir kiti dugno davikliai bei įrenginiai). |  |  |  |
| 3. | Modifikatoriumi padengtus paviršius taip pat padengti vienu sluoksniu antifulingo, Naudojant "SAFEGUARD TARFREE" arba lygiavertį analogą. |  |  |  |
| 4. | Visą povandeninę laivo dalį padengti vienu sluoksniu 120 µm storio sluoksniu antifulingu, naudojant "Sea Queen" arba lygiavertį analogą. |  |  |  |
| 5. | Grimzlės žymių pagrindą nudažyti antifulingu, skaičius - baltais dažais. |  |  |  |
| 6. | Paruošimo dažymui ir dažymo darbų priežiūrai Vykdytojas samdys nepriklausomą ekspertą (dažų inspektorių). Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą turi suderinti šiu darbų technologiją bei meteorologinių sąlygų atitikimą šių darbų atlikimui su Užsakovu ir nepriklausomu ekspertu (dažų inspektoriumi). Vykdytojas kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą (jį atlikus) priduoda Užsakovui ir nepriklausomam ekspertui (dažų inspektoriui) ir tik suderinus su Užsakovu ir nepriklausomu ekspertu (dažų inspektoriu) pradeda sekančio etapo darbus. |  |  |  |

Priedėlis Nr. 3

| ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) VIRŠVANDENINĖS DALIES PARUOŠIMAS DAŽYMUI, DAŽYMAS |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paviršių nušlifuoti arba nusmėliuoti pasiekiant paviršiaus paruošimo klasę SA 2 (pagal ISO 8501-1:1988 standartą). Korozijos pažeistas vietas nušlifuoti iki metalo paruošimo klasės Sa 3 (pagal ISO 8501-1:1988 standartą). Nušlifuotus iki metalo paviršius padengti (2 kartus) modifikatoriumi "JOTAMASTIC 87 ALUM" arba lygiaverčiu analogu. |  |  |  |  |
| 2 | Nedažomų laivo korpuso vietų uždengimas prieš dažant. |  |  |  |  |
| 3 | Prilipusias dulkes nuvalyti ir nupūsti nuo dažomų paviršių prieš dažymo darbus. |  |  |  |  |
| 4 | Visą paviršių nudažyti 50 µm storio sluoksniu, naudojant poliuretaninius dažus "Hardtop AS Nr. 1" arba lygiavertį analogą. |  |  |  |  |
| 5 | Paruošimo dažymui ir dažymo darbų priežiūrai Vykdytojas samdys nepriklausomą ekspertą (dažų inspektorių). Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą turi suderinti šiu darbų technologiją bei meteorologinių sąlygų atitikimą šių darbų atlikimui su Užsakovu ir nepriklausomu ekspertu (dažų inspektoriumi). Vykdytojas kiekvieną paruošimo dažymui ir dažymo darbų etapą (jį atlikus) priduoda Užsakovui ir nepriklausomam ekspertui (dažų inspektoriui) ir tik suderinus su Užsakovu ir nepriklausomu ekspertu (dažų inspektoriu) pradeda sekančio etapo darbus. |  |  |  |  |
| 6 | Borto numerių N42 (4 vnt.), grimzlės liniučių (6 vnt.) perdažymas. |  |  |  |  |
| 7 | Viršvandeninės korpuso dalies spalva pilka (RAL 7001), deniai (tamsiai pilka RAL 7021, neblizganti ir abrazyvinė/antiskid), vidiniai deniai (žalia RAL 6026), vidinės patalpų sienos (dramblio kaulo RAL 1013), kamino apvadas (juoda RAL 9005). |  |  |  |  |

Priedėlis Nr. 4

ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) TANKAI IR TALPYKLOS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Tūris, m3 | Vieta laive |
| --- | --- | --- | --- |
| Gėlo vandens tankai |  |  |  |
| 1 | Tankas Nr. 1 | 23,75 | 5-18-1-W |
| 2 | Tankas Nr. 2 | 23,93 | 5-18-2-W |
| 3 | Tankas Nr. 3 | 19,17 | 5-30-1-W |
| 4 | Tankas Nr. 4 | 20,00 | 5-30-2-W |
|  | Viso | 86,85 |  |
| Balastiniai tankai |  |  |  |
| 1 | Tankas Nr.1 | 18,37 | 5-00-0-W |
| 2 | Tankas Nr.2 | 39,20 | 5-06-0-W |
| 3 | Tankas Nr.3 | 38,14 | 5-66-0-W |
| 4 | Tankas Nr.4 | 37,77 | 4-82-2-W |
| 5 | Tankas Nr.5 | 37,77 | 4-82-1-W |
|  | Viso | 171,25 |  |
| Kuro tankai |  |  |  |
| 1 | Kuro tankas Nr.1 | 21,00 | 5-38-1-F |
| 2 | Kuro tankas Nr.2 | 17,00 | 5-38-2-F |
| 3 | Kuro tankas Nr.3 | 32,03 | 5-38-3-F |
| 4 | Kuro tankas Nr.4 | 32,03 | 5-38-4-F |
| 5 | Kuro tankas Nr.5 | 19,15 | 5-54-1-F |
| 6 | Kuro tankas Nr.6 | 19,15 | 5-54-2-F |
| 7 | Nusistovėjimo tankas Nr.1 | 40,41 | 5-54-3-F |
| 8 | Nusistovėjimo tankas Nr.2 | 40,41 | 5-54-4-F |
| 9 | Pratekėjusio kuro tankas | 2,76 | 5-65-0-F |
| 10 | Perbėgimo tankas | 8,26 | 5-62-0-F |
| 11 | U formos kuro tankas | 49,09 | 4-50-0-F |
| 12 | Dyzelgeneratorių eikvojimo tankas | 1,40 | 3-58-4-F |
| 13 | PV1 eikvojimo tankas | 8,64 | 3-50-3-F |
| 14 | PV2 eikvojimo tankas | 8,64 | 3-50-5-F |
|  | Viso | 299,97 |  |
| Pagalbiniai tankai |  |  |  |
| 1 | Pratekėjusių tepalų tankas | 8,29 | 5-62-0-F |
| 2 | Lijalinių vandenų tankas | 17,25 | 5-62-2-U |
| 3 | Kriauklinių vandenų tankas | 17,25 | 5-62-1-U |
| 4 | Kriauklinių vandenų tankas | 2,00 | 3-50-2-U |
| 5 | Sausas tankas | 39,65 | 4-90-0-U |
| 6 | Fekalinių vandenų tankas | 9,00 | 3-58-3-U |
|  | Viso | 93,44 |  |

Priedėlis Nr. 5

ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) SANDARIOS DURYS, LIUKAI IR ILIUMINATORIAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matmenys, cm | Kiekis, vnt. |
| --- | --- | --- | --- |
| Durys |  |  |  |
| 1 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 150X73,5X4,0 | 7 |
| 2 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 161X72X4,0 | 3 |
| 3 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 146X71X4,0 | 1 |
| 4 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 173X71X4,0 | 2 |
| 5 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 180,5X64X4,0 | 1 |
| 6 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 181X54X4,0 | 1 |
| 7 | Nepralaidžios vandeniui antstato durys | 77X57,5X3 | 3 |
| 8 | Nepralaidžios vandeniui vidinių patalpų durys | 173X71X3,5 | 5 |
| 9 | Nepralaidžios vandeniui vidinių patalpų durys | 185X71X3,5 | 1 |
| 10 | Nepralaidžios vandeniui vidinių patalpų durys | 185X84,5X4,0 | 1 |
| 11 | Nepralaidžios vandeniui vidinių patalpų durys | 137X73X4,0 | 1 |
|  |  | Viso | 26 |
| Liukai |  |  |  |
| 1 | Vandeniui nepralaidus liukas | 111X80,5X2,5 | 1 |
| 2 | Vandeniui nepralaidus liukas | 96X80,5X3,5 | 4 |
| 3 | Vandeniui nepralaidus liukas | Ø54,5X2,0 | 1 |
| 4 | Vandeniui nepralaidus liukas | Ø50,5X2,5 | 6 |
| 5 | Vandeniui nepralaidus liukas | 95X80X3,5 | 3 |
| 6 | Vandeniui nepralaidus liukas | 61X61X2,5 | 3 |
| 7 | Vandeniui nepralaidus liukas | 80X64X2,5 | 1 |
| 8 | Vandeniui nepralaidus liukas | 68,5X68,5X2,5 | 2 |
| 9 | Vandeniui nepralaidus liukas | 125,5X80X3,5 | 1 |
| 10 | Vandeniui nepralaidus liukas | 81X64,5X2,5 | 1 |
| 11 | Vandeniui nepralaidus liukas | 60X60X3,0 | 1 |
| 12 | Krovininis liukas | 186X156,5 | 4 |
| 13 | Krovininis liukas | 330,5X186,5 | 1 |
|  |  | Viso | 29 |
| Iliuminatoriai |  |  |  |
| 1 | Iliuminatorius | Ø34,5X1,5 | 45 |
|  |  | Viso | 45 |

Priedėlis Nr. 6

ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) VOŽTUVAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Vieta laive |
| --- | --- | --- | --- |
| Kingstoniniai vožtuvai |  |  |  |
| 1 | DN 125 (priešgaisrinio siurblio Nr. 3) valdomas hidrauliniu distanciniu būdu | 1 | 4-86-DB |
| 2 | DN 125 (priešgaisrinio siurblio Nr. 2) valdomas hidrauliniu distanciniu būdu | 1 | 4-68-KB |
| 3 | DN 125 (priešgaisrinio siurblio Nr. 1) valdomas hidrauliniu distanciniu būdu | 1 | 4-17-KB |
| 4 | DN 100 (balastinio siurblio) valdomas hidrauliniu distanciniu būdu | 1 | 4-68-DB |
| 5 | DN 100 (Pagrindinio variklio Nr. 1) valdomas rankiniu būdu | 2 | 4-68-KB |
| 6 | DN 100 (Pagrindinio variklio Nr. 2) valdomas rankiniu būdu | 2 | 4-68-DB |
| 7 | DN 50 (Pagalbinių variklių) valdomas rankiniu būdu | 4 | 4-68-DB |
| 8 | DN 25 (Provizijos šaldytuvo) valdomas rankiniu būdu | 1 | 4-68-DB |
| 9 | DN 20 (Kingstoninių dėžių nuorinimui) valdomas rankiniu būdu | 2 | 4-68-DB |
|  | Viso | 15 |  |
| Užbortinės sistemos vožtuvai |  |  |  |
| 1 | DN65 | 2 | Variklių sk. (KB/DB) |
| 2 | DN100 | 2 | 2 Denis KB |
| 3 | DN80 | 3 | Variklių sk. (KB/DB) |
| 4 | DN40 | 1 | Variklių sk. (DB) |
| 5 | DN25 | 2 | Variklių sk. (KB/DB) |
| 6 | DN65 | 1 | Variklių sk. (KB/DB) |
| 7 | DN20 | 2 | Variklių sk. (KB/DB) |
| 8 | DN50 | 4 | 1 Denis (KB/ DB) |
| 9 | DN125 | 2 | Variklių sk. (KB/DB) |
|  | Viso | 19 |  |
| Nusausinimo sistemos vožtuvai |  |  |  |
| 1 | DN50 | 8 | Variklių sk. (KB/DB) |
| 2 | DN65 | 2 | Variklių sk. (KB/DB) |
|  | Viso | 10 |  |
| Vandens sistemos vožtuvai |  |  |  |
| 1 | DN65 | 2 | Variklių sk. |
| 2 | DN25 | 3 | Variklių sk. |
| 3 | DN15 | 35 | Laivo kajutės |
| 4 | Vandens skirstytuvas | 1 | Variklių sk. |
|  | Viso | 41 |  |
| Priešgaisrinės sistemos vožtuvai |  |  |  |
| 1 | DN50, PN16 | 11 | 1,2 denis (KB/DB) |
|  | Viso | 11 |  |
| Pastaba. Po remonto vožtuvai turi būti priduodami Užsakovo atstovui atliekant sandarumo patikrinimą 10 Bar slėgiu. |  |  |  |

Priedėlis Nr. 7

ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) VAMZDYNAS

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Matmenys | Ilgis, m |
| --- | --- | --- | --- |
| Priešgaisrinė sistema |  |  |  |
| 1 | Varinis vamzdis | Ø100 | 20 |
| 2 | Varinis vamzdis | Ø25 | 40 |
| 3 | Varinis vamzdis | Ø45 | 20 |
| 4 | Varinis vamzdis | Ø55 | 30 |
| 5 | Varinis vamzdis | Ø60 | 30 |
| 6 | Varinis vamzdis | Ø75 | 15 |
| 7 | Varinis vamzdis | Ø90 | 60 |
| 8 | Varinis vamzdis | Ø115 | 20 |
|  | Viso |  | 235 |
| Gėlo vandens sistema |  |  |  |
| 1 | Plieninis vamzdis | Ø38 | 15 |
| 2 | Plieninis vamzdis | Ø25 | 10 |
| 3 | Plieninis vamzdis | Ø76 | 30 |
| 4 | Plieninis vamzdis | Ø60 | 35 |
| 5 | Plieninis vamzdis | Ø45 | 25 |
|  | Viso |  | 115 |
| Pagrindinių variklių kondensato pašalinimo vamzdynas |  |  |  |
| 1 | Plieninis vamzdis | Ø43 | 50 |
|  | Viso |  | 50 |
| ABC sistemos vamzdynas |  |  |  |
| 1 | Žalvarinis vamzdis | Ø90 | 10 |
|  | Viso |  | 10 |
| UVAS (Lauko ir vidaus sprinklerinė sistemos vamzdynas |  |  |  |
| 1 | Plastikinis vamzdis | Ø50 | 33 |
| 2 | Plastikinis vamzdis | Ø60 | 40 |
| 3 | Plastikinis vamzdis | Ø65 | 60 |
| 4 | Plastikinis vamzdis | Ø75 | 68 |
| 5 | Plastikinis vamzdis | Ø90 | 12 |
| 6 | Plastikinis vamzdis | Ø110 | 4 |
|  | Viso |  | 217 |
| Fekalinės sistemos vamzdynas |  |  |  |
| 1 | Plastikinis vamzdis | Ø63 | 39 |
| 2 | Plastikinis vamzdis | Ø50 | 18 |
| 3 | Plieninis vamzdis | Ø50 | 7 |
|  | Viso |  | 64 |
| Karšto vandens vamzdynas |  |  |  |
| 1 | Varinis vamzdis | Ø28 | 20 |
|  | Viso |  | 20 |

Priedėlis Nr. 8

ŠTABO IR APRŪPINIMO LAIVO "JOTVINGIS" (N42) SRAIGTO VELENO IR STEBULĖS REMONTAS

| 1 | Sraigto ir veleno remonto darbų (visi darbai 8 punkte) priežiūrai Vykdytojas privalo pasamdyti Wichmann (Wartsila) gamintojo serviso atstovą. Vykdytojas prieš pradedant kiekvieną remonto darbų etapą turi suderinti šiu darbų technologiją su Užsakovu ir gamintojo serviso atstovu. Vykdytojas įvykdęs kiekvieną remonto etapą priduoda Užsakovui ir gamintojo serviso atstovui ir tik suderinus su Užsakovu ir gamintojo serviso atstovu pradeda sekančio etapo darbus. Visi defektacijos ir remonto darbai turi būti atliekami vadovaujantis šiuolaikine laivų klasifikacinių bendrovių metodika ir standartais. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Atsarginių dalių, reikalingų sraigto ir veleno linijos remonto darbams atlikti, sąrašas

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis, vnt. | Detalės kodas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sandarinimo žiedas RM493-57 P5 | 2 | 91363 |
| 2 | Sandarinimo žiedas Ø6x2070 mm P5 | 2 | 93161 |
| 3 | Sandarinimo žiedas Ø6x1690 mm P5 | 2 | 93161 |
| 4 | Sandarinimo žiedas AR204E 15305 AIQ Omniseal | 8 | 126375 |
| 5 | Kreipiančioji įvorė | 4 | 16154 |
| 6 | Stebulės menčių bronzinė įvorė | 8 | 16204 |
| 7 | Stebulės menčių bronzinis žiedas | 8 | 16212 |
| 8 | Stebulės šliaužiklis | 8 | 16279 |
| 9 | Nitrilinis kamuoliukas Ø80 mm | 40 | 130740 |
| 10 | Veleno deidvudo vamzdžio sandariklis SIMPLEX Compact GR240V vidinis | 2 | 88435 |
| 11 | Veleno deidvudo vamzdžio sandariklis SIMPLEX Compact GR240V išorinis | 2 | 8834 |
|  | Viso | 86 |  |

Pastaba. Nurodytas bendras kiekis kairio ir dešinio borto velenų linijoms ir sraigtams.

Priedėlis Nr. 9

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

DĖL LAIVO _________________ DOKINIO REMONTO PASLAUGŲ ATLIKIMO

(laivo pavadinimas)

2022 _____________ ___ d.

(data)

_______________

(vieta)

Šiuo darbų perdavimo – priėmimo aktu (toliau – Aktas) pažymima, kad remiantis žemiau pateikta atliktų darbų patikrinimo programa ir kriterijais, remonto paslaugų atlikimo sutarties sąlygomis, technine specifikacija, defektacijos aktais ir protokolais buvo atliktas LK KJP laivo _______________________ dokinis remontas, pagal pridedamą apimtį.                                                                (laivo pavadinimas)

Nuo šio Akto pasirašymo dienos įsigalioja paslaugų Teikėjo garantija atliktiems darbams sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais.

Priede prie šio Akto yra surašyta ir Pirkėjo bei paslaugų Teikėjo parašais patvirtinta faktinė atliktų paslaugų apimtis, paslaugų Teikėjo pateikti įkainiai pagal konkurso sąlygas ir bendra atliktų darbų vertė. Šis priedas yra sudarytas iš techninės specifikacijos, užpildant stulpelio „Kiekis“ langelius faktine atliktų darbų apimtimi ir suskaičiuojant bei užpildant bendrą kiekvienos eilutės bei visų darbų kainą.

Šiuo Aktu pažymima, kad paslaugų Teikėjas perdavė Užsakovui visų remonto paslaugų atlikimo metu atliktų defektacijų ir patikrinimų aktus ir protokolus užpildytus, bei su pildžiusių ir susipažinusių asmenų parašais.

Šis Aktas yra pagrindas vykdyti atsiskaitymą tarp Užsakovo ir paslaugų Teikėjo pagal 20__ ______________ d. sutartį Nr. ______ suma lygia bendrai visų darbų atlikimo kainai, jeigu sutartyje nėra numatyta avansinio mokėjimo arba kitų mokėjimo sąlygų.

Aktas pasirašomas dviem egzemplioriais po vieną paslaugų Teikėjui ir Užsakovui.

Užsakovo atstovas:                                                                      Paslaugų Teikėjo atstovas:

_____________________________                                                ____________________________

(pareigos)                                                                                                            (pareigos)

_____________________________                                                 ____________________________

(vardas, pavardė, parašas)                                                                                    (vardas, pavardė, parašas)

Atliktų darbų patikrinimo programa ir kriterijai

Laivo bandymuose dalyvauja laivo įgula, Užsakovo atstovai atsakingi už remonto eigos priežiūrą, bei paslaugų Teikėjo atstovai. Paslaugų Teikėjui išanksto raštu pranešus apie atsisakymą dalyvauti laivo bandymuose, šie atliekami be paslaugų Teikėjo atstovų dalyvavimo.

Laivo patikrinimas prie krantinės

Laivą nuleidus iš doko, prieš ruošiant eigai, patikrinama visa užbortinė armatūra, vožtuvai vamzdynai ir kitos sudedamosios dalys dėl atliktų darbų kokybės ir funkcionalumo.

Patikrinamos sistemos, įrengimai ir mechanizmai, kurie buvo vienokiu ar kitokiu būdu paliesti laivo remonto pagal techninę specifikaciją atlikimui.

Be įprastinių laivo paruošimo eigai įrangos ir mechanizmų patikrinimų, ypatingas dėmesys skiriamas sekantiems patikrinimams:

-        laivo priešgaisrinė sistema ir KUG, avarinio gelbėjimosi inventoriaus sukomplektavimas;

-        vairai;

-        laivo propulsinis kompleksas;

-        laivo elektros tinklas;

-        sraigtai ir povairiai;

-        švartavimo įrenginiai;

-        navigaciniai įrenginiai.

Eigos bandymai

Paruošus ir paleidus laivo jėgainę atliekamas atsišvartavimas ir atsitraukus saugiu atstumu nuo krantinės laivo atbulinės eigos bandymas.

Eigos metu stebimas laivo jėgainės ir pagalbinių sistemų, vairų darbas, stebima ar nėra nepagrįstai didelės vibracijos. Paskirtam laivo bandymams rajone atliekami vairų veikimo bandymai skirtingais eigos režimais (vidutiniu ir maksimaliu pirmyn, bei 3 mazgai atgal) sukant vairus nuo vieno į kitą bortą iki 20 laipsnių kampo ir gražinant į nulinę padėtį.

Pagal poreikį ir paslaugų Teikėjo pageidavimą gali būti atlikti ir kiti laivo bandymai, jeigu apie juos buvo pranešta raštu ir suderinta su Užsakovu iš anksto, jeigu sutartyje nebuvo numatyta kitaip.

PIRKĖJAS				                 TEIKĖJAS

Lietuvos kariuomenė                                                                        UAB „Klaipėdos laivų remontas“

Lietuvos kariuomenės vardu

Karinių jūrų pajėgų vadas                                                             Generalinis direktorius

jūrų kpt. Giedrius Premeneckas                                                    Alvydas Butkus

_________________________                                                     ________________________

(Parašas)                                                                                                                (Parašas)

A.V.				                 A.V.

Kokybės garantijos terminas nurodomas, kai vykdant paslaugų pirkimo - pardavimo sutartį perduodamos/parduodamos prekės tiesiogiai susijusios su sutarties objektu.