2024-02-23 Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.59-VP-      POD 142

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2024 m.  vasario  23   d.

Toliočiai

## Paslaugų teikėjas  MB Krūmiukas  Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Kuršėnų regioniniam padaliniui  Meškuičių girininkijai 2024 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra, kertant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 35 |  |  |  |  |  | 10 | 10 | 10 | 5 |  |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas | ha | 55 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 10 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UŽSAKOVAS                                                                        PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Vyriausiasis miškininkas |  | Direktorius |
| --- | --- | --- |