202__ _  _ Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2024 m. vasario    d.

Norėdami įvesti tekstą, spustelėkite arba bakstelėkite čia.

## Paslaugų teikėjas  Karolis Basiūnas  Miškininkystės  paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Švenčionėlių  regioniniam padaliniui 2024 metais grafikas:

Januliškio g-ja

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją. | ha | 45 |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 |  |  |
| 2. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 41 |  |  | 8 |  |  |  |  | 10 | 10 | 7 | 6 |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UŽSAKOVAS                                                        PASLAUGŲ TEIKĖJAS

Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija 	Karolis Basiūnas

Švenčionėlių regioninis padalinys