2024-02-27 Miškininkystės  rangos

paslaugų sutartis Nr. 75-VP-2093

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS DARBŲ RANGOS PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2024  vasario 27 d.

Varėna

## Paslaugų teikėjas UAB „Renmista“ Miškininkystės darbų rangos paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Varėnos regioniniam padaliniui 2024 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha. | 100 |  |  |  |  | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 10 |  |  |

UŽSAKOVAS                                                                   PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija Įmonės kodas 132340880 PVM mokėtojo kodas LT323408811 Registracijos adresas: Pramonės pr. 11A, 51327 Kaunas Buveinės adresas: Savanorių pr. 176, 03154 Vilnius Užsakovo Varėnos regioninio padalinio kontaktinis adresas Miškininkų g. 5, LT-65156 Varėna: Bankas AB Swedbank LT38 7300 0101 5381 2951 El. p. varena@vmu.lt |  | UAB „Renmista“ Įm. Kodas 302781351 PVM mokėtojo kodas LT100006870411 Mokyklos g. 4, Marijampolio k., Vilniaus r. Bankas Luminor Bank a/s LT054010049501286189 Tel. |
| --- | --- | --- |

| Varėnos regioninio padalinio vadovas, vykdantis Druskininkų regioninio padalinio vadovo funkcijas Tomas Bazevičius | UAB „Renmista“ vadovas Renat Bralkovskij |
| --- | --- |