Sutarties

2 priedas

NAMŲ ŪKIUOSE SUSIDARIUSIŲ ASBESTO ATLIEKŲ SURINKIMO, VEŽIMO IR ŠALINIMO paslaugŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Paslaugų aprašymas:

1.1. Paslaugos teikiamos Rokiškio rajono savivaldybės teritorijoje.

1.2. Planuojama surinkti ir saugiai pašalinti preliminariai 40 t asbesto turinčių gaminių atliekų. Nurodytas Asbesto turinčių gaminių atliekų kiekis yra preliminarus ir Sutarties vykdymo metu gali didėti ar mažėti 30 proc. neviršijant maksimalios pirkimui skirtos sumos.

2. Paslaugų teikimo tvarka:

2.1. Rokiškio rajono savivaldybės administracija, gavusi informaciją iš asbesto turinčių gaminių atliekų turėtojų, Tiekėjui pateikia namų ūkuose susidariusių asbesto turinčių gaminių atliekų turėtojų sąrašą su nurodytais preliminariais atliekų kiekiais. Preliminarūs vieno namų ūkio kiekiai gali būti nuo 0,4 iki 10 tonų.

2.2. Tiekėjas Asbesto turinčių gaminių atliekas iš individualių gyvenamųjų pastatų turi surinkti savo transportu, transportuoti ir saugiai pašalinti Šalinimo įrenginyje (Panevėžio regiono nepavojingų atliekų sąvartyne (Dvarininkų kaimas, Panevėžio rajonas)).

2.3. Už Asbesto turinčių gaminių atliekų saugų šalinimą sąvartyne  (sąvartyno vartų mokestį) sumoka Tiekėjas.

2.4. Tiekėjas susisiekia su atliekų turėtojais ir suderina Atliekų surinkimo grafiką (-us), kurį (-iuos) pateikia Rokiškio rajono savivaldybės administracijai. Tiekėjas atliekas turi paimti ne vėliau, kaip per 10 darbo dienų nuo asbesto turinčių gaminių atliekų turėtojo pranešimo apie tinkamoje paėmimui vietoje susandėliuotas atliekas.

2.5. Tiekėjas privalo surinkti, pasikrauti ir transportuoti (vežti) Atliekas į Šalinimo įrenginį vadovaujantis teisės aktais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą šioms Atliekoms.

2.6. Tiekėjas Atliekas privalo transportuoti taip, kad jos nekeltų pavojaus visuomenės sveikatai ir aplinkai ir pagal šalinimo įrenginiuose taikomus reikalavimus Atliekų šalinimui.

2.7. Paimdamas Atliekas iš atliekų turėtojų Tiekėjas privalo parengti ir pildyti kelionės bei krovinio vežimo dokumentus ir kitus reikalingus dokumentus pagal teisės aktus, reglamentuojančius šių atliekų tvarkymą.

2.8. Atliekų kiekis patikslinamas, sveriant atliekas Šalinimo įrenginyje.

2.9. Į Sąvartyną pristatytų asbesto turinčių gaminių atliekų apskaita turi būti vykdoma Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS);

2.10. Tiekėjas kas mėnesį, už praeitą mėnesį iki einamojo mėnesio 5 d. pateikia Užsakovui Atliekų vežimo dokumentus, ataskaitą apie suteiktas Paslaugas, Paslaugų suteikimo perdavimo - priėmimo aktus, PVM sąskaitas faktūras;

2.11. Tiekėjas turi pateikti fizinių asmenų sąrašą, kuriame turi būti nurodyti: fizinio asmens vardas ir pavardė; namų ūkio, kuriame susidarė asbestinio šiferio atliekos, adresas; paimtų asbestinio šiferio atliekų svoris; asbestinio šiferio atliekų priėmimą iš gyventojo patvirtinančio dokumento data ir numeris.

3. Reikalavimai Tiekėjui:

3.1. Tiekėjas privalo turimus Atliekų turėtojų duomenis naudoti vadovaujantis duomenų apsaugos įstatymo reikalavimais ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims.

____________________