PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS

2024 kovo     d. Nr. VPS-

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Klientas arba Perkančioji organizacija), ir uždaroji akcinė bendrovė „Atamis“, juridinio asmens kodas 300564438, atstovaujama pardavimų projektų koordinatorės Indrės Zibolytės, veikiančios pagal 2023 m. gruodžio 12 d. įgaliojimą Nr. Į-262 ir bendrovės įstatus (toliau – Paslaugos teikėjas), toliau Paslaugos teikėjas ir Klientas kiekvienas atskirai vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“.

I SKYRIUS

SUTARTIES DALYKAS

1.1. Ši paslaugų pirkimo-pardavimo sutartis (toliau – sutartis) taikoma visiems Paslaugos teikėjo ir Kliento santykiams, susijusiems su automobilių stovėjimo aikštelės, esančios V. Kudirkos g. 19, Šakiuose,   rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugų teikimu pagal Techninės specifikacijos sąlygas (Sutarties 1 priedas).

II SKYRIUS

PASLAUGŲ KAINA

2.1. Sutarties kaina, fiksuota kaina 14 462,00  Eur (keturiolika tūkstančių keturi šimtai šešiasdešimt du eurai 0 centų) be PVM (17 499,02 Eur su PVM):

2.1.1. Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios V. Kudirkos g. 19, Šakiuose,   rekonstrukcijos techninio darbo projekto parengimo paslaugos: 13 016,00 Eur be PVM (15749,36 Eur su PVM).

2.1.2. Automobilių stovėjimo aikštelės, esančios V. Kudirkos g. 19, Šakiuose,   rekonstrukcijos techninio darbo projekto vykdymo priežiūros paslaugos: 1 446,00 Eur be PVM (1 749,66 Eur su PVM).

2.2. Į sutarties kainą yra įskaičiuotos visos su Paslaugų teikimu susijusios išlaidos, mokesčiai ir rinkliavos, įskaitant bet neapsiribojant:

2.2.1. visomis su dokumentų, kurių pagal šios sutarties sąlygas gali reikalauti Klientas, rengimu ir pateikimu susijusiomis išlaidomis;

2.2.2. aprūpinimo įrankiais, reikalingais paslaugoms atlikti, transporto, komandiruotės ir kt. išlaidomis.

2.3. Paslaugų kaina dėl pasikeitusių mokesčių perskaičiuojama tokia tvarka:

2.3.1. mokestis, kuriam pasikeitus perskaičiuojama paslaugų kaina: pridėtinės vertės mokestis (PVM). Pasikeitus kitiems mokesčiams paslaugų kaina neperskaičiuojama;

2.3.2. perskaičiavimas atliekamas įsigaliojus Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymui, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas;

2.3.3. perskaičiavimo formulė: pasikeitus PVM tarifo dydžiui, paslaugų kainoje esantis PVM tarifas nesuteiktoms paslaugoms keičiamas (mažinamas ar didinamas) pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus;

2.3.4. paslaugų kainos pakeitimas įforminamas papildomu Šalių susitarimu;

2.3.5. perskaičiuota paslaugų kaina pradedama taikyti nuo Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo keičiasi šio mokesčio tarifas, nurodytos tarifo įsigaliojimo dienos.

  - Sutartyje numatyta Paslaugų kaina gali būti perskaičiuojama:

    - Jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo vartotojų kainų indekso (00 Vartojimo prekės ir paslaugos) pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.4.4 punkte, yra didesnis kaip 5 %, atliekamas perskaičiavimas. Šalys vadovaujasi Valstybės duomenų agentūros viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos statistikos departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

    - Šalys privalo susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą Paslaugų kainą.

    - Perskaičiuota Paslaugų kaina taikoma užsakymams, pateiktiems po to, kai šalys sudaro papildomą susitarimą dėl Paslaugų kainos perskaičiavimo.

    - Nauja Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal formulę:

a1  a+(k/100×a), kur:

a - Paslaugų kaina (Eur be PVM) (jei ji jau buvo perskaičiuota, tai po paskutinio perskaičiavimo);

a1 – perskaičiuota (pakeista) Paslaugų kaina (Eur be PVM);

k – pagal vartotojų kainų indeksą (00 Vartojimo prekės ir paslaugos) apskaičiuotas vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

Ind naujausias/Ind pradžia×100-100, (%), kur

Ind naujausias – pagal kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (00 Vartojimo prekės ir paslaugos);

Ind pradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas (00 Vartojimo prekės ir paslaugos). Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo (abiejų šalių pasirašytos Sutarties registracijos Pirkėjo dokumentų valdymo sistemoje) dienos mėnuo. Antrojo ir vėlesnių perskaičiavimų atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra  paskutinio perskaičiavimo metu naudotos paskelbto atitinkamo indekso reikšmės mėnuo.

    - Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno (Valstybės duomenų agentūros pokyčius skelbia apvalindamas iki vieno skaitmens po kablelio) skaitmens po kablelio, o apskaičiuotas įkainis „a“ suapvalinamas iki dviejų skaitmenų po kablelio.

    - Vėlesnis Paslaugų kainos perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

    - Pirmosios peržiūros terminas – ne anksčiau nei po 6 mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo.

III SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

3.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. prieš pradėdamas teikti Paslaugas, išsiaiškinti Kliento pageidavimus bei atsižvelgti į jo pastabas bei pasiūlymus, imtis visų įmanomų priemonių, kad Paslaugos būtų teikiamos pagal Kliento pageidavimus neviršijant techninės užduoties reikalavimų ir vadovaujantis galiojančiomis teisės aktų, reglamentuojančių statybos ir projektavimo veiklą, normomis;

3.1.2. projekto vadovui suteikti visus įgaliojimus, būtinus Paslaugos teikėjo vardu veikti pagal Sutartį;

3.1.3. ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos, sudaryti Paslaugų teikimo grafiką ir raštu suderinti jį su Klientu;

3.1.4. teikti Paslaugas pagal Sutarties, techninės užduoties, projekto rengimo dokumentų reikalavimus;

3.1.5. bendradarbiauti su Klientu, neatlygintinai konsultuoti Klientą su Sutarties vykdymu susijusiais klausimais,  operatyviai bei neatlygintinai pašalinti visus pastebėtus Paslaugos trūkumus ir netikslumus bei išspręsti visus su tuo susijusius klausimus;

3.1.6. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas po atitinkamų aplinkybių atsiradimo/paaiškėjimo raštu informuoti Klientą apie atsiradimą aplinkybių, galinčių trukdyti pradėti, teikti ir (arba) baigti teikti Paslaugas (įskaitant ir Kliento pateiktos informacijos, duomenų, dokumentų trūkumą, realią tikimybę, kad Kliento nurodymai kelia grėsmę Paslaugų kokybei, jų atlikimo terminams);

3.1.7. pagal Paslaugų teikimo grafike nurodytus terminus pradėti, kokybiškai teikti, užbaigti ir perduoti Klientui visas Sutartyje nurodytas Paslaugas pagal joms keliamus reikalavimus;

3.1.8. laiku ir tinkamai informuoti Klientą apie suteiktas Paslaugas bei pateikti Klientui suteiktų Paslaugų perdavimo–priėmimo aktus, išrašyti sąskaitas faktūras, kitą normatyvinių statybos dokumentų nurodytą Paslaugų suteikimo dokumentaciją.

3.1.9. Klientui paprašius papildomos informacijos, per 3 (tris) darbo dienas raštu pranešti apie Paslaugų eigą bei rezultatus, pateikti kitą su Sutarties vykdymu susijusią informaciją;

3.1.10 užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Paslaugos teikėjo sutartiniams įsipareigojimams vykdyti priskirti darbuotojai turėtų reikiamą kvalifikaciją, reikalingą tinkamai teikti Paslaugas;

3.1.11. be raštiško Kliento sutikimo neperduoti tretiesiems asmenims pagal Sutartį prisiimtų įsipareigojimų ir bet kokiu atveju atsakyti už visus Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, nepaisant to, ar Sutarties vykdymui bus pasitelkiami tretieji asmenys;

3.1.12. neteikti duomenų apie statinio projektavimą (statinio statybos projektinius sprendinius, statinio statybos skaičiuojamąją kainą ir kt.) tretiesiems asmenims, išskyrus teisės aktuose numatytus atvejus;

3.1.13. Klientui raštu paprašius, jam grąžinti visus iš Kliento gautus, Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus;

3.1.14.  suteikti Paslaugas Sutartyje bei jos prieduose nurodyta tvarka ir terminais, laikantis Paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nurodytų reikalavimų ir sąlygų, parengti dokumentus, susijusius su Sutartyje numatytų Paslaugų teikimu;

    - projektavimo paslaugas suteikti vadovaujantis aplinkos apsaugos kriterijais (žaliųjų pirkimų reikalavimais). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.1. papunktį.

3.2. Paslaugos teikėjas turi teisę:

3.2.1. reikalauti priimti tinkamai suteiktas Paslaugas ir sumokėti Sutartyje nustatyta tvarka;

3.2.2. gauti Sutartyje nurodytą apmokėjimą už suteiktas Paslaugas su sąlyga, kad jis tinkamai vykdo šią sutartį;

3.2.3. su Kliento sutikimu keisti su Klientu suderintą Paslaugų teikimo grafiką;

3.2.4. su Kliento sutikimu keisti techninę užduotį;

3.2.5.  gauti visą informaciją ir dokumentus, reikalingus tinkamam Sutarties vykdymui;

3.2.6. Paslaugos teikėjas turi visas šioje sutartyje ir Lietuvos Respublikoje galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

3.3. Klientas įsipareigoja:

3.3.1. per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po rašytinio Paslaugos teikėjo prašymo gavimo suteikti įgaliojimus Paslaugos teikėjui veikti Kliento vardu visose kompetentingose institucijose ta apimtimi, kiek tai susiję su Paslaugų teikimu;

3.3.2. per įmanomai trumpiausius terminus, bet ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų po rašytinio Paslaugos teikėjo prašymo gavimo pateikti Paslaugos teikėjui visus Paslaugų teikimui reikalingus dokumentus ir informaciją;

3.3.3. bendradarbiauti su Paslaugos teikėju vykdant Sutartį;

3.3.4. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tam tikrų aplinkybių atsiradimo momento, raštu informuoti Paslaugos teikėją apie aplinkybių, galinčių trukdyti tinkamai suteikti Paslaugas, atsiradimą;

3.3.5. Sutartyje nustatytomis sąlygomis priimti iš Paslaugos teikėjo tinkamai suteiktas Paslaugas;

3.3.6. Apmokėti Paslaugos teikėjui už tinkamai suteiktas bei nustatyta tvarka priimtas Paslaugas.

3.4. Klientas turi teisę:

3.4.1. kontroliuoti ir prižiūrėti Paslaugos teikėjo teikiamų Paslaugų atitiktį teisės aktų reikalavimams; 3.4.2. organizuoti Kliento ir Paslaugos teikėjo susitikimus Sutarties vykdymui aptarti;

3.4.3. teikti pastabas dėl Paslaugos teikėjo teikiamų Paslaugų kokybės ir atitikties Sutarties reikalavimams;

3.4.4. nepriimti Sutarties reikalavimų neatitinkančių Paslaugų;

3.4.5. Sutarties vykdymo metu paaiškėjus nenumatytoms aplinkybėms ir dėl Sutarties pratęsimo nesant finansavimo trukdžių, Šalių sutarimu pratęsti Sutartyje numatytus terminus Sutartyje nustatyta tvarka;

3.4.6. Klientas turi visas Sutartyje bei Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose numatytas teises.

IV SKYRIUS

ATSISKAITYMAS UŽ PASLAUGAS

4.1. Sąskaita faktūra neišrašoma, kol nepasirašytas paslaugų perdavimo–priėmimo aktas. Sąskaita faktūra rengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo ir jo įgyvendinamųjų teisės aktų nuostatomis.

4.2. Klientas  už suteiktas paslaugas apmoka Paslaugos teikėjui pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (pažymą, perdavimo–priėmimo aktą, elektroninę sąskaitą faktūrą) ne vėliau kaip per  30  kalendorinių dienų  nuo sąskaitos faktūros pateikimo dienos. Elektroninė sąskaita faktūra ir su mokėjimu susiję dokumentai pateikiami Kliento pasirinktomis priemonėmis: Klientas gali teikti ES Direktyvos 2014/55 reikalavimus atitinkančią elektroninę sąskaitą arba teikti kito formato elektroninę sąskaitą, pasinaudojant VĮ „Registrų centro“ administruojama informacine sistema „E. sąskaita“. Šiame punkte nurodytas mokėjimo terminas susietas su finansavimu, gaunamu iš trečiųjų šalių, gali būti pratęstas, tačiau bet kokiu atveju šis terminas negali viršyti 60 kalendorinių dienų.

4.3. Paslaugų perdavimas ir priėmimas įforminamas Šalių suderintu Paslaugų perdavimo–priėmimo aktu, kurį pasirašydamos Šalys patvirtina Paslaugų suteikimo faktą.

4.4. Už Paslaugos teikėjo tinkamai ir faktiškai Klientui suteiktas Paslaugų teikimo grafike nurodytas Paslaugas/ paslaugų etapą (-us) apmokama pagal Paslaugų perdavimo–priėmimo aktą (-us).

V SKYRIUS

KVALIFIKACIJA

5.1. Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad jis pats bei jo sutartinius įsipareigojimus vykdantys asmenys turės visas licencijas, leidimus, atestatus, kvalifikacinius, saugos darbe pažymėjimus, taip pat visą kitą reikiamą kvalifikaciją ir kompetenciją Sutartyje numatytiems įsipareigojimams vykdyti.

5.2. Jeigu Paslaugos teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugos teikėjas Klientui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

VI SKYRIUS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

6.1. Vykdydamos Sutartį Šalys įsipareigoja asmens duomenų tvarkymą vykdyti teisėtai – laikantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą.

6.2. Šalių atstovų, darbuotojų ar kitų fizinių asmenų, pasitelktų Sutarčiai vykdyti duomenų tvarkymo teisėtumas grindžiamas būtinybe įvykdyti Sutartį arba būtinybe pasinaudoti iš Sutarties kylančiomis teisėmis.

6.3. Šalys asmens duomenis saugo ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys turi būti saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga Šalių teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami.

6.4. Gali būti tvarkomi šie Šalių vadovų, kitų darbuotojų, atsakingų asmenų ar atstovų, atstovaujančių Šalims, duomenys (I) vardas, pavardė; (II) kontaktiniai duomenys (darbo telefono numeris, darbo elektroninis paštas, darbovietės adresas; (III) užimamos pareigos; (IV) įgaliojimų (atstovavimo) duomenys, įskaitant atstovų asmens kodus, adresus; (V) Šalių vardu ir interesais vykdomas susirašinėjimas, ar kiti duomenys suformuojami Sutarties vykdymo metu.

6.5. Tvarkomus duomenis gali gauti: (I) Šalių darbuotojai, atsakingi už Šalių tarpusavio bendradarbiavimą ir ryšių palaikymą, taip pat vykdantys buhalterinės apskaitos, informacinių sistemų priežiūros, verslo rodiklių analitikos ir verslo planavimo funkcijas; (II) informacinių sistemų, kurias Šalys naudoja tarpusavio santykių valdymui, teikėjai ir prižiūrėtojai; (III) mokesčių inspekcija; (IV) bankai; (V) Šalių pasitelkiami kiti asmenys, susiję su Sutarties vykdymu.

6.6. Jei Šalys ketina pasinaudoti kitų tolesnių duomenų tvarkytojų paslaugomis, Šalys perduos kitai Šaliai informaciją apie tolesnį duomenų tvarkytoją. Tokiu atveju, Šalys privalo užtikrinti, kad tolesnis duomenų tvarkytojas vykdys bent tuos pačius įsipareigojimus ir įgaliojimus, kuriuos ši Sutartis nustato. Taip pat Šalys supranta, kad jos pačios atsakys už tolesnių duomenų tvarkytojų veiksmus ir neveikimą.

6.7. Šalys įsipareigoja tinkamai informuoti visus fizinius asmenis (darbuotojus, įgaliotinius, valdymo organų narius, savo subtiekėju darbuotojus ir kitus atstovus), kurie bus pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti, apie tai, kad jų asmens duomenys bus arba gali būti perduoti Šalims ir bus arba gali būti Šalių tvarkomi Sutarties vykdymo tikslais; kur ir kiek laiko asmens duomenys bus saugomi, ir kas turės galimybę su jais susipažinti. Šalys pažymi, kad fiziniai asmenys, kurie yra pasitelkti Sutarčiai su Šalimis vykdyti ir išvardinti Sutartyje, yra supažindinti su Sutartyje pateiktais jų asmeniniais duomenimis, ir Šalies nustatyta tvarka tam davė savo sutikimą.

6.8. Šalys šiuo susitaria, kad po Sutarties nutraukimo ar pasibaigimo, jos sunaikins arba grąžins visus joms patikėtus tvarkyti asmens duomenis pagal Sutartį ir jų kopijas, nebent Europos Sąjungos (ES) ar jų šalies įstatymai nustato reikalavimą saugoti asmens duomenis.

VII SKYRIUS

INTELEKTUALINĖ NUOSAVYBĖ

7.1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja užtikrinti, kad Klientas turės teisę savo nuožiūra, nevaržomai ir nemokėdamas jokio papildomo atlyginimo naudotis visais jam perduotų paslaugų rezultatais pagal jų paskirtį. Pramoninės ir intelektinės nuosavybės teises į objektus, kurie bus perduodami Klientui kartu su paslaugų rezultatais, Klientas naudos pagal šių objektų licencijos sąlygas, tiek, kiek tai neprieštarauja Sutarties sąlygoms.

7.2. Šalys susitaria, kad bet kokie paslaugų teikimo rezultatai, kuriuos Paslaugos teikėjas, jo paskirti darbuotojai, subtiekėjai ar bet kokie kiti tretieji asmenys parengs ar sukurs vykdydami Sutartį panaudojant ir (ar) remiantis Paslaugos teikėjo pateikta medžiaga, dokumentacija, informacija ir pan. (toliau – Kūriniai), taps išimtine Kliento nuosavybe nuo jų sukūrimo momento.

VIII SKYRIUS

SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1. Jei Paslaugų teikėjas pažeidžia šios Sutarties sąlygas, Klientas turi teisę reikalauti sumokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo Sutarties 2.1. p. sumos  už kiekvieną uždelstą dieną.

8.2. Klientas turi teisę išskaičiuoti delspinigius iš Paslaugų teikėjui mokėtinų sumų. Delspinigių sumokėjimas neturi būti siejamas su visišku Kliento patirtų nuostolių atlyginimu ir neatleidžia Paslaugų teikėjo nuo pareigos juos visiškai atlyginti.

8.3. Klientui nesumokėjus Paslaugų teikėjui per šioje Sutartyje nustatytą terminą, Paslaugų teikėjui pareikalavus, Klientas moka 0,02 procento dydžio delspinigius nuo vėluojamos sumokėti sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigiai skaičiuojami nuo mokėjimo termino pasibaigimo dienos (ši diena neįskaitoma) iki dienos, kurią mokėtinos lėšos išskaitomos iš Kliento sąskaitos.

IX SKYRIUS

SUBTEIKIMAS. SPECIALISTAI

9.1. Susitarimas, pagal kurį Paslaugos teikėjas dalies įsipareigojimų, numatytų šioje Sutartyje, vykdymui pasitelkia trečiąją šalį, yra laikomas subteikimu. Toks susitarimas galioja, jei jis sudarytas raštu. Subteikėjas gali būti keičiamas arba pasitelkiamas raštišku Šalių susitarimu.

9.2. Paslaugos teikėjas atsako už savo subteikėjų, jų specialistų/ darbuotojų/ ekspertų veiksmus, įsipareigojimų nevykdymą bei aplaidumą taip, lyg šiuos veiksmus atliktų ar Sutarties įsipareigojimų nevykdytų ar aplaidus būtų jis pats. Kliento sutikimas, kad kuri nors šioje Sutartyje nurodytų įsipareigojimų dalis būtų vykdoma pagal subteikimo sutartį, neatleidžia Paslaugos teikėjo nuo jokių jo įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo.

9.3. Įsipareigojimams, numatytiems šioje Sutartyje įvykdyti parinkti subteikėjai neturi teisės subteikimo sutartimi prisiimtų įsipareigojimų daliai vykdyti pasitelkti dar kitus asmenis.

9.4. Paslaugos teikėjo aptarnauti Klientą paskirti specialistai negali būti keičiami be Kliento raštiško sutikimo. Naujai siūlomo specialisto kvalifikacija turi būti ne žemesnė negu keičiamo specialisto kvalifikacija.

9.5. Paslaugos teikėjas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti specialistus šiais atvejais:

9.5.1. mirties ar ligos, dėl kurios specialistas negali teikti paslaugų pagal šią Sutartį;

9.5.2. jeigu specialistą keisti būtina dėl kitų, nuo Paslaugos teikėjo nepriklausančių priežasčių.

9.6. Paslaugos teikėjas apie aplinkybių, kai Paslaugos teikėjas privalo savo iniciatyva siūlyti keisti specialistus, atsiradimą Klientą privalo raštu informuoti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos.

9.7. Sutarties vykdymo eigoje Klientas arba Paslaugos teikėjas gali inicijuoti specialisto, kuris netinkamai teikia paslaugas, pakeitimą, nurodydami kitai Šaliai tokio pakeitimo motyvus.

9.8. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu pradedama vykdyti Sutartį, Paslaugos teikėjas įsipareigoja Klientui raštu pranešti tuo metu žinomų subtiekėjų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Paslaugos teikėjas taip pat įsipareigoja Klientui raštu pranešti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subteikėjus, kuriuos Paslaugos teikėjas ketina pasitelkti vėliau.

9.9. Paslaugų teikėjas, pakeitęs ar pasitelkęs naujus subteikėjus, be Kliento sutikimo, įsipareigoja sumokėti Klientui 1000 Eur dydžio baudą už kiekvieną tokį pažeidimo atvejį.

X SKYRIUS

SUTARTIES PAKEITIMAI

10.1. Sutartis jos galiojimo laikotarpiu, gali būti keičiama joje nustatytomis sąlygomis ir tvarka:

10.1.1. Paslaugų teikimo trukmė gali būti keičiama, raštišku Šalių susitarimu ir pratęsiama ir (ar) paslaugų teikimas sustabdomas esant ne nuo Paslaugos teikėjo priklausančioms aplinkybėms, dėl kurių negalėjo būti teikiamos paslaugos, terminui, kol išnyks šios aplinkybės. Paslaugų suteikimo termino pratęsimas ir (ar) sustabdymas galimas esant bent vienam iš šių atvejų:

10.1.1.1. Klientas nevykdo ir (ar) netinkamai vykdo Sutartimi jam nustatytus įsipareigojimus ir todėl Paslaugos teikėjas negali teikti Paslaugų iš dalies arba pilnai; arba

10.1.1.2. Kliento Paslaugos teikėjui pateikiami nurodymai turi įtakos Paslaugų suteikimo terminams; arba

10.1.1.3. valstybės ir savivaldos institucijų veiksmai arba bet koks uždelsimas, kliūtys arba trukdymai, sukelti arba priskirtini Klientui ir (arba) Kliento samdomiems tretiesiems asmenims Paslaugos teikėjui trukdo laiku suteikti Paslaugas; arba

10.1.1.4.įsigyjamos papildomos paslaugos be kurių negalima užbaigti Sutarties.

10.1.2. Sutarties kaina gali būti keičiama, vadovaujantis Sutarties 2.3, 2.4 punktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;

10.1.3. Sutartis gali būti keičiama Šalių rašytiniu susitarimu, jei tai neprieštarauja Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatoms.

10.2. Visi Sutarties pakeitimai įforminami atskiru rašytiniu Šalių sutarimu.

XI SKYRIUS

SUTARTIES SUSTABDYMAS

11.1. Klientas gali sustabdyti Paslaugų teikėjų sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymą pagal Sutartį dėl žemiau nurodytų priežasčių, jeigu jos turi tiesioginę įtaką sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymui:

a)	papildomi tyrimai (pvz., inžineriniai, archeologiniai tyrimai ir pan.), kurie nebuvo numatyti, bet kuriuos būtina atlikti;

b)	vėluojama perduoti objektą (objekte dar dirba kitas tiekėjas, paslaugų teikėjas ir (ar) rangovas);

c)	trečiųjų šalių įtaka;

d)	sustabdytas finansavimas arba trūksta finansavimo;

e)	būtinas papildomas laikas įvykdyti kitą pirkimą;

g)	fizinės kliūtys (pvz., avariniai darbai);

h)	kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris paslaugų teikėjas;

i)	ikiteismine ar teismine tvarka vykstantys Kliento ginčai su trečiosiomis šalimis, turintys tiesioginę įtaką įsipareigojimų vykdymui.

11.2. Maksimalus Paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo sustabdymo terminas - 6 mėnesiai.

11.3. Sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo terminas pratęsiamas laikotarpiui, kuris pagal Sutartį buvo likęs Paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) įvykdymui, iki kol sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas.

11.4. Apie Paslaugos teikėjo sutartinių įsipareigojimų (ar jų dalies) vykdymo sustabdymą Klientas Paslaugos teikėją informuoja raštu.

XII SKYRIUS

SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

12.1. Sutartis įsigalioja nuo tos dienos, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiškų sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

12.2. Abi Šalys turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį nesikreipdamos į teismą, apie tai ne mažiau kaip prieš 10 dienų raštu įspėjusios kitą Šalį jeigu:

a)	kitai Šaliai inicijuojama bankroto, restruktūrizavimo arba likvidavimo procedūra, ji tampa nemoki arba ji sustabdo ūkinę veiklą, arba kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

b)	sutarties vykdymas dėl Nenugalimos jėgos aplinkybių sustabdomas ilgiau kaip 120 dienų.

12.3. Klientas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Paslaugos teikėją ne mažiau kaip prieš 10 dienų:

a)	jeigu Paslaugos teikėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą;

b)	jeigu Paslaugos teikėjas be Kliento raštiško sutikimo tretiesiems asmenims perleidžia iš Sutarties kylančias teises ir pareigas;

c)	jeigu Paslaugos teikėjas nebeatitinka Pirkimo sąlygose nurodytų kvalifikacijos reikalavimų, pašalinimo pagrindų ir (ar) Paslaugos teikėjas netenka teisės verstis Sutartyje nurodyta veikla;

d)	jeigu, pratęsus Sutarties galiojimo terminą, Paslaugos teikėjas nepratęsia sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumento ir jo nepateikia;

e)	jeigu paaiškėja aplinkybės, leidžiančios Klientui pagrįstai manyti, kad Paslaugos teikėjas tinkamai nevykdys Sutartyje numatytų įsipareigojimų (pvz., Paslaugos teikėjas nevykdo savo finansinių įsipareigojimų kredito įstaigoms ir/arba kompetentingos institucijos pritaiko Paslaugos teikėjo atžvilgiu atitinkamas poveikio priemones, kuriomis atimamos arba iš esmės suvaržomos Paslaugos teikėjo teisės, susijusios su Paslaugų teikimu);

12.4. Paslaugos teikėjas turi teisę nutraukti Sutartį apie tai įspėjęs Klientą ne mažiau kaip prieš 10 dienų, jei Klientas vėluoja atlikti mokėjimą ilgiau kaip 30 dienų.

12.5. Sutartis gali būti nutraukta abipusiu Šalių rašytiniu susitarimu, taip pat Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytais atvejais.

XIII SKYRIUS

NENUGALIMA JĖGA

13.1. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (force majeure), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, jeigu Šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie aplinkybes bei jų poveikį įsipareigojimų vykdymui.

13.2. Nenugalimos jėgos aplinkybių sąvoka apibrėžiama ir Šalių teisės, pareigos ir atsakomybė esant šioms aplinkybėms reglamentuojamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei „Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse“ (1996 m. liepos 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“).

13.3. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama (ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar sužinojimo apie jų atsiradimą) informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį. Jei Klientas raštu nenurodo kitaip, Paslaugos teikėjas toliau vykdo savo įsipareigojimus pagal Sutartį tiek, kiek įmanoma, ir ieško alternatyvių būdų savo įsipareigojimams, kurių vykdyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės netrukdo, vykdyti.

13.4. Tiekėjas patvirtina, kad jis nežino apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), kurių Sutarties Šalys negali numatyti ar išvengti, nei kaip nors pašalinti ir dėl kurių visiškai ar iš dalies būtų neįmanoma vykdyti Sutartyje nustatytų įsipareigojimų.

13.5. Jeigu Sutarties Šalis, kurią paveikė nenugalimos jėgos aplinkybės (force majeure), ėmėsi visų pagrįstų atsargos priemonių ir dėjo visas pastangas, kad sumažintų su tuo susijusias išlaidas, panaudojo visas reikiamas priemones, kad ši Sutartis būtų tinkamai įvykdyta, Sutarties Šalies nesugebėjimas įvykdyti Sutartyje numatytų įsipareigojimų nebus traktuojamas kaip Sutarties pažeidimas ar sutarties įsipareigojimų nevykdymas. Pagrindas atleisti Sutarties Šalį nuo atsakomybės atsiranda nuo nenugalimos jėgos aplinkybių (force majeure) atsiradimo momento arba, jeigu apie ją nėra laiku pranešta, nuo pranešimo momento. Laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybes (force majeure), įsipareigojimų nevykdanti Šalis tampa iš dalies atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimą.

XIV SKYRIUS

KITOS SĄLYGOS

14.1. Kiekviena iš Šalių sutinka laikyti šios Sutarties sąlygas konfidencialiomis ir neatskleisti sutarties turinio jokiai trečiai šaliai be išankstinio raštiško kitos šalies sutikimo, išskyrus kai to reikalauja Lietuvos Respublikos teisės aktai ir (ar) tinkamas paslaugų suteikimas.

14.2. Visi dokumentai ir informacija, gauta vykdant šią Sutartį, laikomi konfidencialia ir be išankstinio raštiško Kliento sutikimo Paslaugų teikėjas neturi teisės Kliento jam pateiktų dokumentų perduoti kitiems asmenims, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdant Sutartį arba tai nustato teisės aktai.

14.3. Jei kuri nors šioje Sutartyje numatyta nuostata pripažįstama negaliojančia ir/ar neteisėta, ir/ar neįgyvendinama vadovaujantis konkrečiu teisės norminiu aktu, laikoma, kad ji ta apimtimi yra netaikoma, o likusios nuostatos lieka galioti.

14.4. Šalys susitaria, kad Sutartyje nereglamentuoti klausimai sprendžiami, remiantis Lietuvos Respublikos teise ir sutinka, kad ši Sutartis būtų reglamentuojama ir aiškinama pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

14.5. Ši Sutartis pasirašyta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

14.6. Klientas, vadovaudamasis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 87 straipsnio 1 dalies 12 punktu, sudarant pirkimo sutartį skiria atsakingą asmenį už pirkimo sutarties vykdymą, kuris organizuoja Kliento įsipareigojimų įvykdymą, kontroliuoja Paslaugos teikėjo prievolių vykdymą, jų kokybę ir atitiktį Sutarties reikalavimams, organizuoja visą susirašinėjimą su Teikėju, inicijuoja netesybų taikymą, Sutarties pakeitimus, pratęsimą ir vykdo kitus sutartinius įsipareigojimus: Ūkio, ir investicijų skyriaus vedėjas Martynas Remeikis, el. paštas martynas.remeikis@sakiai.lt, tel. (8 345) 66141.

XV SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

15.1. Techninė užduotis.

15.2. Paslaugų teikimo grafikas.

15.3. Įgaliojimas.

XVI SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI

Perkančioji organizacija Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814, Bažnyčios g. 4, 71115 Šakiai, telefonas (+370 345) 60750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt.

Paslaugos teikėjas uždaroji akcinė bendrovė „Atamis“, juridinio asmens kodas 300564438, Žirmūnų g. 139, 09120 Vilnius, telefonas +370 5 27 28 334, el. paštas info@atamis.lt.

Perkančioji organizacija			Paslaugos teikėjas

Administracijos direktorius		Pardavimų projektų koordinatorė

Vytautas Ižganaitis                           	                      Indrė Zibolytė

__________________	       		__________________

(parašas)				(parašas)

A.V.     2024 m. kovo  d.                                       	A.V.     2024 m. kovo     d.