SUSITARIMAS NR. 4

DĖL 2023-04-12 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ASFALTBETONIO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIES NR. S-215 PAKEITIMO

(PRATĘSIMO)

2023 m. lapkričio          d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932 (toliau – Užsakovas), kurios buveinė įregistruota adresu Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, atstovaujama administracijos direktoriaus Edvino Cybuličiaus, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-04-27 potvarkio Nr. MP-22 „Dėl Edvino Cybuličiaus skyrimo į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 26.9 papunktį, ir UAB „Kelranga“, juridinio asmens kodas 151004973 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Algirdo Brazio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimis, 1.117 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023-04-12 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su asfaltbetonio danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-215 (toliau – Sutartis), 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 9.1, 9.2, papunkčiais ir atsižvelgdami į Rangovo 2023-11-20 raštą Nr. 2-106 „Dėl 2023-04-12 sutarties Nr. S-215 vykdymo“ nurodytas aplinkybes susitarėme:

- Pratęsti Sutarties 2.3 papunktyje nurodytą terminą 12 mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2024-12-12.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis susitarimas įsigalioja pasirašius abiems Sutarties šalims ir Rangovui pateikus Sutarties 5.1 punkte nurodytą pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

- Susitarimas yra Šalių perskaitytas jų suprastas ir jo autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais.

Šalių rekvizitai:

UŽSAKOVAS:; rANGOVAS:. Kazlų Rūdos savivaldybės administracija; UAB „Kelranga“. Atgimimo g. 12, 69443 Kazlų Rūda; Gėlyno skg. 5, 68229 Marijampolė. Įstaigos kodas 188777932; Įmonės kodas 151004973. A.s. Nr. LT47 7300 0100 8716 3022; A.s. Nr. LT32 7300 0100 0233 7859. „Swedbank“, AB; „Swedbank“, AB. b. k. 73000; b. k. 73000. Tel. (8 343) 95 276; Tel. (8 343) 71 735. El. p. priimamasis@kazluruda.lt Administracijos direktorius Edvinas Cybuličius; El. p. info@kelranga.lt Direktorius Algirdas Brazys.