2023 M. GEGUŽĖS 8 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-453

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 3

2024 m. ___ d.  Nr. 3

Vilnius

Akcinė bendrovė Via Lietuva (buvęs pavadinimas Lietuvos automobilių kelių direkcija), įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo, (toliau – Užsakovas),

ir

Uždaroji akcinė bendrovė „Alkesta“, juridinio asmens kodas 249672710, kurios registruota buveinė yra Naujoji g. 118, LT-62175 Alytus, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

s u s i t a r ė:

1. Vadovaudamosi 2023 m. gegužės 8 d. pirkimo sutarties Nr. S-453 „Valstybinės reikšmės kelių Nr. 185 Vilkaviškis–Gražiškiai ir Nr. 5106 Vilkaviškis–Bartninkai–Aistiškiai sankryžos rekonstravimas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai ir neatliekami darbai. Sutarties keitimo tvarka“ nuostatomis, ir atsižvelgusios į Kultūros paveldo departamento (toliau – KPD) prie Kultūros ministerijos Alytaus – Marijampolės teritorinio skyriaus prašymą vykdant Darbus panaudoti žiedinės sankryžos įrengimui rastus išardyto akmenų grindinio akmenis sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 3 (toliau – Susitarimas Nr. 3) dėl atsiradusių Sutarties papildomų darbų (toliau- Papildomi darbai), patvirtintų 2024 m. kovo 27 d. Darbų pakeitimo aktu Nr. 2 (šio Susitarimo Nr. 3 priedas), ir nustatyti papildomų darbų sumą išminusavus neatliekamų darbų sumą (detaliau papildomi ir neatliekami darbai ir jų vertės aprašytos darbų pakeitimo akte Nr. 2):

1.1. Papildomų darbų suma be PVM: 1238,56 Eur (vienas tūkstantis du šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 56 ct).

1.2. 21 proc. PVM yra 260,10 Eur (du šimtai šešiasdešimt eurų, 10ct).

1.3. Viso papildomų darbų (Darbų pakeitimo aktas Nr. 2) suma su PVM yra 1498,66 Eur (vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai, 66 ct).

1.4. Papildomiems darbams atlikti suteikiamas 7 (septynių) darbo dienų papildomas terminas.

2. Pakeisti Sutarties 12 punktą, išdėstant jį taip:

„12. Sutarties kaina yra 588 922,64 EUR su PVM (penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt du eurai, 64 ct). Sutarties kaina be PVM yra 486 712,93 EUR (keturi šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai septyni šimtai dvylika eurų, 93 ct), 21 proc. PVM yra  102 209,71  (vienas šimtas du tūkstančiai du šimtai devyni eurai, 71 ct.) EUR.

3. Rangovas privalo per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Susitarimo Nr. 3 įsigaliojimo dienos savo sąskaita pateikti (atnaujinti) Sutarties sąlygų įvykdymo užtikrinimo dokumentą ir statinio statybos, rekonstravimo, remonto, atnaujinimo (modernizavimo), griovimo ir kultūros paveldo statinio tvarkomųjų statybos darbų ir civilinės atsakomybės privalomąjį draudimą (arba po Sutarties pasirašymo pateiktų dokumento pakeitimus), atitinkančius Sutarties 109 ir 110 punktuose nustatytus reikalavimus, įvertinus perskaičiuotą Sutarties kainą, nurodytą šio Susitarimo Nr. 3 antrame punkte.

4. Žodžiai ir sąvokos šiame Susitarime Nr. 3 turės tas pačias reikšmes kaip ir Sutartyje.

5. Šis Susitarimas Nr. 3 įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki sutartinių įsipareigojimų įvykdymo pagal Sutartį.

6. Šis Susitarimas Nr. 3 ir jo priedas yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime Nr. 3, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

8. Šis Susitarimas Nr. 3 yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

9. Šis Susitarimas Nr. 3 Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus.

10. PRIDEDAMA: priedas Nr. 1 (Darbų pakeitimo aktas Nr. 2).

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

| Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva Kauno g. 22-202, LT–03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Atstovaujama įgalioto darbuotojo | Rangovas: UAB „Alkesta“ Naujoji g. 118 LT-62175 Alytus Kodas: 249672710, PVM kodas: LT496727113 Telefonas 8 315 77755 El. paštas info@alkesta.lt A. s. LT46 7044 0600 0193 2383 AB SEB bankas UAB „Alkesta“ |
| --- | --- |