SUSITARIMAS NR. 3

DĖL 2023-04-18 KAZLŲ RŪDOS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) SU ŽVYRO DANGA PAPRASTOJO REMONTO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ SUTARTIES NR. S-226 PAKEITIMO

(PRATĘSIMO)

2023 m. lapkričio          d.

Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188777932 (toliau – Užsakovas), buveinės adresas Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda, atstovaujama administracijos direktoriaus Edvino Cybuličiaus, veikiančio pagal Kazlų Rūdos savivaldybės mero 2023-04-27 potvarkį Nr. MP-22 „Dėl Edvino Cybuličiaus skyrimo į Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas“ 1 punktą, Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos 2023-09-25 sprendimu Nr. TS-187 „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 26.9 papunktį, ir UAB „Kesberta“, įmonės kodas 271120210 (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau kartu – Šalys), vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.223 straipsnio 1 dalimi, 1.117 straipsnio 1 dalimi, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023-04-18 Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-226 (toliau – Sutartis), 2.1, 2.3, 2.4, 5.1, 9.1, 9.2 papunkčiais ir atsižvelgdami į Rangovo  2023-11-13 raštą „Dėl Kazlų Rūdos savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) su žvyro danga paprastojo remonto ir priežiūros darbų sutarties Nr. S-226 pratęsimo“, susitarėme:

- Pratęsti Sutarties 2.3 papunktyje nurodytą terminą 12 mėnesių laikotarpiui, t. y. iki 2024-12-18.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias savo prievoles.

- Šis susitarimas įsigalioja pasirašius abiem Sutarties Šalims ir Rangovui pateikus Sutarties 5.1 punkte nurodytą pratęstą Sutarties įvykdymo užtikrinimą.

- Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

- Susitarimas yra Šalių perskaitytas jų suprastas ir jo autentiškumas patvirtintas Šalių tinkamus įgaliojimus turinčių asmenų fiziniais arba elektroniniais parašais.

Šalių rekvizitai:

Užsakovas                                                                  Rangovas

Kazlų Rūdos savivaldybės administracija                  UAB „Kesberta“

Atgimimo g. 12, Kazlų Rūda                                      Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r.

Tel. (8 343)  95 185                                                    Tel. 8 614  32 587

Įstaigos kodas 188777932                                          Kodas 271120210

A.s. LT47 7300 0100 8716 3022                                A.s. Nr.  LT97 7300 0100 9354 8893

,,Swedbank“, AB                              			,,Swedbank“, AB

Banko kodas 73000                      			Banko kodas 73000

Administracijos direktorius 				Direktorius

..................................					...........................

Edvinas Cybuličius						Robertas Grabauskas