1. **Informacija apie objektą:**

|  |  |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas | Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas |
| Objekto vieta | Prienų rajono savivaldybė |
| Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas | S-791, 2022-07-07. Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas |
| Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius |

**2. Informacija apie komisiją:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijos sudarymo data ir rašto Nr. | 2023-08-23, Nr. 2-12282 |
| Komisijos pirmininkas | Gintaras Pikšilingis, AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |
| Komisijos nariai: | Vilius Matulevičius, AB Lietuvos automobilių kelių direkcijos Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |
|  |
|  |
| Komisijos darbo pradžia[[1]](#footnote-2) | 2023-08-28 |

**3.Informacija apie statybos proceso dalyvius:**

|  |  |
| --- | --- |
| Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) | AB „Kauno tiltai“, projektų vadovas,. Almantas Mikelionis, kvalifikacijos atestato Nr. 37036 |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | UAB „Laboratorinių bandymų centras“, statinio statybos techninis prižiūrėtojas, Tauras Jakelaitis, kvalifikacijos atestatų Nr. 30060; Nr. 35657, pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. S-866, 2022-07-19. |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas | UAB „Plentprojektas“, statinio projekto priežiūros vadovas, Aivaras Vilkelis, kvalifikacijos atestato Nr. 30410, pirkimo sutarties, pagal kurią teikiamos paslaugos, Nr. S-819, 2019-09-16. |

**4. Projekto duomenys:**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekto pavadinimas | Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas |
| Projekto parengimo data | 2020 m. |
| Projekto rengėjas | UAB „Plentprojektas“ |
| Projekto vadovas | Aivaras Vilkelis, kvalifikacijos atestato Nr. 30410 |
| Projekto ekspertizę atliko | UAB „Darbasta“, ekspertizės akto Nr. 21/129/BG 21-229, 2021-11-12 |
| Projektą patvirtinantis dokumentas | Nr. TE-52, 2021-11-15 |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | - |

**5. Informacija apie statinį:**

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
| III. Susisiekimo komunikacijos (Keliai) |  |  |  |
| 1.1 Kelio kategorija | - | - | V |
| 1.2 Kelio ilgis | km | 4,972 (remontuojamo) | 9,14 (viso kelio) |
| 1.3 Kelio juostos plotis | m | 18 |  |
| 1.4 Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |  |

Statinio fiziniai rodikliai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
| Kelias |  |  |  |  |  |
| Kapitalinis remontas | km | 4,972 | 4,973 | 0,001 |  |
| Sankryžų pertvarkymas |  |  |  |  |  |
| Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos kapitalinis remontas | vnt. | 3 | 3 | - |  |
| Inžinerinės eismo saugos priemonės |  |  |  |  |  |
| Apsauginių atitvarų įrengimas | km | 0,332 | 0,335 | 0,003 |  |
| Kiti kelio elementai |  |  |  |  |  |
| Autobusų sustojimo aikštelių kapitalinis remontas | vnt. | 6 | 6 | - |  |

Statinio koordinatės:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xy ruožo pradžia | | xy ruožo pabaiga | |
| 6051804,83 | 510492,30 | *6053065,99* | 505984,48 |

**6. Atliktų darbų vertės:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Suma, Eur (su PVM)** |
| Atliktų statybos darbų vertė | 2 775 622,98 |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) |  |
| Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) |  |
| Kompensacinės priemonės |  |
| Piniginės išskaitos\* |  |
| **BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ\*** | **2 775 622,98** |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

**7. Darbus atliko:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rangovas | AB „Kauno tiltai“ kvalifikacijos atestato (-ų) Nr. 184 |
| Partneris (-iai) |  |
| Subrangovas | UAB „Alduva“, kvalifikacijos atestato Nr. 3908 |
| Subrangovas | UAB „Elmova“, kvalifikacijos atestato Nr. 260 |

8. Statybos darbų techninis prižiūrėtojas UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas Tauras Jakelaitis.

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – ne.

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne ir sumą Eur su PVM****)*

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas Tauras Jakelaitis.

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą –ne.

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne******ir sumą Eur su PVM****)*

9. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2023 m. liepos 21 d., akto arba rašto Nr. -

10. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto „Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas“ darbai,

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)*

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto „Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

km kapitalinis remontas“ darbai atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km

*(projekto pavadinimas)*

kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas“ projekto sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto „Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

km kapitalinis remontas“ darbai atitinka „Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km

*(projekto pavadinimas)*

kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas“ projekto sprendinius ir tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto „Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas“ Prienų rajono savivaldybėje atliktus statybos darbus.

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimo komisijos organizavimo (proceso standarto 3 priedas), yra 2023 m. birželio 22 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 13 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (10 m.) *(pagal rangos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)* nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (12 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (13 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

11. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

**Pastaba**: Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės įvykdytą pirkimo sutartį.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisijos pirmininkas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Komisijos nariai |  | Vilius Matulevičius |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Statinio statybos vadovas |  | Almantas Mikelionis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  | Tauras Jakelaitis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Aivaras Vilkelis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| AB „Kauno tilta“ techninis direktorius |  | Vitalijus Popovas |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

**12. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas**

**(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2023 m. rugpjūčio 28 d.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Kelio Nr.** | **Ruožas** | **Dokumentacijos pavadinimas** | **Metai** | **Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius** | **Dokumentų spausdintine forma lapų[[2]](#endnote-2) skaičius** | **Bylų (failų) dokumentai elektronine forma[[3]](#endnote-3) skaičius** | **Dėžės Nr.** |
| 1. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninio darbo projekto 0 laida |  | - | - | - | - |
| 1.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Susisiekimo dalis. Tomas IV. 0 laida (0441-1) | 2020 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00008  1 | - |
| 1.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Bendroji dalis. Tomas III. 0 laida.  (0441-1) | 2020 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00009  1 | - |
| 1.3 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Elektroninių ryšių dalis. Tomas VI. 0 laida (0441-01) | 2020 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302)  F4-00004  1 | - |
| 1.4 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Melioracijos dalis. Tomas VII. 0 laida (0441-1) | 2021 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0322)  F4-00004  1 | - |
| 2. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninio darbo projekto galutinė laida su statinio statybos techninio prižiūrėto žyma „Taip pastatyta“ |  | - | - | - | - |
| 2.1. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projekto 0 laida. Inžineriniai geodeziniai tyrinėjimai. Tomas I. 0 laida (0441-1) | 2020 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00001  1 | - |
| 2.2. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Inžineriniai geologiniai tyrinėjimai. Tomas II. 0 laida (0441-1) | 2021 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00002  1 | - |
| 2.3. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo. Tomas IX. 0 laida (0441-1) | 2020 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00005  1 | - |
| 2.4. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Magistralinis dujotiekis. Tomas V. 0 laida (0441-1) | 2021 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0301)  F4-00001  1 | - |
| 2.5. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Susisiekimo dalis. Tomas IV. A laida (0441-1)  (patvirtinimo žyma taip pastatyta) | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00006  1 | - |
| 2.6. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Bendroji dalis. Tomas III. A laida.  (0441-1)  (patvirtinimo žyma taip pastatyta) | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F4-00007  1 | - |
| 2.7. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Elektroninių ryšių dalis. Tomas VI. A laida (0441-1)  (patvirtinimo žyma taip pastatyta) | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302)  F4-00003  1 | - |
| 2.8. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Techninis darbo projektas. Melioracijos dalis. Tomas VIII. A laida (0441-1)  (patvirtinimo žyma taip pastatyta) | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0322)  F4-00003  1 | - |
| 3. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Projekto (projekto dalies) ekspertizės aktas | 2021 | 1 | 4 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00008  1 | 1 |
| 4. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybos darbų technologijos projektas | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00007  1 | - |
| 5. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Viešojo pirkimo sutartis, sutartys dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais, sutarčių papildomi susitarimai | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00009  1 | - |
| 6. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00010  1 | - |
| 7. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Kelio trasos nužymėjimo aktas | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F18-00001  1 | - |
| 8. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Leidimai riboti eismą | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00011  1 | - |
| 8.1. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Leidimas ESO | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00012  1 | - |
| 8.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Leidimas Telia | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00013  1 | - |
| 9. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Draudimai/ garantijos | 2022 | 1 | 9 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00014  1 | 1 |
| 9.1. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Atlikimo užtikrinimas | 2022 | 1 | 2 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00017  1 | 1 |
| 10. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Įsakymai dėl atsakingų asmenų paskyrimo | 2022 | 1 | 4 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00015  1 | 1 |
| 11. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybos darbų žurnalas (-ai) | 2022-2023 | - | - | CD Nr. 1  ESDŽ (Nr. 22-0300)  ESDŽ (Nr. 22-0301)  ESDŽ (Nr. 22-0302)  ESDŽ (Nr. 22-0322) | - |
| 11.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas–Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas. Susisiekimo dalis ir Nr. 22-0300 | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300) | - |
| 11.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas–Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas. Magistralinio dujotiekio dalis ir Nr. 22-0301 | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0301) | - |
| 11.3 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas–Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas. Elektroninių ryšių dalis ir Nr. 22-0302 | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302) | - |
| 11.4 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas–Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas. Melioracijos dalis ir Nr. 22-0322 | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0322) | - |
| 12. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Pažymos | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00006 – F56-00004  3 | - |
| 12.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą | 2023 | 1 | 1 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00006  1 | 1 |
| 12.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Turto priėmimo-perdavimo aktas | 2023 | 1 | 1 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00004  1 | 1 |
| 12.3 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Inžinerinių tinklų savininkų pažymos apie atliktus statybos darbus | 2023 | 1 | 1 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00016  1 | 1 |
| 13. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybos produktų atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos, sertifikatai, įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F54-00001 – F54-00044  41 | - |
| 13.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybos produktų atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos, sertifikatai, įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0301)  F54-00001 – F54-00004  4 | - |
| 13.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybos produktų atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos, sertifikatai, įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302)  F54-00002 – F54-00006  5 | - |
| 13.3 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Statybos produktų atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos, sertifikatai, įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0322)  F54-00001 – F54-00013  13 | - |
| 14. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Savikontrolės bandymų protokolai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F55-00001 – F55-00134  51 | - |
| 14.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Savikontrolės bandymų protokolai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302)  F55-00001  1 | - |
| 15. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Kontrolinių bandymų protokolai *(perduoda statinio statybos techninis prižiūrėtojas)* | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F55-00001 – F55-00134  82 | - |
| 16. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Darbų pakeitimo aktai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F5-00001  1 | - |
| 16.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Dabų pakeitimo aktas Nr. 1 | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F5-00001  1 | - |
| 16.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Dabų pakeitimo aktas Nr. 2 | 2022 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F5-00001  1 | - |
| 16.3 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Dabų pakeitimo aktas Nr. 3 | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F5-00001  1 | - |
| 16.4 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Dabų pakeitimo aktas Nr. 4 | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F5-00001  1 | - |
| 16.5 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Dabų pakeitimo aktas Nr. 5 | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F5-00001  1 | - |
| 17. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Kontrolinė (-ės) geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) | 2023 | - | - | - | - |
| 17.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Nr. 3311 Topografinis planas po statybų | 2023 | 1 | 6 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F15-00003  1 | 1 |
| 17.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Nr. 3311 Elektroninių ryšių tinklų išpildomoji nuotrauka | 2023 | 1 | 10 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302)  F15-00003  1 | 1 |
| 17.3. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Nr. 3311 Drenažo išpildomoji nuotrauka | 2023 | 1 | 13 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0322)  F15-00001  1 | 1 |
| 18. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Rangovo faktiškai atliktų darbų, pažymėtų parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje, faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg formatu su techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutine su Kelių direkcija suderinta laida | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F15-00001  1 | - |
| 19. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Paslėptų darbų aktai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F17-00001  – F17-00059  59 | - |
| 19.1 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Paslėptų darbų aktai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0302)  F17-00001  – F17-0002  2 | - |
| 19.2 | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Paslėptų darbų aktai | 2022-2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0322)  F17-00001  – F17-00012  12 | - |
| 20. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Inžinerinio (-ių) statinio (-ių) kadastrinių matavimų duomenų byla (-os) | 2023 | 1 | 60 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F15-00002  1 | 1 |
| 21. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | SHAPE failai (kelių duomenys) | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F15-00004  1 | - |
| 22. | 3311 | 0,00 km – 5,00 km | Kiti statybos dokumentai pagal galiojančių statybos darbus reglamentuojančių tesės normų, statybos techninių reglamentų, statybos taisyklių, metodinių nurodymų, standartų, papildomų techninių sutarties sąlygų reikalavimus | 2023 | - | - | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0300)  F56-00001  1 | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perdavė:** | | | | |
| AB „Kauno tiltai“ techninis direktorius |  | Vitalijus Popovas |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| **Patikrino:** | | | | |
| UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas |  | Tauras Jakelaitis |  |  |
| *(Statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| **Priėmė:** | | | | |
| Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

**13. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas**

Rajoninio kelio Nr. 3311 Jieznas-Nibriai ruožo nuo 0,000 iki 5,000 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2023 m. rugpjūčio 28 d.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų pavadinimas ir vieta (km ir PK)** | **Mato**  **vnt.** | **Darbų apimtis** | **Įvykdymo terminas** |
| 1. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| AB „Kauno tiltai“ techninis direktorius |  | Vitalijus Popovas |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

1. Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskirais atvejais gali būti patikslinta Komisijos pirmininko) [↑](#footnote-ref-2)
2. Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti [↑](#endnote-ref-2)
3. Kai įvardintas dokumentas pasirašytas elektroniniais parašais ir talpinamas elektroniniame statybos darbų žurnale (ESDŽ), įrašomas ESDŽ statinio Nr. (žurnalo Nr.) (pvz., 21-0333) ir įrašo kodas (pvz., F54-00018). [↑](#endnote-ref-3)