1. **Informacija apie objektą:**

|  |  |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas | Krašto kelio Nr. 220 Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus ruožo nuo 25,787iki 30,477 km kapitalinis remontas |
| Objekto vieta | Trakų rajono savivaldybė |
| Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas | Nr. S-768 2022-07-04 |
| Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas | Valstybės įmonė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius |

1. **Informacija apie komisiją:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijos sudarymo data ir rašto Nr. | 2023-09-08 Nr.2-13133 |
| Komisijos pirmininkas | Rūta Živatkauskienė, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Kelių statybos priežiūros vadovė Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius |
| Komisijos nariai: | Saulius Batvinskas, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Transporto infrastruktūros statybos ir priežiūros departamento Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |
| Gintaras Pikšilingis, AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |
|  |
|  |  |
|  |  |
| Komisijos darbo pradžia[[1]](#footnote-2) | 2023-09-14 |

1. **Informacija apie statybos proceso dalyvius:**

|  |  |
| --- | --- |
| Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) | UAB YIT Lietuva, statinio statybos vadovas, atestato Nr. Sigitas Burauskas, atestato Nr. 29124 |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | UAB Laboratorinių bandymų centras , statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Tauras Jakelaitis, atestato Nr. 30060 |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas | UAB ALKESTA, projekto vykdymo priežiūros vadovas, Vytautas Zorūba, kvalifikacijos atestato Nr. 36595 |

1. **Projekto duomenys:**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekto pavadinimas | Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas. |
| Projekto parengimo data | 2021-06 |
| Projekto rengėjas | UAB ALKESTA |
| Projekto vadovas | Vytautas Zorūba kvalifikacijos atestato Nr.36595 |
| Projekto ekspertizę atliko | - |
| Projektą patvirtinantis dokumentas | 2022-03-04 Nr.TE-7 |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | - |

1. **Informacija apie statinį:**

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
| Kelias Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus |  |  |  |
| 1. Keliai (valstybinės reikšmės) |  |  |  |
| 1.1. kelio kategorija | III |  |  |
| 1.2. kelio ilgis | km | 30,021 |  |
| 1.3 remontuojamo kelio ilgis | km | 4,690 |  |
| 1.4. kelio juostos plotis | m | 22 |  |
| 1.5. eismo juostų skaičius | Vnt. | 2 |  |
| 1.6. eismo juostos plotis | m | 3,5 |  |
| Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4740 Drabužninkai II–Karaliūnai–Bičiūnai |  |  |  |
| 2. Keliai (valstybinės ir vietinės reikšmės) |  |  |  |
| 2.1. kelio kategorija | III |  |  |
| 2.2. kelio ilgis\* | km | 12,469 |  |
| 2.3 remontuojamo kelio ilgis | km | 0,015 |  |
| 2.4. kelio juostos plotis | m | 18 |  |
| 2.5. eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |  |
| 2.6. eismo juostos plotis | m | ~ 2,5 |  |

Statinio fiziniai rodikliai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
| Kelias: |  |  |  |  |  |
| Kelias Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus | km | 4,69 | 4,69 | 0,00 | Nėra |
| Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4740 Drabužninkai II–Karaliūnai–Bičiūnai | km | 0,015 | 0,015 | 0,00 | Nėra |

Statinio koordinatės:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xy ruožo pradžia | | xy ruožo pabaiga | |
| 6,040,063.8603m | 543,119.8505m | 6,039,325.4292m | 539,058.1617m |

1. **Atliktų darbų vertės:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Suma, Eur (su PVM)** |
| Atliktų statybos darbų vertė | 3 326 008,90 |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) |  |
| Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) |  |
| Kompensacinės priemonės | - |
| Piniginės išskaitos\* | - |
| **BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ\*** | **3 326 008,90** |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

1. **Darbus atliko:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rangovas | UAB YIT Lietuva Nr.801 |
| Partneris (-iai) |  |
| Subrangovas (-a) | UAB Elektros automatika Nr.6596 |

1. Statybos darbų techninis prižiūrėtojas UAB „Laboratorinių bandymų centras“, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Tauras Jakelaitis

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – Ne

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne ir sumą Eur su PVM****)*

1. UAB Laboratorinių bandymų centras, statinio statybos techninės priežiūros vadovas, Tauras Jakelaitis

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą – Ne

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne******ir sumą Eur su PVM****)*

1. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2023 m. birželio 16 d., akto arba rašto Nr. .....
2. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto S-768 *„Krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinis remontas darbai“*

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)*

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto S-768 „*Krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinis remontas“* darbai

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“* sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto S-768 „*Krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinis remontas“* darbai  *(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka „*Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 220 Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinio remonto techninis darbo projektas“* sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto S-768 „*Krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinis remontas“*

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimo komisijos organizavimo (proceso standarto 3 priedas), yra 2023 m. birželio 2 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 13 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (10 m.) *(pagal rangos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)* nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (12 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (13 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

1. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

**Pastaba**: Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės įvykdytą pirkimo sutartį.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisijos pirmininkas |  | Rūta Živatkauskienė |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Komisijos nariai |  | Saulius Batvinskas |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
|  |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Statinio statybos vadovas |  | Sigitas Burauskas |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  | Tauras Jakelaitis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Vytautas Zorūba |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelių statybos priežiūros vadovė Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius |  | Rūta Živatkauskienė |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| UAB YIT Lietuva, statybos projekto vadovas |  | Aleksandr Rynkevič |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

**12. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas**

**(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Krašto kelio Nr. 220 Trakai-Rūdiškės-Pivašiūnai-Alytus ruožo nuo 25,787 iki 30,477 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2023 m. rugsėjo d.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Kelio Nr.** | **Ruožas** | **Dokumentacijos pavadinimas** | **Metai** | **Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius** | **Dokumentų spausdintine forma lapų[[2]](#endnote-2) skaičius** | **Bylų (failų) dokumentai elektronine forma[[3]](#endnote-3) skaičius** | **Dėžės Nr.** |
| 1. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Techninio darbo projekto galutinė laida su statinio statybos techninio prižiūrėto žyma „Taip pastatyta“*** |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | Bendroji dalis. 400/220-00-TDP-BD Laida 0 | 2021 |  | 115 | 1 | 1 |
| 1.2 | 220 | 25,787 - 30,477 | Susisiekimo dalis. 400/220-00-TDP-S Laida 0 | 2021 |  | 90 | 1 | 1 |
| 1.3 | 220 | 25,787 - 30,477 | Pasirengimo statybai ir statybos darbų organizavimo dalis. 400/220-00-TDP-SO Laida 0 | 2021 |  | 40 | 1 | 2 |
| 1.4 | 220 | 25,787 - 30,477 | Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklų įrengimas 400/220-00-TDP-E1 Laida 0 | 2021 |  | 33 | 1 | 2 |
| 1.5 | 220 | 25,787 - 30,477 | Susisiekimo dalis. 400/220-00-TDP-S Laida A | 2023 |  | 98 | 1 | 3 |
| 1.6 | 220 | 25,787 - 30,477 | Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklų įrengimas 400/220-00-TDP-E1 Laida A | 2023 |  | 36 | 1 | 3 |
| 1.7 | 220 | 25,787 - 30,477 | Elektrotechnikos dalis. Elektros įrenginių rekonstravimas 400/220-00-TDP-E2 Laida A | 2023 |  | 82 | 1 | 3 |
| 2. | 220 | 25,787 - 30,477 | Statybos darbų technologijos projektas | 2022 |  |  | 1 | 1 |
| 3. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Viešojo pirkimo sutartis, sutartys dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais, sutarčių papildomi susitarimai:*** |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | Viešojo pirkimo sutartis Nr.S-768 | 2022 |  |  | 1 | 1 |
| 3.2 | 220 | 25,787 - 30,477 | Papildomas susitarimas Nr.1 | 2022 |  |  | 1 | 1 |
| 3.3 | 220 | 25,787 - 30,477 | Papildomas susitarimas Nr.2 | 2023 |  |  | 1 | 1 |
| 3.4 | 220 | 25,787 - 30,477 | Papildomas susitarimas Nr.3 | 2023 |  |  | 1 | 1 |
| 4. | 220 | 25,787 - 30,477 | Statybvietės priėmimo-perdavimo aktas | 2022 |  |  | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00011  1 | 1 |
| 5. | 220 | 25,787 - 30,477 | Kelio trasos nužymėjimo aktas | 2022 |  |  | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0440)  PR14-00001  1 | 1 |
| 6. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Leidimai riboti eismą:*** |  |  |  |  |  |
| 6.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | LRE-1757 | 2022 |  |  | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00012  1 | 1 |
| 7. | 220 | 25,787 - 30,477 | Kiti leidimai | 2022 | 1 | 24 | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00019  F-56-00020  2 | 4 |
| 8. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Draudimai / garantijos:*** |  |  |  |  |  |
| 8.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | Sutarties įvykdymo banko garantijos | 2022 |  |  | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00017  1 | 1 |
| 8.2 | 220 | 25,787 - 30,477 | Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimas | 2022 |  |  | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00021  1 | 1 |
| 8.3 | 220 | 25,787 - 30,477 | Civilinės atsakomybės privalomojo draudimo liudijimo pratęsimas |  |  |  | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00022  1 | 1 |
| 9. | 220 | 25,787 - 30,477 | Įsakymai dėl atsakingų asmenų paskyrimo | 2022 |  |  | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00015  F-56-00016  2 | 1 |
| 10. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Elektroninis SDŽ (LAKD sistemoje)*** |  |  |  |  |  |
| 10.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | Susisiekimo dalis Nr.22-0440 | 2023 |  |  | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0440) |  |
| 10.2 | 220 | 25,787 - 30,477 | Elektrotechnikos dalis. Apšvietimo tinklų įrengimas Nr.22-0441 | 2023 |  |  | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0441) |  |
| 11. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Pažymos:*** |  |  |  |  |  |
| 11.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą | 2023 | 1 | 11 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00001-7  F-56-000014  8  https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0441)  F-56-00001-5  5 | 4 |
| 11.2 | 220 | 25,787 - 30,477 | Turto priėmimo-perdavimo aktas | 2023 | 1 | 1 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-56-00008  1 | 4 |
| 12. | 220 | 25,787 - 30,477 | Statybos produktų atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos, sertifikatai, įrenginių pasai, kokybės pažymėjimai (jeigu dokumentas nėra pasirašytas saugiu el. parašu, turi būti pridėtas originalas spausdintiniu formatu) | 2023 |  |  | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-54-00002-87  86  https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0441)  F-54-00004-16  13 | 1 |
| 13. | 220 | 25,787 - 30,477 | Savikontrolės bandymų protokolai | 2023 | 1 | 176 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-55 | 4 |
| 14. | 220 | 25,787 - 30,477 | Kontrolinių bandymų protokolai (perduoda statinio statybos techninis prižiūrėtojas) | 2023 |  |  | https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-55 | 1 |
| 15. | 220 | 25,787 - 30,477 | ***Darbų pakeitimo aktai:*** |  |  |  |  |  |
| 15.1 | 220 | 25,787 - 30,477 | Darbų pakeitimo aktas Nr.1 | 2022 |  |  | 1 | 1 |
| 15.2 | 220 | 25,787 - 30,477 | Darbų pakeitimo aktas Nr.2 | 2023 |  |  | 1 | 1 |
| 15.3 | 220 | 25,787 - 30,477 | Darbų pakeitimo aktas Nr.3 | 2023 |  |  | 1 | 1 |
| 16. | 220 | 25,787 - 30,477 | Kontrolinė (-ės) geodezinė (-ės) nuotrauka (-os) | 2023 | 1 | 5 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-15-00001  1  https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0441)  F-15-00001  1 | 3 |
| 17. | 220 | 25,787 - 30,477 | Rangovo faktiškai atliktų darbų, pažymėtų parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje, faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg formatu su techninio (techninio darbo) projekto ar paprastojo remonto aprašo paskutine su Kelių direkcija suderinta laida | 2023 |  |  | 3 | 1 |
| 18. | 220 | 25,787 - 30,477 | Paslėptų darbų aktai | 2023 | 1 | 54 | <https://esdz.lakd.lt/>  ESDŽ (Nr. 22-0440)  F-17-00001-55  55  https://esdz.lakd.lt/  ESDŽ (Nr. 22-0441)  F-17-00001-10  10 | 4 |
| 19. | 220 | 25,787 - 30,477 | Inžinerinio (-ių) statinio (-ių) kadastrinių matavimų duomenų byla (-os) | 2023 | 2 | 178 | 2 | 2 |
| 20. | 220 | 25,787 - 30,477 | SHAPE failai (kelių duomenys) | 2023 |  |  | 2 | 1 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perdavė:** | | | | |
| UAB YIT Lietuva, statybos projekto vadovas |  | Aleksandr Rynkevič |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| **Patikrino:** | | | | |
| UAB Laboratorinių bandymų centras , statinio statybos techninės priežiūros vadovas |  | Tauras Jakelaitis |  |  |
| *(Statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| **Priėmė:** | | | | |
| Kelių statybos priežiūros vadovė Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius |  | Rūta Živatkauskienė |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

**13. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas**

Krašto kelio Nr. 220 Trakai – Rūdiškės – Pivašiūnai – Alytus ruožo nuo 25,787iki 30,477 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2023 m. rugsėjo 14d.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų pavadinimas ir vieta (km ir PK)** | **Mato**  **vnt.** | **Darbų apimtis** | **Įvykdymo terminas** |
| 1. | Trūkumų nenustatyta |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelių statybos priežiūros vadovė Transporto infrastruktūros projektų įgyvendinimo skyrius |  | Rūta Živatkauskienė |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| UAB YIT Lietuva, statybos projekto vadovas |  | Aleksandr Rynkevič |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

1. Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskirais atvejais gali būti patikslinta Komisijos pirmininko) [↑](#footnote-ref-2)
2. Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti [↑](#endnote-ref-2)
3. Kai įvardintas dokumentas pasirašytas elektroniniais parašais ir talpinamas elektroniniame statybos darbų žurnale (ESDŽ), įrašomas ESDŽ statinio Nr. (žurnalo Nr.) (pvz., 21-0333) ir įrašo kodas (pvz., F54-00018). [↑](#endnote-ref-3)