1. **Informacija apie objektą:**

|  |  |
| --- | --- |
| Objekto pavadinimas | Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinis remontas |
| Objekto vieta | Elektrėnų savivaldybė |
| Rangos pirkimo sutarties Nr., data ir pavadinimas | S-769, 2022-07-04 Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinis remontas |
| Statytojo (užsakovo) pavadinimas ir adresas | Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, 03109 Vilnius |

1. **Informacija apie komisiją:**

|  |  |
| --- | --- |
| Komisijos sudarymo data ir rašto Nr. | 2024-01-10, Nr. 2-359 |
| Komisijos pirmininkas | Gintaras Pikšilingis  Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus Kelių statybos priežiūros vadovas |
| Komisijos nariai: | Rūta Živatkauskienė  Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių statybos priežiūros vadovė |
| - |
| - |
| Komisijos darbo pradžia[[1]](#footnote-2) | 2024-01-16 |

1. **Informacija apie statybos proceso dalyvius:**

|  |  |
| --- | --- |
| Statinio statybos vadovas (ar jo įgaliotas atstovas) | AB „Kauno tiltai“ projektų vadovas Gintaras Gaidelis, KA Nr. 24484 |
| Statinio statybos techninis prižiūrėtojas | UAB „Laboratorinių bandymų centras“, techninis prižiūrėtojas Tauras Jakelaitis, KA Nr. 30060, sutarties Nr. S-858, 2022-07-18 |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas | UAB “Plentprojektas”, projekto vadovas, Aivaras Vilkelis, KA Nr. 30410, sutartis Nr. S-819, 2019-09-04 |

1. **Projekto duomenys:**

|  |  |
| --- | --- |
| Projekto pavadinimas | Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinis remontas |
| Projekto parengimo data | 2020 |
| Projekto rengėjas | UAB “Plentprojektas” |
| Projekto vadovas | Aivaras Vilkelis, KA Nr. 30410 |
| Projekto ekspertizę atliko | UAB „Projektų ekspertizė“, ekspertizės akto Nr. 17/058-A(21)-2 (2021-05-27) |
| Projektą patvirtinantis dokumentas | AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, dokumento Nr. TE-25, 2021-06-02 |
| Leidimą (-us) vykdyti statybos darbus išdavė | - |

1. **Informacija apie statinį:**

Statinio pagrindiniai techniniai rodikliai:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Faktinis kiekis (skaičius) | Charakteristikos |
| Kelias |  |  |  |
| Kategorija |  |  | V |
| Ruožo ilgis | km | 8,174 |  |
| Kelio juostos plotis | m | 18,0 |  |
| Eismo juostų skaičius | vnt. | 2 |  |
| Eismo juostų plotis | m | 3,0 |  |

Statinio fiziniai rodikliai:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pavadinimas | Mato vnt. | Planinis kiekis (skaičius) | Faktinis kiekis (skaičius) | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumas | Planinio ir faktinio kiekio (skaičiaus) skirtumo priežastis |
| **Kelias** | | | | | |
| Kapitalinis remontas | km | 8,174 | 8,174 |  |  |
| **Sankryžų pertvarkymas** | | | | | |
| Vieno lygio (šviesoforais nereguliuojamos) sankryžos kapitalinis remontas |  | 4 | 4 |  |  |
| **Inžinerinės eismo saugos priemonės** | | | | | |
| Naujų atitvarų įrengimas | km | 0,252 | 0,31221 | 0,06021 | Darbų pakeitimas Nr. 3 |
| **Kiti kelio elementai** | | | | | |
| Autobusų sustojimo aikštelių remontas | vnt. | 7 | 7 |  |  |

Statinio koordinatės:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| xy ruožo pradžia | | xy ruožo pabaiga | |
| 6059136.83 | 541895.35 | 6065014.82 | 537228.85 |

1. **Atliktų darbų vertės:**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Suma, Eur (su PVM)** |
| Atliktų statybos darbų vertė | 4.459.663,84 |
| Projektavimo darbų vertė (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) |  |
| Projekto vykdymo priežiūra (pildoma, kai sudaryta rangos darbų kartu su projektavimu pirkimo sutartis) |  |
| Kompensacinės priemonės |  |
| Piniginės išskaitos\* | 4.051,78 |
| **BENDRA ATLIKTŲ DARBŲ VERTĖ\*** | **4.455.612,06** |

\* Piniginių išskaitų suma (atitinkamai ir bendra atliktų darbų vertė) gali būti pakoreguota Kelių direkcijai įforminus ir patvirtinus piniginių išskaitų aktą.

1. **Darbus atliko:**

|  |  |
| --- | --- |
| Rangovas | AB „Kauno tiltai“, KA Nr. 184 |
| Partneris (-iai) | - |
| Subrangovas (-ai) | UAB “Statvista”, UAB „Gatas“ |

1. Statybos darbų techninis prižiūrėtojas UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas Tauras Jakelaitis, KA Nr. 30060

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie piniginių išskaitų, kai yra nesilaikoma ribinių verčių ar leistinųjų nuokrypių, taikymą – taip, 4.051,78 Eur su PVM

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne ir sumą Eur su PVM****)*

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas Tauras Jakelaitis, KA Nr. 30060

*(įmonės pavadinimas, pareigos, v., pavardė)*

informuoja apie kainos perskaičiavimo dėl faktiškai įrengtų kelio konstrukcijos sluoksnių storių taikymą – ne

*(įrašyti* ***taip*** *arba* ***ne******ir sumą Eur su PVM****)*

1. Galutinė objekto apžiūra atlikta 2023 m. lapkričio 27 d., akto arba rašto Nr. (2024-01-09)
2. Komisija apžiūrėjo vietoje, kaip atlikti objekto rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinio remonto darbai

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta)*

patikrino objekto statybos projektinę, techninę normatyvinę, statybos darbų vykdymo dokumentaciją ir pagal kompetenciją nustatė, kad atlikti objekto statybos darbai atitinka rangos pirkimo sutartyje (sutarties sąlygose), projekte, normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nustatytus reikalavimus, nustatytus esminius statinių reikalavimus.

Darbų pakeitimai, papildomi susitarimai (jei tokių buvo) nustatyta tvarka suderinti ir nurodyti techninėje dokumentacijoje.

Statybos darbų techninis prižiūrėtojas patvirtina, kad objekto rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinio remonto darbai

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Projekto vykdymo priežiūros vadovas patvirtina, kad objekto rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinio remonto darbai  *(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atitinka Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto sprendinius ir

*(projekto pavadinimas)*

tenkina galiojančių normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus ir esminius statinių reikalavimus.

Komisija, atsižvelgdama į statybos darbų techninio prižiūrėtojo ir projekto vykdymo priežiūros vadovo patvirtinimus, priima objekto rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinio remonto

*(rangos pirkimo sutarties objekto kelio Nr., pavadinimas, ruožas, kelio elemento vieta, statybos rūšis)*

atliktus statybos darbus.

Faktinė statybos darbų atlikimo data, nurodyta statinio statybos techninio prižiūrėtojo pranešime dėl rangos darbų užbaigimo ir galimo komisijos organizavimo (proceso standarto 3 priedas), yra 2023 m. lapkričio 13 d.

Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbus privaloma užbaigti pagal šio akto 13 punkte „Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas“ nurodytus reikalavimus.

Rangovas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka atsako už statinio sugriuvimą ar per garantinį terminą (5 m.) *(pagal rangos pirkimo sutartyje numatytas sąlygas)* nustatytus defektus.

Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas (12 punktas) ir objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas (13 punktas) yra neatskiriama atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto dalis.

1. Objekto priežiūrą pradeda vykdyti statytojas (užsakovas) nuo atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) akto pasirašymo datos.

**Pastaba**: Atliktų statybos darbų perdavimo statytojui (užsakovui) aktas prilyginamas užsakovo pažymai apie rangovo ir statinio statybos techninės priežiūros paslaugas teikiančios įmonės įvykdytą pirkimo sutartį.

Papildoma informacija ir (ar) pastabos:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komisijos pirmininkas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Komisijos nariai |  | Rūta Živatkauskienė |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
|  |  |  |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Statinio statybos vadovas |  | Gintaras Gaidelis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Statybos darbų techninis prižiūrėtojas |  | Tauras Jakelaitis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| Projekto vykdymo priežiūros vadovas |  | Aivaras Vilkelis |  |  |
|  |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| AB „Kauno tiltai“ projektų vadovas |  | Gintaras Gaidelis |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

**12. Statybos projektinės, techninės ir statybos darbų vykdymo dokumentacijos sąrašas**

**(dokumentai pateikiami spausdintine ir elektronine forma)**

Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinis remontas

*(objekto pavadinimas)*

2024 m. sausio 17 d.

| **Eil.**  **Nr.** | **Kelio Nr.** | **Ruožas** | **Dokumentacijos pavadinimas** | **Metai** | **Bylų su dokumentais spausdintine forma skaičius** | **Dokumentų spausdintine forma lapų[[2]](#endnote-2) skaičius** | **Bylų (failų) dokumentai elektronine forma[[3]](#endnote-3) skaičius** | **Dėžės Nr.** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Techninis darbo projektas 0 laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00001 iki F4-00007  7 | - |
| 5.1 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Bendroji dalis 0 laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00003  1 | - |
| 5.2 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Elektrotechnikos dalis 0 laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00006  1 | - |
| 5.3 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Melioracijos dalis 0 laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00005  1 | - |
| 5.4 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Susisiekimo dalis 0 laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00004  1 | - |
| 6. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Techninio darbo projekto galutinė laida su statinio statybos techninio prižiūrėto žyma | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00008 iki  F4-00012  5 | - |
| 6.1. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Bendroji dalis A laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00008  1 | - |
| 6.2. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Elektrotechnikos dalis A laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00009  1 | - |
| 6.3. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Melioracijos dalis A laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00010  1 | - |
| 6.4. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Susisiekimo dalis C laida | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414aa1afa/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F4-00011  1 | - |
| 9. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Projekto (projekto dalies) ekspertizės aktas | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00008  1 | - |
| 11. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Statybos darbų technologijos projektas | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00009  1 | - |
| 12. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Viešojo pirkimo sutartis, sutartys dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais, sutarčių papildomi susitarimai | 2022 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00010;  F56-00028 iki F56-00030  4 | - |
| 12.1 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Viešojo pirkimo sutartis, sutartys dėl tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais | 2022 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00010;  1 | - |
| 12.2 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Papildomas susitarimas Nr.1 | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00028  1 | - |
| 12.3 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Papildomas susitarimas Nr.2 | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00029  1 | - |
| 12.4 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Papildomas susitarimas Nr.3 | 2024 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00030  1 | - |
| 12.4 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Papildomas susitarimas Nr.4 | 2024 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00031  1 | - |
| 13. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Statybvietės priėmimo perdavimo aktas | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00022  1 | - |
| 14. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Kelio trasos nužymėjimo aktas | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00011  1 | - |
| 15. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Leidimai riboti eismą | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00012 iki F56-00013  2 | - |
| 16. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Kiti leidimai | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00014 iki F56-00016  3 | - |
| 17. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Draudimai garantijos | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00017 iki F56-00018  2 | - |
| 18. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Įsakymas dėl atsakingų asmenų paskyrimo | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00019 iki F56-00021  3 | - |
| 19. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Statybos darbų žurnalai | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d" \l "tab_title_page)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed07f9b5ed001dd8b72997bfdcfe42" \l "tab_title_page)  ESDŽ (Nr. 22-0294)  [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed07fbb5ed001dd8b729976b6035e1" \l "tab_title_page)  ESDŽ (Nr. 22-0295) | - |
| 19.1 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Statybos darbų žurnalas (Susisiekimo kelio Nr. 4718) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d" \l "tab_title_page)  ESDŽ (Nr. 22-0293) | - |
| 19.2 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Statybos darbų žurnalas (Susisiekimo kelio Nr. 221) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed07f9b5ed001dd8b72997bfdcfe42" \l "tab_title_page)  ESDŽ (Nr. 22-0294) | - |
| 19.3 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Statybos darbų žurnalas (Melioracijos) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/edit/11ed07fbb5ed001dd8b729976b6035e1" \l "tab_title_page)  ESDŽ (Nr. 22-0295) | - |
| 20.1 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Pažymos apie statybinių atliekų perdavimą | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  Nuo F56-00002 iki  F56-00007;  6 | - |
| 20.2. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Turto priėmimo perdavimo aktas | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00022  1 | - |
| 20.3 | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Inžinerinių tinklų savininkų pažymos apie atlikus statybos darbus | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb4241510619b/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00023  1 | - |
| 21. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Eksploatacinių savybių deklaracijos | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f54/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F54-00001 iki F54-00112  112  [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f54/index/11ed07fbb5ed001dd8b729976b6035e1)  ESDŽ (Nr. 22-0295)  F54-00001 iki F54-00006  6 | - |
| 21.1. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Eksploatacinių savybių deklaracijos  (Susisiekimo dalis) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f54/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F54-00001 iki F54-00112  112 | - |
| 21.2. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Eksploatacinių savybių deklaracijos (Melioracijos dalis) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f54/index/11ed07fbb5ed001dd8b729976b6035e1)  ESDŽ (Nr. 22-0295)  F54-00001 iki F54-00006  6 | - |
| 22. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Savikontrolės bandymų protokolai | 2022 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f55/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  Nuo F55-00005 iki F55-00012;  Nuo F55-00015 iki F55-00025;  F55-00034;  Nuo F55-00050 iki F55-00066;  Nuo F55-00079 iki F55-00090;  Nuo F55-00126 iki F55-00157;  F55-00168;  F55-00171;  F55-00176;  Nuo F55-00179 iki F55-00181;  F55-00183;  Nuo F55-00185 iki F55-00189;  Nuo F55-00191 iki F55-00194;  Nuo F55-00196 iki F55-00198;  F55-00203;  Nuo F55-00205 iki F55-00208;  F55-00210;  Nuo F55-00212 iki F55-00213;  Nuo F55-00217 iki F55-00239;  132; |  |
| 23. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Kontrolinių bandymų protokolai | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f55/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  Nuo F55-00001 iki F55-00004;  Nuo F55-00013 iki F55-00014;  Nuo F55-00026 iki F55-00033;  Nuo F55-00035 iki F55-00049;  Nuo F55-00067 iki F55-00078;  Nuo F55-00091 iki F55-00125;  Nuo F55-00158 iki F55-00159;  Nuo F55-00162 iki F55-00167;  Nuo F55-00169 iki F55-00170;  Nuo F55-00172 iki F55-00175;  Nuo F55-00177 iki F55-00178;  F55-00182;  F55-00184;  F55-00190;  F55-00195;  Nuo F55-00199 iki F55-00202;  F55-00204;  F55-00209;  F55-00211;  Nuo F55-00214 iki F55-00216;  Nuo F55-00240 iki F55-00242;  121; |  |
| 24. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Darbų pakeitimo aktai | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414abf569/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F5-00001 iki F5-00003  3 |  |
| 24.1. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Darbų pakeitimo aktas Nr. 1 | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414abf569/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F5-00001  1 | - |
| 24.2. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Darbų pakeitimo aktas Nr. 2 | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414abf569/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F5-00002  1 | - |
| 24.3. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Darbų pakeitimo aktas Nr. 3 | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414abf569/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F5-00003  1 | - |
| 25. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Kontrolinė geodezinė nuotrauka | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414bfa351/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F15-00001  1 |  |
| 26. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Rangovo faktiškai atliktų darbų, pažymėtų parengtoje kontrolinėje geodezinėje nuotraukoje, faktinis sulyginimas (sudengimas) dwg. | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414bfa351/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00024  1 |  |
| 28. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Paslėptų darbų aktai | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f17/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F17-00001 iki F17-000121  121  [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f17/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0295)  F17-00001 iki F17-00006  6  [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f17/index/11ed07f9b5ed001dd8b72997bfdcfe42)  ESDŽ (Nr. 22-0294)  F17-00001 iki F17-00003  3 |  |
| 28.1. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Paslėptų darbų aktai (Susisiekimo kelio Nr.4718) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f17/index/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F17-00001 iki F17-000121  121 |  |
| 28.2. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Paslėptų darbų aktai (Melioracija) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f17/index/11ed07fbb5ed001dd8b729976b6035e1)  ESDŽ (Nr. 22-0295)  F17-00001 iki F17-00006  6 |  |
| 28.3. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Paslėptų darbų aktai (Susisiekimo kelio Nr. 221) | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/project/construction/f17/index/11ed07f9b5ed001dd8b72997bfdcfe42)  ESDŽ (Nr. 22-0294)  F17-00001 iki F17-00003  3 |  |
| 29. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Kadastrinių matavimų byla | 2023 | 2 | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414bfa351/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00025 iki F56-00026  2 | 1 |
| 31. | 4718 | 0,0 – 8,183 km | Kelių duomenų (SHAPE) perdavimo – priėmimo aktas | 2023 | - | - | [https://esdz.lakd.lt](https://esdz.lakd.lt/form/view/11ea509481d500155d6cb42414bfa351/11ed0768b5ed001dd8b72997a9ca285d)  ESDŽ (Nr. 22-0293)  F56-00027  1 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Perdavė:** | | | | |
| AB „Kauno tiltai“ projektų vadovas |  | Gintaras Gaidelis |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| **Patikrino:** | | | | |
| UAB „Laboratorinių bandymų centras“ techninis prižiūrėtojas |  | Tauras Jakelaitis |  |  |
| *(Statybų techninę priežiūrą vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| **Priėmė:** | | | | |
| Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

**13. Objekto neesminių trūkumų ir neatitikimų pašalinimo darbų sąrašas**

Rajoninio kelio Nr. 4718 Semeliškės–Jagėlonys–Mūro Strėvininkai–Žiežmariai ruožo nuo 0,00 iki 8,183 km kapitalinis remontas *(objekto pavadinimas)*

2024 m. sausio 16 d.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Darbų pavadinimas ir vieta (km ir PK)** | **Mato**  **vnt.** | **Darbų apimtis** | **Įvykdymo terminas** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Akcinės bendrovės Lietuvos automobilių kelių direkcijos Infrastruktūros palaikymo ir vystymo grupės Infrastruktūros priežiūros skyriaus kelių statybos priežiūros vadovas |  | Gintaras Pikšilingis |  |  |
| *(Kelių direkcijos atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |
| AB „Kauno tiltai“ projektų vadovas |  | Gintaras Gaidelis |  |  |
| *(Darbus vykdžiusios įmonės pavadinimas ir atstovo pareigos)* |  | *(Vardas Pavardė)* |  | *(Parašas)* |

1. Komisijos darbo pradžios data – data nurodyta Kelių direkcijos rašte dėl Komisijos sudarymo (atskirais atvejais gali būti patikslinta Komisijos pirmininko) [↑](#footnote-ref-2)
2. Dokumentų puslapiai turi būti sunumeruoti [↑](#endnote-ref-2)
3. Kai įvardintas dokumentas pasirašytas elektroniniais parašais ir talpinamas elektroniniame statybos darbų žurnale (ESDŽ), įrašomas ESDŽ statinio Nr. (žurnalo Nr.) (pvz., 21-0333) ir įrašo kodas (pvz., F54-00018). [↑](#endnote-ref-3)