2024-04-     Miškininkystės paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2024-04-

Mažeikiai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Nerijaus Lemežio, Mažeikių regioninio padalinio vadovo, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui MB Krūmai :

| Eil. Nr. | Girininkija kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis, ha | Paslaugų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Akmenės | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui | 0,0 3,0 3,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 6,0 ha |  |
| 2. | Akmenės | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | 0,0 20,0 25,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 45,0 ha |  |
| 3. | Akmenės | Jaunuolynų ugdymas | 0,0 10,0 30,0 10,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 50,0 ha |  |
| 4. | Akmenės | Griovio šlaitų ir pagriovių priežiūra | 0,0 0,0 0,0 3,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 3,0 ha |  |
| 5. | Akmenės | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | 0,0 0,0 5,0 5,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 10,0 km |  |

UŽSAKOVAS                                                 PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | MB Krūmai direktorius Šarūnas Skabeikis |
| --- | --- | --- |

2024-04-     Miškininkystės paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2024-04-

Mažeikiai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Nerijaus Lemežio, Mažeikių regioninio padalinio vadovo, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui MB Krūmai :

| Eil. Nr. | Girininkija kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis, ha | Paslaugų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sedos | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui | 0,0 4,0 4,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 8,0 ha |  |
| 2. | Sedos | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | 0,0 30,0 40,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 70,0 ha |  |
| 3. | Sedos | Jaunuolynų ugdymas | 0,0 10,0 30,0 22,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 62,0 ha |  |
| 4. | Sedos | Griovio šlaitų ir pagriovių priežiūra | 0,0 0,0 2,0 3,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 5,0 ha |  |
| 5. | Sedos | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | 0,0 0,0 5,0 10,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 15,0 km |  |

UŽSAKOVAS                                                 PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | MB Krūmai direktorius Šarūnas Skabeikis |
| --- | --- | --- |

2024-04-     Miškininkystės paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2024-04-

Mažeikiai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Nerijaus Lemežio, Mažeikių regioninio padalinio vadovo, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui MB Krūmai :

| Eil. Nr. | Girininkija kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis, ha | Paslaugų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Papilės | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui | 0,0 4,0 4,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 6,0 ha |  |
| 2. | Papilės | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | 0,0 15,0 15,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 30,0 ha |  |
| 3. | Papilės | Jaunuolynų ugdymas | 0,0 10,0 30,0 20,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 60,0 ha |  |
| 4. | Papilės | Griovio šlaitų ir pagriovių priežiūra | 0,0 0,0 3,0 3,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 6,0 ha |  |
| 5. | Papilės | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | 0,0 0,0 5,0 5,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 10,0 km |  |

UŽSAKOVAS                                                 PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | MB Krūmai direktorius Šarūnas Skabeikis |
| --- | --- | --- |