2022 M. BIRŽELIO 10 D. PIRKIMO SUTARTIES NR. S-634

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 13

2024 m. ___ d.  Nr. 13

Vilnius

Akcinė bendrovė Via Lietuva (buvęs pavadinimas Akcinė bendrovė Lietuvos automobilių kelių direkcija), įmonės kodas 188710638, kurios registruota buveinė yra Kauno g. 22-202, LT-03212 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama įgalioto darbuotojo, (toliau – Užsakovas),

ir

akcinė bendrovė „Eurovia Lietuva“, juridinio asmens kodas 121949798, kurios registruota buveinė yra Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu,

toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,

vadovaudamosi 2022 m. birželio 10 d. Viešojo pirkimo sutarties Nr. S-634 „Rajoninio kelio Nr. 5248 Privažiuojamasis kelias prie Nemėžio nuo kelio Vilnius–Minskas ruožo nuo 0,085 km iki 1,450 km rekonstravimas“ (toliau – Sutartis) XII skyriaus „Papildomi darbai“ nuostatomis,

susitarė:

- Sudaryti šį papildomą susitarimą Nr. 13 (toliau – Susitarimas Nr. 13), kadangi:

- Įsivėlė klaida rengiant asfalto mišinio rūšies keitimo dokumentaciją, kurios pagrindu 
2023-09-19 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 9 (S-1025) ir buvo atliktos korekcijos elektroniniame statybos darbų žurnale;

- Įsivėlė klaida rengiant Darbų pakeitimą Nr. 6, kurio pagrindu 2023-04-21 buvo pasirašytas papildomas susitarimas Nr. 6 (S-394) ir buvo atliktos korekcijos elektroniniame statybos darbų žurnale;

- įvertinus Rangovo faktiškai atliktų darbų apimtis išpildomojoje dokumentacijoje ir palyginus jas su techniniame darbo projekte numatytomis atlikti darbų apimtimis bei darbų pakeitimų aktais, nustatytas nežymus skirtumas,

todėl 2024 m. balandžio 12 d. patvirtinus Darbų pakeitimo aktą Nr. 12 (Susitarimo Nr. 13 pirmas priedas), nustatyta papildomų ir neatliekamų darbų bendra suma, kuri sumažina Sutarties kainą 23.138,72 Eur (dvidešimčia trimis tūkstančiais vienu šimtu trisdešimt aštuoniais eurais ir 72 ct), t. y.:

1.1. Neatliekamų darbų kaina be PVM yra 19.122,91 Eur (devyniolika tūkstančių vienas šimtas dvidešimt du eurai, 91 ct);

1.2. 21 proc. PVM yra 4.015,81 Eur (keturi tūkstančiai penkiolika eurų, 81 ct);

1.3. Neatliekamų darbų kaina su PVM yra 23.138,72 Eur (dvidešimt trys tūkstančiai vienas šimtas trisdešimt aštuoni eurai, 72 ct).

- Šalys patvirtina, jog Susitarime Nr. 13 numatytos sąlygos buvo individualiai Šalių aptartos ir pilnai atitinka jų tikrąją valią, kurios įgyvendinimo Šalys siekė sudarydamos Susitarimą.

- Sutarties sąlygos, kurios nėra aptartos kaip keičiamos Susitarimu Nr. 13, lieka nepakeistos galioti Sutarties galiojimo laikotarpiu.

- Susitarimas Nr. 13 įsigalioja nuo Šalių pasirašymo (abiejų Šalių) dienos ir galioja pagal Sutartyje nustatytą Sutarties galiojimo terminą.

- Susitarimas Nr. 13 yra neatskiriama ir sudėtinė Sutarties dalis.

6. PRIDEDAMA: priedas Nr. 1 (Darbų pakeitimo aktas Nr. 12).

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

| UŽSAKOVAS AB „Via Lietuva“ Kauno g. 22-202, LT– 03212 Vilnius Įmonės kodas 188710638 Telefonas (8 5) 232 9600 El. paštas info@vialietuva.lt A.s. LT37 7300 0100 0245 6303 AB „Swedbank“ Dokumentą pasirašantis įgaliotas bendrovės darbuotojas | RANGOVAS AB „Eurovia Lietuva“ Liepkalnio g. 85, LT-02120 Vilnius Įmonės kodas 121949798 PVM kodas LT219497917 El. p. eurovia@eurovia.lt A.s. Nr. LT36 2140 0300 0060 9614 Luminor Bank AB |  |  |
| --- | --- | --- | --- |