2024-04-     Miškininkystės paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2024-04-

Mažeikiai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Nerijaus Lemežio, Mažeikių regioninio padalinio vadovo, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui MB Krūmai :

| Eil. Nr. | Girininkija kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis, ha | Paslaugų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sedos | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | 0,0 100,0 0,0 17,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 117,0 ha |  |
| 2. | Sedos | Želdinių, žėlinių apsauga nuo kanopinių žvėrių bei vabzdžių daromos žalos | 0,0 0,0 100,0 80,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 180,0 ha |  |
| 3. | Sedos | Želdinių, žėlinių ir medelių kamienų apsauga nuo kanopinių žvėrių daromos žalos | 0,0 0,0 8,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 8,0 ha |  |
| 4. | Skaistgirio | Miško atkūrimas, įveisimas ir atsodinimas (medžių ir krūmų sodinimas) | 0,0 35,0 5,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 40,0 ha |  |

UŽSAKOVAS                                                 PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | MB Krūmai direktorius Šarūnas Skabeikis |
| --- | --- | --- |