2024-04-     Miškininkystės paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2024-04-

Mažeikiai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Nerijaus Lemežio, Mažeikių regioninio padalinio vadovo, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui Lukui Dragūnui :

| Eil. Nr. | Girininkija kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis, ha | Paslaugų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Skaisgirio | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui | 0,0 1,7 0,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 1,7 ha |  |
| 2. | Skaisgirio | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | 0,0 60,0 50,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 150,0 ha |  |
| 3. | Skaisgirio | Jaunuolynų ugdymas | 0,0 0,0 10,0 10,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 20,0 ha |  |
| 4. | Skaisgirio | Griovio šlaitų ir pagriovių priežiūra | 0,0 0,0 7,0 5,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 12,0 ha |  |
| 5. | Skaisgirio | Pakelių priežiūra | 0,0 0,0 2,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 2,0 km |  |
| 6. | Skaisgirio | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | 0,0 0,0 10,0 13,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 23,0 km |  |

UŽSAKOVAS                                                 PASLAUGŲ TEIKĖJUI

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | Lukui Dragūnui |
| --- | --- | --- |