2024-04-                Miškininkystės paslaugų

sutartis Nr.

3 priedas

MIŠKININKYSTĖS  PASLAUGŲ TEIKIMO

GRAFIKAS

2024-04-

Mažeikiai

## Paslaugų teikėjas  MB Krūmiukas Miškininkystės paslaugų teikimo VĮ Valstybinių miškų urėdijos  Mažeikių  regioniniam padaliniui 2024 metais grafikas:

| Eil. Nr. | Paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mėnesiai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Želdavietės paruošimas miško sodinimui šalinant nepageidaujamus medžius, krūmus, žolinę augmeniją | ha | 0,6 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 2. | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | ha | 83,0 |  |  |  |  | x | x | x | x | x |  |  |  |
| 3. | Jaunuolynų ugdymas ir/ar retinimo kirtimai, negaminant likvidinės medienos | ha | 100,6 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |
| 4. | Griovio šlaitų ir pagriovių priežiūra | ha | 10,0 |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5. | Pakelių priežiūra | km | 2,0 |  |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |
| 6. | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | km | 17 |  |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x |

Pastaba: X pažymėti mėnesiai, kuriais paslauga gali būti teikiama, paslaugų kiekiai pagal girininkijas bei paslaugų atlikimo terminai bus nurodyti paslaugų teikimo užduotyje.

UŽSAKOVAS                                                        PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | MB Krūmiukas direktorius Vilius Vembutas |
| --- | --- | --- |