2024-04-     Miškininkystės paslaugų sutartis Nr.

4 priedas

MIŠKININKYSTĖS PASLAUGŲ TEIKIMO

UŽDUOTIS

2024-04-

Mažeikiai

## VĮ Valstybinių miškų urėdijos, atstovaujamos Nerijaus Lemežio, Mažeikių regioninio padalinio vadovo, Miškininkystės paslaugų teikimo užduotis Paslaugų teikėjui MB Krūmiukas :

| Eil. Nr. | Girininkija kurioje teikiamos paslaugos | Paslaugų rūšis | Preliminarus paslaugų kiekis, ha | Paslaugų atlikimo terminas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beržėnu | Želdavietės paruošimas miško sodmenų sodinimui | 0,0 0,6 0,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 0,6 ha |  |
| 2. | Beržėnu | Miško želdinių ir žėlinių priežiūra šalinant žabus ir žolinę augmeniją | 0,0 40,0 43,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 83,0 ha |  |
| 3. | Beržėnu | Jaunuolynų ugdymas | 0,0 20,0 37,0 10,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 67,0 ha |  |
| 4. | Beržėnu | Griovio šlaitų ir pagriovių priežiūra | 0,0 0,0 5,0 5,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 10,0 ha |  |
| 5. | Beržėnu | Pakelių priežiūra | 0,0 0,0 2,0 0,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 2,0 km |  |
| 6. | Beržėnu | Kvartalinių ir ribinių linijų priežiūra | 0,0 0,0 10,0 7,0 | I – ketvirtis II – ketvirtis III – ketvirtis IV – ketvirtis |
| Iš viso: |  |  | 17,0 km |  |

UŽSAKOVAS                                                 PASLAUGŲ TEIKĖJAS

| Mažeikių regioninio padalinio vadovas Nerijus Lemežis |  | MB Krūmiukas direktorius Vilius Vembutas |
| --- | --- | --- |