2014 – 2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIO MECHANIZMO PROGRAMOS  ,,TEISINGUMAS IR VIDAUS REIKALAI“ TIESIOGINIO FINANSAVIMO PROJEKTAS ,,LIETUVOS BAUSMIŲ VYKDYMO SISTEMOS KOKYBĖS GERINIMAS“

SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBŲ KARTU SU PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS SUTARTIS

2024  m. _______________ ___ d. Nr. _______

Vilnius

Lietuvos kalėjimų tarnyba, atstovaujama kanclerės Ligitos Valalytės, veikiančios pagal Lietuvos kalėjimų tarnybos direktoriaus 2023 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-78 ,,Dėl Lietuvos kalėjimų tarnybos dokumentų pasirašymo ir tvirtinimo bei įgaliojimų suteikimo“ suteiktus įgaliojimus, toliau vadinamas Užsakovu ir UAB ,,Via Solis Energia“ veikiančios pagal 2023 m. birželio 6 d. Jungtinės veiklos sutartį Nr. 23/06/06 su UAB ,,Viasolis“, atsakingos už sutartį įmonės kodas 302468584, atstovaujama Rimvydo Karoblio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o atskirai – Šalimi, sudarė šią Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis viešojo pirkimo-pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų.

1. SUTARTIES DALYKAS

1.1. Sutarties dalykas yra saulės šviesos elektrinės įrengimo darbai (toliau – Darbai) kartu su projektavimo paslaugomis (techninio ir darbo projektų parengimu) (toliau – Paslaugos) adresu Antavilių g. 27, Vilnius.

1.2. Darbų ir Paslaugų kiekiai nurodyti Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis techninėje specifikacijoje (Sutarties 1 priedas), kuri yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

2. SUTARTIES VERTĖ

2.1. Pradinės Sutarties vertė –  70 455,50  Eur (septyniasdešimt tūkstančių keturi šimtai penkiasdešimt penki eurai 50 centų), be pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM).

2.2. Sutarties kaina su PVM 85 251,16 Eur.

Į Sutarties kainą įskaitomas PVM, kiti mokesčiai bei visos kitos išlaidos, reikalingos Sutarčiai tinkamai įvykdyti.

2.3. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Užsakovas už visą pasiūlyme ir Sutartyje numatytą pirkimo objektą sumoka Sutarties 2.2 punkte nurodytą kainą su PVM, jeigu faktinė Darbų apimtis bei Sutartyje Užsakovo nurodytų Darbų apimtis nesiskiria daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų, skaičiuojant nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte. Dėl darbų, kurie nebus įtraukti į pirkimo objektą ir kurių apimtis daugiau kaip 15 (penkiolika) procentų viršys Sutarties 2.1 punkte nurodytą Sutarties vertę, turės būti organizuojamas naujas viešasis pirkimas.

2.4. Sutarties kaina Sutarties galiojimo laikotarpiu turi būti perskaičiuojama (didinama arba mažinama) pasikeitus (padidėjus arba sumažėjus) PVM tarifui, kuris turėjo tiesioginės įtakos Sutarties kainai. Tokiu atveju, Šalims raštiškai susitarus, perskaičiuojama tik ta Sutarties kainos dalis, kuriai turėjo įtakos pasikeitęs PVM tarifas, perskaičiuojant tik PVM dalį. Pradinės Sutarties vertė be PVM negali būti keičiama. Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio arba sumažėjusio) PVM tarifo inicijuoja Rangovas, kreipdamasis į Užsakovą raštu, pateikdamas konkrečius skaičiavimus dėl pasikeitusio mokesčio įtakos Sutarties kainai. Užsakovas taip pat turi teisę inicijuoti Sutarties kainos perskaičiavimą dėl pasikeitusio (padidėjusio arba sumažėjusio) PVM tarifo. Sutarties kainos perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojamos perskaičiuota Sutarties kaina bei šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos. Perskaičiuota Sutarties kaina taikoma tik tiems Darbams, kurie bus atliekami po Šalių pasirašyto susitarimo įsigaliojimo dienos.

2.5. Bet kuri Sutarties šalis Sutarties galiojimo metu turi teisę inicijuoti Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą (keitimą) vieną kartą ne anksčiau kaip po 6 ( šešių ) mėnesių nuo Sutarties sudarymo dienos, pateikiant kainos perskaičiavimo būtinybę įrodančius dokumentus ar duomenis, jeigu Vartojimo prekių ir paslaugų kainų pokytis (k), apskaičiuotas kaip nustatyta 2.5.3 punkte, viršija 5 procentus. Atlikdamos perskaičiavimą Šalys vadovaujasi Lietuvos Statistikos Departamento viešai Oficialiosios statistikos portale paskelbtais Rodiklių duomenų bazės duomenimis, iš kitos Šalies nereikalaudamos pateikti oficialaus Lietuvos Statistikos Departamento ar kitos institucijos išduoto dokumento ar patvirtinimo.

2.5.1. Šalys privalo Susitarime nurodyti indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, kainų pokytį (k), perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą pradinės sutarties vertę.

2.5.2. Perskaičiuota kaina taikoma paslaugoms, suteiktoms po to, kai Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo.

2.5.3. Nauja kaina apskaičiuojama pagal formulę:

a1=a+k100×a, kur

a – kaina (Eur be PVM)

a1 – perskaičiuota (pakeista) kaina (Eur be PVM)

k – Pagal vartotojų kainų indeksą VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS apskaičiuotas Vartojimo prekių ir paslaugų  kainų pokytis (padidėjimas arba sumažėjimas) (%). „k“ reikšmė skaičiuojama pagal formulę:

k =IndnaujausiasIndpradžia×100-100, (proc.) kur

Indnaujausias – kreipimosi dėl kainos perskaičiavimo išsiuntimo kitai šaliai datą, naujausias paskelbtas vartojimo prekių ir paslaugų indeksas VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS

Indpradžia – laikotarpio pradžios datos (mėnesio) vartojimo prekių ir paslaugų indeksas VARTOJIMO PREKĖS IR PASLAUGOS. Pirmojo perskaičiavimo atveju laikotarpio pradžia (mėnuo) yra Sutarties sudarymo dienos mėnuo.

2.5.4. Skaičiavimams indeksų reikšmės imamos keturių skaitmenų po kablelio tikslumu. Apskaičiuotas pokytis (k) tolimesniems skaičiavimams naudojamas suapvalinus iki vieno skaitmens po kablelio, o apskaičiuota kaina „a“ suapvalinama iki dviejų skaitmenų po kablelio.

2.5.5. Kainos pakeitimas įforminamas papildomu susitarimu prie Sutarties, pasirašomu abiejų sutarties šalių, kuris įsigalioja sekančią darbo dieną nuo pasirašymo datos (šalys pasirašydamos papildomą susitarimą privalo nurodyti pasirašymo datą).

3. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

3.1. Už tinkamai atliktus Sutartyje numatytas Paslaugas ir Darbus Užsakovas su Rangovu atsiskaito  mokėjimo pavedimu, pinigus pervesdamas į Rangovo Sutartyje nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros gavimo dienos prieš tai pasirašius atliktų Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo ir/arba Atliktų darbų aktą. PVM sąskaitos faktūros turi būti elektroninės (pateikiamos naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis), kaip numatyta Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 22 straipsnio 3 dalyje. PVM sąskaitoje faktūroje turi būti nurodyti Paslaugų/Darbų pavadinimai, kiekiai, kainos, Sutarties numeris, Sutarties data. Rangovui nepateikus elektroninės sąskaitos faktūros, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo.

3.2. Užsakovas, gavęs Rangovo prašymą, už darbus ir/ar paslaugas Rangovui sumoka 100 % avansą.

3.3. Rangovas dėl avanso  Užsakovui turi pateikti avansinio mokėjimo prašymą už Paslaugas/Darbus, avansinę sąskaitą ir gautą kredito unijos ar registruoto banko avansinio mokėjimo lėšų grąžinimo garantiją ar draudimo bendrovės laidavimo raštą visai avanso sumai Paslaugų/Darbų vykdymo laikotarpiui, kuriame naudos gavėju nurodytas Užsakovas. Avansas sumokamas per 30 dienų nuo avansinio mokėjimo prašymo gavimo, avansinio grąžinimo užtikrinimo ir avansinės sąskaitos gavimo dienos.

3.4. Užsakovas turi teisę sulaikyti apmokėjimą, jei:

3.4.1. po atliktų Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo paaiškėja atliktų Darbų rezultato trūkumai, jeigu jų nebuvo įmanoma pastebėti Darbų perdavimo ir priėmimo metu;

3.4.2. po atliktų Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo paaiškėja, kad Užsakovui padaryti nuostoliai dėl Rangovo kaltės (pvz.: sugadinta įranga, pažeistos komunikacijos, tinklai, konstrukcijos ir pan.).

3.5. Jei nemokamas avansas, už suteiktas Paslaugas Užsakovas sumokės Rangovui pasirašius Paslaugų perdavimo-priėmimo aktą ir pateikus PVM sąskaitą faktūrą, kai Rangovas pateiks Užsakovui parengtą ir su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis raštu suderintą techninį  projektą.

3.6. Už atliktus Darbus ir Paslaugas, rengiant darbo projektą, vieną kartą per mėnesį tarpiniam mokėjimui gauti, Rangovas privalo pateikti Užsakovui Atliktų darbų akto du egzempliorius ir PVM sąskaitą faktūrą. Užsakovas, gavęs šiame punkte nurodytus dokumentus, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo juos patvirtinti, pasirašydamas Atliktų darbų aktą, išskyrus atvejus, jeigu:

3.6.1. kokie nors Rangovo atlikti Darbai ar Paslaugos neatitinka Sutarties. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tokių netinkamų Darbų ar Paslaugų ištaisymo išlaidų arba netinkamo įrenginio pakeitimo dydžiu;

3.6.2. Rangovas pagal Sutartį neatliko arba neatlieka kokių nors Darbų ar Paslaugų arba įsipareigojimų, apie kuriuos jam buvo pranešęs Užsakovas. Tokiu atveju Užsakovas gali reikalauti Rangovo pateikti pakoreguotus mokėjimo dokumentus, atitinkamai sumažinant tarpinio mokėjimo sumą tų Darbų ar Paslaugų arba įsipareigojimų verte. Jeigu Užsakovas per šiame punkte nustatytą terminą Rangovo pateiktų mokėjimo dokumentų nepatvirtina ir nepateikia nepatvirtinimo priežasčių, laikoma, kad Rangovo prašoma apmokėti suma yra teisinga.

3.7. Galutinį mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Rangovas įvykdo visus sutartinius įsipareigojimus.

4. PASLAUGŲ IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

4.1. Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminai:

4.1.1. Paslaugos pradedamos teikti ir Darbai pradedami vykdyti po Sutarties įsigaliojimo;

4.1.2. Projektui parengti reikalingų dokumentų, leidimų gavimas ir techninio projekto parengimo terminas – 45 (keturiasdešimt penkios) kalendorinės dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.1.3. saulės elektrinės įrengimo, Galutinio Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo terminas – 105 (šimtas penkios) kalendorinės dienos nuo Sutarties įsigaliojimo dienos;

4.1.4. leidimo gaminti elektros energiją išdavimo, nuosavybės ribų akto pasirašymo, elektros energijos pirkimo-pardavimo sutarties su AB ,,Energijos skirstymo operatorius“ pasirašymo (Pridavimo dokumentų) parengimo terminas – 150 (šimtas penkiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

4.2. Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminai gali būti stabdomi šiais atvejais:

4.2.1. Sutarties įgyvendinimo metu Rangovo siūlymu ar Užsakovo iniciatyva nusprendžiama keisti ar tikslinti Darbų techninę specifikaciją arba jau parengtą ir suderintą techninį projektą. Tokie pakeitimai galimi tik išimtiniais atvejais, kurių nebuvo galima numatyti iki Sutarties pasirašymo: netikslumai techninėje specifikacijoje, būtinybė tikslinti techninę specifikaciją ar jau parengtą ir suderintą techninį projektą siekiant racionalesnio ir/ar ekonomiškesnio Darbų rezultato, ar būtina įsigyti papildomus darbus, kurie būtini Sutarčiai užbaigti;

4.2.2. Užsakovas neturi galimybės vykdyti savo įsipareigojimų pagal Sutartį (netenka finansinių galimybių apmokėti už teikiamas Paslaugas ar atliekamus Darbus; neturi galimybės Sutartyje numatytais terminais pateikti dokumentų ir informacijos, kurie yra būtini Paslaugų ir Darbų vykdymui);

4.2.3. Rangovas neturi galimybės teikti Paslaugų ar vykdyti Darbų dėl aplinkybių, kurių jis iki Sutarties pasirašymo dienos negalėjo numatyti ar jų kontroliuoti (netinkamos meteorologinės sąlygos, nesustiprintos stogo konstrukcijos, jei tai nustatyta ekspertizės metu, dėl trečiųjų asmenų veiksmų).

4.3. Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo termino sustabdymo tvarka:

4.3.1. jei Paslaugų teikimo ar Darbų vykdymo termino sustabdymą inicijuoja Rangovas, jis nedelsdamas informuoja Užsakovą apie aplinkybes, dėl kurių iškilo poreikis stabdyti Paslaugų teikimo ar Darbų vykdymo terminus, o Užsakovas per 3 (tris) darbo dienas šias aplinkybes įvertina, priima sprendimą dėl Paslaugų ar Darbų (visų arba jų dalies) terminų sustabdymo ir apie sprendimą informuoja Rangovą. Paslaugų teikimo ar Darbų vykdymo termino pabaiga nukeliama laikotarpiui, kuris, išnykus aplinkybėms, dėl kurių sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas, pagal sutartį buvo likęs Rangovo sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymui iki kol sutartinių įsipareigojimų (jų dalies) vykdymas buvo sustabdytas. Bendras sustabdymo terminas negali būti ilgesnis nei 6 mėnesiai per visą Sutarties vykdymo laikotarpį. Jei Paslaugų termino sustabdymas daro įtaką Darbų įvykdymo terminui, Rangovas įgyja teisę Užsakovo reikalauti pratęsti bendrą Paslaugų suteikimo ir Darbų atlikimo terminą;

4.3.2. jei Paslaugų teikimas ar Darbų vykdymas stabdomas Užsakovo iniciatyva, Užsakovas nedelsiant informuoja Rangovą apie aplinkybes, dėl kurių iškyla poreikis stabdyti terminus ir nurodo datą, nuo kurios Paslaugų teikimas ar Darbų vykdymas turi būti sustabdytas;

4.3.3. Paslaugų ar Darbų vykdymo terminai privalo būti atnaujinti nedelsiant, kai išnyksta aplinkybės, dėl kurių terminai buvo sustabdyti. Paslaugų teikimas ir/ar Darbų vykdymas privalo būti pradėtas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Užsakovo rašto apie Darbų vykdymo atnaujinimą gavimo dienos.

4.4. Sustabdyti Darbai neatliekami iki Darbų vykdymo atnaujinimo. Užsakovui nurodant raštu Darbai atnaujinami išnykus aplinkybėms, dėl kurių jie buvo sustabdyti. Tokio sustabdymo metu visus jau atliktų Darbų rezultatus Rangovas privalo prižiūrėti, sandėliuoti, saugoti nuo sugadinimo, praradimo arba žalos.

4.5. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo sustabdymas visais Sutartyje numatytais atvejais turi būti raštiškas, nurodant priežastis bei pridedant dokumentus, patvirtinančius sustabdymo pagrindą (jeigu tokie yra).

5. UŽSAKOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

5.1. Užsakovas įsipareigoja:

5.1.1. paskirti už Darbų techninę priežiūrą atsakingą Užsakovo darbuotoją;

5.1.2. ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties 4.1.2 papunktyje nurodytų įsipareigojimų įvykdymo perduoti Rangovui patalpas Sutartyje numatytiems Darbams atlikti. Patalpos yra perduodamos Šalims pasirašant Statybvietės perdavimo ir priėmimo aktą;

5.1.3. užtikrinti, kad Rangovas per visą Sutarties laikotarpį galėtų patekti į Darbų atlikimo patalpas;

5.1.4. per visą Darbų atlikimo laikotarpį sudaryti galimybę naudotis Darbams atlikti reikalinga elektros energija ir vandeniu statybvietėje arba šalia jos. Rangovas privalo įrengti apskaitos prietaisus ir apmokėti Užsakovui už sunaudotą vandenį bei elektrą rinkos kainomis, kurias Užsakovas moka energetinių išteklių tiekimo įmonėms;

5.1.5. priimti Rangovo suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus ir pasirašyti atliktų Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo ir/ar Atliktų darbų aktus per 5 (penkias) darbo dienas nuo konkretaus akto gavimo dienos arba per šį laikotarpį pateikti motyvuotą atsisakymą pasirašyti atliktų Paslaugų/ Darbų perdavimo-priėmimo ir/ar Atliktų darbų aktą, nurodant atmetimo priežastis;

5.1.6. sumokėti Rangovui už faktiškai ir kokybiškai suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;

5.1.7. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Rangovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Rangovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;

5.1.8. informuoti subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, kaip numatyta Sutarties 10.4 punkte.

5.2. Užsakovas turi teisę:

5.2.1. bet kuriuo metu tikrinti Paslaugų ir Darbų eigą ir kokybę, kontroliuoti atliekamų Darbų kiekius ir, pastebėjus neatitikimų ar defektų, taip pat nukrypimus nuo Sutarties sąlygų, bloginančius Darbų rezultato kokybę, nedelsiant apie tai informuoti Rangovą;

5.2.2. pareikšti reikalavimą dėl teikiamų ir suteiktų Paslaugų ar atliekamų ir atliktų Darbų trūkumų pašalinimo, jeigu išaiškėja, kad Paslaugos ar Darbai atlikti nekokybiškai ir/ar neatitinka Sutartyje nustatytų reikalavimų;

5.2.3. Rangovui nukrypus nuo Sutartyje nustatytų reikalavimų arba nesilaikant teisės aktuose nustatytų statybos normų ir taisyklių, reikalauti pašalinti defektus, nemokėti už netinkamai atliktus Darbus arba, prireikus, reikalauti sustabdyti Darbus, kol trūkumai bus pašalinti;

5.2.4. priskaičiuotų delspinigių ir (ar) baudos sumos dydžiu mažinti savo piniginę prievolę Rangovui;

5.2.5. nemokėti už atliktus Darbus, iki:

5.2.5.1. Rangovas nepašalina atliktų Darbų defektų pagal Užsakovo pareikštą teisėtą reikalavimą;

5.2.5.2. PVM sąskaita faktūra nepateikta taip, kaip numatyta Sutarties 3.1 punkte;

5.2.6. tiesiogiai atsiskaityti su subrangovais pagal sudaromą trišalę sutartį tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kaip numatyta Sutarties 10.4 punkte.

6. RANGOVO ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

6.1. Rangovas įsipareigoja:

6.1.1. suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus vadovaudamasis Užsakovo pateikta Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis technine specifikacija, Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų, poįstatyminių teisės aktų, normatyvinių statybos dokumentų ir Statybos techninių reglamentų reikalavimais;

6.1.2. prieš pradedant vykdyti Paslaugas ir Darbus, parengti ir su Užsakovu suderinti Paslaugų ir Darbų vykdymo grafiką ir jo laikytis. Ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo pateikti Užsakovui darbų lokalinę sąmatą pagal Užsakovo pateiktą darbų kiekių žiniaraštį. Lokalinėje sąmatoje detalizuoti darbai pateikiami detalizuojant pagal kiekvieną vienetinį remonto darbą (įkainį) ir jam atlikti reikalingus resursus;

6.1.3. nekeisti Užsakovo sprendimų be jo rašytinio sutikimo;

6.1.4. laiku pradėti, kokybiškai atlikti ir perduoti Užsakovui Paslaugas ir Darbus;

6.1.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir darbų atlikimo metodų tinkamumą, patikimumą bei darbų saugą visu Darbų vykdymo laikotarpiu (užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, higienos, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą);

6.1.6. Darbams naudoti tik sertifikuotas statybines medžiagas, gaminius ir įrengimus;

6.1.7. paskirti atsakingą Darbų vadovą, kuris prižiūrėtų atliekamus Darbus;

6.1.8. užtikrinti, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys, jei Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, tačiau norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla (Rangovas ir bet kurie asmenys, veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo sutartinių įsipareigojimų dalis);

6.1.9. užtikrinti, kad Užsakovas galėtų susipažinti, patikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;

6.1.10. nekokybiškai atliktus Darbus bei trūkumus pašalinti savo sąskaita;

6.1.11. atlikti Darbus tvarkingai, neteršiant teritorijos, kompaktiškai kaupti atliekas ir jas išvežti iš teritorijos. Baigus darbus, savo sąskaita išvežti šiukšles iš teritorijos per 3 (tris) darbo dienas, bet ne vėliau kaip iki Galutinio Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos;

6.1.12. apsaugoti Užsakovo turtą nuo nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms. Rangovas turi būti atsakingas už bet kokį šių patalpų  remontą, kurio gali prireikti dėl Rangovo veiksmų;

6.1.13. nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, raštu (Užsakovo Sutartyje nurodytu adresu arba elektroniniu paštu) pranešti Užsakovui apie pasikeitusius savo rekvizitus, teisinį statusą, paskirtą atstovą;

6.1.14. laikytis konfidencialumo įsipareigojimų, neatskleisti tretiesiems asmenims jokios informacijos, gautos vykdant Sutartį, išskyrus tiek, kiek tai reikalinga Sutarties vykdymui, o taip pat nenaudoti konfidencialios informacijos asmeniniams ar trečiųjų asmenų poreikiams. Visa Užsakovo Rangovui suteikta informacija yra laikoma konfidencialia, nebent Užsakovas raštu patvirtins, kad tam tikra pateikta informacija nėra konfidenciali. Konfidencialia taip pat nėra laikoma informacija, kuri buvo viešai prieinama, arba Rangovas gali dokumentais įrodyti, kad informacija jam buvo teisėtai žinoma arba buvo pateikta trečiųjų asmenų, turėjusių raštu patvirtintą teisę atskleisti konfidencialią informaciją;

6.1.15. prisiimti visą atsakomybę už Darbus nuo Darbų pradžios iki kol pagal Sutartį numatytiems Darbams bus pasirašytas Darbų perdavimo-priėmimo aktas. Jeigu Darbams, medžiagoms ar įrangai padaroma žala arba jie prarandami, kai už jų priežiūrą atsako Rangovas ir atsakomybė už tą praradimą nepriskirtina Užsakovui, tai Rangovas savo rizika ir sąskaita privalo ištaisyti praradimus ar žalą taip, kad Darbai, medžiagos ar įranga atitiktų Sutartį;

6.1.16. baigtus Darbus perduoti Užsakovui Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo aktu.

6.2. Rangovas turi teisę:

6.2.1. reikalauti sumokėti už kokybiškai atliktus, Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančius Paslaugas ir Darbus Sutartyje nustatyta tvarka, terminais ir sąlygomis;

6.2.2. suderinęs su Užsakovu, suteikti Paslaugas ir atlikti Darbus anksčiau, nei numatyta Sutartyje;

6.2.3. prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui, jei Užsakovas naudojasi Sutarties 10.4 punkte įtvirtinta tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybe.

7. SUTARTIES GARANTIJOS

7.1. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo Darbus atlikti savo sąskaita ir rizika, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio sutartinio Rangovo įsipareigojimo neįvykdymu.

7.2. Rangovas neatsako už defektus, nustatytus per garantinį terminą, jeigu jie atsirado dėl objekto ar jo dalių normalaus susidėvėjimo arba jo netinkamo naudojimo.

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

8.1 Šalis, neįvykdžiusi ar netinkamai įvykdžiusi savo sutartines prievoles, privalo atlyginti kitai Šaliai šios patirtus nuostolius, sumokėti netesybas, jei neįrodo, kad prievolės neįvykdė ar netinkamai įvykdė dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar dėl kitos Šalies kaltės.

8.2. Nei viena iš Šalių nėra atsakinga už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jeigu juos vykdyti trukdė nenugalima jėga (force majeure). Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleista nuo civilinės atsakomybės, suprantamos taip, kaip yra apibūdintos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje bei vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimo Nr. 840 „Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų taisyklių nuostatomis.

8.3. Šalis, dėl nenugalimos jėgos negalinti vykdyti savo įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo, pranešti apie tai kitai Šaliai, nurodydama aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tuomet prievolių vykdymas sustabdomas, kol išnyks minėtos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimą jėgą lemiančias aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

8.4. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktas Paslaugas ir/ar Darbus nustatytuoju laiku, Rangovui raštu pareikalavus, moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo atliktų, bet neapmokėtų Paslaugų ar Darbų kainos be PVM.

8.5. Rangovas, nepagrįstai uždelsęs atlikti Sutartyje numatytas Paslaugas ar Darbus, moka 0,02 % dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, skaičiuojant nuo neatliktų Paslaugų ar Darbų vertės be PVM. Delspinigių suma gali būti išskaičiuojama iš Rangovui mokėtinos sumos.

8.6. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo sumokėti Užsakovui 10 (dešimties) procentų nuo pradinės Sutarties vertės, nurodytos Sutarties 2.1 punkte, dydžio baudą ir atlyginti dėl to Užsakovo patirtus nuostolius.

8.7. Užsakovas, nutraukęs Sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas išlaidas, susijusias su Sutarties vykdymu.

9. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

9.1. Šios Sutarties įvykdymas turi būti užtikrinamas Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko ar kredito unijos garantija arba draudimo bendrovės laidavimo raštu (jei teikiamas laidavimas, draudimo bendrovės laidavimo raštas pateikiamas kartu su laidavimo draudimo polisu bei mokestiniu pavedimu, kad draudimo įmoka už šį laidavimo draudimo raštą yra sumokėta) arba piniginiu užstatu. Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 (penki) procentai nuo Sutarties kainos be PVM (pradinės sutarties vertės).

Piniginis užstatas turi būti pervestas į sąskaitą Nr. LT17 4040 0636 1000 0336, esančią Lietuvos Respublikos finansų ministerijoje, finansų įstaigos kodas 40400, SWIFT BIC kodas: MFRLLT22 (toliau – piniginis užstatas). Piniginio užstato sumokėjimo dokumente turi būti nurodyta mokėjimo paskirtis – „Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimas“.

9.2. Jei Rangovas nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų ar vykdo juos netinkamai, Užsakovas įgyja teisę pasinaudoti Sutarties įvykdymo užtikrinimu. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginti tiesioginiai nuostoliai, atsiradę Rangovui dėl jo kaltės pažeidus Sutartį.

9.3. Rangovas, pasirašęs Sutartį, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų turi pateikti Užsakovui Sutarties 9.1 punkte nurodyto dydžio bei kitus reikalavimus atitinkantį Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduodamas visam Sutarties galiojimo laikotarpiui ir galioti iki Sutarties galiojimo pabaigos. Jei Rangovas nepateikia reikalavimus atitinkančio Sutarties įvykdymo užtikrinimo, Sutartis neįsigalioja.

9.4. Pratęsus Rangovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymo terminą, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo terminas. Rangovas turi užtikrinti, kad pratęsiant Sutarties įvykdymo užtikrinimo terminą neatsirastų laikotarpis, per kurį Rangovo prievolių vykdymas būtų neužtikrintas.

9.5. Jei Sutartyje numatytas Rangovo sutartinių įsipareigojimų vykdymas dalimis, pasirašius Tarpinį Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo aktą, Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma gali būti mažinama proporcingai Rangovo įvykdytų įsipareigojimų daliai.

9.6. Jei Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir Užsakovas Sutarties vykdymo metu pasinaudoja Sutarties įvykdymo užtikrinimu, bet Sutartis nėra nutraukiama, Rangovas turi ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo tos dienos, kai Užsakovas raštu informuoja Rangovą, kad pasinaudojo Sutarties įvykdymo užtikrinimu, pateikti naują Sutarties įvykdymo užtikrinimą, atitinkantį šios Sutarties sąlygas ir kurio vertė būtų ne mažesnė nei Sutarties 9.1 punkte numatyta vertė, o tuo atveju, jei buvo taikytas Sutarties 9.5 punktas – ne mažesnė nei likusi neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų dalis.

9.7. Jeigu Rangovas tinkamai ir laiku įvykdo sutartinius įsipareigojimus, Užsakovas Sutarties įvykdymo užtikrinimą grąžina Rangovui ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo šio Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimo termino pabaigos, Rangovui pateikus raštišką prašymą. Piniginis užstatas, tinkamai įvykdžius sutartį, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) dienų nuo Darbų pabaigos pervedamas į Rangovo nurodytą sąskaitą.

10. SUTARTIES VYKDYMAS PASITELKIANT SUBRANGOVUS

10.1. Rangovas Sutarties vykdymui pasitelkia savo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, ir kitus subrangovus, jeigu jie yra žinomi. Subrangovai nurodomi Subrangovų sąraše (Sutarties 6 priedas). Tuo atveju, jei pasiūlymo pateikimo metu Rangovui nebuvo žinomi kiti subrangovai, sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Rangovas privalo informuoti apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu. Subrangovo pasitelkimas nekeičia Rangovo atsakomybės dėl Sutarties vykdymo.

10.2. Sutarties vykdymo metu Rangovas gali pakeisti subrangovus arba pasitelkti naujus subrangovus. Apie tai Rangovas iš anksto raštu turi informuoti Užsakovą, nurodydamas subrangovų pakeitimo priežastis ir būsimus subrangovus. Gavęs Užsakovo sutikimą, Rangovas gali pakeisti subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, jeigu:

10.2.1. Sutarties vykdymo metu subrangovas nevykdo, netinkamai vykdo įsipareigojimus Rangovui ir/ar gauti pagrįsti skundai dėl subrangovo netinkamo įsipareigojimų vykdymo;

10.2.2. kai dėl objektyvių priežasčių (nutrūkus teisiniams santykiams su Rangovu, subrangovui atsisakius vykdyti įsipareigojimus ir kt.) Rangovas nebegali atlikti visų ar dalies Sutartyje nurodytų Paslaugų ar Darbų;

10.2.3. subrangovas nepajėgus vykdyti įsipareigojimų Rangovui dėl iškeltos bankroto, restruktūrizavimo bylos, bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka, inicijuotos priverstinio likvidavimo ar susitarimo su kreditoriais procedūros arba jiems vykdomų analogiškų procedūrų;

10.2.4. Rangovo pasiūlyme nurodyto subrangovo, kuriuo grindžiama Rangovo kvalifikacija, padėtis atitinka bent vieną iš Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnyje nustatytų pašalinimo pagrindų.

10.3. Jei keičiami subrangovai, kuriais buvo grindžiama Rangovo kvalifikacija, kartu su informacija apie keičiamus Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, pateikiami ir subrangovo kvalifikaciją patvirtinantys dokumentai tai dienai, kai Rangovas kreipiasi į Užsakovą su prašymu pakeisti subrangovus. Prieš duodamas sutikimą keisti Rangovo pasiūlyme nurodytus subrangovus, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, Užsakovas privalo patikrinti naujų, Rangovo pasiūlyme nenurodytų, subrangovų, kuriais grindžiama Rangovo kvalifikacija, kvalifikacijos atitiktį ir pašalinimo pagrindų nebuvimą. Šiame punkte nurodytų subrangovų pakeitimas, naujų pasitelkimas įforminamas Sutarties Šalių pasirašomu susitarimu, kuris tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Rangovas yra atsakingas už savo subrangovų, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą. Subrangovai gali būti keičiami tik gavus rašytinį Užsakovo sutikimą.

10.4. Užsakovas numato tiesioginio atsiskaitymo su subrangovais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Užsakovas ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas nuo šios Sutarties 10.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subrangovus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subrangovas, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Užsakovui. Tais atvejais, kai subrangovas išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Užsakovo, Rangovo ir jo subrangovo, kurioje aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subrangovu tvarka, kurioje numatoma teisė Rangovui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subrangovui.

11. GINČŲ SPRENDIMAS

11.1.Visi ginčai, kilę vykdant šią Sutartį, turi būti sprendžiami geranoriškai, derybų būdu. Šalims nesutarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

11.2. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybomis per 20 (dvidešimt) darbo dienų, jis sprendžiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

12. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

12.1. Visus kitus Šalių tarpusavio santykius, kylančius iš šios Sutarties ir neaptartas jos sąlygas, reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir kiti Lietuvos Respublikos teisės aktai.

12.2. Sutartis gali būti keičiama jos galiojimo laikotarpiu tik vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Šalis, inicijuojanti Sutarties sąlygų pakeitimą, pateikia kitai Šaliai raštišką prašymą keisti Sutarties sąlygas bei dokumentų, pagrindžiančių prašyme nurodytas aplinkybes, argumentus ir paaiškinimus, kopijas. Į pateiktą prašymą pakeisti atitinkamą Sutarties sąlygą kita Šalis motyvuotai atsako ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų. Visi Sutarties pakeitimai galioja tik tada, kai jie sudaryti raštu ir pasirašyti Šalių įgaliotų atstovų. Apskaičiuojant atsisakomų arba papildomų ir nenumatytų darbų kainas, taikomi žemiau pateikiami būdai prioritetine tvarka, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

12.2.1. pritaikant tiekėjo lokalinėje sąmatoje nurodytus įkainius;

12.2.2. jei įmanoma, išskaičiuojant kainos dalį iš lokalinėje sąmatoje įkainotos atskiros pirkimo objekto sudedamosios dalies ar numatyto įkainio;

12.2.3. pritaikant tiekėjo lokalinėje sąmatoje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas;

12.2.4. įvertinant pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrenginių, mechanizmų eksploatacijos sąnaudas, statybvietės išlaidas) bei netiesiogines (pridėtines, pelno) išlaidas pagal Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 (2019 m. sausio 24 d. įsakymo Nr. 1S-13 redakcija)  Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

12.3. Sutartis raštišku Šalių susitarimu gali būti pratęsta, bet ne ilgiau nei iki 2024 m. spalio 31 d. Sutarties pratęsimo atveju turi būti pratęstas Sutarties 9.1 papunktyje numatytas Sutarties įvykdymo užtikrinimas.

12.4. Rangovo gauta informacija vykdant šią Sutartį yra konfidenciali ir negali būti perduota tretiesiems asmenims be kitos Šalies raštiško sutikimo, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus. Visus iš Užsakovo gautus Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus, Rangovas Sutarties vykdymo pabaigoje grąžina Užsakovui.

12.5. Užsakovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kontrolę bei turinčiu teisę pasirašyti Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo ir Atliktų darbų aktus, Lietuvos kalėjimų tarnybos Planavimo ir projektų skyriaus vyriausiasis specialistas Vytas Paulauskas, tel. +370 686 78695, el. p. vytas.paulauskas@kalejimai.lt .

12.6. Rangovas paskiria kontaktinį asmenį, atsakingą už Sutarties vykdymą, kontrolę bei turinčiu teisę pasirašyti Paslaugų/Darbų perdavimo-priėmimo ir Atliktų darbų aktus, Projektų valdymo vadovas Adomas Sabaliauskis, tel. +370 663 48133, el. p. adomas@viasolis.eu .

12.7. Užsakovas paskiria asmenį, atsakingą už  Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalį, Lietuvos kalėjimų tarnybos Viešųjų pirkimų skyriaus vyriausiasis specialistas Jūratis Meškauskas, tel. +370 685 38596, el. p. juratis.meskauskas@kalejimai.lt .

12.8. Jei Sutartis pasirašyta ne elektroniniu ir (ar) nemobiliu parašu, laikoma, kad Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią, po vieną kiekvienai Šaliai. Jei Sutartis sudaryta elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, laikoma, kad Sutartis sudaryta Šalių atstovams pasirašius elektroniniu ir (ar) mobiliu parašu, taip Šalims pasiliekant po Šaliai skirtą Sutarties egzempliorių.

12.9. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

12.10. Jei bet kuri šios Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

12.11. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-01 redakcija) patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo 4.4.1 papunkčiu, kai perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174, kuriame įrašyti aplinkai palankūs produktai (prekės, paslaugos, darbai) - "Atsinaujinančiosios energijos jėgainės, taip pat fotovoltinių plokščių įrengimas", yra žalias pirkimas.

13. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

13.1. Sutarties sudarymo diena laikoma diena, kai Sutartį pasirašo abi Šalys, o Sutarties įsigaliojimo diena – sekanti diena po dienos, kai Rangovas Užsakovui pateikia Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

13.2. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų raštu pranešęs apie tai Rangovui, jeigu:

13.2.1. teikiamų Paslaugų ir/ar atliekamų Darbų kokybė neatitinka šioje Sutartyje ir Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis techninėje specifikacijoje nustatytų reikalavimų ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina Paslaugų teikimo ir/ar Darbų vykdymo trūkumų arba pašalina netinkamai;

13.2.2. Rangovas nevykdo arba netinkamai vykdo Sutartyje nurodytus įsipareigojimus ir po raštiško Užsakovo pranešimo/pretenzijos apie tai Rangovui, jis per Užsakovo nurodytą terminą nepašalina nurodytų trūkumų ir/ ar toliau nevykdo arba netinkamai vykdo sutartinius įsipareigojimus;

13.2.3. Rangovas sudaro subrangos sutartį be Užsakovo sutikimo;

13.2.4. atsiranda Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nustatyti pagrindai;

13.2.5. jeigu Rangovas nepradeda vykdyti Paslaugų ir Darbų laiku arba Paslaugas ir Darbus vykdo taip lėtai, kad juos pabaigti pasidaro aiškiai negalima per Sutartyje numatytą terminą.

13.2.6. Rangovas pažeidžia esmines Sutarties sąlygas. Šalys susitaria esminėmis Sutarties sąlygomis laikyti 13.2 punkte nurodytas sąlygas, Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, Paslaugų ir/ar Darbų atlikimo terminus, Paslaugų ir/ar Darbų kainą, nepriklausomai nuo to, ar šiais pagrindais Sutartis nutraukiama, ar ne. Ši nuostata neapriboja galimybės kitų Sutartyje, jos prieduose ir iš Sutarties esmės kylančių įsipareigojimų pažeidimus kvalifikuoti esminiais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 straipsnio 2 dalimi.

13.3. Jeigu Sutartis nutraukiama dėl esminio Sutarties pažeidimo arba priimtas Užsakovo sprendimas, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais ir dėl to Užsakovas pritaikė Sutartyje nustatytą sankciją arba priimtas teismo sprendimas, kuriuo tenkinamas Užsakovo reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus dėl to, kad Rangovas Sutartyje nustatytą esminę Sutarties sąlygą vykdė su dideliais arba nuolatiniais trūkumais, Užsakovas ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka skelbia informaciją apie Sutarties neįvykdžiusį ar netinkamai ją įvykdžiusį Rangovą (ūkio subjektų grupės atveju – visus grupės narius), taip pat apie ūkio subjektus, kurių pajėgumais rėmėsi Rangovas (jeigu buvo remtasi) ir kurie su Rangovu prisiėmė solidarią atsakomybę už Sutarties įvykdymą pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnio 5 dalį, jeigu pažeidimas įvykdytas dėl tos Sutarties dalies, kuriai jie buvo pasitelkti.

Bus laikoma, kad Rangovas vykdė Sutartį su dideliais trūkumais: jeigu Rangovas ar jo darbuotojai nesilaikytų įstatymų, teisės aktų reikalavimų ar pažeistų trečiųjų asmenų teises ir dėl to Užsakovui būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai prieš Užsakovą, o Rangovas nekompensuotų dėl to Užsakovo patirtų išlaidų; Rangovas nesuteikia Paslaugų ir/ar neatlieka Darbų per nurodytą terminą ir papildomą nustatytą laiką, per kurį buvo pritaikyta Sutartyje numatyta sankcija už vėlavimą.

Bus laikoma, kad Rangovas vykdė Sutartį su nuolatiniais trūkumais, jeigu Rangovas daugiau nei vieną kartą vėluoja suteikti Paslaugas ir/ar atlikti Darbus.

13.4. Užsakovas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, nesilaikydamas Sutarties 13.2 punkte nustatyto termino, kai:

13.4.1. Rangovas įsiteisėjusiu kompetentingos institucijos ar teismo sprendimu yra pripažintas kaltu dėl profesinio pažeidimo, sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kai Rangovas netenka licencijos, akreditavimo ar kitų leidimų, kurie yra būtini jo veiklai vykdyti;

13.4.2. Rangovas bankrutuoja arba yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą arba įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija.

13.5. Jeigu Paslaugų teikimo ir Darbų vykdymo sustabdymas pagal Sutartį trunka ilgiau nei 60 dienų, tai Rangovas gali reikalauti leidimo atnaujinti Paslaugų teikimą ir/ar Darbų vykdymą. Jeigu per 5 (penkias) darbo dienas toks leidimas nėra suteikiamas, Rangovas gali reikalauti nutraukti Sutartį. Tokiu Sutarties nutraukimo atveju turi būti nustatytos ir Šalių parašais patvirtintos suteiktų Paslaugų ir atliktų Darbų apimtys, ir Rangovui mokėtinos sumos.

13.6. Sutartis gali būti nutraukta raštišku abiejų Šalių susitarimu, apie tokį Sutarties nutraukimą kitai Šaliai pranešant ne vėliau kaip prieš 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų.

13.7. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti šios Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal šią Sutartį, taip pat visos kitos šios Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta ši Sutartis.

13.8. Jei Sutartis nutraukiama Užsakovo iniciatyva dėl Rangovo kaltės, Užsakovo patirti nuostoliai ar išlaidos išieškomi iš Rangovo. Nutraukus Sutartį dėl Rangovo kaltės, be jam priklausančio atlyginimo už suteiktas Paslaugas ir atliktus Darbus (jei atliko), Rangovas neturi teisės į kokių nors patirtų nuostolių ar žalos kompensaciją.

14. SUTARTIES PRIEDAI

14.1. 1 priedas. Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis techninė specifikacija, 8 lapai;

14.2. 2 priedas. Rangovo pasiūlymas, 6 lapai;

14.3. 3 priedas. Galutinio/tarpinio paslaugų/darbų perdavimo-priėmimo akto forma, 1 lapas;

14.4. 4 priedas. Atliktų darbų aktas, 1 lapas;

14.5. 5 priedas. Kvalifikacijos reikalavimai Rangovui, 4 lapai.

15. ŠALIŲ REKVIZITAI

| Užsakovas | Rangovas |
| --- | --- |
| Lietuvos kalėjimų tarnyba |  |
| L. Sapiegos g. 1, Vilnius Kodas 288697120 Tel., (8 5) 271 9003 El. paštas, info@kalejimai.lt VIKSVA LR Finansų ministerija LT87 4040 0636 1000 0337 | UAB Via Solis Energia B.Brazdžionio g. 23, Kaunas Įmonės kodas: 302468584 PVM kodas: LT100008225516 LT977189900050467144 AB Šiaulių bankas |
| Kanclerė Ligita Valalytė A.V. | Direktorius Rimvydas Karoblis A.V. |

20__-___-____ viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ______________

1 priedas

SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS ĮRENGIMO DARBŲ KARTU SU

PROJEKTAVIMO PASLAUGOMIS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Lietuvos kalėjimų tarnyba (toliau – Užsakovas) siekia pagal 2014 – 2021 m. Europos Ekonominės Erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programos „Teisingumas ir vidaus reikalai“ lėšomis finansuojamo projektą „Lietuvos bausmių vykdymo sistemos kokybės gerinimas“ įgyvendinti saulės energijos panaudojimo projektą.

Projektas: „Lietuvos kalėjimų tarnyboje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas adresu Antavilių g. 27 A, Vilnius“.

Užsakovo kontaktinis asmuo dėl techninės specifikacijos projekto – Vytas Paulauskas tel.(8 5) 271 9073, el. paštas vytas.paulauskas@kalejimai.lt

Statinio pavadinimas (pirkimo objektas) – Lietuvos kalėjimų tarnyboje atsinaujinančių energijos šaltinių įdiegimas adresu Antavilių g. 27 A, Vilnius. Statybos vieta – Antavilių g. 27 A, Vilnius.

Statybos rūšis – ypatingų statinių paprastasis remontas.

Užsakovas – Lietuvos kalėjimų tarnyba.

Užsakovo adresas – L. Sapiegos g. 1, LT-10312, Vilnius, Lietuva.

Įprastos projektavimo paslaugos – parengti ir pateikti Užsakovui  su reikalingomis institucijomis suderintą saulės šviesos elektrinės įrengimo supaprastintą techninį projektą.

Rangovas turi savo lėšomis užsakyti visus reikalingus konstrukcijų tyrimus projekto parengimui bei kitus privalomuosius projekto rengimo dokumentus.

Diegimo (rangos) darbai – vadovaujantis parengtu ir su Užsakovu  suderintu techniniu projektu pateikti saulės šviesos elektrinei reikalingą įrangą ir ją sumontuoti. Rangos darbų vykdymo metu tiekėjas privalės parengti darbo projektą.

Techninio projekto sudėtis:

1. Bendroji,

2. Elektrotechnikos,

3. Statybos organizavimo.

Rangovas Užsakovui turės pateikti parengtą techninį projektą, kuris turi būti suderintas su prisijungimo sąlygas ir elektros gamybos leidimus išdavusiomis institucijomis. Techninio projekto originalą saugo Rangovas, o Užsakovui pateikiamos 2 (dvi) originalo kopijos. Taip pat šiuos dokumentus pateikti kompiuterinėje laikmenoje su įrašytomis projektų kopijomis (pdf, dwg, doc formatu).

Papildomos pridavimo paslaugos – Užsakovo  vardu gauti leidimą plėsti elektros energijos gamybos pajėgumus, saulės šviesos elektrinės statybą leidžiančius dokumentus, siekiant įdiegti saulės šviesos elektrinę  objekte adresu: Antavilių g. 27 A, Vilnius, numatyti leidimų gavimą, siekiant saugoti elektros energiją AB „ESO“ tinkle.

PAGRINDINIAI SAULĖS ŠVIESOS ELEKTRINĖS TECHNINIAI PARAMETRAI

Tikslas: parengti saulės šviesos elektrinės techninį projektą, ant pastatų stogų įrengti 150 kW galios saulės šviesos elektrinę, kurios visa pagaminta elektros energija sunaudojama įstaigos elektros energijos poreikiui užtikrinti.

| Užsakovo reikalavimai | Aprašymas |
| --- | --- |
| Projektui taikoma teisė ir normatyviniai dokumentai | Projektai rengiami vadovaujantis LR Statybos įstatymu, kitais tokių statinių projektavimą, statybą ir eksploatavimą reglamentuojančiais norminiais aktais. Pagrindiniai normatyviniai dokumentai: Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; Statybos techninis reglamentas STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“; Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ ; Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas. Kiti tokių statinių projektavimą ir eksploatavimą reglamentuojantys norminiai teisės aktai. |
| Principiniai funkciniai (paskirties) ir naudojimo (eksploataciniai) reikalavimai statiniui (statinių grupei) | Parengti saulės šviesos 150 kW elektrinės techninį projektą ir atlikti įdiegimo (rangos) darbus pagal projektą. |
| Techniniai ir kokybiniai (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal projekto dalis | 1. Bendroji dalis: 1.1. Projektuojamos saulės šviesos elektrinės dokumentų sudėties žiniaraščiai (bylų pavadinimai, žymenys); 1.2. Saulės šviesos elektrinės bendrieji rodikliai, techninės specifikacijos; 1.3. Kitos privalomosios bendrosios dalies sudedamosios dalys. 2. Elektrotechnikos ir žaibosaugos dalys. 2.1. Suprojektuoti ir pajungti saulės šviesos elektrinę objekte: Antavilių g. 27 A, Vilnius pagal Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 12 dalį. Projekte numatyti elektrinių įžeminimą dėl žaibų iškrovos. 2.2. stebėsenos rodiklių fiksavimui suprojektuoti ir įrengti elektros energijos apskaitos prietaisus ar/ir kitą įrangą, reikalingą šiems prietaisams įrengti. 3. Statybos organizavimo dalis. 4. Kitos dalys, atsižvelgiant į projektuojamo statinio specifiką ir derinant sprendinius su užsakovu. |
| Saugomos teritorijos apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos reglamentą) | Nėra |
| Nekilnojamosios kultūros paveldo vertybės apsaugos reikalavimai (nurodant šios vertybės apsaugos reglamentą ar laikiną apsaugos reglamentą) | Nėra |
| Techniniai, architektūros ir kokybės (techninio, estetinio ir t.t. lygio) reikalavimai sprendiniams pagal Projekto dalis | Saulės šviesos elektrinės Techninį projektą suderinti su Užsakovu. Įrengiant saulės elektrinę visa naudojama įranga turi būti nauja (nenaudota), atitinkanti tokiai įrangai taikomas normas ir standartus (turi būti pridėti ir pateikti įrangos kilmės bei atitikties sertifikatai/deklaracijos) |
| Projektavimo eiliškumas | Saulės elektrinės įrengimo techninio projekto parengimas |
| Nurodymai sprendinių derinimui su Užsakovu | Techninio projekto sprendinius derinti su Užsakovu |
| Sertifikatų/atitikties deklaracijų, projekto dokumentų atlikimo kalba | Lietuvių |

| Parametrai | Reikšmės | Pastabos |
| --- | --- | --- |
| Montavimo konstrukcija | Aliuminio lydinio arba plieninė karšto cinkavimo |  |
| Orientacija pasaulio šalių atžvilgiu, laipsniai | Rytai, pietūs, vakarai, šiaurės-vakarai | Jei dėl techninių priežasčių nėra galimybės nukreipti saulės šviesos elektrinę į pietų pusę, orientacija turi būti keičiama į tokią, kuri būtų efektyviausia siekiant didžiausio elektros energijos gaminimo. Šios krypties keitimas turi būti suderintas su Užsakovu ir pateikiamas pagrįstas teorinis metinės gamybos skaičiavimas. |
| Elektros energijos skirstymas | Generuojama elektros energija naudojama įstaigos elektros energijos poreikiui tenkinti. Objekte Antavilių g. 27 A, Vilnius numatyti galimybę perteklinę elektros energiją automatiškai tiekti į AB „ESO“ elektros tinklus pagal Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 12 dalį. |  |

Techniniai ir kokybiniai reikalavimai fotoelektriniams moduliams

| Reikalavimai fotovoltiniams moduliams |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Modulio technologija. | Monokristaliniai arba aukštesnės technologijos. |
|  | Modulio nusidėvėjimas pirmaisiais metais. | ≤ 1% |
|  | Stiklo storis. | ≥1.6mm |
|  | Modulio efektyvumas. | 20.7% arba aukštesnis. |
|  | Modulio rėmas. | Berėmis arba juodas aliuminio lydinio rėmas. |
|  | Testuota vėjo apkrova. | 2 400 Pa arba aukštesnė |
|  | Testuota sniego apkrova. | 5 400 Pa arba aukštesnė |
|  | Kontaktinės dėžutės saugos klasė. | IP 67 arba aukštesnė. |
|  | Moduliai turi būti CE sertifikuoti ir pateikta deklaracija. | Taip. |
|  | Degumo klasė. | A klasė |
|  | Gamintojo garantija. | ≥ 12 metų |
| Reikalavimai inverteriams (Srovės keitikliams) |  |  |
|  | Naudingumo koeficientas (Europietiškas). | ≥ 98.3% |
|  | Fazių skaičius. | 3 |
|  | Saugos klasė. | ≥ IP66 |
|  | Dinaminė šešėlių optimizavimo funkcija. | Taip |
|  | Korozijos klasė. | ≥C5 |
|  | Darbinės aplinkos temperatūros rėžiai. | -30 ℃ + 60 ℃ |
|  | Inverteriai turi būti CE sertifikuoti. | Taip |
|  | Kokybės standartai. | CERT GI3 V1.0:2017 arba papildomi |
|  | Klaidų/ įspėjimų duomenų saugojimo funkcija. | Taip |
|  | Monitoringo sistema nuotoliu. | Taip |
|  | Jėgainės duomenų perdavimas realiu laiku. | Taip |
|  | Gamintojo garantija. | ≥10 |
| Reikalavimai montavimo konstrukcijoms. |  |  |
|  | Montavimo konstrukcija | Ankeruojama į stogą |
|  | Korozijos klasė. | ≥C3 |
|  | Gamintojo garantija. | ≥10 metų |

Fotovoltinių modulių tvirtinimo konstrukcijos techniniai reikalavimai

- Jei būtinas įsiskverbimas į stogo dangą, ją privaloma tinkamai izoliuoti, kad užtikrinti ilgalaikę ir efektyvią apsaugą nuo aplinkos poveikio. Modulių tvirtinimo sistema privalo būti suprojektuota ir įrengta siekiant minimalaus stogo ploto panaudojimo, tačiau nemažinant generuojamos galios.

- Turi būti užtikrinta galimybė  pakeisti modulius ar kitą fotovoltinių modulių sistemos įrangą.

- Jungiamieji laidai turi būti sertifikuoti, užtikrinti minimalius energijos nuostolius.

- Reikalavimai kitai įrangai:

- Turi būti įrengta įžeminimo sistema (tiek srovės keitiklio, tiek modulių su montavimo sistemomis).

- Kabeliai privalo užtikrinti minimalų įtampos kritimą.

- Fotovoltinių modulių sistema turi būti aprūpinta visais būtinais išjungikliais, kad užtikrinti saugų remontą ir eksploataciją.

Pastaba:

Jeigu techninėje specifikacijoje apibūdinant pirkimo objektą yra konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas arba prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, laikyti, kad perkančioji organizacija šį nurodymą pateikia įrašant žodžius ,,arba lygiavertis“.

_____________________

20__-___-____ viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ______________

2 priedas

RANGOVO PASIŪLYMAS

Dėstymas

___________

20__-___-____  viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ______________

3 priedas

(Galutinio/tarpinio paslaugų/darbų perdavimo-priėmimo akto forma)

GALUTINIS/TARPINIS PASLAUGŲ/DARBŲ PRIĖMIMO-PERDAVIMO AKTAS NR. __

(nurodyti tinkamą)

20___ m. _________ ___ d.

Vilnius

Rangovas – ______________________ , atstovaujama (-as) __________________________,

(įmonės pavadinimas, kodas) 		                         (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _________________________,  vadovaudamasis 20___ m. _________ __ d.       		 (atstovavimo pagrindas)

Saulės šviesos elektrinės įrengimo darbų kartu su projektavimo paslaugomis viešojo pirkimo-pardavimo sutartimi Nr.  ___________/__________, suteikė paslaugas/atliko darbus:

| Eil. Nr. | Darbų ir paslaugų pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vnt. kaina | Suma, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Užsakovas – ______________________, atstovaujamas (-as) ____________________________,

(įstaigos pavadinimas, kodas)                                               (pareigų pavadinimas, vardas, pavardė)

veikiančio (-ios) pagal _______________________, priėmė iš Rangovo suteiktas paslaugas/atliktus

(atstovavimo pagrindas)

darbus.

Akto pagrindu Užsakovas turi sumokėti Rangovui ____________ Eurų ( ____________________).

(suma skaičiais)                                 (suma žodžiais)

PRIDEDAMA: 				, 	     lapai.			 (dokumentų sąrašas)

UŽSAKOVO ATSTOVAS                                                         RANGOVO ATSTOVAS

________________

20__-___-____ viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ______________

4 priedas

ATLIKTŲ DARBŲ AKTAS Nr.____

Data___________

Užsakovas:

Rangovas:

Objektas:

Sudaryta už ______m.__________mėn.

| Eil. Nr. | Darbų ir paslaugų grupių (etapų) pavadinimas | Kaina pagal Sutartį (Eur) be PVM | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) nuo Darbų pradžios | Atliktų Darbų grupės (etapo) dalis (%) per atsiskaitomą laikotarpį | Atliktų Darbų grupės (etapo) per atsiskaitomą laikotarpį suma (Eur) be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [Darbų grupės (etapo) pavadinimas |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma be PVM (Eur): |  |  |
|  |  |  | PVM [tarifas]: : |  |  |
|  |  |  | Bendra suma su PVM (Eur): |  |  |

Užsakovas  				  Rangovas

20__m. __________________ mėn. ____d. 		20__m. ______________ mėn. __________d.

____________

20__-___-____ viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ______________

5 priedas

KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI RANGOVUI

| Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimai |  | Kvalifikacijos reikalavimus patvirtinantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| Teisė verstis veikla |  |  |
| 3.7.1. | Tiekėjas turi turėti teisę verstis veikla, kuri reikalinga pirkimo sutarčiai įvykdyti. | Pateikiama Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) išduodamų atestatų, suteikiančių teisę eksploatuoti elektros variklius ir generatorius nuo 30 kW galios iki 1 MW galios, kopijos ar kitas lygiavertis dokumentas*. Jei atestatai išduoti vėliau nei 2019 m. sausio 1 d., papildomai privaloma pateikti „Elektros įrenginių iki 1000V įrengimo darbai“ (ar aukštesnės įtampos) Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos išduotą atestatą. *Vietoj minėtų atestatų užsienio valstybės tiekėjas gali pateikti Valstybinės energetikos reguliavimo tarybai pateikto prašymo (su gavimo žyma) išduoti atestatus patvirtintą kopiją. Tačiau iki sutarties pasirašymo užsienio šalies tiekėjas privalės pateikti išduotus atestatus. Pateikiamas skenuotas dokumentas elektronine forma. Energetikos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklos atestatų išdavimo tvarka skelbiama: https://www.regula.lt/Puslapiai/default.aspx Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |
| Techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai |  |  |
| 3.7.2. | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę vykdyti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas. Statinių grupė – negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai). | 1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims (išskyrus užsienio šalių specialistus*) teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. Užsienio šalių specialistai iki Sutarties pasirašymo turi gauti Statybos įstatymo nustatyta tvarka išduotą teisės pripažinimo dokumentą*. 2. Pateikiamas numatomo (-ų) paskirti specialisto (-ų) sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą, nurodant specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinę formą. Taip pat pateikiami dokumentas/ai, patvirtinantis/tys, specialisto esamus santykius su tiekėju – sutarties/čių, ketinimo protokolo/ų ar kitų dokumentų kopijos, iš kurių būtų matyti, ar specialistas yra tiekėjo darbuotojas, ar tiekėjas remiasi jo pajėgumais bei kokiais ir kaip pajėgumais remiasi, bei kokia specialisto patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu. 3. Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas, subrangovo darbuotojas, o bus įdarbintas laimėjimo atveju, jis laikomas kvazisubtiekėju ir pateikia pasirašytą deklaraciją, ketinimų protokolą, sutartį ar kitus dokumentus, kuriuose jis įsipareigoja vykdyti ypatingo statinio statybos vadovo pareigas, visą Sutarties galiojimo laikotarpį. *Užsienio šalių specialistai – Europos Sąjungos valstybės narių, Šveicarijos Konfederacijos arba valstybių, pasirašiusių Europos ekonominės erdvės sutartį, piliečiai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis - turi teisę eiti ypatingojo statinio statybos vadovo pareigas, pripažinus jų kilmės valstybėje turimą teisę eiti analogiškų statinių statybos vadovo pareigas. Užsienio šalių specialistų pareiga po supaprastinto pirkimo paskelbimo, atsižvelgiant į trumpesnius pirkimo procedūrų terminus, kaip įmanoma greičiau kreiptis į VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūrą su prašymu išduoti teisės pripažinimo dokumentą. Daugiau informacijos http://www.ssva.lt Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |
| 3.7.3. | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) kvalifikuotą specialistą, turintį teisę organizuoti iki 0,4 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių įrengimą. | Pateikiama: 1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. 2. Pateikiamas numatomo (-ų) paskirti specialisto (-ų) sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą, nurodant specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinę formą. Taip pat pateikiami dokumentas/ai, patvirtinantis/tys, specialisto esamus santykius su tiekėju – sutarties/čių, ketinimo protokolo/ų ar kitų dokumentų kopijos, iš kurių būtų matyti, ar specialistas yra tiekėjo darbuotojas, ar tiekėjas remiasi jo pajėgumais bei kokiais ir kaip pajėgumais remiasi, bei kokia specialisto patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu. 3. Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas, subrangovo darbuotojas, o bus įdarbintas laimėjimo atveju, jis laikomas kvazisubtiekėju ir pateikia pasirašytą deklaraciją, ketinimų protokolą, sutartį ar kitus dokumentus, kuriuose jis įsipareigoja organizuoti iki 0,4 kV įtampos elektros energetikos objektų ir elektros įrenginių įrengimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |
| 3.7.4. | Tiekėjas turi turėti ne mažiau kaip 1 (vieną) specialistą, turintį teisę eiti ypatingojo statinio projekto dalies vadovo pareigas. Statinių grupė – negyvenamieji pastatai (mokslo paskirties pastatai). Projekto dalys: elektrotechnikos. | Pateikiama: 1. Lietuvos Respublikos ir trečiųjų šalių piliečiams ir kitiems fiziniams asmenims teisės aktuose numatytų institucijų išduoti kvalifikacijos atestatai ar užsienio šalies specialistams išduoti dokumentai, patvirtinantys turimą kvalifikaciją kilmės šalyje. 2. Pateikiamas numatomo (-ų) paskirti specialisto (-ų) sąrašas, užpildytas pagal konkurso sąlygų 4 priede pateiktą formą, nurodant specialisto paslaugų teikimo tiekėjui teisinę formą. Taip pat pateikiami dokumentas/ai, patvirtinantis/tys, specialisto esamus santykius su tiekėju – sutarties/čių, ketinimo protokolo/ų ar kitų dokumentų kopijos, iš kurių būtų matyti, ar specialistas yra tiekėjo darbuotojas, ar tiekėjas remiasi jo pajėgumais bei kokiais ir kaip pajėgumais remiasi, bei kokia specialisto patirtimi ir ištekliais konkrečiai naudosis tiekėjas sutarties vykdymo metu. 3. Jeigu specialistas nėra įmonės darbuotojas, subrangovo darbuotojas, o bus įdarbintas laimėjimo atveju, jis laikomas kvazisubtiekėju ir pateikia pasirašytą deklaraciją, ketinimų protokolą, sutartį ar kitus dokumentus, kuriuose jis įsipareigoja įsipareigoja vykdyti ypatingo statinio projekto dalies vadovo pareigas visą Sutarties galiojimo laikotarpį. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos |

__________________

Atsižvelgiant į įsigyjamas paslaugas indeksas gali būti nurodomas ir konkrečiai paslaugų grupei.

Atsižvelgiant į įsigyjamas paslaugas indeksas gali būti nurodomas ir konkrečiai paslaugų grupei.

Atsižvelgiant į įsigyjamas paslaugas indeksas gali būti nurodomas ir konkrečiai paslaugų grupei.

Nustojus galioti kuriam nors iš nurodytų dokumentų, galioja jį keičiantis dokumentas, taip pat atsižvelgiama į visus pagrindinio dokumento paskesnius pakeitimus.

Perkančioji organizacija nereikalauja iš tiekėjo pateikti dokumentų, patvirtinančių jo atitiktį kvalifikacijos reikalavimui, jeigu ji pati gali susipažinti su šiais dokumentais ar informacija tiesiogiai ir neatlygintinai prisijungusi prie nacionalinės duomenų bazės. Perkančioji organizacija patikrins duomenis naudodamasi VšĮ Statybos sektoriaus vystymo agentūros puslapyje viešai prieinamuose  registruose (https://www.ssva.lt/cms/registrai) ar kituose atitinkamus duomenis teikiančiuose viešai prieinamuose registruose, ar specialistas turi galiojantį Statybos sektoriaus vystymo agentūros išduotą kvalifikacijos atestatą. Esant aplinkybėms, dėl kurių Perkančioji organizacija negali pati pasitikrinti viešai prieinamuose registruose nurodytų duomenų  (pvz., registras neveikia, registre nėra duomenų apie tiekėją ar pan.,), Perkančioji organizacija turi teisę kreiptis į tiekėją dėl atitiktį patvirtinančių dokumentų pateikimo.