SUSITARIMO FORMA

SUSITARIMAS

| Susitarimo data | 2024-04-19 | Susitarimo Nr. | Nr. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sutarties pavadinimas | Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai |  |  |
| Sutarties data | 2023-10-03 | Sutarties Nr. | Nr. V31-222 |
| Užsakovas | Neringos savivaldybės administracija |  |  |
| Rangovas | UAB „VVARFF“ |  |  |
| Susitarimo pagrindas: | 2023 m. spalio 3 d. Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbų sutarties Nr. V31-222 (toliau – Sutartis) Bendrųjų sąlygų 25.1 ir 25.2. punktais. 2024 m. balandžio 4 d. UAB „VVARFF“ raštas Nr. VF-24-061 „ Dėl ESO darbų ir apšvietimo įrengimo „Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai“ Nr. V31-222(2023-10-03)“. 2024 m. balandžio 4 d. UAB „VVARFF“ raštas Nr. VF-24-062 „Dėl apšvietimo įžeminimo „Sveikatingumo tako Juodkrantėje Nr. 2 (kategorija E) Neringos sav., kapitalinio remonto rangos darbai“ Nr. V31-222(2023-10-03)“. |  |  |
| Susitarimo turinys: | Šalys susitaria: - Papildomai įsigyti apšvietimo įrengimo, elektros kabelių linijos iškėlimo ir elektros kabelinės linijos apsaugojimo darbus (toliau – Papildomi darbai). Papildomų darbų kaina – 35 464,43 Eur su PVM ( trisdešimt penki tūkstančiai keturi šimtai šešiasdešimt keturi eurai, 43 ct) iš kurių PVM sudaro 6 754,68 Eur (šeši tūkstančiai vienas šimtas penkiasdešimt keturi eurai, 98 ct). Papildomi darbai sudaro 4,86% visos bendros sutarties kainos 730 259,39 Eur su PVM (septyni šimtai trisdešimt tūkstančiai du šimtai penkiasdešimt devyni eurai, 39 ct). - Atsisakyti elektros kabelių linijos iškėlimo ir elektros kabelinės linijos apsaugojimo darbų (toliau – Nevykdomi darbai). Nevykdomų darbų kaina 8 307,81 Eur su PVM (aštuoni tūkstančiai trys šimtai septyni eurai, 81 ct), iš kurių PVM sudaro 1 441,85 Eur (tūkstantis keturi šimtai keturiasdešimt vienas euras, 85 ct). |  |  |
| Sutarties kaina po Susitarimo | 757 416,01 Eur su PVM (septyni šimtai penkiasdešimt septyni tūkstančiai keturi šimtai šešiolika eurų, 01 ct), iš kurių PVM sudaro 131 452,37 (vienas šimtas trisdešimt vienas tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai, 37 ct). |  |  |
| Darbų terminai po Susitarimo | 10 mėn. |  |  |
| Susitarimo priedai: | Priedas Nr. 1 UAB VVARFF raštas Nr. VF-24-061 Priedas Nr. 2 UAB VVARFF raštas Nr. VF-24-062 |  |  |

| Užsakovo vardu: Neringos savivaldybės administracija ___________________________________ Administracijos direktorius Egidijus Šakalys Pasirašymo data 2024 m. ____________ d. | Rangovo vardu: UAB „VVARFF“ _____________________________________ Direktorius Vilmantas Bučius Pasirašymo data 2024 m. ____________ d. |
| --- | --- |