RANGOS SUTARTIS Nr.
2024 m. d. Nr.

Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB „Kesberta“, įmonės kodas 271120210, atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – Užslinkusių kelio griovių išvalymas mechanizuotu būdu, išvežant gruntą, Prienų r. sav. Prienų sen. Darbai atliekami pagal apklausos sąlygas ir Rangovo 2024 m. gegužės 6 d. pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Ši sutartis yra fiksuotos kainos sutartis. Sutarties vertė ne didesnė kaip 15475,78 Eur su PVM (penkiolika tūkstančių keturi šimtai septyniasdešimt penki eurai 78 ct.). Sutarties kainai įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Sutartis galioja iki šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Darbai turi būti atlikti iki 2024 m. rugpjūčio 31 d.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, atliktų darbų aktą ir pažymą) per 30 dienų iš Prienų rajono savivaldybės biudžeto lėšų. Rangovas PVM sąskaitą-faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (8 319) 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt.
5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos.
6. Sutarties objektui numatomas 1 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.
7. Vykdydamos šią sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 23 d. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą.
9. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas :
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs rangovą prieš 30 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;
Rangovas:
9.4. iki sutartyje nurodyto termino neatlikęs darbų, moka Užsakovui 1 000 Eur baudą;
9.5. Užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų bendros sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Už sutarties vykdymą atsakingi asmenys, šalių adresai, telefonų, faksų numeriai, atsiskaitomosios sąskaitos, banko pavadinimas, kodas:
Užsakovo: Prienų rajono savivaldybės Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė Raminta Baranauskienė +370 319 61124, el. p. raminta.baranauskiene@prienai.lt; Prienų seniūnijos seniūnė Janina Armonienė, tel. +370 616 92307, el. p. janina.armoniene@prienai.lt
Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, tel. +370 319 61105, atsisk. sąsk. Nr. LT087300010076935559, AB bankas ,,Swedbank“, banko kodas 73000.
Rangovo: UAB „Kesberta“ direktorius Robertas Grabauskas, tel. +370 8 614 32587 el. paštas kesberta@gmail.com.
12. Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, vienas Užsakovui, vienas Rangovui. Sutarties priedas - pasiūlymas.

Užsakovas	Rangovas
Prienų rajono savivaldybės administracija	UAB „Kesberta“
Adresas: Laisvės a. 12 , LT- 59126 Prienai / Tel. +370 319 61105 / Juridinio asmens kodas 288742590 / Direktorė	Adresas: Samapolės g. 4, Laukiškių k. LT-59306 Prienų r. / Tel. +370 614 32587 / Juridinio asmens kodas 271120210 / Direktorius
Jūratė Mickevičienė / ___________________________________	Robertas Grabauskas / __________________________________