RANGOS SUTARTIES SPECIALIOJI DALIS

| Vilnius | 2024 m. _____________ ___ d. |
| --- | --- |

Sutarties šalys:

užsakovas

| Pavadinimas | AB Vilniaus šilumos tinklai |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Elektrinės g. 2, 03150 Vilnius |
| Adresas korespondencijai | Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 124135580 |
| PVM mokėtojo kodas | LT241355811 |
| Banko sąskaita | LT537044060001219501 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | 1840 |
| El. pašto adresas | info@chc.lt |

RANGOVAS

| Pavadinimas | UAB „Demontuojam“ |
| --- | --- |
| Buveinės adresas | Dūmų g. 3, Vilnius |
| Juridinio asmens kodas | 305917269 |
| PVM mokėtojo kodas | LT100015108310 |
| Banko sąskaita | LT32 7290 0990 6295 6744 |
| Atstovas ir atstovavimo pagrindas |  |
| Telefonas | +370 677 07877 |
| El. pašto adresas | info@demontuojam.lt |

Pagal Pirkimą:

| Pirkimo pavadinimas | RK-2 esančių nenaudojamų trijų katilų su priklausiniais demontavimo ir utilizavimo darbai |
| --- | --- |

- SUTARTIES DALYKAS (Sutarties BD 4 skyrius)

  - Rangovas įsipareigoja savo rizika ir savo medžiagomis (nebent šioje Sutartyje būtų nurodyta, kad atitinkamas medžiagas tiekia Užsakovas) atlikti Darbus Objekte ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka. Numatyti du griovimo darbų etapai - I etapas (dviejų garo katilų su priklausiniais demontavimas), II etapas (vandens šildymo katilo demontavimas). Visi I etapo griovimo darbai, turi būti baigti iki šių metu šildymo sezono pradžios, t.y. 2024-10-01/15 dienomis turi būti baigti visi darbai. II etapas turi būti užbaigtas iki 2026-10 mėn.

  - Ši Sutartis sudaryta pasibaigus aukščiau nurodytam Pirkimui, kuriame Rangovo Pasiūlymas buvo pripažintas laimėtoju.

  - Darbų atlikimo vieta –Vilnius.

- DARBŲ APIMTIS IR KAINA (Sutarties BD 5 skyrius)

  - Pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtys yra nurodytos Techninėje specifikacijoje (įskaitant į Techninę specifikaciją įtrauktą parengtą Projekto dalį, t.y. Techninį projektą (jei taikoma) arba kitą Darbų projektinę dokumentaciją) ir bus detalizuotos Užsakovo patvirtintame Darbo projekte (jei jį numatoma rengti pagal Sutarties nuostatas).

  - Užsakovas yra pasirinkęs fiksuotų Darbų įkainių kainodaros būdą.

  - Maksimali Sutarties vertė 70.000,00 EUR (septyniasdešimt tūkstančių eurų 00 ct), plius taikytinas PVM, kuris sudaro 14.700,00 EUR (keturiolika tūkstančių septyni šimtai eurų, 00 ct), viso (su PVM) 84.700,00 EUR (aštuoniasdešimt keturi tūkstančiai septyni šimtai eurų 00 ct).

2.4. Darbų kaina/įkainiai (Eur be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu gali būti perskaičiuojami tokiomis sąlygomis:

2.4.1. Darbų kaina/įkainiai (EUR be PVM) Sutarties galiojimo laikotarpiu galės būti perskaičiuojami ir keičiami, jeigu Lietuvos Respublikos metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą, remiantis Lietuvos Respublikos statistikos departamento duomenimis, buvo didesnė nei 5 proc. arba mažesnė nei  -5 proc., pirmą kartą perskaičiuojant ne ankščiau kaip praėjus 6 (šešiems) mėnesiams po Sutarties įsigaliojimo (jeigu perskaičiavimas jau buvo atliktas – nuo paskutinio perskaičiavimo pagal šį punktą dienos), kaina/ įkainiai perskaičiuojami ne dažniau kaip kas 6 (šeši) mėnesiai. Vėlesnis kainų arba įkainių perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas. Darbų kainos/įkainių perskaičiavimą inicijuojanti Šalis turi informuoti kitą Šalį raštu apie pageidavimą perskaičiuoti Darbų kainą/ įkainius. Darbų kaina/įkainiai perskaičiuojami pagal žemiau pateiktą formulę:

Cpn = Sn  x (1 + I  / 100), kur

Cpn – perskaičiuotas Darbų įkainis;

Sn – Sutartyje numatytas Darbų įkainis;

I – Lietuvos Respublikos metinė infliacija pagal suderintą vartotojų kainų indeksą (infliacijos atveju teigiamas dydis, defliacijos atveju – neigiamas).

Duomenų šaltinis – http://www.stat.gov.lt, Pagrindiniai Lietuvos Respublikos rodikliai.

2.4.2. Perskaičiuota Darbų kaina/įkainiai įsigalioja nuo abiejų Šalių susitarimo dėl Sutarties pakeitimo pasirašymo dienos, jei pačiame susitarime nenumatyta kitaip.

2.4.3. Darbų kainos/įkainių perskaičiavimas įforminamas Šalių pasirašomu susitarimu, kuriame užfiksuojami perskaičiuoti Darbų įkainiai ir šio perskaičiavimo įsigaliojimo sąlygos.

- DARBŲ KOKYBĖ IR GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI (Sutarties BD 6 skyrius)

  - Rangovui Sutartyje nustatytu terminu nepašalinus atitinkamų Darbų defektų (trūkumų), Rangovas, Užsakovui pareikalavus, moka Užsakovui 10 EUR (dešimties eurų) delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną.

- PROJEKTAVIMAS (Sutarties BD 8 skyrius)

  - Į Rangovo pagal šią Sutartį atliekamų Darbų apimtį patenka Darbo projekto parengimas ir suderinimas, kaip tai aptarta Sutarties BD: Ne.

- RANGOVO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBRANGA), JUNGTINĖ VEIKLA (Sutarties BD 9 skyrius)

  - Netaikoma.

- DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI IR PRIĖMIMO TVARKA (Sutarties BD 10 skyrius)

  - Rangovas Darbus pradeda vykdyti iš karto po Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Atlikti Darbai Užsakovo priimami Techninės specifikacijos 4.7 punkte nurodyta tvarka.

- MOKĖJIMAI, PINIGINĖS PRIEVOLĖS IR SULAIKYMAI (Sutarties BD 12 skyrius)

  - Užsakovas Rangovo išrašytą ir pateiktą Sąskaitą apmoka kas mėnesį per 15 kalendorinių dienų terminą po sąskaitos-faktūros gavimo dienos.

  - Taikomas Užsakovo Rangovui už atliktus Darbus dalies mokėtinų sumų sulaikymas: Ne.

- DRAUDIMAS (Sutarties BD 16 skyrius)

  - Rangovo civilinės atsakomybės draudimo suma: ne mažiau 43.400,00 EUR vienam draudžiamajam įvykiui.

- SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS (Sutarties BD 2.1 punktas)

  - Ši Sutartis įsigalioja taip, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

  - Sutartis galioja taip, kaip numatyta Sutarties BD 2.1 punkte.

- SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

  - Darbai pagal ši Sutartį gali būti atliekami tik ne šildymo sezono metu: TAIP.

- ŽALIOJO PIRKIMO TAIKYMO KRITERIJAI

  - Naudojamos sertifikuotos medžiagos su CE ženklinimu. Darbų atlikimo metu susidariusias atliekas Rangovas privalo tvarkyti vadovaudamasis Lietuvos Respublikos bei Užsakovo vidinių teisės aktų reikalavimais, reglamentuojančiais atliekų tvarkymą (aktualiomis redakcijomis).

- PRIEDAI

  - Prie šios Sutarties SD pridedami žemiau nurodyti priedai, kurie sudaro neatskiriamą Sutarties dalį (kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno priedo egzempliorių):

    - Priedas Nr. 1 – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą 1 lapas (konfidenciali informacija).

    - Priedas Nr. 2 – Techninė užduotis..

    - Priedas Nr. 3 – Sutarties bendroji dalis.

    - Priedas Nr. 4 - Susitarimas Darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, aplinkosaugos klausimais.

    - Priedas Nr. 5 – Lokalinių teisės aktų sąrašas.

- ŠALIŲ PARAŠAI

| Užsakovo vardu: AB Vilniaus šilumos tinklai | Rangovo vardu: UAB „Demontuojam“ |
| --- | --- |
| _______________________ | _________________________ |

Priedas Nr. 1

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŲSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

- PRANEŠIMAI (Sutarties BD 19.5 punktas)

  - Užsakovo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas - Spaudos g. 6-1, 05132 Vilnius, elektroninis paštas - info@chc.lt.

  - Tiekėjo kontaktiniai adresai pranešimams siųsti: adresas -

- KONTAKTINIAI ASMENYS (Sutarties BD 19.6 punktas)

  - Užsakovo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai: TVPK Statybos projektų vadovas

  - Tiekėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, kontaktai:

  - Už Sutarties paviešinimą atsakingas Tiekimo grandinės komandos Projektų koordinatorė