RANGOS SUTARTIS

2024 m. d. Nr.

Prienų rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 288742590, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama administracijos direktorės Jūratės Mickevičienės, veikiančios pagal Prienų rajono savivaldybės administracijos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kesberta“ juridinio asmens kodas 271120210, kurios registruota buveinė yra Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r. sav., duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Roberto Grabausko, veikiančio pagal įstatus (toliau – Rangovas), sudarė šią sutartį:

I. SUTARTIES OBJEKTAS
Rangovas įsipareigoja sutartyje nurodytomis sąlygomis atlikti pagal Projektą „Prienų rajono dalies melioracijos sistemų rekonstrukcija“ griovių šienavimo darbus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas darbams atlikti sąlygas, priimti darbus ir sumokėti už juos sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais.
##### II. SUTARTIES KAINA

Šalys nustato sutarties objekto kainą, kuri yra 13975,50 (Trylika tūkstančių devyni šimtai septyniasdešimt penki eurai 50 centų) su PVM.

##### III. DARBŲ KOKYBĖ

Darbų kokybė turi atitikti teisės ir norminių aktų keliamus reikalavimus ir sutarties sąlygas.
##### IV. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

Rangovas darbus pradeda nuo sutarties įsigaliojimo dienos ir užbaigia ne vėliau kaip iki 2024 m. spalio 15 d. Su galimybe patęsti sutartį 1 mėnesiui.

V. APMOKĖJIMO UŽ DARBUS TVARKA IR TERMINAI

1. Užsakovas sumoka Rangovui už atliktus darbus per 30 darbo dienų nuo darbų atlikimo akto ir sąskaitos faktūros gavimo.
2. Atsiskaitoma už atliktus darbus eurais, mokestiniu pavedimu pervedant pinigus į Rangovo sąskaitą, nurodytą šioje sutartyje.
3. Vykdytojas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga „E sąskaita“ (elektroninės paslaugos „E. sąskaita“ svetainėje pateikiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. +370 319 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt

VI. ŠALIŲ PAREIGOS

Užsakovas įsipareigoja:
7.1 pateikti Rangovui dokumentus, kurie reikalingi darbams atlikti;
7.2. apmokėti Rangovui už kokybiškai atliktus darbus sutartyje nurodyta kaina ir terminais;
7.3.per penkias darbo dienas atsakyti į raštiškus Rangovo paklausimus.

1. Rangovas įsipareigoja:
  1. nustatytu laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus sutartyje ir statybos normatyviniuose dokumentuose nurodytus darbus ir ištaisyti defektus, nustatytus per garantinį terminą ar darbų priėmimo akte;
  2. užtikrinti saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir ekologinės apsaugos reikalavimų laikymąsi, žmonių apsaugą nuo sutarties darbų keliamų pavojų ir nepažeisti trečiųjų asmenų interesų;
  3. nedelsiant pranešti Užsakovui apie darbus, kuriuos būtina atlikti, bet jie nenumatyti normatyviniuose statybos dokumentuose;
8.5. per penkias darbo dienas atsakyti į raštiškus Užsakovo paklausimus;
8.6. saugoti atliktus ir perduotus darbus nuo sugadinimo ir vagystės, nuo meteorologinių sąlygų daromos žalos, iki atlikti darbai bus perduoti Užsakovui;
8.7. atlyginti visus Užsakovo nuostolius, atsiradusius dėl netinkamos kokybės darbų atlikimo, susijusius su defektų šalinimu ir/ar termino praleidimu;
8.8. po darbų baigimo sutvarkyti darbo vietą, kelius, statybos aikštelę pagal ankstesnę jų būklę.
###### VII. NENUGALIMOS JĖGOS (FORCE MAJEURE) APLINKYBĖS

Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

##### VIII. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

1. Užsakovas, nesumokėjęs už atliktus darbus per sutartyje nustatytus terminus, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.
2. Rangovas, neatlikęs darbų per sutartyje nustatytus terminus, moka Užsakovui 0,02% delspinigius nuo laiku neatliktų darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.
3. Šalys atlygina nuostolius, atsiradusius kitai Šaliai dėl VI skirsnyje numatytų pareigų nevykdymo.
4. Rangovas, per Užsakovo nustatytą terminą nepašalinęs defektų, atsiradusių per garantinį terminą, atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu.

IX. DARBŲ PRIĖMIMAS IR PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS

1. Darbai priimami ir priėmimo dokumentai įforminami pagal normatyvinių dokumentų nustatytą tvarką ir reikalavimus bei šios sutarties sąlygas.
2. Darbai priimami šios sutarties 5 p. nurodytais terminais.
3. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti darbų rezultatus, jei nustatomi defektai ir trūkumai, dėl kurių neįmanoma objekto naudoti pagal jo paskirtį.
4. Rangovas defektus, atsiradusius ne dėl Užsakovo kaltės, pašalina savo sąskaita per Užsakovo nustatytą terminą.
##### X. GARANTIJŲ SUTEIKIMAS DARBAMS

1. Rangovas garantuoja, kad priėmimo metu jo darbai atitiks sutartyje nustatytus reikalavimus.
2. Užsakovas apie pastebėtus per garantinį laikotarpį atliktų darbų defektus (trūkumus) nedelsdamas praneša Rangovui raštu. Rangovas įsipareigoja per Užsakovo nustatytą terminą pašalinti šiuos defektus (trūkumus) savo sąskaita, išskyrus kai šie trūkumai atsirado dėl Užsakovo kaltės.
##### XI. SUTARTIES GALIOJIMO LAIKAS IR SĄLYGOS

1. Ši sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos.
2. Sutartis gali būti keičiama ir/arba papildoma Šalių susitarimu vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais. Pasirašyti sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa sutarties dalimi.
3. Užsakovas turi teisę nutraukti sutartį, pranešdamas Rangovui apie tai raštu:
22.1. jeigu Rangovas, pagal sutartį neįgijęs teisės pratęsti darbų atlikimo terminų, nepaisydamas Užsakovo raginimo nepradeda darbų sutartu laiku arba dirba per lėtai ir neįmanoma baigti darbus sutartyje nustatytu laiku;
22.2. jeigu Rangovas nesilaiko sutarties sąlygų dėl darbų kokybės: naudoja netinkamas medžiagas, gaminius ar kitus darbų komponentus, prastai atlieka darbą, nepaiso Užsakovo nurodymų pašalinti trūkumus nustatytais terminais ar elgiasi kitaip, nei nustatyta sutartyje, ir dėl to Užsakovas turi pagrindo manyti, kad Rangovas nepajėgs užbaigti darbų be esminių trūkumų ar nuostolių Užsakovui;
22.3. jeigu Rangovas nepajėgia vykdyti sutartinių įsipareigojimų ir Užsakovui pareikalavus nepateikia patikimų įrodymų dėl įmanomo šių įsipareigojimų vykdymo ateityje.
1. Jeigu Užsakovas nutraukia sutartį dėl Rangovo kaltės, Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visas dėl šio nutraukimo susidariusias papildomas išlaidas, susietas su sutartyje nurodytų darbų užbaigimu, bei kompensuoti dėl šio nutraukimo patirtus nuostolis.
2. Rangovas turi teisę nutraukti sutartį apie tai pranešdamas Užsakovui raštu prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu Užsakovas trukdo Rangovui tinkamai vykdyti sutartį ir nepaisydamas Rangovo raštu įteikto prašymo laiku nesiima priemonių šiai padėčiai pakeisti.
##### XII. KITOS SĄLYGOS

1. Rangovas neturi teisės perduoti savo įsipareigojimų trečiajam asmeniui be raštiško Užsakovo sutikimo.
2. Visus Šalių tarpusavio santykius, atsirandančius iš šios sutarties ir neaptartus jos sąlygose, reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
3. Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš šios sutarties ir/ar susiję su jos aiškinimu ir vykdymu, tarp Šalių gali būti sprendžiami tarpusavio derybomis, o nesutarus – Lietuvos Respublikos teismuose Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Už darbų saugą Užsakovo teritorijoje ir nelaimingų atsitikimų ištyrimą atsako Rangovas.
5. Sutartis sudaryta dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.
6. Sutarties Šalys susirašinėja lietuvių kalba. Visi pranešimai, sutikimai ir kitas susižinojimas, kuriuos Šalis gali pateikti pagal šią sutartį, bus laikomi galiojančiais ir įteiktais tinkamai, jeigu yra asmeniškai pateikti kitai Šaliai arba išsiųsti paštu, faksu, elektroniniu paštu toliau nurodytais adresais ar fakso numeriais, kitais adresais ar fakso numeriais, kuriuos nurodė viena Šalis, pateikdama pranešimą:

	Rangovas	Užsakovas
Vardas, pavardė	Robertas Grabauskas	Audrius Rutkevičius
Adresas	Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r.	Laisvės a. 12, Prienai
Telefonas	+370 614 32587	+370 319 61167
El. paštas	kesberta@hotmail.com	audrius.rutkevicius@prienai.lt

1. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį pranešdama ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šių reikalavimų, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniais žinomais jai duomenimis, prieštarauja sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.
2. Už sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakingas asmuo – Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistas Audrius Rutkevičius.
Už sutarties vykdymą iš Rangovo pusės atsakingas asmuo – direktorius Robertas Grabauskas.
33. Neatskiriamos šios Sutarties dalys:
33.1. Šienaujamų griovių schema.
33.2. Pirkimo pasiūlymas

XIII. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI IR ATSISKAITOMOSIOS SĄSKAITOS
# UŽSAKOVAS RANGOVAS
# Prienų r. savivaldybės administracija UAB „Kesberta“
Į.k. 288742590 Į.k.	271120210

Laisvės a. 12, LT-59126 Prienai	Samapolės g. 4, Laukiškių k., Prienų r.
Tel. +370 319 61160	Tel. +370 614 32587
Ats. sąskaita LT08 7300 0100 7693 5559	Ats.sąskaita LT97 7300 0100 9354 8893
AB bankas „Swedbankas“	Banko pav „ Swedbank“
Banko kodas 73000	Banko kodas 73000
PVM kodas	LT711202113

Administracijos direktorė	Direktorius
Jūratė Mickevičienė	Robertas Grabauskas

_______________________	______________________
        (parašas)	(parašas)

A.V.	A.V.