## SUSITARIMAS

DĖL 2023 M. GRUODŽIO 1 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS

VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES Nr. U-833 PAKEITIMO

2024 m. gegužės          d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatus, patvirtintus Krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 (toliau – Užsakovas), ir UAB „Liperus“, atstovaujama direktoriaus Dariaus Matulionio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinami „Šalimis“, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto nuostatomis, 2023 m. gruodžio 1 d. paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. U-833 specialiosios 2.4. punktu, bendrosios dalies 2.4.2 punktu, susitarė:

- Pradėti vykdyti papildomus darbus už 2337,72 Eur su PVM (du tūkstančiai trys šimtai trisdešimt septyni eurai 72 ct). Darbus  atlikti iki 2024 m. rugpjūčio 10 d.

- Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 79756,7 Eur su PVM  (septyniasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai penkiasdešimt šeši  eurai  70  ct).

- Pakeisti Sutarties Specialiosios dalies 2.1.2. papunktį ir nustatyti naują II-o etapo darbų vertę – 65835,23 Eur su PVM  (šešiasdešimt penki  tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt penki eurai 23 ct).

- Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir patvirtinus antspaudais. Jei Susitarimas Šalių pasirašomas ne tą pačią dieną, laikoma, kad jis įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo antroji Šalis. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos

- Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią

- Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi

- Susitarimo priedai:

7.1. 1 priedas „Lokalinė sąmata (papildomi darbai)“, 1 lapas;

7.2. 2 priedas „Lietuvos kariuomenės logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos Ruklos įgulų aptarnavimo centro pastato mokomojo korpuso Nr. 2 (24B4P) vidaus             patalpų paprastojo remonto papildomų darbų techninė specifikacija“, 5 lapai.

8. Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovas: LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Įmonės kodas 300066843 MOKĖTOJAS Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, banko kodas 40 400 A/s LT62 40400 63610 001175 | Rangovas: UAB „Liperus“ J. Savickio g. 4-7, LT-01108, Vilnius Tel. +37064107164 El. p. Aleksas.alsauskas@.liperus.com Įmonės kodas 303034441 PVM mokėtojo kodas LT100007658415 A/S LT984010042403978136 Luminor Bank,SWIFT:AGBLLT2X |
| --- | --- |

Užsakovo vardu				Rangovo vardu

Vadas					Direktorius

plk. ltn.  Mindaugas Juotkus			Dalius Matulionis