|  | 2022 m. gegužės 6 d. pirkimo sutarties Nr. 1T-94 |
| --- | --- |
|  | 2024 m. gegužės 30 d. |
|  | Papildomo susitarimo Nr. 1 |
|  | 1 priedas |

Pakoreguotos pradinės sutarties vertės skaičiavimas:

Remiantis 2022-05-06 pirkimo sutarties Nr. 1T-94 „Vietinių kelių ir gatvių statybos ir rekonstrukcijos techninių projektų parengimo ir projektų vykdymo priežiūros paslaugos“ 2.11 punkto reikalavimais,  pradinės sutarties vertė ir paslaugų įkainiai, gali būti perskaičiuojami lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusiu Architektūros ir inžinerijos veiklos; techninio tikrinimo ir analizės kainų indeksu.

Sutarties įkainiai pagal bendrojo kainų lygio kitimą perskaičiuojami tokia tvarka:

1. Užfiksuojama atliktų paslaugų kaina (be PVM).

2. Užfiksuojama neatliktų paslaugų kaina (be PVM), tai yra ta paslaugų kainos dalis, kuri lieka iš paslaugų kainos (be PVM), nurodytos sutarties 2.2 punkte, atėmus atliktų paslaugų sumą (be PVM).

3. Neatliktų paslaugų įkainiai padauginami iš perskaičiavimo koeficiento.

Perskaičiavimo koeficientas K:

K = IPb / IPr X 100 - 100;

čia :

K – indekso pokyčio koeficientas

IPr – indekso reikšmė laikotarpio pradžioje – 106,8904 (2022 m. 2 k.)

IPb – indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje – 116,5363 (2023 m. 4 k.)

Lietuvos statistikos departamento Oficialiosios statistikos portale. Statinių pagal tipą klasifikatorius (CC): Architektūros ir inžinerijos veikla, techninis tikrinimas ir analizė.

Perskaičiavimo koeficiento K skaičiavimas:  9 proc.

| Eil. Nr. | Projekto parengimo/ projekto vykdymo priežiūros paslauga | 1 vnt. įkainis, Eur be PVM | Indeksavimo koeficientas % | Perskaičiuotas 1 vnt. įkainis Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 200.001 Eur iki 250000 Eur be PVM | 4.900,00 | 9 | 5.341,00 |
| 2 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 200.001 Eur iki 250000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |
| 3 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 250.001 Eur iki 300.000 Eur be PVM | 4.900,00 | 9 | 5.341,00 |
| 4 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 250.001 Eur iki 300.000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |
| 5 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 300.001 iki 500.000 Eur be PVM | 6.500,00 | 9 | 7.085,00 |
| 6 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 300.001 iki 500.000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |
| 7 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 500.001 iki 1.000.000 Eur be PVM | 8000,00 | 9 | 8.720,00 |
| 8 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 500.001 iki 1.000.000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |
| 9 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 1.000.001 iki 1.500.000 Eur be PVM | 9.000,00 | 9 | 9.810,00 |
| 10 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 1.000.001 iki 1.500.000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |
| 11 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 1.500.001 iki 2.000.000 Eur be PVM | 9.000,00 | 9 | 9.810,00 |
| 12 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 1.500.001 iki 2.000.000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |
| 13 | Projektas, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 2.000.001 iki 3.000.000 Eur be PVM | 10.000,00 | 9 | 10.900,00 |
| 14 | Projekto, pagal kurį darbų sąmatinė vertė nuo 2.000.001 iki 3.000.000 Eur be PVM, vykdymo priežiūra | 100,00 | 9 | 109,00 |