PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2024 M. KOVO 18 D. PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES NR. S3 – 25 „UTENOS MIESTO GATVIŲ TRANSPORTO SRAUTŲ TYRIMŲ PASLAUGOS“

2024 m. gegužės 24 d. Nr. S3-62

Utenos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktoriaus Pauliaus Čyvo, veikiančio pagal administracijos nuostatus (toliau – „Užsakovas“), ir UAB „IT Logika“, atstovaujama direktoriaus Lino Gelažansko, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Tiekėjas“), ir toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies, 1 punktu, 2024 m. kovo 18 d. Paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutarties Nr. S3-25 „Utenos miesto gatvių transporto srautų tyrimų paslaugos“ (toliau – Sutartis) Sutarties specialiųjų sąlygų 2.4. punkto nuostatomis, atsižvelgdami į Tiekėjo 2024 m. gegužės 14 d. gautą prašymą, sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – ,,Susitarimas“) ir susitarė:

- Pratęsti sutarties 2.2. punkte numatytą paslaugų atlikimo terminą  1 mėnesiu.

- Pratęsti sutarties 2.3. punkte numatytą sutarties galiojimo terminą 1 mėnesiu.

- Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, galioja Sutartyje nustatyta tvarka.

- Šis Susitarimas įsigalioja tą dieną, kai jį pasirašo visos Sutarties Šalys ir Užsakovas užregistruoja Susitarimą nustatyta tvarka.

- Šalių pasirašytas Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Šis Susitarimas sudarytas 1 (vienu) egzemplioriumi lietuvių kalba ir Šalių pasirašomas elektroniniu parašu.

Šalių rekvizitai ir parašai:

| Pirkėjo vardu Utenos rajono savivaldybės administracija Utenio a. 4, 28503, Utena Įstaigos kodas: 188710442 Ne PVM mokėtoja A. s. LT954010051005600727 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Banko kodas 40100 Tel. (8 389) 61 620 El. p. info@utena.lt Administracijos direktorius Paulius Čyvas | Tiekėjo vardu UAB „IT Logika“ Kalnelio g. 23, 37176 Panevėžys Įmonės kodas: 302672804 PVM mokėtojo kodas: LT100010178515 A. s. LT937300010128687894 AB Swedbank bankas Banko kodas 7300 Tel. Nr. +370 682 10215 El. p. linas@droneteam.lt Direktorius Linas Gelažanskas |
| --- | --- |