# SUSITARIMAS

# DĖL 2022 M. RUGPJŪČIO 31 D. „KAUNO R. SAV., VILKIJOS SEN VILKIJOS MIESTO KAUNO GATVĖS KAPITALINIS REMONTAS“ RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. S-1113 SALYGŲ PAKEITIMO

2023 m.         d.   Nr. S-

Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, įstaigos kodas 188756386, kurios registruota buveinė yra Savanorių pr. 371, 49600 Kaunas, atstovaujama administracijos direktoriaus Šarūno Šukevičiaus, (toliau – Užsakovas) ir UAB „Vigatas“, juridinio asmens kodas 180225992, adresas Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. sav., atstovaujama direktoriaus Oleg Barkovskij veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), veikianti jungtinėje veikloje kartu su UAB ,,Helanas“, juridinio asmens kodas 161284349, adresas Žibuoklių g. 6, Kėdainiai, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – „Rangovas“), toliau kartu vadinami ,,Šalimis“, sudarė 2022 m. rugpjūčio 31 d. ,,Vilkijos seniūnijos Vilkijos miesto Kauno gatvės kapitalinio remonto“ sutarties Nr. S-1113 (toliau – Sutartis) pakeitimo susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Šalys, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punkto, Sutarties 4.8-4.10 punktais, 18.14.2 punktu, atsižvelgdamos į 2024-04-03 pasitarimo protokole Nr. 2, 2024-05-02 pasitarimo protokole Nr. 3, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 2024-04-22 raštu Nr. (1.27-K E)2K-991 (Reg. Nr. GD-4610),  nurodytas aplinkybes bei UAB ,,Vigatas“ 2024-05-16 pateiktą darbų pakeitimo aktu Nr. 6 susitaria, kad Rangovas atliks papildomus darbus, kurių vertė yra 202734,85 Eur su PVM (du šimtai du tūkstančiai septini šimtai trisdešimt keturi eurai ir 85 ct). Šalys atsisako vykdyti rangos darbus kurių vertė yra 9719,85 Eur su PVM (devyni tūkstančiai septini šimtai devyniolika eurų ir 85 ct). Kiekiai ir kainos nurodytos darbų sąmatoje, kuri yra neatskiriamas šio Susitarimo priedas.

2. Šalys konstatuoja, kad koreguota Sutarties kaina yra 1389270,62 Eur su PVM (milijonas trys šimtai aštuoniasdešimt devyni tūkstančiai du šimtai septyniasdešimt eurų ir 62 ct).

3. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

4.  Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos.

5. Susitarimo priedai:

5.1.  Priedas Nr. 1 - Darbų pakeitimo aktas Nr. 6, 70 lapai;

5.2.  Priedas Nr. 2 - Kultūros ministerijos 2024-04-22 raštas Nr. (1.27-K E)2K-991 (Reg. Nr. GD-4610).

Užsakovas:	  Rangovas:

| Kauno rajono savivaldybės administracija Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas Įstaigos kodas 188756386 Telefonas (+370 37) 30 55 02 El. paštas info@krs.lt A.s. LT 91 4010 0425 0313 5057 Luminor Bank AS Lietuvos skyrius Administracijos direktorius Šarūnas Šukevičius | UAB „Vigatas“ Plento g. 13, Norgėlai, Raseinių r. Įmonės kodas 180225992 PVM kodas LT802259917 A.s. LT207300010092003517 Tel. +370 614 56119, +370 686 51507 El. paštas info@vigatas.lt Direktorius Oleg Barkovskij |
| --- | --- |