SUSITARIMAS NR.2

DĖL 2023 M. RUGSĖJO 27 D. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. U-603 PAKEITIMO

2024 m.            d. Nr. U-

Vilnius

Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnyba, atstovaujama vado plk. ltn. Mindaugo Juotkaus, veikiančio pagal  Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2014 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. V-470 „Dėl Lietuvos kariuomenės Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos nuostatų patvirtinimo“ (toliau Užsakovas) ir UAB „Dragera“, atstovaujama direktoriaus Žilvino Živolto, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau Rangovas), toliau kartu vadinamos Šalimis, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų Įstatymo 89 str. 2 dalimi,  2023 m. rugsėjo 27 d. Paprastojo remonto darbų rangos viešojo pirkimo - pardavimo sutarties Nr. U-603 (toliau – Sutartis) bendrosios dalies 2.4.2. punktu, susitarė:

- Rangovas pradeda vykdyti Susitarimo 1 priede “Papildomų darbų lokalinė sąmata“ nurodytus papildomus darbus per 5 (penkias) darbo dienas nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos, darbų kaina – 12162,38 Eur su PVM (dvylika tūkstančių šimtas šešiasdešimt du eurai 38 ct). Į papildomų darbų kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM), kuris sudaro 2110,83 Eur (du tūkstančiai šimtas dešimt eurų, 83 ct).

2.     Pakeisti Sutarties specialiosios dalies 2.1. punktą ir nustatyti naują darbų kainą – 139660,47 Eur su PVM (šimtas trisdešimt devyni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt eurų 47 ct).

3.     Susitarimas įsigalioja jį Šalims pasirašius ir Rangovui pateikus banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą sumai 1005,16 Eur (tūkstantis penki eurai 16 ct) (10 (dešimt) procentų nuo šio Susitarimo 1 punkte nurodytos kainos be PVM), kuris turi galioti 2 (dvejais) mėnesiais ilgiau nei darbų atlikimo terminas, nurodytas Sutarties specialiosios dalies 4.2 punkte.

4.    Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, laikomas neatskiriama Sutarties dalimi. Abu egzemplioriai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

5.    Susitarimo priedai:

5.1.   1 priedas „Papildomų darbų lokalinė sąmata“, 1 lapas;

5.2.   2 priedas „Papildomų darbų kalendorinis grafikas“, 1 lapas.

6.    Šalių parašai ir rekvizitai:

| Užsakovo rekvizitai LK LV Įgulų aptarnavimo tarnyba Mindaugo g. 26, LT-03215 Vilnius Filialo kodas 300066843 Tel. +370 5 278 53 43 Faksas +370 5 211 38 14 Mokėtojo rekvizitai: Lietuvos kariuomenė Kodas 188732677 Šv. Ignoto g. 8, LT-01144 Vilnius PVM mokėtojo kodas LT887326716 Lietuvos Respublikos finansų ministerija, banko kodas 40 400 A/s LT62 40400 63610 001175 | Rangovo rekvizitai UAB „Dragera“ Pramonės g. 21-1, Šiauliai Įmonės kodas 305711123 PVM mokėtojo kodas LT100013971818 A.s. LT09 7300 0101 6706 5710 AB bankas Swedbank, banko kodas 73000 |
| --- | --- |

Užsakovas			                            Rangovas

Vadas	   Direktorius

plk. ltn. Mindaugas Juotkus                                                Žilvinas Živoltas