RANGOS SUTARTIS Nr.
Prienai

Prienų rajono savivaldybės administracija, kodas 288742590, atstovaujama Tomo Žvirblio, Statybos ir ekonominės plėtros skyriaus vedėjo, pavaduojančio administracijos direktorių, veikiančio pagal administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu, ir UAB ,,Nivelsta“, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Lukošūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau vadinama Rangovu, sudarė šią sutartį.
1. Sutarties objektas – Gatvių duobių užtaisymas Jiezno seniūnijoje (toliau – Darbai). Darbai atliekami pagal vykusio pirkimo sąlygas, techninėje specifikacijoje pateiktą darbų aprašymą ir Rangovo pateiktą pasiūlymą, kuris yra neatskiriama sutarties dalis.
2. Sutarties vertė – 7080,92 Eur su PVM (septyni tūkstančiai aštuoniasdešimt Eur 92 ct).
Ši suma priklausys nuo gaunamo finansavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba kitų finansavimo šaltinių, nekeičiant priimtų darbų teikimo įkainių. Darbų įkainiai be PVM, nurodyti Rangovo pasiūlyme, per visą sutarties galiojimo laikotarpį išlieka pastovūs ir nekintami. Darbų įkainiui įtakos negali turėti terminų pažeidimas, medžiagų, įrengimų, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.
3. Konkrečią gatvių asfaltbetonio dangos duobių užtaisymo išdaužų vietose remonto darbų vietą ir apimtį užsako Jiezno seniūnijos seniūnas. Gavęs raštišką seniūno užsakymą Rangovas darbus turi pradėti per 5 dienas.
3.1. Rangovas turi išfrezuoti ir užtaisyti 220 m2 asfaltbetonio dangos duobių.
4. Užsakovas už faktiškai atliktus darbus apmoka pagal gautus atsiskaitymo dokumentus (sąskaitą faktūrą, darbų perdavimo–priėmimo aktą ir pažymą) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po lėšų gavimo iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų arba per 30 dienų iš kitų finansavimo šaltinių. Rangovas PVM sąskaitą faktūrą privalo pateikti naudodamasis elektronine paslauga ,,E. sąskaita“ (elektroninės paslaugos ,,E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu www.esaskaita.eu). Užsakovo kontaktinis asmuo sąskaitų teikimo klausimais – Ingrida Laurinaitienė, tel. (+370 319) 61118, el. p. ingrida.laurinaitiene@prienai.lt.
5. Rangovas sutarties sąlygų vykdymą pradeda po sutarties sudarymo, darbus atlieka ir perduoda Užsakovui ne vėliau kaip iki 2024 m. liepos 15 d.
6. Sutarties objektui numatomas 1 metų garantinis laikotarpis. Rangovas savo lėšomis ištaiso defektus, išaiškėjusius per garantinį laikotarpį.
7. Vykdydamos šią Sutartį, šalys vadovaujasi įstatymais, normatyviniais statybos dokumentais, šios sutarties sąlygomis.
8. Rangovas įsipareigoja:
8.1. darbus atlikti kokybiškai, laikydamasis esamų normų ir taisyklių, standartų, techninės priežiūros vykdytojo reikalavimų;
8.2. darbus atlikti pagal deklaruotas statybos taisykles;
8.3. savarankiškai apsirūpinti darbams atlikti reikalingais materialiniais ištekliais, atsakyti už blogą medžiagų kokybę;
8.4. garantuoti objekte darbų saugumą, priešgaisrinę apsaugą, aplinkos ekologinę apsaugą, apstatymą kelio ženklais;
8.5. prižiūrėti remontuojamą kelio ruožą, apvažiavimo ir privažiavimo kelius, jeigu jais vyksta autotransporto eismas;
8.6. vykdydamas Sutartį užtikrinti, kad Darbai būtų vykdomi taikant Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemą (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) arba kitas aplinkos apsaugos vadybos sistemas, pripažįstamas pagal 2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1221/2009 dėl organizacijų savanoriškojo Bendrijos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemos (EMAS) taikymo, panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 761/2001 ir Komisijos sprendimus 2001/681/EB bei 2006/193/EB (OL 2009 L 342, p. 1), 45 straipsnį, arba kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus arba atitinkamus Europos ar tarptautinius sertifikavimo standartus;
8.7. Užsakovui paprašius pateikti dokumentus patvirtinančius, kad, vykdydamas Darbus, taiko Sutarties 8.6. punkto reikalavimus (dokumentai turi galioti visą Sutarties vykdymo laikotarpį). Rangovui nepateikus šių dokumentų ar pateiktų dokumentų galiojimo laikas yra pasibaigęs, šis įsipareigojimų pažeidimas laikomas esminiu;
8.8. pateikti Užsakovui atliktų darbų priėmimo aktą, pasirašytą techninio prižiūrėtojo, ir sąskaitą faktūrą.
9. Šalių atsakomybė už netinkamą sutarties sąlygų vykdymą arba kitokius sutarties pažeidimus:
Užsakovas:
9.1. nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus darbus nustatytuoju laiku, pagal Rangovo rašytinį prašymą gali mokėti Rangovui 0,03 procentų pradinės neapmokėtų darbų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;
9.2. nutraukęs sutartį ne dėl Rangovo kaltės, atlygina Rangovui jo turėtas pagrįstas objekto darbų išlaidas ir nuostolius, susijusius su sutarties nutraukimu;
9.3. turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį, jei Rangovas netinkamai vykdo savo įsipareigojimus, įspėjęs Rangovą prieš 15 kalendorinių dienų ir reikalauti atlyginti patirtus nuostolius;
Rangovas:
9.4. Užsakovui nurodytu laiku nepašalinęs defektų, nustatytų per garantinį laiką, moka Užsakovui 10 proc. dydžio baudą nuo pradinės darbų kainos ir atlygina Užsakovo išlaidas, susijusias su defektų šalinimu, ir dėl to Užsakovo patirtus nuostolius;
9.5. laiku neįvykdęs seniūno nurodymo pirmą kartą – sumoka 200 Eur baudą, antrą kartą – 500 Eur baudą. Po trečio seniūno nurodymo neįvykdymo Užsakovas gali vienašališkai nutraukti sutartį;
9.6. vienašališkai nutraukęs Sutartį ne dėl Užsakovo kaltės, sumoka Užsakovui 10 procentų be PVM bendros sutarties objekto kainos dydžio baudą ir dėl sutarties nutraukimo patirtus nuostolius.
10. Iškilusių tarp šalių ginčų neišsprendus taikiai, jų nagrinėjimas perduodamas teismams Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
11. Sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos. Ji sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui. Sutarties priedas – Rangovo pasiūlymas.
Už sutarties vykdymą atsakingas asmuo – Prienų rajono savivaldybės administracijos Jiezno seniūnijos seniūnas Algis Bartusevičius, tel.: +370 319 57230; +370 616 74811, el. p. algis.bartusevicius@prienai.lt

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Prienų rajono savivaldybės administracija	UAB ,,Nivelsta“
Įmonės kodas 288742590	Įmonės kodas 300563539
Laisvės a.12, Prienai	Energetikų g. 24, Alytus
Tel. (+370 319) 61147, Faksas (8 319) 611 99	Tel. +370 689 15507, / El. p. nivelsta@gmail.com
A. s. LT087300010076935559	A. s. LT584010040900242176
AB „Swedbank“	Luminor Bank AB
Banko kodas 73000	Banko kodas
Statybos ir ekonominės plėtros / skyriaus vedėjas, pavaduojantis / administracijos direktorių	Direktorius

Tomas Žvirblys	Virginijus Lukošūnas
A.V.	A.V.