PAPILDOMAS SUSITARIMAS

PRIE 2024 M. GEGUŽĖS 28 D. RANGOS DARBŲ SUTARTIES NR. P2-2024/38

2024-                     Nr.

Skuodas

Skuodo Bartuvos progimnazija, juridinio asmens kodas 190892856, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Jokšo, veikiančio pagal Skuodo Bartuvos progimnazijos nuostatus (toliau − Užsakovas) ir

UAB „Palverkas“, juridinio asmens kodas 166675298, atstovaujama direktoriaus Vaclovo Urnikio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau − Vykdytojas), toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2024 m. gegužės 28 d. Rangos darbų  sutarties Nr.  P2-2024/38 (toliau – Sutartis) sąlygų 9.2 punktu, 2024-06-27 „Pasitarimo dėl Menų/kultūrinio ugdymo centro įrengiamo Skuodo Progimnazijos pastato vakarinio korpuso 1 aukšte darbų“ protokolu Nr. 1, sudarė šį Papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Atlikti papildomų darbų, kurių vertė 3 237,45 eurų su PVM, iš kurių PVM sudaro 561,87 eurų. Papildomi darbai nurodyti Susitarimo 6.2 priede.

2. Dėl papildomų darbų įsigijimo pakeisti Sutarties 2.1 punkte nurodytą Sutarties kainą, išdėstant ją taip:

| Kaina be PVM, Eur | PVM (21 proc.), Eur | Kaina su PVM, Eur |
| --- | --- | --- |
| 20 553,95 | 4 316,33 | 24 870,28 |

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

4. Šis Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis.

5. Šalys sutaria, kad šis Susitarimas pasirašomas elektroniniais parašais vienu egzemplioriumi turinčiu juridinę galią.

6. Susitarimo priedai:

6.1. priedas. 2024-06-27 „Pasitarimo dėl Menų/kultūrinio ugdymo centro įrengiamo Skuodo Progimnazijos pastato vakarinio korpuso 1 aukšte darbų“, Nr. 1, 2 lapai.

6.2. priedas. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai:

| UŽSAKOVAS Skuodo Bartuvos progimnazija Juridinio asmens kodas 190892856 PVM mokėtojas: ne PVM mokėtojas Šatrijos g. 1, LT– 98114 Skuodas A. s. LT984010051001974813 AB Luminor Bank Tel. +370 440 73 271 El. p. virginijus@bartuva.lt Direktorius _________________________ Virginijus Jokšas |  | RANGOVAS UAB „Palverkas Įmonės kodas 166675298 PVM mokėtojo kodas: LT666752917 Klaipėdos g. 3, LT-89213 Mažeikiai A. s. LT987044060000004445 AB SEB bankas Tel. +370 443 51309 El. p. info@palverkas.lt Direktorius _________________________ Vaclovas Urnikis |  |
| --- | --- | --- | --- |