ŠIAULIŲ R. DUBYSOS AUKŠTUPIO MOKYKLOS

SANTECHNIKOS DARBŲ  SUTARTIS

2024-06-19     Nr. ST-58

Bubiai

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, kodas 305616433, vadovaujama direktoriaus Vaido Bacio veikiančio pagal patvirtintus nuostatus, esanti adresu Dubysos g. 15, Bubiai, Šiaulių r.,  (toliau – Užsakovas), ir MB ,,Mn inžinerija“ kodas 306282399, esanti adresu Gegužių g. 72-54, Šiauliai atstovaujama direktoriaus Mažvydo Navicko (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė ir pasirašė šią pirkimo sutartį, toliau vadinamą Sutartimi:

I SKYRIUS

SUTARTIES OBJEKTAS

- Vadovaudamasis šioje Sutartyje ir lokalinėje sąmatoje (Sutarties 1 priedas) nustatytomis sąlygomis ir kiekiais, Rangovas įsipareigoja atlikti Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos, esančios pastate adresu Dubysos g. 15, Bubiai, Šiaulių r. šildymo sistemos įrengimo darbus su Rangovo medžiagomis (toliau – Darbai), o Užsakovas įsipareigoja už tinkamai ir faktiškai atlitus Darbus apmokėti Rangovui Sutarties 2 skyriuje nustatyta tvarka.

- Darbų apimtys pateiktos darbų atklikimo akte (Sutarties 1 priedas), kuris yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

II SKYRIUS

KAINA IR ATSISKAITYMO TVARKA

- Bendra Sutarties kaina su PVM – 7000,00 Eur (septyni tūkstančiai eurų 00 ct), įskaitant visas išlaidas ir visus mokesčius yra galutinė bei nekeičiama. Į šią sumą įeina 21 proc. PVM 1214,88 Eur. (vienas tūkstantis du šimtai keturiolika Eur 88 ct). Užsakovas sumoka Rangovui už faktiškai atliktus Darbus pagal Rangovo pateiktame pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodytas Darbų atlikimo kainas po to, kai yra priimtas faktiškai atliktų Darbų rezultatas. Faktiškai atliktų Darbų rezultatas laikomas priimtu, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, pasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas). Tarpiniai mokėjimai nėra numatyti.

- Sutartyje yra pasirinktas fiksuotos kainos apskaičiavimo būdas.

- Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, patikrina faktiškai atliktus darbus ir jei Darbai atlikti tinkamai, kokybiškai ir laiku, pasirašo darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas). Užsakovas neapmoka už faktiškai atliktus Darbus, jeigu Užsakovo atstovas, atsakingas už Sutarties vykdymą, nepasirašo faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 1 priedas). Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 1 priedas), jeigu Sutarties vykdymo metu Rangovas neatsižvelgė į Užsakovo reikalavimus ir nepašalino Užsakovo nurodytų trūkumų ir/ar defektų.

- Atsižvelgiant į Sutarties pobūdį ir ypatumus, Šalys susitaria, kad už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus apmokama per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai Užsakovas priima Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus ir gauna PVM sąskaitą – faktūrą (arba lygiavertį dokumentą). Tais atvejais, kai yra objektyviai pagrįsta (pvz., vėluoja finansavimas iš biudžeto), mokėjimai gali būti atidedami, vėlavimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 1 priedas) apie faktiškai atliktus Darbus pateikimo Užsakovui dienos.

- Rangovas (PVM) sąskaitas – faktūras (arba lygiaverčius dokumentus) ir jas pagrindžiančius dokumentus (jei tokie yra), privalo pateikti Užsakovui el. Paštu: mokykla@dubysos.lt. Rangovui pateikus (PVM) sąskaitą – faktūrą (arba lygiaverčius dokumentus) kitais būdais ar priemonėmis, bus laikoma, kad (PVM) sąskaita – faktūra (arba lygiavertis dokumentas) nepateikta.

- Rangovo pateiktame pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodytos Darbų atlikimo kainos apima visas tiesiogines ir netiesiogines išlaidas, susijusias su Darbų atlikimu. Darbų atlikimo kainoms įtakos negali turėti Darbų atlikimo terminų pažeidimai, darbo užmokesčio ir kitų panašių išlaidų išaugimas.

- Rangovo pateiktame pasiūlyme (Sutarties 2 priedas) nurodytos Darbų atlikimo kainos dėl bendro kainų lygio kitimo perskaičiuojami nebus. Visą riziką dėl Darbų atlikimo kainų padidėjimo prisiima Rangovas.

- Pasikeitus PVM dydžiui, Darbų atlikimo kainos keičiamos proporcingai PVM pasikeitimo dydžiui. Darbų atlikimo kainos perskaičiuojamos per 1 darbo dieną po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo įsigaliojimo dienos. Perskaičiuotos Darbų atlikimo kainos taikomos po perskaičiavimo atliktiems Darbams apmokėti. Pasikeitus kitiems mokesčiams, Darbų atlikimo kainos perskaičiuojamos nebus.

- Rangovas negali perleisti tretiesiems asmenims visų ar dalies savo teisių, susijusių su Sutartimi, įskaitant reikalavimo teisę į Užsakovo mokėtinas sumas, be išankstinio Užsakovo rašytinio sutikimo. Be Užsakovo išankstinio rašytinio sutikimo sudaryti sandoriai dėl teisių ar pareigų pagal šią Sutartį perleidimo laikytini niekiniais ir negaliojančiais nuo jų sudarymo momento.

- Jeigu Rangovas Darbus atlieka kaip ūkio subjektų grupė, apmokėjimas už atliktus Darbus bus vykdomas per jungtinės veiklos sutartyje nurodytą įgaliotą asmenį.

III SKYRIUS

DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI, SUTARTIES KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

- Darbai turi būti baigti 2024 m. liepos 15 d. Darbų atlikimo termino pratęsimas nenumatomas.

- Sutartis keičiama vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

- Šalys gali nutraukti Sutartį abipusiu raštišku Šalių susitarimu.

- Užsakovas taip pat gali nutraukti Sutartį ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytais atvejais.

- Šalys, įspėjusios kitą Šalį prieš 15 dienų, turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį dėl esminio Sutarties pažeidimo. Esminiu Sutarties sąlygų pažeidimu bus laikomas bet kurio įsipareigojimo pagal Sutartį nevykdymas ar netinkamas vykdymas.

- Šalys aiškiai ir nedviprasmiškai susitaria ir supranta, kad Darbų atlikimas tinkamai ir laiku yra esminė šios Sutarties sąlyga.

IV SKYRIUS

ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

- Pirkimo dokumentai yra neatskiriama Sutarties dalis, kurios reikalavimai yra privalomi Užsakovui ir Rangovui.

- Užsakovas įsipareigoja:

  - suteikti Rangovui visą informaciją, reikalingą Sutartyje numatytiems Darbams atlikti;

  - priimti tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, pasirašant faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 3 priedas);

  - už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus sumokėti Rangovui šioje Sutartyje numatytomis sąlygomis ir terminais pagal pateiktą faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas) pagrindu išrašytą (PVM) sąskaitą – faktūrą;

  - atsiradus trūkumams ir/ar defektams, sustabdyti Darbus iki trūkumai ir/ar defektai bus pašalinti.

- Rangovas įsipareigoja:

  - tinkamai, kokybiškai ir laiku atlikti Darbus pagal Sutartyje nurodytą tvarką ir reikalavimus;

  - savo sąskaita atlyginti visus nuostolius Užsakovui ir tretiesiems asmenims, kurie atsirado dėl netinkamo Sutarties vykdymo ar jos nevykdymo;

  - pateikti Užsakovui faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo aktą (Sutarties 1 priedas) ir jo pagrindu išrašytą (PVM) sąskaitą – faktūrą;

  - priimti iš Užsakovo pretenzijas dėl Darbų atlikimo ir jų kokybės;

  - suteikti atliktiems Darbams 6 metų, o paslėptiems darbams 10 metų garantiją (išskyrus piktybinį naikinimą). Garantiniu laikotarpiu, Rangovas per 5 darbo dienas nuo pranešimo gavimo iš Užsakovo, privalo savo sąskaita ištaisyti visus trūkumus ir/ar defektus, atsiradusius dėl netinkamų Darbų kokybės ir/ar nekokybiškų medžiagų. Garantiniai trūkumai turi būti pašalinti ne ilgiau kaip per 15 kalendorinių dienų nuo pranešimo gavimo.

  - apie atliekamus Darbus informuoti Užsakovą Darbų atlikimo vietoje, tiksliai nurodant sutartinių įsipareigojimų vykdymo terminus;

  - užtikrinti Darbų atlikimo vietoje saugias darbo sąlygas ir atsakyti už tai, kad būtų laikomasi darbų saugos taisyklių reikalavimų;

  - apsaugoti Užsakovo turtą dėl nuostolių, apgadinimo ar sunaikinimo, atsiradusių dėl Rangovo veiksmų. Rangovas, vykdydamas Darbus, turi imtis visų būtinų atsargumo priemonių, kad Rangovo įrengimai ir personalas būtų tik statybvietėje ir bet kokiose papildomose patalpose, kurias Užsakovas gali suteikti Rangovui kaip patalpas persirengimui, sandėliavimui ar administracinėms reikmėms;

  - atsakyti už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl šių reikalavimų trečiųjų asmenų atžvilgiu;

  - jeigu Rangovo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, Rangovas Užsakovui įsipareigoja, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

- Sutarčiai vykdyti pasitelkiami šie subrangovai: „nėra“.

- Subrangovų keitimas vietomis tarp Sutartyje numatytų subrangovų ar didesnės (mažesnės) Darbų dalies, negu buvo suderinta, perdavimas kitam Sutartyje numatytam subrangovui galimas tik tiems Darbams, kuriuos Rangovas pasiūlyme buvo numatęs perduoti subrangovams ir tik gavus Užsakovo sutikimą. Sutarties galiojimo metu ketinant pasitelkti papildomus subrangovus, pastarieji turi būti ne mažesnės kvalifikacijos nei buvo reikalaujama pirkimo dokumentuose.

- Sutarties galiojimo metu subrangovų keitimas ir (ar) papildomų subrangovų pasitelkimas arba Sutartyje numatytų subrangovų atsisakymas galimas, tik gavus Užsakovo sutikimą ir esant vienai iš šių priežasčių:

  - Sutartyje numatytas subrangovas yra likviduojamas, bankrutavęs arba jam yra iškelta bankroto byla;

  - subrangovas Rangovui atsisako atlikti jam Sutartyje numatytą Darbų dalį;

  - siekiant tinkamai ir laiku įvykdyti Sutartį būtina padidinti Darbų spartą dėl Darbų atlikimui nepalankių gamtinių sąlygų ar kitų pagrįstų aplinkybių.

- Sutarties 23 ir 24 punktuose nurodytais atvejais Užsakovui pateikiamas pagrįstas prašymas, pridedant jį pagrindžiančius dokumentus. Subrangovas gali pradėti vykdyti Darbus, tik Rangovui gavus Užsakovo sutikimą.

- Rangovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): Mažvydas Navickas, telefonas:  +37060220978 el. paštas: mn.inzinerija@gmail.com

- Užsakovas Sutarčiai vykdyti skiria atsakingą Sutarties vykdytoją (–us): ūkvedys Vytautas Mockaitis, telefonas: 861272637, el. paštas: vytautas.mockaitis@dubysos.lt

V SKYRIUS

ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- Rangovas dėl savo kaltės atlygina Užsakovui atsiradusius nuostolius dėl netinkamo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ar nevykdymo.

- Kiekvienu atveju Rangovui praleidus įvykdymo terminą, nustatytą šioje Sutartyje, Rangovas papildomai moka Užsakovui 0,02 proc. delspinigius nuo Darbų kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

- Uždelsus laiku atsiskaityti už tinkamai, kokybiškai, laiku ir faktiškai atliktus Darbus, Užsakovas, Rangovui reikalaujant, moka 0,02 proc. delspinigius nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną vėlavimo dieną. Šalys susitaria, kad šiuo atveju palūkanos nemokamos.

- Jei Rangovas Sutartyje numatytus Darbus atlieka nekokybiškai ir neatsižvelgdamas į Užsakovo pastabas per 5 darbo dienas trūkumų ir/ar defektų nepašalina, Užsakovas turi teisę nepasirašyti faktiškai atliktų Darbų priėmimo – perdavimo akto (Sutarties 3 priedas). Trūkumų ir/ar defektų nepašalinus ar juos pašalinus netinkamai, Užsakovas turi teisę nevykdyti mokėjimo, kol nebus ištaisyti Sutarties pažeidimai. Nustatytus pažeidimus Rangovas privalo pašalinti savo sąskaita.

- Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms pagal LR CK 6.212 str.

# VI SKYRIUS

# KITOS SĄLYGOS

- Šalims pasirašius Sutartį, ši Sutartis įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų pagal šią Sutartį įvykdymo dienos arba Sutarties nutraukimo.

- Šalys, vykdydamos Sutarties įsipareigojimus, vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, pirkimo dokumentais ir Rangovo pateiktu konkursiniu pasiūlymu. Rangovo konkursinis pasiūlymas kartu su pirkimo dokumentais ir priedais yra neatskiriama Sutarties dalis.

- Kiekvieną ginčą, nesutarimą ar reikalavimą, kylantį iš šios Sutarties ar susijusį su šia Sutartimi, jos sudarymu, galiojimu, vykdymu, pažeidimu, nutraukimu, šalys spręs derybomis. Ginčo, nesutarimo ar reikalavimo nepavykus išspręsti derybomis, ginčas bus sprendžiamas teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

- Sutarties Šalims yra žinoma, kad ši Sutartis yra vieša, išskyrus joje esančią konfidencialią informaciją. Konfidencialia informacija laikoma tik tokia informacija, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams.

- Sutarčiai, iš jos kylantiems Šalių santykiams bei jų aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

- Bet kokie pranešimai, informacija, dokumentacija ar korespondencija dėl Sutarties ar jos vykdymo turi būti įforminta raštu lietuvių kalba ir išsiųsta registruotu paštu per kurjerį, faksu ar elektroniniu paštu. Jeigu informacija perduodama faksu ar elektroniniu paštu, ji laikoma tinkamai perduota tik tuo atveju, jeigu Šalis, kuriai skirta tokia informacija, faksu arba elektroniniu paštu patvirtina jos gavimo faktą.

- Pasikeitus Šalies buveinės adresui, banko sąskaitos numeriui ar kitiems rekvizitams, Šalis privalo apie tai pranešti kitai Šaliai. Neįvykdžius šių reikalavimų Šalis neturi teisės reikšti pretenzijų ar atsikirtimų, kad kitos Šalies veiksmai, atlikti vadovaujantis paskutine turima informacija, neatitinka Sutarties sąlygų, arba kad ji negavo pranešimų, siųstų pagal paskutinius turimus rekvizitus.

- Sutartis pasirašyta lietuvių kalba 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną – Užsakovui ir Rangovui.

VII SKYRIUS

SUTARTIES PRIEDAI

- Darbų priėmimo – perdavimo aktas (Sutarties 1 priedas).

VIII SKYRIUS

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas					Rangovas

Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla		MB ,,MN inžinerija“

305616433				306282399

Dubysos g. 15, Bubiai, Šiaulių r.			Gegužių g. 72-54

Tel. Nr. 8 41 38 86 80 			Šiauliai

El. Paštas.: mokykla@dubysos.lt			Tel. Nr. +37060220978

El. Paštas: mn.inzinerija@gmail.com

Direktorius Vaidas Bacys			Mažvydas Navickas

A. V.

Sutarties 1 priedas

DARBŲ PERDAVIMO – PRIĖMIMO AKTAS

2024-06-19       Nr. 1

(data)	 (numeris)

Bubiai

MB ,,Mn inžinerija“ kodas 306282399 (toliau –  Rangovas),

(juridinio asmens teisinė forma ir pavadinimas)  (kodas)

ir Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla, juridinio asmens kodas 305616433, (toliau – Užsakovas ), atstovaujama direktorius Vaido Bacio, veikiančio pagal patvirtintus nuostatus,  toliau kartu ar atskirai vadinamos Šalimis, vadovaudamosi Šalių sudaryta 2024 m. birželio 17 d. ,,Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokyklos santechnikos darbų sutartimi“ Nr ST-58    (toliau – Sutartis), sudarė šį Darbų perdavimo – priėmimo aktą:

1. Rangovas perduoda Užsakovui, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti Rangovui Sutartyje nustatyta tvarka už šiuos darbus:

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Kaina, Eur be PVM | Suma, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Šildymo sistemų įrengimo darbai (Darbų pavadinimas) | 1 kompl. | 1500,00 | 7000 |
|  | Iš viso be PVM: |  |  | 5785,12 |
|  | PVM (21 %) |  |  | 1214,88 |
|  | Iš viso su PVM: |  |  | 7000,00 |

Suma žodžiai: septyni tūkstančiai Eur 00 ct

2. Užsakovas pareiškia, kad Rangovui turi/neturi pretenzijų dėl perduotų Darbų kokybės: _____________________pretenzijų neturi_________________________________

(nurodomos Užsakovo pretenzijos Rangovui arba nurodoma, kad Rangovui pretenzijų neturima)

3. Šis Aktas sudarytas lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią. Vienas Akto egzempliorius pateikiamas Užsakovui, kitas lieka Rangovui.

4. Šalių rekvizitai:

| RANGOVAS Mažvydas Navickas Asmens kodas 39002190764 Individulaios veiklos pažymą Nr. 882675 ___________________________________ (parašas) Mažvydas Navickas (vardas, pavardė) | UŽSAKOVAS Pavadinimas Šiaulių r. Dubysos aukštupio mokykla Juridinio asmens kodas 305616433 Direktorius (pareigos) ___________________________________ (parašas) Vaidas Bacys (vardas, pavardė) A. V. |
| --- | --- |